Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козлов И.А.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы ««Развитие транспортной системы» на 2016-2020 годы Урай» за 1 квартал 2017 года**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  мероприятия | Наименование  программных  мероприятий | Исполнитель | Источники  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=7/6\*100%** | **9** |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Узбекистанская в городе Урай | МКУ «УКС г. Урай» | всего: | **0** | **10 000,0** | **0,0** | **0** | Прорабатывается контракт на выполнение работ |
|  | бюджет  ХМАО - Югры | **0** | **0** | **00,0** |
|  | местный бюджет | **0** | **10 000,0** | **0,0** |
| 2. | Содержание объекта "Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай. (Искусственные сооружения. Наружные инженерные сети") | МКУ «УКС г. Урай» | всего: | **875,1** | **875,1** | **305,8** | **34,94** | Выполняются запланированные работы по содержанию автодороги |
| местный бюджет |  |  |  |
| бюджет  ХМАО - Югры | **875,1** | **875,1** | **305,8** |
| 3. | Ремонт дорог в районах индивидуальной жилой застройки | МКУ  «УЖКХ г. Урай» | всего: | **28 384,9** | **28 384,9** | **0,0** | **0** | Работы запланированы в летний период |
| бюджет  ХМАО - Югры | **26 870,7** | **26 870,7** | **0,0** |
| местный бюджет | **1 514,2** | **1 514,2** | **0,0** |
| 4. | регистрация автомобильных дорог | КУМИ | всего: | **0** | **100** | **0** | **0** | Работы запланированы в апреле |
| бюджет  ХМАО - Югры | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | **0** | **100** | **0** |
| 5. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Урай | Отдел ДХиТ | всего: | **446,8** | **446,8** | **0,0** | **0** | Работы запланированы в летний период |
| бюджет  ХМАО - Югры | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **446,8** | **446,8** | **0,0** |
| 6. | Разработка плана обеспечения транспортной безопасности | Отдел ДХиТ | всего: | **69,0** | **69,0** | **0,0** | **0** | Работы запланированы в летний период |
| бюджет  ХМАО - Югры | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **69,0** | **69,0** | **0,0** |
| 7. | Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | Отдел ДХиТ | всего: | **69,0** | **69,0** | **0,0** | **0** | Работы запланированы в летний период |
| бюджет  ХМАО - Югры | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **69,0** | **69,0** | **0,0** |
| 8. | Транспортное обслуживание населения и юридических лиц при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы организованную через реку Конда в летний и зимний периоды. | Отдел ДХиТ | всего: | **6 900,0** | **6 900,0** | **631,7** | **9,15** | Организована переправа на левый берег р.Конда в зимний период 2017 года |
| бюджет  ХМАО - Югры | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **6 900,0** | **6 900,0** | **631,7** |
| 9. | Организация транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах | Отдел ДХиТ | всего: | **3 600,0** | **3 600,0** | **198,1** | **5,5** | Выполнены пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах: №2, №11, №17 |
| бюджет  ХМАО - Югры | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | **3 600,0** | **3 600,0** | **198,1** |
|  | ВСЕГО по программе: |  | всего: | **50 424,8** | **50 424,8** | **1 211,6** |  |  |
| бюджет  ХМАО - Югры | **26 870,7** | **26 870,7** | **0,0** |
| местный бюджет | **23 554,1** | **23 554,1** | **1 211,6** |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрченко Ю.Ю.

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попович А.В.

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Козлов

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей за 1 квартал 2017 года**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение  +/- | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 83,21 | 83,21 | 0% |  |
| 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 56,22 | 50,58 | 10,0% | Работы по устройству щебеночного запланированы на летний период |
| 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 67,6 | 60,78 | 10,0 % | Работы по устройству щебеночного запланированы на летний период |
| 4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 97,3 | 97,1 | 0,2% | Ремонтные работы запланированы на летний период |
| 4. Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | % | 100 | 100 | 0% |  |
| 5. Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при выполнении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | % | 100 | 100 | 0% |  |
| 6. Доля автомобильных дорог общего пользования, обеспеченных техническими паспортами и проектами организации дорожного движения от общего количества автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 0% | Работы запланированы на летний период |

Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрченко Ю.Ю.

исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Попович А.В.

тел: 24-1-56