4. Форма квартального отчета

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов

за 2 квартал 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы ( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города). | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. |  |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | УКС Во 2-ом квартале МКУ «УКС г. Урай» в адрес администрации города были направлены письма: - от 15.04.2016 о выделении 309,4 тыс. руб. на мероприятия по водопонижению микрорайона Юго-Восточный (установка предупреждающих информационных знаков, устройство водопропускной трубы, устройство скважин); - от 07.06.2016 о перераспределении 420,0 тыс. руб. с сетей освещения на 2-х перекрестках: ул. Шаимская-ул. Южная и ул. Спокойная-ул. Южная (работы выполнены) на сети освещения от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул. Южная – ул. Нефтяников (ПИР). |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы: 1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог; 2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; 3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай, МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай Согласно решению Думы города Урай от 23.06.2016 № 46 «О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2016 год» средства местного бюджета выделенные на мероприятие «Регистрация автомобильных дорог» по итогам проведения конкурсных торгов откорректированы в сторону уменьшения на 625022,80рублей. УКС Во 2-ом квартале в муниципальную программу «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» были внесены следующие изменения: - добавлено 309,4 тыс. руб. из местного бюджета на объект «Водопонижение микрорайона Юго-Восточный в г. Урай»; - перераспределены 420,0 тыс. руб. с объектов: «Сети освещения на перекрестке по ул. Шаимская и ул. Южная» и «Сети освещения на перекрестке по ул. Спокойная и ул. Южная» на объект «Сети освещения от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул.Южная – ул.Нефтяников в г.Урай» |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. | - |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. | УКС На предусмотренное финансирование в сумме 2 509,4 тыс. руб. на мероприятия по водопонижению в микрорайоне Юго-Восточный в рамках реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы выполнены следующие мероприятия: -разработана проектная документация по договору от 03.02.2016 с ООО "Верховина"; - проложены водоотводные траншеи по контракту от 15.03.2016 г. с ООО «Спецстрой»; -установлены предупреждающие информационные знаки по договору от 25.05.2016 с ИП Щерба Е.А.; - устроена водопропускная труба по договору от 02.06.2016 с ИП Нестерчук В.Н.; - устроены скважины по договору от 23.06.2016 с ИП Демаков Е.В.; - проводятся мониторинги на стоимость выполнения кадастровых работ для ввода объекта в эксплуатацию. |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной. (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. |  |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. | УЖКХ В рамках муниципальной программы «Развития жилищно-коммунального комплекса и повышению энергетической эффективности в г. Урай на 2016-2018» проводятся работы по ремонту сетей уличного освещения объектов: 1.Детская игровая площадка между домами№№40-41, микрорайона 2»; 2. На участке от существующей опоры в районе магазина «У Ольги» до многоквартирного дома №5,ул.Урусова; 3.Во дворе многоквартирного дома №10, микрорайона 1; 4.На пересечении ул.Южная и ул.Спокойная; 5. На пересечении ул.Южная и ул.Шаимская. Заключен договор с ОАО «ЮТЭК-Энергия» на сумму – 973233,63 руб. Срок окончания работ 20.07.2016г. УКС В 2016 году МКУ «УКС г. Урай» будет разработана проектно-сметная документация на устройство сетей освещения от ДНТ «Лесовод» до перекрестка автодорог ул.Южная – ул.Нефтяников. |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 |  | УЖКХ В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Урай 2016-2020 годы» запланированы работы по ремону: 1. городских дорог индивидуальной застройки г.Урай: -дорога по улице Весенняя; -дорога по улице Югорская; -дорога по улице Звездная; -дорога по улице Звонкая. Сумма выполнения работ – 17907518,78 руб. Документы на проведение работ выложены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Дата проведения аукциона в электронной форме-04.07.2016г. Приостановлено с 29.06.2016г до рассмотрения по существу жалобы №201603871000152000282 контролирующего органа «Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре»; 2. Ремонт дороги по улице Школьная. Сумма выполнения работ-11547672,39 руб. Документы на проведение работ выложены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Дата проведения аукциона в электронной форме 04.07.2016г. |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 |  | - |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | Во 2 квартале 2016 года сеть передачи данных для предоставления услуг Интернет и кабельного телевидения РТК и ПиП доступна жителям микрорайона «Аэропорт», пос.Первомайский, Старый Урай, Юго-Восточный, Лесной. Продолжаются работы по развитию сетей связи в микрорайоне «Солнечный». |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП» | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | - |