Отчёт

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов плана мероприятий  «дорожной карты» по обеспечению граждан земельными  участками для индивидуального жилищного строительства»

за 2 квартал 2017 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование комплексного плана мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие города Урай в сфере жилищного строительства и социальной инфраструктуры на 2012 - 2020 годы», в части дополнения информации о перспективных территориях под индивидуальное жилищное строительство | МКУ «УГЗ и П г.Урай» | 2016 | Планирование мероприятий по созданию условий на территории города Урай для увеличения объемов индивидуального жилищного строительства, обеспечение горожан качественным современным жильем. | Принято решение о разработке программы в новой редакции силами подрядной организации определённой аукционом в электронной форме. Разработка программы запланирована на 2017 год. |
| 2 | Внесение изменений в документы территориального планирования города Урай (Правила землепользования и застройки, Генеральный план) | МКУ «УГЗ и П г.Урай» | 2016 | Увеличение площади градостроительных и функциональных зон застройки индивидуальными жилыми домами | Решением Думы города Урай от 27.04.2017 №17 внесены изменения в генеральный план города Урай. Решением изменены границы градостроительных зон для возможности размещения объектов индивидуального жилищного строительства для части территории мкр. Солнечный и части территории мкр. Земля Санникова. Утверждение проектных решений запланировано на конец декабря в рамках девятого заседания Думы города Урай. |
| 3 | Направление предложений о внесении изменений план действий администрации города Урай на 2016-2020 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года: - в разделы 7 «Модернизация инфраструктуры и энергосбережения»; - в раздел 9 «Создание условий для жилищного строительства, снос непригодного и аварийного жилья». | МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016 | Повышение эффективности плана в рамках реализации мероприятий направленных на развитие и совершенствования дорожной сети, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий индивидуальной застройки. | Потребность в корректировке Стратегии в существующей редакции, отсутствует. |
| 4 | Направление предложений для включения в бюджет города о выделении денежных средств необходимых для организации мероприятий обеспечивающих возможность предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г. Урай», | 2016-2018 | Увеличение объемов финансирования направленных на формирование земельных участков, на разработку документов градорегулирования, на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры. | На основании направленных предложений, Решением думы г.Урай утверждены средства местного бюджета в 2017 году на строительство: - Инженерных сетей по улице Спокойная, Южная в г. Урай- 14 892,0 тыс.руб. Аукцион в апреле 2017г. -Инженерных сетей по улице Брусничная в г. Урай. 2 000 тыс.руб. Аукцион в апреле 2017г. На основании письма МКУ «УКС г.Урай» Решением Думы города Урай в июле 2017 года доведен дополнительный объем финансирования в сумме 3 559,0 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ микрорайона «Солнечный». |
| 5 | Направление предложений по включению изменений, дополнений в государственные программы с целью получения софинансирования на реализацию мероприятий плана: |  | 2014-2020 | Снижение финансовой нагрузки на бюджет города Урай в части реализации мероприятий обеспечивающих возможность предоставления земельных участков под индивидуальную жилую застройку | Направленное предложение (в конце 2016 года) о включении в программу объектов «Автомобильные дороги по улице Яковлева– Кондинская в Юго-Восточном микрорайоне» актуально на сегодняшний день. Также на основании направленных предложений подписан договор с Дпдорхозом ХМАО на субсидирование дорожных работ. В настоящее время проводится конкурсная процедура заключению муниципального контракта на выполнение работ по устройству объектов дорожной деятельности в микрорайонах частной жилой застройки (мкр.Солнечный, мкр. Юго-Восточный., мкр. Первомайский, мкр. Кулацкий) определены – улицы: - Энтузиастов (0,255км), - Романтиков (0,335км), - Радужная (0, 900 км), - Рябиновая (0,485 км.), - Нагорная (0,700км). В первом квартале в адрес Депстроя Югры была направлена заявка для корректировки инвестиционного предложения по мероприятию «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целых обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2016-2020 годах» по муниципальному образованию город Урай. дополнительного финансирования не поступило. |
| 5.1. | - в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры, в программу «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по строительству дорог в городе Урай; | МКУ «УГЗиП г.Урай», Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай |  |  |  |
| 5.2. | - в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах» в части корректировки адресного перечня земельных участков, предлагаемых для введения в оборот под комплексное освоение, мероприятий направленных на строительство инженерных сетей в районах индивидуальной жилой застройки. | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай», |  |  |  |
| 6 | Внесение изменений муниципальные программы: |  | 2016-2020 | Создание условий для увеличения количества формирования и предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |  |
| 6.1. | - в «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по строительству дорог; | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай |  |  | Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы, постановлением администрации города Урай от 25.04.2017 № 1083. |
| 6.2. | - в «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016 - 2018 годы» в части разработки альтернативных мер государственной поддержки многодетных семей по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельных участков; | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, |  |  | Программные мероприятия реализовывались в рамках действующей редакции. Принято к рассмотрению 22 заявлений от семей, из них: 7- получили отказ в связи с несоответствием требованиям участника программы, 13 – получили сертификаты. 5 семьи реализовали свое право на использование субсидии. |
| 6.3. | - в «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; | МКУ «УГЗиП г.Урай» |  |  | Во втором квартале 2017 года на государственный кадастровый учет под индивидуальную жилую застройку, в том числе и для льготной категории поставлен 31 земельный участок |
| 6.4. | - в «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай" на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры. | МКУ «УКС г.Урай» |  |  | Во II квартале 2017 года изменения в муниципальную программу в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры не вносились. |
| 7. | Утверждение планов-графиков предоставления земельных участков льготным категориям граждан и планов-графиков аукционов на 2016-2018 годы | МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016 | Планирование предоставление земельных участков под и индивидуальное жилищное строительство | Плана-график утверждённый постановлением администрации города Урай от 08.12.2015 №4086 действует в актуальной редакции постановления №1331 от 18.05.2017 Во втором квартале 2017 году земельные участки под индивидуальную жилую застройку, в том числе для льготной категории граждан не предоставлялись |

Исполнитель:

Начальник ОАТПиР  МКУ «УГЗиП г.Урай»

Полотайко Ольга Анатольевна

Тел.:2-90-19