5. Форма квартального отчета

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов

за 3 квартал 2016 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование комплексного плана мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие города Урай в сфере жилищного строительства и социальной инфраструктуры на 2012 - 2020 годы», в части дополнения информации о перспективных территориях под индивидуальное жилищное строительство | МКУ «УГЗ и П г.Урай» | 2016 | Планирование мероприятий по созданию условий на территории города Урай для увеличения объемов индивидуального жилищного строительства, обеспечение горожан качественным современным жильем. | Разработан проект приложения 7 в новой редакции. Дополнена информация о перспективных территориях под индивидуальное жилищное строительство: - территория, ограниченная ул. Механиков, ул. Нефтяников, ул.Нагорная; - территория ул. Брусничная; - территория ул. Спокойная; - территория в районе ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое»; - часть территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул.Яковлева, ул.Тюменская; - часть территории мкр.Южный; - часть территории мкр. «Южный», в районе СОНТ «Связист»; - часть территории мкр. Солнечный. В настоящее время решается вопрос о разработки программы в новой редакции силами подрядной организации определённой аукционом в электронной форме. |
| 2 | Внесение изменений в документы территориального планирования города Урай (Правила землепользования и застройки, Генеральный план) | МКУ «УГЗ и П г.Урай» | 2016 | Увеличение площади градостроительных и функциональных зон застройки индивидуальными жилыми домами | Решением Думы города Урай №36 от 26.05.2016 внесены изменения в Генеральный план, площадь функционального зонирования увеличена. Решением Думы города Урай №38 от 26.05.2016 внесены изменения в ПЗЗ, площадь градостроительного зонирования увеличена |
| 3 | Направление предложений о внесении изменений план действий администрации города Урай на 2016-2020 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года: - в разделы 7 «Модернизация инфраструктуры и энергосбережения»; - в раздел 9 «Создание условий для жилищного строительства, снос непригодного и аварийного жилья». | МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016 | Повышение эффективности плана в рамках реализации мероприятий направленных на развитие и совершенствования дорожной сети, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий индивидуальной застройки. | Предложения не сформированы. |
| 4 | Направление предложений для включения в бюджет города о выделении денежных средств необходимых для организации мероприятий обеспечивающих возможность предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г. Урай», | 2016-2018 | Увеличение объемов финансирования направленных на формирование земельных участков, на разработку документов градорегулирования, на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры. | На основании предложений о выделении денежных средств: - в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» подпрограммы «Управление земельными ресурсами» заключено 15 муниципальных контрактов на формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на общую сумму 685,5 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» подпрограммы «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования» заключено три муниципальных контракта на разработку проектов планировки и проектов межевания для территорий индивидуальной жилой застройки на общую сумму 2 891,73 тыс. руб. - В рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" заключено три муниципальных контракта на разработку проектно-сметной документации на общую сумму 4430,3 тыс. руб |
| 5 | Направление предложений по включению изменений, дополнений в государственные программы с целью получения софинансирования на реализацию мероприятий плана: |  | 2014-2020 | Снижение финансовой нагрузки на бюджет города Урай в части реализации мероприятий обеспечивающих возможность предоставления земельных участков под индивидуальную жилую застройку | Направлялись предложения в адрес Департамента строительства ХМАО-Югры о финансировании из средств округа в 2016-2018 годах мероприятий по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для ИЖС: - письмом от 15.03.2016 на строительство инженерных сетей и проездов (по улицам микрорайона «Южный», по улицам Брусничная, Спокойная, Южная, Кондинская, Островского, Гоголя, Пионеров, территория в районе Борового-Пригородного-Монтажника); - письмом от 22.06.2016 на строительство объектов электроснабжения и дорог IV категории в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность граждан отнесенных к категориям, указанным в пунктах 1,2 статьи 7.4 Законв Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз "О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", для строительства индивидуальных жилых домов в МО г. Урай (в микрорайоне Солнечный, Южный (район Орбиты и между Урайскими электрическими сетями и проездом на Орбиту), Юго-Восточный (район ул. Кондинская), территория в районе Борового -Пригородного – Монтажника). Дополнительного финансирование не поступило |
| 5.1. | - в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры, в программу «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по строительству дорог в городе Урай; | МКУ «УГЗиП г.Урай», Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай |  |  |  |
| 5.2. | - в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах» в части корректировки адресного перечня земельных участков, предлагаемых для введения в оборот под комплексное освоение, мероприятий направленных на строительство инженерных сетей в районах индивидуальной жилой застройки. | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай», |  |  |  |
| 7 | Внесение изменений муниципальные программы: |  | 2016-2020 | Создание условий для увеличения количества формирования и предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |  |
| 7.1. | - в «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по строительству дорог; | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай |  |  | не вносились |
| 7.2. | - в «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016 - 2018 годы» в части разработки альтернативных мер государственной поддержки многодетных семей по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельных участков; | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, |  |  | Дополнен пункт 14 в раздел 4 «Рассмотрение заявлений, принятие решения о признании многодетных семей участниками программы (в части предоставления социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка)», осуществляется прием заявлений. |
| 7.3. | - в «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; | МКУ «УГЗиП г.Урай» |  |  | - 173,64 тыс. руб - разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое», ул. Спокойная (5,9 га). Заключен муниципальный контракт №14-2016 от 14.01.2016, ведутся работы по разработке проекта. - 2421,09 тыс.руб - комплексные работы на часть территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул.Яковлева, ул.Тюменская. Заключен муниципальный контракт №46-2016 от 16.08.2016, ведутся работы по разработке проекта. - 297,00 тыс.руб - разработка проекта планировки и проекта межевания территории ул.Островского, Гоголя, Пионеров. Заключается муниципальный контракт №43-2016 от 19.07.2016, ведутся работы по разработке проекта. - 3,00 тыс.руб – экономия в результате торгов. - 281,097 руб тыс.руб.С заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки - 435,54 тыс.руб выполнение муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов, получение кадастровых паспортов на земельные участки и выполнение работ по оценке участков. - 421, 6 тыс. руб. планируется заключить муниципальные контракты на проведение работ по формированию земельных участков под ИЖС. |
| 7.4. | - в «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай" на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры. | МКУ «УКС г.Урай» |  |  | - 732,3 тыс. руб. разработка проектно- сметной документации «Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай»; - 1 911,0 тыс. руб. разработка проектно-сметной документации «Инженерные сети и проезды в микрорайоне «Южный» в г. Урай (район Орбиты)»; Инженерные сети по улицам Спокойная; -1 787,0 тыс. руб. разработка проектно-сметной документации (инженерные сети по ул.Южная в г. Урай» |
| 8 | Утверждение планов-графиков предоставления земельных участков льготным категориям граждан и планов-графиков аукционов на 2016-2018 годы | МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016 | Планирование предоставление земельных участков под и индивидуальное жилищное строительство | Утверждено постановление администрации города Урай от 08.12.2015 «Об утверждении Плана-графика предоставления земельных участков предоставления земельных участков льготным категориям граждан на период 2016-2020 годы» (в редакции постановления №2299 от 20.07.2016); Утверждено постановление администрации города Урай от 23.03.2016 №792 «Об утверждении Плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков в муниципальном образовании город Урай на 2016-2020 годов» (в редакции постановления №792 от 23.03.2016). |

О.А. Полотайко

(34676) 29019

ogr1@urban.uray.ru