Квартальный отчет

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов плана мероприятий по созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года

за 4 квартал 2016 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы ( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города). | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | Потребность в корректировке Стратегии в существующей редакции, отсутствует. |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | МКУ «УКС г. Урай» в адрес администрации города направлено три обращения о перераспределении сэкономленных денежных средств, в том числе: - 1 246,5 тыс. руб. на мероприятия в Юго-Восточном микрорайоне (устройство водоотводной канавы, врезка в существующую дренажную сеть, прокладка 40 м водопропускной трубы, обустройство подъездов к домам в микрорайоне, кадастровые работы); -1 314,8 тыс.руб. на строительство наружных сетей освещения по ул. Южная. Также направлено в адрес главы города предложение о выделение средств местного бюджета в 2017 году на следующие мероприятия: -обследование, подготовка технического задания на проектирование по выявлению мест, для которых требуется водоотведение; -разработка проектной документации комплексной системы водоотведения в том числе, территории мкр. Первомайский, ул. Цветочная в районе КГ «Строитель». |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы: 1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог; 2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; 3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай, МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | 1) Программные мероприятия МП «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» реализовывались в рамках действующей редакции. Выполнены обязательства по муниципальным контрактам по ремонту автомобильных дорог в мкр. Первомайский, мкр. Земля Санникова, мкр. Солнечный. 2) 26.12.2016 постановлением администрации города Урай №4023 в подпрограмму «Благоустройство и озеленение города Урай» добавлена информация о финансировании объекта «Водопонижение микрорайона Юго-Восточный в г. Урай» в размере - 3 855,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Мероприятия по строительно-монтажным работы данного объекта исключены из муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» ввиду характера проведения работ. 3) 28.12.2016 постановлением администрации города Урай №4085 МП «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» была приведена в соответствие с решением Думы города Урай |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. | На предусмотренное финансирование в сумме 3 784,6 тыс. руб. для водопонижения в микрорайоне Земля Санникова были выполнены все запланированные мероприятия: |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. | - разработана проектная документация; - выполнены работы по прокладке водоотводных траншей; - выполнена установка предупреждающих информационных знаков; - выполнено устройство водопропускной трубы, скважин, водоотводной канавы; - осуществлена врезка в существующую дренажную сеть; - проложено 40 м водопропускной трубы; - обустроены подъезды к домам по ул. Геологов. |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной. (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. | - |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. | В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышению энергетической эффективности в г. Урай на 2016-2018годы» выполнены работы по устройству уличного освещения : -на пересечении ул. Южная и ул. Спокойная; -на пересечении ул. Южная и ул. Шаимская. В рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, в целях устройства освещения по улице Южная в районе СОНТ «Лесовод» с выполнением в январе 2017 года. |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 |  | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Урай 2016-2020 годы» в 2016 году выполнены работы по ремонту дорог индивидуальной застройки: - дорога по улице Весенняя; - дорога по улице Югорская; - дорога по улице Звездная; - дорога по улице Звонкая. |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 |  | - |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | Строительство сетей для обеспечения граждан услугами передачи данных осуществляют коммерческие структуры, которые занимаются этими видами деятельности в соответствии со своими инвестиционными планами. Администрация города Урай, в рамках имеющихся полномочий, предпринимает все необходимые меры по обеспечению связью, телерадиовещанием и доступом в сеть Интернет жителей города. В 2016 году обеспечены связью абоненты, проживающие в микрорайонах: Первомайский, Старый Урай, Солнечный, Аэропорт, Лесной, Земля Санникова. Работы будут продолжены в 2017 году. |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП» | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | - |

О.А. Полотайко

(34676)2-90-19