Отчёт

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов плана мероприятий  «дорожной карты» по обеспечению граждан земельными  участками для индивидуального жилищного строительства»

за 4 квартал 2016 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование комплексного плана мероприятий в рамках программы «Комплексное развитие города Урай в сфере жилищного строительства и социальной инфраструктуры на 2012 - 2020 годы», в части дополнения информации о перспективных территориях под индивидуальное жилищное строительство | МКУ «УГЗ и П г.Урай» | 2016 | Планирование мероприятий по созданию условий на территории города Урай для увеличения объемов индивидуального жилищного строительства, обеспечение горожан качественным современным жильем. | Принято решение о разработке программы в новой редакции силами подрядной организации определённой аукционом в электронной форме. В декабре 2016 года проведен мониторинг методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на определение начальной максимальной цены контракта, цена составила 1 721,523 тыс.руб. Разработка программы запланирована на 2017 год. |
| 2 | Внесение изменений в документы территориального планирования города Урай (Правила землепользования и застройки, Генеральный план) | МКУ «УГЗ и П г.Урай» | 2016 | Увеличение площади градостроительных и функциональных зон застройки индивидуальными жилыми домами | С 20.01.2017 по 31.03.2017 пройдут публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Генеральный план города Урай. Проектом предложено изменить границы градостроительных зон для возможности размещения объектов индивидуального жилищного строительства для части территории мкр. Солнечный и части территории мкр. Земля Санникова. |
| 3 | Направление предложений о внесении изменений план действий администрации города Урай на 2016-2020 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года: - в разделы 7 «Модернизация инфраструктуры и энергосбережения»; - в раздел 9 «Создание условий для жилищного строительства, снос непригодного и аварийного жилья». | МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016 | Повышение эффективности плана в рамках реализации мероприятий направленных на развитие и совершенствования дорожной сети, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий индивидуальной застройки. | Потребность в корректировке Стратегии в существующей редакции, отсутствует. |
| 4 | Направление предложений для включения в бюджет города о выделении денежных средств необходимых для организации мероприятий обеспечивающих возможность предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г. Урай», | 2016-2018 | Увеличение объемов финансирования направленных на формирование земельных участков, на разработку документов градорегулирования, на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры. | В декабре МКУ «УГЗиП г.Урай» в адрес главы города направило предложение о использовании доведенного финансирования на 2017 год на разработку двух проектов, для возможности формирования 102 земельных участков под ИЖС: - комплекс планировочных работ для территории мкр. Южный; - комплекс планировочных работ для части территории мкр. Солнечный. В октябре МКУ «УКС г. Урай» направило предложение о выделении средств из местного бюджета в 2017 году на: - строительство проездов по улицам Спокойная, Южная, микрорайона «Южный» (район Орбиты), Брусничная; -разработку ПСД в районе Борового-Пригородного-Монтажника; - разработку ПСД строительства сетей по ул. Островского, Гоголя, Пионеров; - разработка ПСД часть территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул. Яковлева, ул. Тюменская; - разработка ПСД строительства сетей в микрорайоне Солнечный. |
| 5 | Направление предложений по включению изменений, дополнений в государственные программы с целью получения софинансирования на реализацию мероприятий плана: |  | 2014-2020 | Снижение финансовой нагрузки на бюджет города Урай в части реализации мероприятий обеспечивающих возможность предоставления земельных участков под индивидуальную жилую застройку | В адрес Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры было направлено письмо администрации с предложением о включении в государственную программу «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» автомобильной дороги по улице Яковлева – Кондинская в Юго-Восточном микрорайоне. В адрес Департамента строительства ХМАО- Югры было направлено предложение по подготовке территорий, в отношении которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой, в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства (предложение по включению в Адресную инвестиционную программу). |
| 5.1. | - в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры, в программу «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по строительству дорог в городе Урай; | МКУ «УГЗиП г.Урай», Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай |  |  |  |
| 5.2. | - в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014 - 2020 годах» в части корректировки адресного перечня земельных участков, предлагаемых для введения в оборот под комплексное освоение, мероприятий направленных на строительство инженерных сетей в районах индивидуальной жилой застройки. | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай», |  |  |  |
| 6 | Внесение изменений муниципальные программы: |  | 2016-2020 | Создание условий для увеличения количества формирования и предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |  |
| 6.1. | - в «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по строительству дорог; | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай |  |  | Программные мероприятия реализовывались в рамках действующей редакции. |
| 6.2. | - в «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016 - 2018 годы» в части разработки альтернативных мер государственной поддержки многодетных семей по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельных участков; | Управление по учету и распределению муниципального жилого фонда администрации города Урай, |  |  | Программные мероприятия реализовывались в рамках действующей редакции. Принято к рассмотрению 20 заявлений от семей, из них: 6- получили отказ в связи с несоответствием требованиям участника программы, 7- отказались в получении субсидии в 2016 году, 7 – получили сертификаты. |
| 6.3. | - в «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; | МКУ «УГЗиП г.Урай» |  |  | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования реализовывались в рамках действующей редакции: - проект планировки и проекта межевания территории в районе ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое», ул. Спокойная (5,9 га), разработан и рекомендован к утверждению; - комплексные работы на часть территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул.Яковлева, ул.Тюменская выполнены. Проект планировки и проект межевания рекомендован к утверждению; - проект планировки и проект межевания территории ул.Островского, Гоголя, Пионеров разработан и рекомендован к утверждению. В 2016 году разработано три проекта планировки и 3 проекта межеваний территорий. 28.12.2016 постановлением администрации города Урай №4023 в подпрограмму «Управление земельными ресурсами» внесены изменения, в части перераспределения денежных средств возникших в результате экономии, в ходе проведения торгов. Мероприятия по землеустройству выполнены в полном объеме, выполнено 19 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки, 5 находятся на исполнении. В 2016 году 85 земельных участков, поставлено на государственный кадастровый учет под индивидуальную жилую застройку, в том числе и для льготной категории. |
| 6.4. | - в «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай" на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры. | МКУ «УКС г.Урай» |  |  | 28.12.2016 постановлением администрации города Урай №4085 внесены изменения в программу в части уточнения объема финансирования по фактическому исполнению, в соответствии с объемами инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (по улице Брусничная; микрорайона «Южный» (район Орбиты), по улицам Спокойная, Южная). В 2016 году заключено 9 муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы и кадастровых работ по трем объектам: - Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай; - Инженерные сети и проезды по улицам микрорайона "Южный" (район Орбиты) в г. Урай; - Инженерные сети по улице Спокойная, Южная в г. Урай. |
| 7. | Утверждение планов-графиков предоставления земельных участков льготным категориям граждан и планов-графиков аукционов на 2016-2018 годы | МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016 | Планирование предоставление земельных участков под и индивидуальное жилищное строительство | Утверждено постановление администрации города Урай от 08.12.2015 «Об утверждении Плана-графика предоставления земельных участков льготным категориям граждан на период 2016-2020 годы» (в редакции постановления №2299 от 20.07.2016). В 2016 году 7 земельных участков предоставлено под индивидуальную жилую застройку, в том числе 4 для льготной категории граждан. |

О.А. Полотайко    (34676) 29019

ogr1@urban.uray.ru