Таблица 1

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

__________________И.А. Фузеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы»

за 12 месяцев 2015 года

| № | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования | Исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования» |
|  | Мероприятие 1 Подготовка документов градорегулирования | МКУ «УГЗиПг.Урай» | Местный бюджет | 100,0 | 180,0 | 179,7 | 99,8% | 99,66 тыс. руб.-работы по муниципальному контракту на актуализацию проекта «Схема теплоснабжения города Урай». 160,00 тыс. руб.-работы по подготовке проекта планировки улично-дорожной сети части территории микрорайона Лесной в городе Урай. |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 100% |  |
|  | Мероприятие 2 Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса |  | Местный бюджет | 49322,2 | 54590,0 | 54359,5 | 99,6% |  |
|  | Обеспечение оказания МКУ «УГЗиПг.Урай» муниципальных услуг и реализации полномочий администрации города Урай | МКУ «УГЗиПг.Урай» | Местный бюджет | 22665,3 | 24875,7 | 24732,8 | 99,4% | Обеспечение деятельности МКУ «УГЗиПг.Урай» |
|  | Обеспечение оказания МКУ «УКС г.Урай» муниципальных услуг и реализации полномочий администрации города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | Местный бюджет | 26656,9 | 29714,3 | 29626,7 | 99,7% | Обеспечение деятельности МКУ «УКС г.Урай» |
|  | Всего по подпрограмме 1 |  |  | 54850,0 | 54850,0 | 54619,2 | 99,6% |  |
| Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» |
|  | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков | МКУ «УГЗиПг.Урай» | Местный бюджет | 500,0 | 464,1 | 381,2 | 82,14% | 82,8 тыс. руб. находятся под бюджетными обязательствами, заключены переходящие на 2016 год муниципальные контракты: №51-2015 от 24.12.2015 с ИП Балчус Е.И (15.8 тыс. руб.); №47-2015 от 26.11.2015 с ООО «Констант Гео» (67.0 тыс. руб.) 67.рублей 46 копеек остаток от торгов. |
| Подпрограмма 3. «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |
| 1 | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ «УГЗиПг.Урай» | Местный бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100% | Оказаны услуги по системно-аналитическому и программному сопровождению комплекса информационных систем за период май-август 2015 на сумму 100,0 тыс. руб., за период сентябрь-декабрь 2015 г. на 100 тыс. руб. |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Информационно- технологическое обеспечение и совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ «УГЗиПг.Урай» | Местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен контракт на пополнение базы автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на сумму 50 тыс. руб. Контракт является переходящим. Исполнение – апрель 2016 г. |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» |
| 1 | Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города | МКУ «УКС г. Урай» МКУ «УЖКХ г. Урай» | Бюджет ХМАО-Югры | 4 000,0 | 4 000,0 | 4000,0 | 100 % | УКС: Из предусмотренного финансирования освоено 93 % денежных средств. Задержка сроков оплаты объясняется не представлением подрядчиками исполнительной документации в полном объеме. УЖКХ: Причинами неисполнения является ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по контракту (поставка и установка малых архитектурных форм). После проведения претензионной работы начата процедура одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. МКУ УГЗиП: Исполнение контракта № 50/2015 от 14.12.2015 – 100%. (В скобках приведены сведения о финансировании каждого учреждения – исполнителя подпрограммы 4, предоставленные в отчете за 3 квартал 2015 года) |
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 1521,0 | 5615,2 | 5615,2 | 100 % |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4935,9 | 33150,7 (25852,2 УКС +7198,5 УЖКХ 100,0МКУ УГЗиП | 31201,9 (24876,7 УКС +6225,2 УЖКХ) 100,0 МКУ УГЗиП | 94,1 % (96,2 % 86,4% 100%) |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 490,0 | 490,0 | 100% |  |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации, производство строительных работ, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилого фонда | МКУ «УКС г. Урай» | местный бюджет | 0,0 | 160,0 | 160,0 | 100 % | ПСД разработана и оплачена. |
| 3 | Мероприятие 3 | МКУ «УЖКХ г. Урай» | Местный бюджет | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 100% | Произведена выплата денежной премии и оплата по художественному оформлению дипломов по конкурсу «Город цветов» на сумму 22,0 тыс. руб. |
|  | Всего по подпрограмме 4 |  |  | 10456,9 | 43437,9 | 41489,0 | 95,5% |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства» |
| 1 | Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под ИЖС | МКУ «УГЗиП г. Урай» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС | МКУ «УГЗиП г. Урай» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Оказание содействия в обеспечении постановки объектов ИЖС на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства | МКУ «УГЗиП г. Урай» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода ИЖД в эксплуатацию | МКУ «УГЗиП г. Урай» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 5: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по программе |  | Всего: | 60579,1 | 99002,0 | 96689,5 | 97,7% |  |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 4000,0 | 4180,0 | 4180,0 | 100% |  |
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 1521,0 | 5615,2 | 5615,2 | 100% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 55058,1 | 88226,8 | 86404,3 | 97,9% |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 490,0 | 490,0 | 100% |  |

Руководитель:     А.А. Парфентьева

Исполнитель:                              Л.В. Фильченко

Тел:33078

Таблица 2

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

__________________И.А.Фузеева

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы»

за 12  месяцев 2015 года.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 31.12.2015 | Фактическое значение на 31.12.2015 | Отклонение | Примечание (обоснование не достижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования» |
| 1.1. | Удельный вес территории, на которую разработаны проекты планировки и проекты межевания от общей площади границ проектирования на момент окончания действия программы | % | 51,9 | 56,5 | + 4,6 | По состоянию на 01.01.2014 разработано и утверждено документов по планировке территорий города на общую площадь 136,48 га – 51,9%. Необходимо разработать планировочную документацию еще на 126,48 га – 48,1%. С учетом площади проекта планировки улично-дорожной сети части территории микрорайона Лесной 12,2 га (136,48+12,2), площадь территории, на которой разработана планировочная документация, составила 148,68 га или 56,5% (262,96-100%) |
| 1.2. | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (за исключением жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду * | дни | 223 | 198 | - 25 | Срок периода сократился на 25 дней. Сокращение срока произошло благодаря заключенным соглашениям с ресурсо-снабжающими организациями (Шаимгаз, ЮТЭК-Энергия, Водоканал, Телеком). Работа ведется напрямую посредствам электронных запросов. Кроме этого сокращение времени произошло из-за постоянной работы в СИР (система исполнения регламентов) при обращении в Росреестр, время обработки запросов в электронном виде не превышает 5 дней. Время сокращается благодаря разработке ПП и ПМ - исключается процедура разработки градостроительных планов (до 30 дней). |
| 2. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» |
| 2.1. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в т.ч. под многоквартирные жилые дома, для проведения торгов, предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество (*) | ед. | 57 | 71 | +14 | С учетом нарастающего итога в 2015 году по заключенным в конце 2014 года контрактам в 2015 году поставлено на кадастровый учет 24 з/у в т.ч: 18 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в мкр. Солнечный, 1 – под сельскохозяйственное использование, 2 – под строительство многоквартирных жилых домов в мкр.1Д, 1Б (в 1 кв.2015), 2 – под комплексное освоение в целях жилищного строительства (в 1 кв.2015), 1 – под здание общественного назначения в мкр.1Г, в районе жилого дома 13Г. |
| 2.2. | Удельный вес проинвентаризированных земель по отношению к землям, вовлеченным в оборот, от общего земельного фонда города Урай (*) | % | 1,4 | 2,6 | +1,2 | Проведена работа по инвентаризации свободных от застройки территорий по выявлению пригодных для освоения земель в целях индивидуального жилищного строительства |
| 2.3. | Средняя продолжительность сроков формирования земельных участков и принятия решения о предоставлении земельных участков, предназначенных для строительства (за исключением жилищного строительства) | дни | 66 | 66 | 0 | Показатель достиг планового значения за счет налаживания постоянной работы в СИР (система исполнения регламентов) при обращении в Росреестр. |
| 2.4. | Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование (*) | уч. | 336 | 792 | + 456 | С учетом нарастающего итога в 2015 году в отчетный период предоставлено 142 участка. Увеличение показателя обусловлено своевременным информированием жителей о порядке оформления прав на земельные участки, в частности: публикация в СМИ (газета «Знамя»); размещение на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация для граждан – Жилищные и земельные вопросы - Земельные вопросы». |
| 2.5. | Удельный вес вовлеченных из общего земельного фонда города Урай в оборот земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, после их рекультивации (*) | % | 0,028 | 0,021 | -0,007 | Вовлечено в оборот нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель на площади 0,2 га |
| 2.6. | Поступление в бюджет городского округа город Урай от продажи земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 3961 | 7348,4** | +3387,4 | Реализованы с аукциона 17 з/у в т. ч.: - 4 з/у под многоквартирную застройку; - 4 з/у под СТО, аптеку, здание общественного назначения, строительство производственной базы; - 1 под развитие застроенной территории в целях жилищного строительства; - 1 з/ у участок под комплексное освоение ; - 7 з/у под ИЖС |
| 2.7. | Бюджетный эффект от выполнения работ по вовлечению земель в оборот и их реализации | тыс. руб. | 2800 | 10098,4 | +7298,4 | Положительная динамика подтверждает эффективность выполнения мероприятий программы (в т. ч. 7348,4тыс. руб. – поступления от продажи на аукционах, 2750,0 тыс. руб. от продажи 7 земельных участков при оформлении права собственности на з. у.) |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |
| 3.1. | Доходы от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам за предоставление сведений из АИС ОГД(*) | тыс. руб. | 120,0 | 103,6 | -16,4 | Показатель трудно прогнозируемый, потребность заявителей зависит от востребованности информации. |
|  | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» |
| 4.1. | Удельный вес благоустроенных внутриквартальных и дворовых территорий от общей площади жилой многоэтажной застройки(*) | % | 80,0 | 80,0 | 0 | По итогам 2015 года достижение целевых показателей реализации МП пункта 4.1. раздела 4 составляет 100 % от запланированных. Выполнены работы по благоустройству: *территории каре жилых домов №№ 5-11 в мкр.3; * территории в районе жилых домов №№14,16 по улице Шевченко; * территории каре жилых домов №№11-13 микрорайона Западный. |
| 4.2. | Удельный вес благоустроенных парков, скверов, пешеходных зон, территорий общего пользования, озеленения, от их общей площади (*) | % | 8,9 | 8,9 | 0 | Достижение целевых показателей реализации МП на 2015 год (согласно п.4.2 раздела 4) составляет 100 % от запланированных. Выполнены работы по обустройству и оборудованию сквера "Спортивный", а так же работы по устройству тротуаров в существующей жилой застройке города. |
| 4.3 | Удельный вес благоустроенных детских игровых и спортивных площадок от их общей площади (*) | % | 70,0 | 97 | +138,6 | Выделены дополнительные средства на поставку и установку малых архитектурных форм. |
| 4.4 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства (*) | (шт.) | 41 | 174 | +133 | Выделены дополнительные средства на поставку и установку малых архитектурных форм. |
| 4.5 | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда городского округа город Урай, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения от их общего количества (*) | % | 33,3 | 33,3 | 0 | Отсутствие финансирования. |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства» |
| 5.1 | Доля обследованных земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство (далее - ИЖС), от общего числа земельных участков, отведенных под строительство ИЖС(*) | % | 80 | 80 | 0 |  |
| 5.2. | Доля застройщиков ИЖСгорода Урай, информированных об упрощенном порядке ввода объектов в эксплуатацию от общего числа владельцев земельных участков, предоставленных под строительство индивидуальных жилых домов, по результатам опроса(*) | % | 50 | 50 | 0 |  |
| 5.3. | Доля застроенных участков с введенными в эксплуатацию индивидуальными жилыми домами в общем количестве земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство(**) | % | 81,6 | 82,7 | +1,1 | В результате стимулирования застройщиков к вводу индивидуального жилья увеличилась доля застроенных участков домами ИЖС до 102% от плановых показателей. |
| 5.4. | Обеспечение ежегодного объема введенного индивидуального жилья на территории города Урай не менее 3000 кв.м. | Кв.м. | 3010 | 4031 | +1021 | В 2015 году введено в эксплуатацию 4013 кв.м. (25 домов) индивидуального жилищного строительства из них 1351,2кв.м. (10 домов) по программе «Стимулирование жилищного строительства на территории города Урай» на 2013 – 2015 годы. Подготовлены технические планы на 10 объектов ИЖС общей площадью 1351,2 кв. метра (2 объекта – остатки денежных средств от реализации мероприятий программы в 2014 году, по муниципальному контракту №60-2014 от 24.12.2014 на сумму 19,9 тыс. руб. и 8 объектов ИЖС - по муниципальному контракту №46-2015 от 26.11.2015 на сумму 67,0 тыс. руб.). |
| 5.5. | Обеспечение ежегодного увеличения налогооблагаемой базы за счет регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства не менее чем на 12 объектов | Ед. | 12 | 25 | +13 | В 2015 году введено в эксплуатацию25 индивидуальных жилых домов, из них на 10 домов поставлены на государственный кадастровый учет по программе «Стимулирование жилищного строительства на территории города Урай» на 2013 – 2015 годы. |

## * В наименование показателя необходимо внести изменения  в следующей редакции: «Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (за исключением жилищного) до даты выдачи разрешения на строительство»

## (*) нарастающим итогом.

**- методика расчета показателя: Д=О(зу)/В(ижс)*100, где

Д  = Доля застроенных участков с введенными индивидуальными жилыми домами в общем количестве земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, нарастающим итогом;

О(зу) = Общее количество отведенных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на конец года нарастающим итогом;

В(ижс)=Общее количество введенных индивидуальных жилых домов на конец года нарастающим итогом.».

Руководитель: А.А. Парфентьева

Исполнитель:                                  Л.В. Фильченко

Тел:33078

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о результатах выполнения  реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015-2017 годы»

(далее Программа).

Программа утверждена постановлением администрации города Урай  от 30.09.2014  № 3428 (изменения в IV квартале от 28.12.2015 №4448).

Целью муниципальной Программы является: создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов, создание благоприятных условий жизнедеятельности, и, как следствие, вовлечение в оборот земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, мониторинг и обновление электронной базы градостроительных данных, обеспечение информационного и электронного взаимодействия.  Сроки реализации Программы 2015-2017 годы.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

- «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования» (далее Подпрограмма 1)

- «Управление земельными ресурсами» (далее Подпрограмма 2)

- «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее Подпрограмма 3)

- «Благоустройство и озеленение города Урай» (далее Подпрограмма 4)

- «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства» (далее Подпрограмма 5)

- На исполнение программных мероприятий по Подпрограмме 1 на 2015 год объем финансирования составляет 54850,0 тыс. рублей.

В  III квартале 2015 года завершились работы по муниципальному контракту на проведение актуализации проекта «Схема теплоснабжения города Урай», стоимость работ составила 99,66 тыс. рублей (100,00). Оплата выполненных работ - произведена. Также выполнены и оплачены работы по подготовке проекта планировки улично-дорожной сети части территории микрорайона Лесной в городе Урай, стоимость муниципального контракта составила 160,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение  на обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса за  2015 года составило 54359,5 тыс. рублей (24732,8 тыс. рублей – обеспечение деятельности МКУ «УГЗиП г. Урай»; 29626,7 тыс. рублей – обеспечение деятельности МКУ «УКС г. Урай»)

- На исполнение программных мероприятий по Подпрограмме 2 на 2015 год объем финансирования составляет 464,1 тыс. рублей.

На 4 квартал 2015 года объем финансирования составлял 82,867 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятий по программе в 4 квартале заключены муниципальные контракты:

- по оценке земельных участков   на сумму 15,8 тыс. рублей  (МК №51-2015 от 24.12.2015 с ИП Балчус Е.И.).

- кадастровые работы (межевание земельных участков) на сумму 67,0 тыс.руб. (МК  № 47-2015 от 26.11.2015 с ООО «Констант Гео»).

Работы по контрактам будут завершены в 2016 году.

- На исполнение программных мероприятий по Подпрограмме 3 на 2015 год объем финансирования составляет 250,0 тыс. рублей. Оказаны услуги по системно-аналитическому и программному сопровождению комплекса информационных систем за период май-август 2015 на сумму 100,0 тыс. руб., за период сентябрь-декабрь 2015 г. на 100 тыс. руб. Заключен контракт на 50 тыс. руб. на пополнение базы автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в количестве 250 дел о земельных участках. Контракт является переходящим. Фактическое финансирование и кассовое исполнение – апрель 2016 г.

- На исполнение программных мероприятий по Подпрограмме 4 на 2015 год объем финансирования составляет 43437,9 тыс. рублей. Исполнителями Подпрограммы 4 являются МКУ «Управление капитального строительства города Урай», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» и МКУ «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай».

Мероприятие 1 «Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города»:

В рамках исполнения мероприятий 1 МКУ «Управление капитального строительства города Урай»:

Финансирование мероприятия 1 подпрограммы «Благоустройство и озеленение города Урай»    предусмотрено в общей сумме 43 255,9 тыс. руб.  в том числе: 4 000,0 тыс. руб. – средства окружного бюджета, 5615,2 тыс. руб. – субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры, 33 150,7 тыс. руб. – средства местного бюджета, 490,0 тыс. руб. - иные источники.

-  объект «Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№5-11 в мкр. 3», бюджетные  ассигнования предусмотрены  в сумме  6 274,7  тыс. руб. в том числе: 5 222,3 тыс. руб.  – субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры, 41,9 тыс. руб.  – местный бюджет и 1 010,5 тыс. руб. - привлеченные средства (ОАО «ЛУКОЙЛ»).

В текущем году завершены работы по благоустройству территории: устройство тротуарной шашки в зоне отдыха, завершение строительства ливневой канализации, установка малых архитектурных форм и озеленение. Строительно-монтажные работы выполнялись  ООО «Универсал Пром-Строй», согласно заключенному контракту от 16.02.2015 №22. Выполнены и оплачены кадастровые работы под построенный объект. Готовится пакет документов для передачи объекта на баланс КУМИ;

-  объект «Обустройство и оборудование сквера «Спортивный»  в городе Урай», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 10 038,4 тыс. руб. в том числе: 4 000,0 тыс. руб. – окружной бюджет, 336,7 тыс. руб. – местный, 5 701,8 тыс. руб. – средства ОАО «ЛУКОЙЛ».

Согласно заключенному контракту с ООО «РосЮграПроект» от 10.02.2015 №19 разработана и оплачена проектно-сметная документация. Кассовый расход подрядчику составил за разработанную ПСД 207,4 тыс. руб.

Выполнены и оплачены работы по определению границ земельного участка под строительство объекта, согласно договора от 27.04.2015 №20 с ИП Лихачев В.П. на сумму 13,1 тыс. руб.

На поставку и монтаж фонтанного комплекса с ООО «ВМФ», г. Барнаул 23.04.2015 г. заключен муниципальный контракт на сумму 3 575,7 тыс. рублей. Работы подрядчиком выполнены и оплачены;

На работы по благоустройству площади вокруг фонтана заключен муниципальный контракт от 28.07.2015 №41 с ООО «Ной». На отчетную дату работы выполнены и оплачены.

Остаток бюджетных ассигнований предусмотрен на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на объекте, проведение аукциона - 15.01.2016;

- объект «Благоустройство комплекса «Мемориал Памяти» с размещением бывшей военной техники», бюджетные ассигнования  предусмотрены из средств местного бюджета в сумме 96,8 тыс. руб. на изготовление табличек согласно  муниципальному контракту №8 от 03.03.2015 с ООО «СК «Ной». Работы выполнены и оплачены. Объект введен в эксплуатацию и передан на баланс КУМИ.

- объект «Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84  в микрорайоне 1 А», бюджетные ассигнования в сумме 136,7 тыс. руб.  (135,6 тыс. руб. – за счет средств ОАО «ЛУКОЙЛ» и 1,1 тыс. руб. средства местного бюджета), предусмотрены на разработку проектно-сметной документации согласно заключенному муниципальному контракту с ООО «РосЮграПроект»  от 10.02.2015 №20 на сумму 135,6 тыс. руб. и на технологическое присоединение объекта к сетям ОАО «ЮТЭК – Региональные сети». ПСД разработана и оплачена,  договор на техприсоединение на подписании.

- объект «Благоустройство территории  в районе жилых домов №№14,16 по улице Шевченко», бюджетные ассигнования в сумме 168,3 тыс. руб. – местный бюджет, 11 310,0 тыс. руб. – средства ОАО «ЛУКОЙЛ» предусмотрены на разработку проектно-сметной документации согласно заключенному муниципальному контракту с ООО «РосЮграПроект»  от 10.02.2015 №16, и на выполнение работ по благоустройству территории с ООО «Нефтедорстрой» 07.04.2015 г. согласно муниципальному контракту на сумму 11 251,3 тыс. руб. ПСД разработана и оплачена в сумме 161,6 тыс. руб. Работы по благоустройству согласно контракта выполнены и оплачены. Остаток средств предусмотрен на  технологическое присоединение объекта к сетям ОАО «ЮТЭК – Региональные сети».

Объект завершен строительством. Выполнены кадастровые работы под построенный объект. Готовится пакет документов для передачи объекта на баланс КУМИ;

- объект «Реконструкция площади  «Планета звезд», бюджетные ассигнования в сумме 190,2 тыс. руб.  – местный бюджет, предусмотрены на разработку проектно-сметной документации согласно заключенному муниципальному контракту с ООО «РосЮграПроект»  от 10.02.2015 №17. ПСД разработана и оплачена;

- объект «Обустройство пешеходной зоны в районе деревянной жилой застройки», бюджетные ассигнования в сумме 215,5 тыс. руб. – местный бюджет,  предусмотрены на выполнение кадастровых работ в целях ввода объекта в эксплуатацию;

Заключены муниципальные контракты с ООО «Констант-Гео» от 05.02.2015 №15 на сумму 77,5 тыс. руб. (техпланы) и от 05.02.2015 №14 на сумму 137,9 тыс. руб. (определение границ земельного участка). Согласно контрактам все работы выполнены и оплачены. Объект введен в эксплуатацию и передан на баланс КУМИ;

- объект «Благоустройство территории каре жилых домов №№11-13 микрорайона «Западный» финансируется за счет привлеченных средств ОАО «ЛУКОЙЛ» в сумме 5 102,6 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных и кадастровых работ.

На проведение работ по благоустройству заключен муниципальный контракт с ООО «Урайстройкомплекс» на сумму 5 077,6 тыс. руб. Объект завершен строительством. Выполнены и оплачены кадастровые работы под построенный объект. Готовится пакет документов для передачи объекта на баланс КУМИ;

- объект «Устройство тротуаров в существующей  жилой застройке города Урай» обеспечен финансированием из средств местного бюджета в сумме 779,4 тыс. руб. на выполнение работ согласно заключенному муниципальному контракту №54 от 12.08.2015 с ООО «Строй-Комплект». На отчетную дату работы выполнены и оплачены на сумму 779,4 тыс. руб.;

- объект «Благоустройство комплекса «Аллея новобрачных» в г.Урай», обеспечен финансированием с сумме 1 012,3 тыс. руб., в том числе за счет привлеченных средств ОАО «ЛУКОЙЛ» в сумме 411,8 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 600,5 тыс. руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены:

- на выполнение кадастровых работ согласно заключенному договору от 09.07.2015

№62 с ИП Лихачев В.В. на сумму 43,5 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены;

- на аренду земельного участка согласно договора от 13.07.2015 №63 с ОАО «Курорты Югры» на сумму 4,2 тыс. руб.,

- на выполнение работ по замене светильников по договору от 13.07.2015 №64 с ООО «Электромонтажстрой-1» на сумму 99,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены,

- на выполнение работ по стрижке и формированию крон деревьев в количестве 41 шт. на объекте по договору от 13.07.2015 №66 с ОАО «Дорожник» на сумму 95,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены;

- на выполнение электромонтажных работ согласно договора от 07.09.2015 №95 с ООО «Электромонтажстрой 1» на сумму 99,6 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены;

- на поставку скамеек на объект согласно договора от 18.09.2015 №249 с ООО «Югор» на сумму 91,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены;

- на выполнение работ по наращиванию фонарных столбов на объекте. Проведен аукцион 25.12.2015 на сумму 398,9 тыс. руб. Заключение контракта до 17.01.2016, срок выполнения работ 2 месяца;

- на выполнение работ по изготовлению удлинителей для фонарных столбов на объекте, согласно заключенным договорам от 30.11 и 07.12.2015 с ООО «Урай НПО-Сервис» на сумму 156,6 тыс. руб., срок выполнения работ 3 мес.;

- на оплату технологического присоединения ссетям ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» на сумму 0,6 тыс. руб.

- объект «Устройство тротуаров и автостоянок в  существующей застройке города Урай» обеспечен финансированием в сумме 109,1 тыс. руб. из местного бюджета на выполнение кадастровых работ. Согласно заключенным договорам кадастровые работы выполнены и оплачены. Объект введен в эксплуатацию и передан на баланс КУМИ;

-  объект «Устройство пешеходных дорожек к социально-значимым объектам города» обеспечен финансированием в сумме 33,3 тыс. руб. из местного бюджета на выполнение кадастровых работ. Выполнены и оплачены кадастровые работы:

- МК с ООО «Тюмгеоресурс» № 64 от  10.11.2015  на сумму 5,0 тыс. руб.;

- договор с ИП Лихачев В.Н.  от 26.11.2015 на сумму 13,05 тыс. руб.;

- договор с ИП Лихачевым В.Н. от 29.10.2015 на сумму 13,05 тыс. руб.;

- Заключен  договор с ООО «Констант-Гео» от 14.12.2015 на сумму 2,2 тыс. руб., срок выполнения работ до 27.01.2016.

В рамках исполнения мероприятий 1 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» выполнены следующие работы:

- 493,4 тыс. руб.(490,0 т.р. средства ООО «Урайэнергонефть», 3,4 тыс. руб. – местный бюджет)приобретены и установлены малые архитектурные формы в мкр. 2 каре ж/д №47,53 установлен детский игровой комплекс – 1 шт., входная арка – 1 шт., скамья – 2 шт., ограждение 140 м/п; в мкр. 3 ж/д №26а, 27а, 27б установлено ограждение – 100 м/п; по ул. Урусова ж/д №5 установлен детский игровой комплекс – 1 шт., скамья – 2 шт.

- После проведения конкурсных торгов на поставку МАФ заключен контракт с ООО «Корда Плюс»  на сумму 3 260,0 тыс. руб. За отчетный период контракт не исполнен. Причинами неисполнения является ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по контракту (поставка и установка малых архитектурных форм). Контракт расторгнут по факту выполнения обязательств на сумму 2 561,33 тыс. руб., поставщиком уплачена неустойка бюджет города в размере 798,8 тыс. руб.

- На сумму 775,4т.р. подрядчиком ООО Эко-Сервис выполнены работы по поставке и установке детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на детские игровые площадки города в количестве 20 единиц и 26 мп ограждения на 5 детских игровых площадках.

- На сумму 224,8т.р. поставщиком ООО КСИЛ поставлено оборудование в количестве 27 единиц для вертикального озеленения города.

- 159,9 тыс. руб. – выполнены работы по монтажу малых архитектурных форм.

- 99,8 тыс. руб. – приобретены урны в количестве 23 штук.

- В рамках благоустроительных работ в целях подготовки к новогодним мероприятиям выполнены следующие работы:

- - ОАО ЮТЭК-Энергия по монтажу новогодней иллюминации на сумму 424,2 тыс. руб.;

- - приобретены 3D нити к новогодней иллюминации длиной 14 метров в количестве 5 штук на сумму 295,95 тыс. руб.;

- - выполнены работы по художественному оформлению снежных городков, их обустройству и содержанию на сумму 1680,5 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятий 1 МКУ «Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай» выполнены работы по муниципальному контракту № 50/2015 от 14.12.2015 года в сумме 100 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 2 «Подготовка проектно-сметной документации, производство строительных работ, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам  социальной инфраструктуры  и жилого фонда». Объем финансирования составляет 160,0 тыс. рублей:

- объект «Оборудование санитарных узлов и устройство специальной пожарной сигнализации МБОУ «Гимназия», бюджетные ассигнования в сумме 160,0 тыс. руб. – местный бюджет, предусмотрены на разработку проектно-сметной документации согласно муниципальному контракту с ООО «ИК «Артвилль» от 28.01.2015 №22. Работы выполнены и оплачены.

Мероприятие 3 «Участие в городских конкурсах по благоустройству». Объем финансирования составляет 22,0 тыс. рублей:

Проведен конкурс «Город цветов» Итоги подведены в сентябре 2015 года. Произведена выплата денежной премии в размере 17,8 тыс. руб., оплата по художественному оформлению дипломов в размере 4,2 тыс. руб.  произведена в октябре 2015 г.

- На исполнение программных мероприятий по Подпрограмме 5 на 2015 год финансирование не предусмотрено. Мероприятия выполнялись в рамках финансирования программы «Стимулирование жилищного строительства на территории города Урай» на 2013 – 2015 годы.

В 2015 году подготовлены технические планы на 10 объектов ИЖС общей площадью 1351,2 кв. метра (2 объекта – остатки денежных средств от реализации мероприятий программы в 2014 году, по муниципальному контракту №60-2014 от 24.12.2014 на сумму 19,9 тыс. руб.  и 8 объектов ИЖС - по муниципальному контракту №46-2015 от 26.11.2015 на сумму 67,0 тыс. руб.).

Директор                                                                                   А.А. Парфентьева

Исполнитель:

Начальник ОГР МКУ «УГЗиП»

Фильченко Людмила Васильевна

8(34676) 33078

# Text boxes

Согласовано:

Комитет по финансам  администрации города Урай

_________________________

подпись

«___» _____________20__ г.