## Приложение 2

к Порядку  принятия  решения о разработке муниципальных  программ муниципального образования городской округ  город Урай, их формирования, утверждения и реализации

Таблица 1

Утверждаю

Заместитель главы города Урай

_______________И.А.Фузеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы»

за 2015 год

| № | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования | Исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест и педиатрическим отделением на 30 коек в г. Урай. Второй пусковой комплекс – Детская поликлиника | МКУ «УКС г. Урай» | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Строительство больницы восстановительного лечения в г. Урай. 2 очередь. Первый пусковой комплекс | МКУ «УКС г. Урай» | бюджет автономного округа | 0,0 | 37 044,6 | 37 044,6 | 100 % | На отчетную дату освоены все средства окружного бюджета 2015 года. Готовность объекта - 99,5%. |
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Директор МКУ «УКС г. Урай»                                    С.Г.Макаров 	                                                                     Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

____________________________

«___»_______________2016 года

Исполнитель: ведущий инженер  ППО МКУ «УКС г. Урай»   Семенюк Ю.Л.

тел.:8(34676)26582

Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей реализации муниципальной программы

«Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы»

за 2015 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование не достижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность города Урай койками дневного пребывания на 10000 населения (коек) | койки | 35,9 | 32,1 | -3,8 | Не достижение плановых значений целевых показателей по обеспеченности населения койками дневного и круглосуточного пребывания, а также обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом обусловлено тем что, в 2015 году было предусмотрено завершение и ввод в эксплуатацию объекта - Больница восстановительного лечения в г. Урай. II очередь. Первый пусковой комплекс., в котором запроектированы палатные отделения на 72 койки, и соответственно, в связи с увеличением мощности больницы восстановительного лечения - создание новых рабочих мест в кол-ве 96 ед., в том числе врачи и медицинские сестры. Также по итогам года наблюдается снижение общей смертности населения и увеличение удовлетворенности населения медицинской помощью. |
| Количество подразделений учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи (ед.) | ед. | 4 | 4 | 0,0 |  |
| Младенческая смертность на 1000 населения (чел). | чел. | 5,5 | 5,5 | 0,0 |  |
| Общая смертность на 1000 населения (чел). | чел. | 8,5 | 7,8 | -0,7 |  |
| Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент) | % | 53,4 | 89,7 | +36,3 |  |
| Обеспеченность койками круглосуточного пребывания (коек) | койки | 69,6 | 69,4 | -0,2 |  |
| Обеспеченность населения врачами на 10 000 населения (чел.) | чел. | 49,7 | 46,7 | -3,0 |  |
| Обеспеченность населения средним медицинским персоналом на 10 000 населения (чел.) | чел. | 163,9 | 148,9 | -15,0 |  |
| Количество посещений медицинских учреждений населения в смену | пос. | 1 262,0 | 1 093,0 | -169,0 |  |

Директор МКУ «УКС г. Урай»                                С.Г. Макаров

Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.

тел.:8(34676)26582

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 - 2017 годы

за 2015 год

В рамках реализации муниципальной  программы  «Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы финансируется объект - Больница восстановительного лечения в г. Урай. II очередь. Первый пусковой комплекс.

На 2015 год муниципальной программой предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 37 044,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Финансирование предусмотрено на завершение строительно-монтажных работ и поставку оборудования.

Готовность объекта - 99,5%.

Проведена итоговая проверка объекта БВЛ службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры. В настоящее время, согласно предписанию комиссии - устраняются замечания.

Принято к освоению и оплачено в 2015 году за счет лимитов на сумму 37 044,6 тыс. руб.

Директор                                                                                                                         С.Г.Макаров

Исполнитель: ведущий инженер ППО «МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л.

тел.:8(34676)26582