Приложение 1

к решению Думы города Урай

от 21 сентября 2017 года №56

**ПРОЕКТ**

****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

город Урай» на 2018-2022 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Урай от 19.06.2017 №1681 «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Федеральной информационной системе стратегического планирования.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А.Фузееву.

Глава города Урай А.В. Иванов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от \_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы (далее по тексту – муниципальная программа) |
| 1. | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Урай от \_\_.09.2017 №\_\_\_\_ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы» |
| 2. | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Урай, курирующий направления строительства, градостроительства, землепользования и природопользования |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее по тексту - МКУ «УГЗиП г. Урай»)  |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы (участники) | 1) Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее по тексту - МКУ «УКС г.Урай»);2) Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее по тексту - МКУ «УЖКХ г.Урай»); |
| 5. | Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Урай;2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Урай; 3) повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Урай. |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 8. | Срок реализации муниципальной программы | 2018- 2022 годы  |
| 9. | Объемы и источники финансирования программы  | 1) Общий объем финансирования программы составляет 1 263 380,2 тыс. рублей. 2) Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета города Урай 1 263 380,2 тыс. руб., бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0,00 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс.руб; привлеченные средства 0,00 тыс.руб; 3) Финансирование 2018 г. – всего 78 730,1 тыс, руб., из них из бюджета города Урай 78 730,1 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,00 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс.руб.; привлеченные средства 0,00 тыс.руб; 4) Финансирование 2019 г. – всего 102 684,6 тыс. руб., из них из бюджета города Урай 102 684,6 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,00 тыс. руб., федерального бюджета 0,00 тыс.руб., привлеченные средства 0,00 тыс.руб;5) Финансирование 2020 г. – всего 382 772,8 тыс. руб. из бюджета города Урай. 6) Финансирование 2021 г. – всего 537 453,2 тыс. руб. из бюджета города Урай.7) Финансирование 2022 г. – всего 161 739,5 тыс. руб. из бюджета города Урай. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) увеличение площади и количества благоустроенных дворовых территорий в границах муниципального образования город Урай;2) увеличение доли финансового участия граждан при благоустройстве дворовых территорий город Урай;3) увеличение площади и количества благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования город Урай. |

**Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай»**

1. **Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Урай.**

 Среди перечня вопросов, отнесенных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, наиболее приоритетным направлением градостроительной политики органов местного самоуправления города Урай является создание комфортной среды жизнедеятельности населения.

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.
Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.10.2013 №423-п, предусмотрено предоставление субсидий на благоустройство дворовых и общественных территорий.

 Работы по благоустройству и озеленению территории города Урай направлены на улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Правил благоустройства территории города Урай. Одним из наиболее важных направлений муниципальной программы является благоустройство дворовых территорий в жилой многоэтажной застройке. Это территории жилой застройки в капитальном исполнении микрорайонов «2», «3», «2А», «Западный», «1Б».

 Территории микрорайонов, застроенных ветхими деревянными домами («А», «Г», «Д», «1»), не учитываются, так как благоустроительные проблемы этих районов будут решены в комплексе, то есть в период строительства объектов в капитальном исполнении.

 Также важным аспектом муниципальной программы является благоустройство общественных территорий: парков, скверов, набережной, прилегающих территорий к социальным объектам (медицинским учреждениям). Данная проблема также подразумевает насыщение сформированных общественных пространств малыми архитектурными формами: скульптурами, композициями, арт-объектами.

 На основании проведенного мониторинга обращений граждан в адрес администрации города Урай о необходимости благоустройства территорий города за период с 2015 по 2017 годы, в соответствии с проведенным анализом состояния сферы благоустройства муниципального образования за период с 2015 по 2017 годы, проведена оценка сферы благоустройства муниципального образования городской округ город Урай:

 1) Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.09.2017 (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) отражены в таблице 1.1.

- общая площадь дворовых территорий – 42,9 га=100%;

- площадь благоустроенных дворовых территорий – 27,0 га.;

- площадь дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве– 15,9 га.

Таблица 1.1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей |
| [2015 год](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) | [2016 год](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) | [на](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) 01.07.2017 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед.  |  34 | 36 |  38 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий\* | Площадь (га) | 25,3 | 24,9 | 27,0 |

\* Площадь дворовых территорий определена на основании данных геоинформационной системы «ИнГео», учитывая формирование территории благоустройства по принципу установления границы проектирования (выполнения работ).

 2) Доля благоустроенных территорий от общего количества дворовых территорий по состоянию на 01.07.2017 (дворовые территории многоквартирных жилых домов, капитальной застройки) отражена в таблице 1.2.

Общее количество всех дворовых территорий многоквартирных домов составляет 63 ед. =100%.

Таблица 1.2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей |
| [2015 год](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) | [2016 год](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) | [на](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) 01.07.2017 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 34 | 36 | 38 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 53,9 | 57,1 | 60,3 |

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями по стоянию на 01.07.2017 отражен в таблице 1.3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, определена на основании данных о регистрации по месту постоянного проживания (18797 человек). Общая численность населения муниципального образования город Урай составляет 40 559 человек = 100%.

Таблица 1.3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей |
| [2015год](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) | [2016 год](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) | [на](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) 01.07.2017 |
| Количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования город Урай | человек | 17 560 | 18 214 | 18 797 |
| Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования город Урай | % | 43,2 | 44,9 | 46,3 |

 4) Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) по состоянию на 01.07.2017 составляет 62 единицы. В данное количество входят также площадки, размещенные на территориях ветхой жилой застройки.

 5) Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.), по состоянию на 01.07.2017 составляет 34 единицы, из них 17 территорий нуждаются в благоустройстве.

 6) Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, по состоянию на 01.07.2017 установлены в Таблице 1.4.

- общая площадь общественных территорий составляет – 62,7 га=100%.

- площадь благоустроенных общественных территорий – 11,5га.

- площадь общественных территорий нуждающихся в благоустройстве– 51,2га.

Таблица 1.4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Значения показателей | Значения показателей |
| [2015 год](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) | [2016 год](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) | [на](file:///E%3A%5C%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.xlsx#RANGE!A20) 01.07.2017 |
| \*Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 10,8 | 10,8 | 11,5 |
| Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общей площади таких территорий. | % | 17,2 | 17,2 | 18,3 |

\*Площадь территорий определена на основании данных геоинформационной системы «ИнГео», учитывая формирование территории благоустройства по принципу установления границы проектирования (выполнения работ):

7) Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, по состоянию на 01.07.2017 составляет 81,7%. В данный показатель включены потенциально возможные к формированию рекреационные территории города, предусмотренные документами территориального планирования, территории, примыкающие к социальным объектам.

8) Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя муниципального образования, составляет 2,8 кв.м.

**2) Финансово-экономическое обоснование развития материально-технической базы сферы социально-экономического развития города Урай.**

По итогам оценки сферы благоустройства муниципального образования городской округ город Урай выявлены территории, нуждающиеся в благоустройстве, которые обозначены в адресном перечне территорий, подлежащих благоустройству. На данных территориях в период с 02.05.2017 по 28.07.2017 проведено обследование фактического состояния благоустройства. Результатом обследования стали паспорта инвентаризации территорий дворовых и общественных территорий.

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства программного мероприятия 1.1.1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования

(адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству)

Таблица 1.5.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Вид работ  | Мощность объекта (м.кв) | Срок выполнения работ | \*\*Источник финансирования | \*Общая стоимость, тыс. рублей |
| 1 | территория жилых домов №№91,91а, мкр 1Б, в том числе проезды по ул. Маяковского, ул. Островского | Проведение строительно-монтажных работ | 8 078,0 | 2018 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 20 812,6 |
| 2 | территория жилых домов №№12,14,14,15,16 мкр.3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ | 4 821,3 | 2018 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 13 547,1 |
| итого 2018 | 34 359,7 |
| 3 | территория жилого дома №11 мкр.Западный | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ | 5 208,7 | 2019 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 14 635,6 |
| 4 | территория жилого дома №19 мкр.Западный |  Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ | 4 161,9 | 2019 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 11 694,3 |
| 5 | территория жилых домов №№4,5,6 мкр.Западный | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 4 214,5 | 2019 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 11 842,1 |
| 6 | территория жилых домов №№64,65,101,102,103,104,105 мкр.2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 7 544,9 | 2019 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 21 200,0 |
| 7 | территории жилого дома № 8Г мкр. 1Г | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 1 877,8 | 2019 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 5 276,3 |
| итого 2019 | 64 648,3 |
| 8 | территория жилого дома №15 мкр.Западный |   | 6 398,0 | 2020 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 17 977,3 |
| 9 | территория жилого дома №12 мкр.Западный | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 5 553,2 | 2020 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 15 603,6 |
| 10 | территория жилого дома №3Д мкр.Д | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 1 014,6 | 2020 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 2 850,8 |
| 11 | территория жилых домов №№69,71,76,67,56 мкр. 2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 8 215,0 | 2020 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 23 082,8 |
| итого 2020 | 59 514,5 |
| 12 | территория жилых домов №№28,29 мкр.3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 2 117,3 | 2021 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 5 949,3 |
| 13 | территория жилых домов №№17,18,19,20,21 мкр.3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 4 598,9 | 2021 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 12 922,2 |
| 14 | территория жилых домов №№38,39,40, 41 мкр.3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 2 971,0 | 2021 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 8 348,0 |
| 15 | территория жилых домов №30,31 мкр.3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 1 942,7 | 2021 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 5 458,7 |
| 16 | территории жилого дома № 34 мкр. 2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 546,1 | 2021 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 1 534,5 |
| итого 2021 | 34 212,7 |
| 17 | территория жилых домов №№88,89,89а,90,96 мкр. 2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 4 745,8 | 2022 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 13 334,9 |
| 18 | территория жилого дома №1 мкр. Лесной | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 3 078,2 | 2022 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 8 649,2 |
| 19 | территории жилого дома №43/1 мкр.2А | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 895,4 | 2022 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 2 516,0 |
| 20 | территории жилых домов №№ 58,58а мкр.1Д | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 2 414,0 | 2022 | - бюджет города Урай,- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,- федеральный бюджет,- привлеченные средства | 6 783,0 |
| 21 | территория жилых домов №№42,43 мкр.2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ   | 1 466,9 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 4 121,8 |
| 22 | территория жилых домов №№51,50 мкр.2 |  Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 3 191,1 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 8 966,5 |
| 23 | территории жилого дома №100 ул. Ленина | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ   | 1 006,8 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 2 829,0 |
| 24 | территория жилых домов №№76,80,84 мкр 1А | Проведение строительно-монтажных работ   | 6 854,6 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 12 781,4 |
| 25 | территория жилых домов №№94,96,83 микр.2 |  Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 5 861,8 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 16 470,7 |
| итого 2022 | 76 452,5 |

 Очередность территорий определена на основании решений общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» об оценке предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальную программу.

\*Стоимость определена по укрупненным показателям на основании данных на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ аналогичного объекта «Благоустройство дворовой территории жилых домов №№ 68,69,70,71,73,87,88,89 микрорайона 1Д». шифр проекта 01.2017.

\*\* Источники финансирования:

1. Бюджет города Урай,

 2) Предоставление субсидирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и федерального бюджета производится в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» (Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год) в размере не менее 1/3 от объема предусмотренных средств. В 2017 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы, по подпрограмме 4 «Благоустройство и озеленение города Урай» выделено из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа - Югры – 3294,9 тыс.руб. из федерального бюджета – 772,8 тыс.руб.

 3) Объем и сбор денежных средств из привлечённого источника осуществляется на основании постановления администрации города Урай от 30.06.2017 №1876 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием). В соответствии с постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» (Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год). При финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

 Возможна корректировка объемов финансирования.

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства программного мероприятия 1.2.1 «Благоустройство общественных мест муниципального образования»

 (адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству)

Таблица 1.6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Вид работ  | Мощность объекта (м.кв) | Срок выполнения работ | \*\*Источник финансирования | \*Общая стоимость, тыс. рублей |
| 1 | площадь «Планета Звезд» | Изготовление, доставка и монтаж светодиодной тротуарной шашки | 0,0 | 2018 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 6363,7 |
| 2 | территория в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71, 72 мкр.1А  | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 8637,3 | 2018 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 23321,9 |
| 3 |  территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 19058,6 | 2018-2019 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 31045,5 |
| 4 | территория в мкр.Центральный между мемориалом и ул.Югорская | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 74748,1 | 2019-2020 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 322943,2 |
| 5 | территория набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.2 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 124424,0 | 2021-2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 576252,1 |
| 6 | территория между ул.Туманная, ул.Югорская, ул.Яковлева | Разработка проектно-сметной документации  | 0,0 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 7739,6 |
| 7 | Автостоянка по улице Ветеранов для автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника» | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 269,0 | 2018 | - бюджет города Урай | 972,6 |
| 8 | Проезд для объектов Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» :- отделение скорой медицинской помощи (город Урай, микрорайон 2, дом 27);- детское инфекционное отделение (город Урай, улица Северная, дом 4а) | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 1761,0 | 2018 | - бюджет города Урай | 4462,0 |
| 9 | Автостоянка по проезду 24 для бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница» | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 150,0 | 2019 | - бюджет города Урай | 623,6 |

.

 Очередность территорий определена на основании решений общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» об оценке предложений заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальную программу.

 Количество и очередность территорий определена на основании:

 - протокола от 02.02.2017 публичного обсуждения общественно значимого вопроса: определение приоритетных территорий города Урай, имеющих социальный и культурный эффект;

 - протокола от 25.01.2017 заседания Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Урай;

 - протокола от 18.07.2017 общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» об определении очерёдности благоустройства общественных территорий;

 - в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению необходимыми парковочными местами, пожарными проездами, объектами благоустройства, территорий, прилегающих к зданиям медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, расположенных на территории города Урай, (постановление администрации города урай от 05.04.2017 №853).

 \* Стоимость определена на основании сметных расчетов, произведённых с учетом периода реализации муниципальной программы.

\*\* Источники финансирования:

1) Бюджет города Урай,

 2) Предоставление субсидирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и федерального бюджета производится в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» (Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год») в размере не менее 2/3 от объема предусмотренных средств. В 2017 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы, по подпрограмме 4 «Благоустройство и озеленение города Урай» выделено из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 6589,9 тыс.руб из федерального бюджета – 1545,8 тыс.руб.

 Возможна корректировка объемов финансирования.

 По итогам оценки сферы благоустройства выявлены следующие проблемы низкого уровня благоустройства дворовых территорий:

 - недостаток автомобильных стоянок;

- разрушение дорожного покрытия проездов;

- несоответствие параметров проездов действующим градостроительным нормативам;

- разрушение или отсутствие покрытий тротуаров;

- отсутствие оптимальной тротуарной трассировки;

- недостаточный уровень обеспеченности безбарьерной средой;

- износ или отсутствие уличной мебели, спортивного и игрового оборудования;

- недостаток малых архитектурных форм (скульптур, композиций, арт-объектов).

 Только 38 дворовых территорий из 63-х, расположенных в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки обеспечены советующими градостроительным нормативам и потребностям населения элементами благоустройства.

 Застройка 25-и дворовых территорий осуществлялась в 1980-2000-е годы, следовательно, характеристики элементов благоустройства были определены в соответствии с действующей в указанный период времени градостроительной документацией. На сегодняшний день данные территории характеризуются узкими проездами, недостаточным количеством автостоянок, нерациональным использованием территории под детские и спортивные площадки. Данный аспект создает социальную напряженность у 12 856 жителей, проживающих на территориях неблагоустроенных дворов.

 Недостаточен уровень обеспеченности муниципального образования общественными территориями. При потенциально возможных к развитию 51,4 гектаров территорий рекреационных зонах и общественных пространств благоустроено только 11,5 гектаров. Благоустроенные территории сосредоточены в центральной части города, когда как периферийные территории остаются заболоченными и заросшими тальником.

 В феврале 2017 года проведено открытое обсуждение общественно значимого вопроса: определение приоритетных территорий города Урай, имеющих социальный и культурный эффект. По итогам обсуждения определились четыре территории, которые необходимо благоустроить, в том числе: набережная реки Конда , продолжение Аллеи Мира, территория в мкр. 1А в районе пересечения ул. Узбекистанская, ул. Космонавтов и территория в мкр. Аэропорт, парк в районе ДС «Звезды Югры». На сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проведен социологический опрос об определении очередности выполнения благоустройства на общественных территориях, по результатам опроса определились те же территории. Результаты опросов предсказуемы, так как набережная реки Конда является излюбленным местом отдыха населения всего города, часть территории в микрорайоне Центральный, на которой возможно сформировать парк, продолжающий Аллею Мира, который соединил бы районы индивидуальной жилой застройки и центральную часть города благоустроенным маршрутом.

 В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению необходимыми парковочными местами, пожарными проездами, объектами благоустройства, территорий, прилегающих к зданиям медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, расположенных на территории города Урай, (постановление администрации города урай от 05.04.2017 №853) до сентября 2021 года необходимо организовать автостоянки в капитальном исполнении для следующих медицинских организаций:

 - бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» (для отделения скорой медицинской помощи (город Урай, микрорайон 2, дом 27) и детского инфекционного отделения (город Урай, улица Северная, дом 4а);

 -автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника»;

 - бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница».

 Строительство автостоянки по улице Северная для объектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница»: акушерско-гинекологического отделения, противотуберкулёзного отделения будет осуществлено в рамках строительства стационара. Для остальных объектов благоустройство необходимо выполнить в рамках муниципальной программы.

 На территории города Урай практика финансового участия жителей в благоустроительных мероприятиях на дворовых территория не применялась. Данный аспект обусловлен наличием большого количества неразграниченных земель под многоквартирные жилые дома с учетом прилегающей территории, что определяет правообладателя данными территориями – администрацию города Урай. В соответствии с положениями приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» финансовое участие горожан стало возможным. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

 Для осуществление данной практики муниципальные казенные учреждения (МКУ «УГЗиП г.Урай, МКУ «УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай») и представители управляющих организаций проводят агитационные мероприятия для населения города. На сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Формирование комфортной среды» где размещена и регулярно актуализируется информация о благоустроительных мероприятиях, а также информация о механизме финансового участия граждан. В соответствие с утверждённым графиком в период с 10.05.2017 по 31.07.2017 на территориях, подлежащих благоустройству, проводились встречи с гражданами, где предоставлялась информация об алгоритме действия при подаче заявки на благоустройство в городе Урай. В результате проведённой работы в адрес общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» поступило три заявки на благоустройство дворовой территории и одиннадцать на благоустройство общественной территории. Агитационные мероприятия будут продолжены.

 Население города принимает активное трудовое участие в благоустроительных мероприятиях на общественных территориях муниципального образования. Ежегодно в рамках акций «Спасти и сохранить», «Дни древонасаждений», «День кедра» жители города осуществляют высадку деревьев и кустарников на территориях общего пользования. В теплое время года граждане осуществляют содействие в проведение городских субботников. Также на дворовых территориях многоквартирных жилых домов физические лица выполняют цветочное оформление прилегающих территорий, осуществляют покраску ограждающих конструкций. Органами местного самоуправления будет продолжена агитационная работа для стимулирования населения к трудовому участию в процессе благоустройства территории муниципального образования.

 Для создания и сохранения положительного имиджа города необходимо продолжить практику насыщения общественных территорий малыми архитектурными формами.

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции,

капитального ремонта объектов капитального строительства программного мероприятия 1.2.2 «Установка объектов внешнего благоустройства

 на общественных территориях»

Таблица 1.7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Вид работ  | Мощность объекта (ед.) | Срок выполнения работ | Источник финансирования | \*Общая стоимость, тыс. рублей |
| 1 |  Скульптурная композиция «Солнечная система» на площади «Планета звезд» | Изготовление, доставка и установка  | 1 | 2018 | - бюджет города Урай  | 8779,3 |
| 2 | Скульптурная композиция на Мемориале памяти, посвященная 75-тилетию Великой Победы | Изготовление, доставка и установка | 1 | 2019 | - бюджет города Урай  | 3274,6 |
| 3 | Скульптурная композиция на территории мкр. Центральный между мемориалом и ул.Югорской | Изготовление, доставка и установка | 1 | 2020 | - бюджет города Урай  | 3274,6 |
| 4 | Скульптурная композиция в сквере Романтиков | Изготовление, доставка и установка | 1 | 2021 | - бюджет города Урай  | 2028,8 |
| 5 | Скульптурная композиции на территории набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.2 | Изготовление, доставка и установка | 1 | 2022 | - бюджет города Урай  | 2028,8 |

\*Стоимость определена на основании:

- коммерческих предложений, исследование проходило в июле 2017 года;

- ценовых предложений по аналогичному виду работ на сайте <http://zakupki.gov.ru/>.

Возможна корректировка объемов финансирования.

 В период с 2015 по 01.07.2017 года на территории муниципального образования проведено четыре конкурса, целями которых являлась популяризация искусства садово-парковой скульптуры, ландшафтных арт-объектов и поддержка инициатив жителей.

 В 2017 году прошел городской конкурс на разработку дизайн-проекта (эскизного предложения) по организации благоустройства территорий на пересечении ул.Космонавтов и ул.Узбекистанская и на месте сноса домов №69, 70 в мкр.1А. Начиная с 2016 года в городе проводится конкурс «Гениальный сварщик». Изделия участников - металлические стулья в 2017 году были размещены на общественных территориях города. Начиная с 2015 года проводится конкурс «Город цветов».

 В рамках мероприятий муниципальной программы для учета мнения населения города проектные решения по благоустройству и развитию территорий общественного назначения будут основываться на итогах конкурсов на разработку дизайн – проектов таких территорий, а так же будет продолжена практика проведения городских конкурсов по созданию малых архитектурных форм (скульптур, композиций, арт-объектов).

 Мероприятия муниципальной программы экономически и социально оправданы, их реализация позволит повысить общий уровень комфортности среды жизнедеятельности для всех граждан города. Для продолжения работ в данном направлении необходимо целевое бюджетное финансирование. Решению проблем застойных явлений в развитии городских территорий послужит настоящая муниципальная программа.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1. |
| **Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей муниципальной программы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программных мероприятий | ед.изм | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай. |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Урай. |
| 1.1.1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 27,00 | 28,90 | 33,60 | 36,40 | 38,50 | 42,90 | 42,9 |
| 1.1.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий | % | 62,93 | 37,36 | 78,32 | 84,84 | 89,74 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | % | 60,00 | 63,40 | 71,40 | 77,70 | 85,70 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Урай. |
| 1.2.1 | Доля финансового участия граждан, заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий | % | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1.3. | Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Урай. |
| 1.3.1 |  Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 11,50 | 12,40 | 19,80 | 21,80 | 21,80 | 34,20 | 34,20 |
| 1.3.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий. | % | 18,34 | 19,77 | 31,57 | 34,76 | 37,76 | 54,54 | 54,54 |
| 1.3.3 | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 17,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,5 | 28,0 | 28,0 |
| 1.3.4 | Количество установленных малых архитектурных форм на общественных территориях | ед. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 1.3.5 | Количество участников конкурсов. | чел. | 78 | 108 | 138 | 168 | 198 | 228 | 228 |

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы.

Таблица 2.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета целевого показателя |
| 1. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | Показатель характеризует площадь благоустроенных дворовых территорий, благоустройство которых выполнено в соответствии с действующими градостроительными нормативами.Sобд = Sбд+ Sб , где:Sбд - Площадь благоустроенных дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки на момент разработки программы;Sобд - Общая площадь дворовых территорий в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки на момент разработки программы;Sб – площадь благоустроенных дворов за отчетный период;Источник информации – мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай»  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий\* от общей площади дворовых территорий\*\* | % | Показатель характеризует долю благоустроенных дворовых территорий, благоустройство которых выполнено в соответствии с действующими градостроительными нормативами от общей площади дворовых территорий.Д =(П1 х 100% ) / П2, где:Д - доля благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий;П1\* – площадь благоустроенных дворовых территории, обеспеченных блгоустроительными элементами, отвечающими действующим градостроительным нормативам. П2\*\* – общая площадь дворовых территорий, размещенных в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки;Источник информации – мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай» |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий\* от общего количества дворовых территорий\*\* |  %  | Показатель характеризует долю благоустроенных дворовых территорий, благоустройство которых выполнено в соответствии с действующими градостроительными нормативами.Д =(П1 х 100% ) / П2, где:Д - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;П1\* – количество благоустроенных дворовых территории, обеспеченных блгоустроительными элементами, отвечающими действующим градостроительным нормативам. П2\*\* – общее количество дворовых территорий, размещенных в районах капитальной, многоквартирной, жилой застройки; Источник информации – мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай» |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | Показатель характеризует площадь благоустроенных общественных территорий.Sобот = Sбот+ Sб , где:Sбот - площадь благоустроенных общественных территорий на момент разработки программы;Sобот - Общая площадь общественных территорий с учетом благоустроенных и нуждающихся в благоустройстве на момент разработки программы;Sб - площадь благоустроенных общественных территорий на отчетный период.Источник информации – мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай» |
| 5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий | % | Показатель характеризует долю благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, благоустроенных и нуждающихся в благоустройстве.Д =(П1 х 100% ) / П2, где:Д - доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий;П1 – площадь благоустроенных общественных территорий;П2 – общая площадь общественных территорий, благоустроенных и нуждающихся в благоустройстве.Источник информации – мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай» |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  |  | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: парки, скверы, набережная, территории, примыкающие к социальным объектам.Ед = Ед1+ Ед2, где:Ед - количество благоустроенных общественных территорий.Ед1 – количество благоустроенных общественных территорий на момент разработки программы;Ед2 - количество благоустроенных общественных территорий за отчётный период.Источник информации – мониторинг сведений геоинформационной системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай»  |
| 7. | Доля финансового участия граждан, заинтересованных лиц при благоустройстве дворовых территорий | % | Показатель характеризует долю финансового участия граждан, заинтересованных лиц от стоимости работ по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня.Д =(П1 х 100% ) / П2, где:Д - доля финансового участия граждан.П1 – объем финансирования (тыс.руб) на строительство благоустройства дворовой территории по дополнительному перечню. П2 – объем финансирования (тыс.руб) привлечённых средств (объем финансирования, поступивший на счет для выполнения благоустройства по дополнительному перечню).Источник информации – мониторинг сведений МКУ «УГЗиП г. Урай». |
| 8 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях | ед. |  Показатель характеризует количество установленных объектов внешнего благоустройства (ОВБ) на общественных территориях.Указывается количество установленных объектов внешнего благоустройства, скульптур или скульптурных композиций, являющихся единым ансамблем на конец отчетного периода.Ед = Ед1+ Ед2, где:Ед – количество установленных ОВБ;Ед1 – количество установленных ОВБ на момент разработки программы;Ед2 - количество установленных ОВБ за отчётный период.Источник информации – мониторинг сведений МКУ «УГЗиП г. Урай». |
| 9 | Количество участников конкурсов  | чел. |  Показатель характеризует количество участников конкурсов.Ед = Ед1+ Ед2, где:Ед – количество участников конкурсовЕд1 – количество участников конкурсов на момент разработки программы.Ед2 - количество участников конкурсов за отчётный период.Источник информации – мониторинг сведений МКУ «УГЗиП г. Урай». |

**Раздел 3. Механизм реализации муниципальной программы.**

1. Механизм реализации муниципальной программы предполагает:

1.1. Разработку и принятие муниципальных правовых актов города Урай, необходимых для реализации муниципальной программы;

1.2. Корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы;

1.3. Обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

1.4. Информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы;

1.5. Предоставление отчетов о выполнении муниципальной программы;

1.6. Реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

1.6.1. Механизм реализации мероприятий основан на взаимодействии органов местного самоуправления города Урай, собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

1.6.2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий состоят из мероприятий, определяемых минимальным перечнем работ и дополнительным перечнем работ.

1.6.3. Минимальный перечень работ предусматривает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

1.6.4. Дополнительный перечень работ выполняется на территориях, на которых обеспечен минимальный перечень работ, и предусматривает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, обустройство контейнерных площадок, озеленение территории.

1.6.5. При реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательным условием является финансовое участие граждан, при этом доля такого участия составляет не менее 5% от стоимости работ по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня.

1.6.6. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней, определяется сметным методом, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1.6.7. Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в соответствии с правовыми актами администрации города Урай, регламентирующими порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

1.6.8 Благоустройство дворовых территорий, общественных территорий осуществляется с соблюдением условия обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и выполняется в соответствии с требованиями Свода правил СП 59.133330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2. Куратор муниципальной программы – заместитель главы города Урай, курирующий направления строительства, градостроительства, землепользования и природопользования.

Куратор муниципальной программы осуществляет непосредственный контроль за реализацией муниципальной программы и несет ответственность за эффективность ее реализации.

3. Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «УГЗиП г. Урай».

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

1) управление реализацией муниципальной программой, в том числе через внесение необходимых изменений в муниципальную программу;

2) разработку и (или) совершенствование механизма ее реализации (в том числе отдельных мероприятий муниципальной программы);

3) эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.

3.1. Соисполнителями муниципальной программы являются: МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УЖКХ г.Урай».

3.2. Соисполнители обеспечивают:

1) своевременное исполнение мероприятий;

2) эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

3) по результатам деятельности в соответствии с установленными сроками и формами отчетности представляют ответственному исполнителю отчеты о результатах реализации мероприятий и использовании средств; информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

3.3. Соисполнители несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы и конечные результаты их реализации, за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

4. Реализация муниципальной программы будет осуществляться путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством, ответственным исполнителем муниципальной программы. В рамках реализации данной муниципальной программы предусматриваются бюджетные ассигнования (в том числе межбюджетные трансферты), предназначенные на исполнение расходных обязательств 2017 года, возникших на основании муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение города Урай на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы».

5. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

 6. Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению:

Таблица 3.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | Дефицит федерального, регионального и местного бюджетов | проведение агитационной работы с потенциальными инвесторами для возможности пополнения бюджета за счет внебюджетных источников. |
| 2 | Низкая социальная активность населения  | повышение уровня информирования населения, усиленные воздействия населения и органов исполнительной власти, проведение агитационных мероприятий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1 |
| № | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, (всего тыс.руб) | в том числе по годам (тыс.руб) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| 1.1. | Задача 1. Увеличение площади и количества благоустроенных дворовых территорий в границах муниципального образования город Урай; Задача 2. Увеличение доли финансового участия граждан при благоустройстве дворовых территорий. |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования | МКУ «УГЗиП г.Урай»;МКУ «УКС г.Урай» | 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.1. | Всего | 269 187,7 | 34 359,7 | 64 648,3 | 59 514,5 | 34 212,7 | 76 452,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 269 187,7 | 34 359,7 | 64 648,3 | 59 514,5 | 34 212,7 | 76 452,5 |
| Привлечённые средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 3. Увеличение площади и количества благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования город Урай. |
| 1.2.1. | Благоустройство общественных мест муниципального образования | МКУ «УГЗиП г.Урай»;МКУ «УКС г.Урай» | 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3. | Всего | 973 724,2 | 35 427,6 | 34 559,2 | 319 745,7 | 500 955,9 | 83 035,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 973 724,2 | 35 427,6 | 34 559,2 | 319 745,7 | 500 955,9 | 83 035,8 |
| 1.2.2. | Установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях | МКУ «УГЗиП г.Урай»;МКУ«УКС г.Урай» | 1.3.4. | Всего | 19 386,1 | 8 779,3 | 3 274,6 | 3 274,6 | 2 028,8 | 2 028,8 |
| Бюджет городского округа город Урай | 19 386,1 | 8 779,3 | 3 274,6 | 3 274,6 | 2 028,8 | 2 028,8 |
| 1.2.3. | Проведение конкурсов по благоустройству  | МКУ«УГЗиП г.Урай»МКУ «УЖКХ г.Урай» | 1.3.5. | Всего | 1 082,2 | 163,5 | 202,5 | 238,0 | 255,8 | 222,4 |
| Бюджет городского округа город Урай | 1 082,2 | 163,5 | 202,5 | 238,0 | 255,8 | 222,4 |
| ИТОГО  | **Всего** | 1 263 380,2 | 78 730,1 | 102 684,6 | 382 772,8 | 537 453,2 | 161 739,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 1 263 380,2 | 78 730,1 | 102 684,6 | 382 772,8 | 537 453,2 | 161 739,5 |
| Привлечённые средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |