Таблица 1

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Фузеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы»

за I квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  программных  мероприятий | Исполнитель | Источники  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнение годового объема финансирования | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |
| 1. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования» | | | | | | | | |
| 1. 1. | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования | МКУ «УГЗиПг.Урай» | ВСЕГО: | 6837,0 | 6622,0 | 0,0 |  | Финансирование предусмотрено на исполнение следующих мероприятий:  - выполнение комплекса планировочных работ для территории мкр. Южный города Урай - 3037,42 тыс.руб;  - выполнение комплекса планировочных работ для части территории микрорайона Солнечный города Урай - 486,187 тыс.руб;  - выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания (линейного объекта) части территории улица Южная города Урай - 98,393 тыс.руб;  - выполнение работ по определению зон с особыми условиями использования территорий в отношении водных объектов (зон затопления, подтопления) расположенных в границах муниципального образования города Урай – 1500,00 тыс.руб;  - подготовка проекта правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай – 1500,00. |
| Местный бюджет | 4167,0 | 3952,0 | 0,0 | 0% |
| Бюджет ХМАО-Югры | 2670,0 | 2670,0 | 0,0 | 0% |
| 1. 2. | 1. Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса |  | Местный бюджет | 53518,8 | 53318,8 | 12630,6 | 23,6% |  |
| 1. 2.1. | 1. Обеспечение оказания МКУ «УГЗиПг.Урай» муниципальных услуг и реализации функций и полномочий администрации города Урай | МКУ «УГЗиП г.Урай» | Местный бюджет | 24802,6 | 24802,6 | 5914,9 | 23,8% | Обеспечение деятельности МКУ «УГЗиП г.Урай» |
| 1. 2.2. | 1. Обеспечение реализации МКУ «УКС г.Урай» функций и полномочий администрации города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | Местный бюджет | 28716,2 | 28516,2 | 6715,7 | 23,4% | Обеспечение деятельности МКУ «УКС г.Урай» |
|  | 1. Всего по подпрограмме 1 |  | ВСЕГО: | 60355,8 | 59940,8 | 12630,6 | 21,0% |  |
| Местный бюджет | 57685,8 | 57270,8 | 12630,6 | 22,0% |  |
| Бюджет ХМАО-Югры | 2670,0 | 2670,0 | 0,0 | 0% |  |
| Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | | | | | | | | |
| 1. 1. | 1. Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков | МКУ «УГЗиП г.Урай»  МКУ «УКС г.Урай» | Местный бюджет | 435,0 | 4850,0 | 3,0 | 0,06% | МКУ «УГЗиП»  С начала года заключены три муниципальных контракта на сумму 9,2 тыс.руб.:  1. МК №16-2017 от 27.02.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 3,0  2. МК №20-2017 от 30.03.2017 с ИП Козлова М.Ю. на сумму 3,9;  3. МК №21-2017 от 30.03.2017 с ООО «Центр экономического содействия» на сумму 2,3.  МКУ «УКС»  Денежные средства (4200 тыс.руб.) предусмотрены на выполнение работ по сносу ветхих детских садов в мкр. 1 «А»: *МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко»* и *МБДОУ «Детский сад № 10 «Снежинка».* В настоящее время на выполнение работ по сносу здания МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка», заключен муниципальный контракт от 16.03.2017 №4 с ИП Тимошенко О.М. на сумму 1 325,2 тыс. руб., со сроком выполнения до 21.04.2017. На выполнение работ по сносу здания МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко», расположенного по адресу: г. Урай, микрорайон 1 А, дом 56А готовится документация на проведение закупки. |
| Подпрограмма 3. «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ «УГЗиП г.Урай» | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0% | Заключен контракт на 200 тыс.руб. на системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, срок исполнения которого до 31.08.2017. |
| 1. 2 | 1. Информационно- технологическое обеспечение и совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ «УГЗиП г.Урай» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Финансирование в 2017 году не предусмотрено. Мероприятие исполнено в 2016 году. |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города | МКУ «УКС г. Урай»  МКУ «УЖКХ г. Урай»  МКУ «УГЗиП г.Урай» | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Денежные средства предусмотрены на выполнение работ по благоустройству на следующих объектах:  *-«Благоустройство территории каре жилых домов №№ 68,69,70,71 микрорайона «1Д»»,* объем средств в сумме 9 832,2 тыс. руб. В настоящее время заключен договор на выполнение ПИР от 27.03.2017 №10 с ПК «Будивельник», срок выполнения - апрель 2017 года, после чего будет объявлен аукцион на СМР.  *-«Реконструкция площади «Планета звезд»»,* объем средств в сумме 18 518,4 тыс. руб. ПСД в наличии. В настоящее время готовится документация для проведения аукциона на выполнение СМР |
|  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 3350,6 | 28350,6 | 0,0 | 0,0 % |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1. 2 | 1. Подготовка проектно-сметной документации, 2. производство строительных работ, направленных  на 3. создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилого фонда | МКУ «УКС г. Урай» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Финансирование в 2017 году не предусмотрено. |
| 3 | Участие в городских конкурсах по благоустройству | МКУ «УЖКХ г. Урай» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Финансирование в 2017 году не предусмотрено. |
|  | 1. Всего по подпрограмме 4 |  | Местный бюджет | 3350,6 | 28350,6 | 0,0 | 0,0 % |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства» | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под ИЖС | МКУ «УГЗиП  г. Урай» | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Строительный период начинается со II квартала и оканчивается в октябре месяце IV квартала. Исходя из продолжительности строительного периода начало работ запланировано в конце III квартала 2017 года. |
| 1. 2 | 1. Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС | МКУ «УГЗиП  г. Урай» | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0% | Проведение работ возможно по окончанию строительного периода в IV квартале 2017 года. |
| 1. 3 | 1. Оказание содействия в обеспечении постановки объектов ИЖС на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства | МКУ «УГЗиП  г. Урай» | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Проведение работ возможно по окончанию строительного периода в IV квартале 2017 года. В настоящее время ведется консультативная и разъяснительная работа. |
| 1. 4 | 1. Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода ИЖД в эксплуатацию | МКУ «УГЗиП  г. Урай» | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Консультации граждан ведутся на постоянной основе. Размещение информации в газете «Знамя» и ТРК «Спектр+» выполняется согласно медиа-плану. |
|  | 1. Всего по подпрограмме 5: |  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - |  |
|  | 1. Итого по программе |  | Всего: | 64441,4 | 93441,4 | 12633,6 | 13,5% |  |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 2670,0 | 2670,0 | 0,0 | - |  |
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 61771,4 | 90771,4 | 12633,6 | 13,9% |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Руководитель: И.С. Лысенко

Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Исполнитель: Л.В. Фильченко

Тел:33078