Таблица 1

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

__________________И.А. Фузеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы»

за 2016 год

| № | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования | Исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования» |
| 1 | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования | МКУ «УГЗиП г.Урай» | ВСЕГО: | 3038,0 | 3825,2 | 3825,2 | 100% | Финансирование предусмотрено на исполнение следующих мероприятий: 173,64 тыс. руб. - разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое», ул. Спокойная (5,9 га). 183,470 тыс. руб. - разработка проекта планировки и проекта межевания части территории микрорайона «1А» (3,4 га). 700,00 тыс. руб. - разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «1Д» (19,5 га). 2421,09 тыс. руб. - комплексные работы на часть территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул. Яковлева, ул. Тюменская (19,7) 297,00 тыс. руб. - разработка проекта планировки и проекта межевания территории ул. Островского, Гоголя, Пионеров (4,2 га) Выполнено мероприятие по проведению технической экспертизы о невозможности и (или) достройки объекта незавершенного строительства – «Этно-оздоровительный центр «ВЭЛМЭ» - 50,0 тыс. рублей. |
|  |  |  | Местный бюджет | 3038,0 | 706,8 | 706,8 | 100% |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 3118,4 | 3118,4 | 100% |  |
| 2 | Обеспечение деятельности учреждений градостроительного комплекса |  | Местный бюджет | 54331,1 | 54606,2 | 53811,6 | 98,5% |  |
| 2.1. | Обеспечение оказания МКУ «УГЗиП г.Урай» муниципальных услуг и реализации полномочий администрации города Урай | МКУ «УГЗиП г.Урай» | Местный бюджет | 24802,6 | 25098,4 | 24863,6 | 99,1% | Обеспечение деятельности МКУ «УГЗиП г.Урай» |
| 2.2. | Обеспечение оказания МКУ «УКС г.Урай» муниципальных услуг и реализации полномочий администрации города Урай | МКУ «УКС г.Урай» | Местный бюджет | 29528,5 | 29507,8 | 28948,0 | 98,1% | Обеспечение деятельности МКУ «УКС г.Урай» |
|  | Всего по подпрограмме 1 |  | Всего | 57369,1 | 58431,4 | 57636,8 | 98,6% |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 57369,1 | 55313,0 | 54518,4 | 98,6% |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 3118,4 | 3118,4 | 100% |  |
| Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» |
|  | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков | МКУ «УГЗиП г.Урай» | Местный бюджет | 1562,2 | 1040,0 | 670,1 | 64,4% | С начала года заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 225,13 тыс. руб. 1. МК № 35-2016 от 21.06.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 95000,0 руб.; 2. МК №55-2016 от 19.09.2016 с ИП Лихачев на выполнение кадастровых работ на сумму 70060,88; 3. МК № 75-2016 от 21.12.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 15000,0 руб.; 4. МК № 79-2016 от 27.12.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 24594,55 руб.; 5. МК № 80-2016 от 27.12.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 20475,01 руб.; Исполнение в 2017 году. Закрыты муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов, получение кадастровых паспортов на земельные участки и выполнение работ по оценке участков на сумму 670,1 тыс.руб: 1. МК № 4-2015 от 23.12.2015 с ООО «Геосервис-Югра»на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 169000,0 руб.; 2. МК № 17-2016 от 15.02.2016 с ИП Кучин С.И. выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 90000,0руб.; 3. МК № 18-2016 от 18.02.2016 с ИП Косолапова Е.И.на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 6358,0 руб.; 4. МК № 21-2016 от 29.03.2016 с ООО «Тюмгеоресурс» на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 26023,5 руб.; 5. МК № 27-2016 от 13.05.2016 с ООО «Центр оценки имущества» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 7800,0 руб.; 6. МК № 32-2016 от 02.06.2016 с ООО «Центр экономического содействия» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 10150,0 руб.; 7. МК № 39-2016 от 11.07.2016 с ООО «Центр экономического содействия» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 7475,0 руб.; 8. МК №41-2016 от 15.07.2016 с ИП Кучин С.И. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получению кадастровых паспортов на сумму 9500,0 руб.; 9. МК № 42-2016 от 19.07.2016 с ООО «Центр Экономического содействия» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 15375,0 руб.; 10. МК № 48-2016 от 23.08.2016 с ИП Лихачевым В.Н. на выполнение кадастровых работ на сумму 90160,0 руб; 11. МК №52-2016 от 31.08.2016 с ООО «Независимая Компания Оценщиков «Наш Формат» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 3700,0 руб. 12. МК № 40-2016 от 11.07.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 35847,51 руб.; 13. МК № 56-2016 от 19.09.2016 с ИП Лихачевым на выполнение кадастровых работ на сумму 80190,0 руб. 14. МК № 59-2016 от 10.10.2016 с ИП Лихачевым на выполнение кадастровых работ на сумму 35000,0 руб. 15. МК № 60-2016 от 10.10.2016 с ИП Лихачевым на выполнение кадастровых работ на сумму 40000,0 руб. 16. МК № 67-2016 от 22.11.2016 с ИП Лихачёв В.Н. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получение кадастровых паспортов на земельные участки на сумму 10000,0 руб. 17. МК № 66-2016 от 22.11.2016 с ООО «Центр Экономического содействия» на оказание услуг по оценке объектов оценки на сумму 10000,0 руб.; 18. МК №68-2016 от 25.11.2016 с ИП Кучин С.И. на выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов и получению кадастровых паспортов на сумму 23500,0 руб.; В стадии заключения муниципальные контракты на сумму 71,69 тыс. руб. на проведение работ по формированию земельных участков. |
|  | Всего по подпрограмме 2 |  | Местный бюджет | 1562,2 | 1040,0 | 670,1 | 64,4% |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |
| 1 | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ «УГЗиП г.Урай» | Местный бюджет | 403,7 | 403,7 | 356,0 | 88,2% | Исполнены контракты на оказание услуг по сопровождению ИС на сумму 96999,0 и 98999,0 рублей, разработку xml- схемы на сумму 160000,0 рублей. На стадии торгов находится закупка по поставке мониторов на сумму 47700,0 рублей. Контракт планируется заключить в январе 2017,срок исполнения контракта – (в течение 30 календарных дней) февраль-март 2017, оплата (в течение 30 календарных дней) - март-апрель 2017г. |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Информационно- технологическое обеспечение и совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ «УГЗиП г.Урай» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме 2 |  | Всего | 403,7 | 403,7 | 356,0 | 88% |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 403,7 | 403,7 | 356,0 | 88% |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» |
| 1 | Работы и мероприятия по строительству, капитальному ремонту и организации благоустройства и озеленения территории города | МКУ «УКС г. Урай» МКУ «УЖКХ г. Урай» | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 11926,8 | 11926,8 | 100% | МКУ «УКС г. Урай»: Планируемые в 2016 году работы по благоустройству выполнены. Освоение средств составило 26310,8 тыс. руб. Остаток средств предусмотрен на выполнение кадастровых работ под законченные строительством объекты МКУ «УЖКХ г.Урай»: Заключено три договора на сумму 225 800,00 рублей на оказание услуг по содержанию и охране снежного городка, по техническому обслуживанию новогодней иллюминации и демонтажу снежных горок на площади «Планета Звезд». Все работы выполнены в срок, в полном объеме. |
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 2239,3 | 2239,3 | 2239,3 | 100 % |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3857,2 | 26535,5 (2738,7 УЖКХ 23784,8 УКС 12,0 УГА) | 22170,1 (2638,5 УЖКХ 19531,6 УКС) | 83,5 % |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации, производство строительных работ, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилого фонда | МКУ «УКС г. Урай» | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Финансирование не предусмотрено бюджетом. |
| 3 | Мероприятие 3 | МКУ «УЖКХ г. Урай» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Финансирование не предусмотрено бюджетом. |
|  | Всего по подпрограмме 4 |  | Всего: | 6096,5 | 40701,7 | 36336,2 | 89,32 % |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 11926,8 | 11926,8 | 100% |  |
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 2239,3 | 2239,3 | 2239,3 | 100 % |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3857,2 | 26535,6 | 22170,1 | 83,5 % |  |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства» |
| 1 | Проведение мониторинга строительства индивидуальных жилых домов и освоения земельных участков под ИЖС | МКУ «УГЗиП г. Урай» | без финансирования | _ | _ | _ | _ | Финансирование не предусмотрено бюджетом. Проведен мониторинг строящихся индивидуальных жилых домов на территории города Урай. Выявлено 7 объектов ИЖС для участия в программе по подготовке технических планов на объекты. |
| 2 | Оказание содействия гражданам в организации кадастровых работ по подготовке технических планов объектов ИЖС | МКУ «УГЗиП г. Урай» |  | 0,0 | 27,7 | 27,5 | 99,3% | По муниципальному контракту №70-2016 от 23.11.2016 г подготовлены технические планы на 5 объектов ИЖС общей площадью 641,2 кв. метра из плановых 7 объектов ИЖС (1 из объектов не введен в эксплуатацию по причине недостаточной строительной готовности, по мнению кадастрового инженера, 1 заявитель осуществил кадастровый учет своими силами). |
| 3 | Оказание содействия в обеспечении постановки объектов ИЖС на государственный кадастровый учет и дальнейшей регистрации прав граждан на данные объекты капитального строительства | МКУ «УГЗиП г. Урай» | без финансирования | _ | _ | _ | _ | В отношении указанных 5 объектов ИЖС осуществлен кадастровый учет. |
| 4 | Организация консультаций для граждан и проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации об упрощенном порядке ввода ИЖД в эксплуатацию | МКУ «УГЗиП г. Урай» | без финансирования | _ | _ | _ | _ | Финансирование не предусмотрено бюджетом. Консультации граждан ведутся на постоянной основе. Организация размещения информации в СМИ выполняется согласно медиа-плану. Информация об упрощенном порядке размещена на информационном стенде в МКУ «УГЗиП г.Урай» |
|  | Всего по подпрограмме 5: |  | Местный бюджет | 0,0 | 27,7 | 27,5 | 99,3% |  |
|  | Итого по программе |  | Всего: | 65227,8 | 100604,5 | 95026,6 | 94,5% |  |
|  |  |  | бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 15045,2 | 15045,2 | 100% |  |
|  |  |  | субсидия на развитие общественной инфраструктуры из средств бюджета ХМАО-Югры | 2239,3 | 2239,3 | 2239,3 | 100% |  |
|  |  |  | местный бюджет | 62988,5 | 83320,0 | 77742,1 | 93,3% |  |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

И. о. директора:     И. С. Лысенко

Исполнитель:                              А. В. Шакрисламов

Тел:33078

Таблица 2

Утверждаю

Куратор муниципальной программы

__________________И.А.Фузеева

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай на 2015 – 2017 годы»

за 12  месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 31.12.2016 | Фактическое значение на 31.12.2016 | Отклонение | Примечание (обоснование не достижения плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования» |
| 1.1. | Удельный вес территории, на которую разработаны проекты планировки и проекты межевания от общей площади границ проектирования | % | 60,0 | 67,6 | + 7,6 | Учитываются площади проектов, на которые ранее не разрабатывалась документация по планировке территории: проект территории в районе ДНТ «Монтажник», СОНТ «Боровое», ул. Спокойная (5,9 га), проект территории микрорайона Земля Санникова в районе ул. Кондинская, ул. Яковлева, ул. Тюменская (19,7га), проект территории ул. Островского, Гоголя, Пионеров (4,2 га). Для территории в районе ул. Островского, Гоголя, Пионеров в 2012 году разработан проект планировки и проект межевания улично -дорожной сети, поэтому часть площади (0,52 га) уже ранее учтена, таким образом площадь территории, на которой разработана в 2016 году планировочная документация, составила 148,68 +5,9 +19,7 + (4,2-0,52) = 177,96 га или 67,6% (262,96-100%) Площади проектов территории микрорайона «1А» (3,4 га) и территории микрорайона «1Д» (19,5 га) не учитываются, так учтены ранее. В данном случае документация разрабатывалась с целью актуализации в соответствии с действующими градостроительными нормативами. |
| 2. | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» |
| 2.1. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в т.ч. под многоквартирные жилые дома, для проведения торгов, предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество (*) | ед. | 57 | 118 | +61 | По заключенным контрактам в 2016 году поставлено на кадастровый учет 61 з/у в т.ч: 47 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в мкр. Солнечный, улица Механиков, улица Молодежная , улица Южная. 1 – под осуществление предпринимательской деятельности, 6 – для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества, 1-для ведения личного подсобного хозяйства; 6- под строительство многоквартирных жилых домов (микрорайоны 1А, 1Г) |
| 2.2. | Удельный вес проинвентаризированных земель по отношению к общей площади земель, вовлеченных в оборот в границах муниципального образования город Урай (*) | % | 1,4 | 2,8 | +1,4 | Проведена работа по инвентаризации свободных от застройки территорий по выявлению пригодных для освоения земель в целях индивидуального жилищного строительства |
| 2.3. | Средняя продолжительность сроков формирования земельных участков и принятия решения о предоставлении земельных участков, предназначенных для строительства (за исключением жилищного строительства) | дни | 63 | 63 | 0 | Показатель достиг планового значения за счет постоянной работы в СИР (система исполнения регламентов) при обращении в Росреестр. |
| 2.4. | Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование (*) | уч. | 336 | 484 | + 148 | С учетом нарастающего итога в 2016 году в отчетный период предоставлено 148 участков. Увеличение показателя обусловлено своевременным информированием жителей о порядке оформления прав на земельные участки, в частности: публикация в СМИ (газета «Знамя»); размещение на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информация для граждан – Жилищные и земельные вопросы - Земельные вопросы». |
| 2.5. | Удельный вес земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, и вовлеченных в оборот после их рекультивации по отношению к общей площади земель, вовлеченных в оборот в границах муниципального образования города Урай (*) | % | 0,028 | 0,9 | +0,872 | Вовлечено в оборот нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель на площади 12 га |
| 2.6. | Поступление в бюджет городского округа город Урай от продажи земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 3961 | 7051,2** | +3090,2 | Реализованы с аукциона 11 з/у в т. ч.: - 1 з/у под благоустройство к строящемуся многоквартирному ж/д; - 2 з/у под строительство многоквартирных жилых домов; - 1 з/у под комплексное освоение; - 1 з/ у участок под строительство магазина; - 4 з/у под ИЖС; - 1 для развития объектов сельскохозяйственного назначения; - 1 для строительства объекта – закрытая площадка для обучения навыкам управления. |
| 2.7. | Бюджетный эффект от выполнения работ по вовлечению земель в оборот и их реализации | тыс. руб. | 2800 | 9851,2 | +7051,2 | Положительная динамика подтверждает эффективность выполнения мероприятий программы (в т. ч. 4316,7 тыс. руб. – поступления от продажи на аукционах, 2966 тыс. руб. от продажи 4 земельных участков при оформлении права собственности на з. у.) |
| 2.8. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | га | 1,1 | 2,2 | +1,1 | В отчетном периоде предоставлено 9 земельных участков |
| 2.8.1. | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 0,17 | 0,65 | +0,48 | В отчетном периоде предоставлено земельных участков: 1 – под комплексное освоение 4- под индивидуальное жилищное строительство 2- под строительство многоквартирного жилого дома |
| 2.9 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории города Урай | % | 58,93 | 58,93 | 0 | Показатель не меняется, в связи с тем, что вновь предоставленные земельные участки становятся объектами налогообложения, а земельные участки под домами подлежащими сносу и снесенными освобождаются. |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |
| 3.1. | Доходы от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам за предоставление сведений из АИС ОГД(*) | тыс. руб. | 120,0 | 114,4 | -15,6 | Показатель трудно прогнозируемый, востребованность зависит от потребности в информации заявителями. |
|  | Подпрограмма 4. «Благоустройство и озеленение города Урай» |
| 4.1. | Удельный вес благоустроенных внутриквартальных и дворовых территорий от общей площади внутриквартальных и дворовых территорий, расположенных в жилой многоэтажной застройке | % | 86,6 | 82,4 | - 4,2 | Общая площадь территорий необходимой к благоустройству составляет 279442,0 кв.м (100%) В 2015 году площадь увеличилась до 223556,6 кв.м, что составило 80%. В 2016 году на территории города выполнены благоустроительные мероприятия на площади 6672,37 кв.м. Таким образом удельный вес составил (223556,6 + 6672,37 = 230225,97) 82,38% |
| 4.2. | Удельный вес благоустроенных парков, скверов, пешеходных зон, территорий общего пользования, озеленения, от их общей площади (*) | % | 9,6 | 8,9 | -0,7 | В 2016 году финансирование мероприятий на выполнение благоустройства парков, скверов, пешеходных зон, территорий общего пользования, озеленения в рамках муниципальной программы не было предусмотрено. |
| 4.3. | Удельный вес благоустроенных детских игровых и спортивных площадок от их общей площади (*) | % | 100,0 | 100,0 | 0 | Основные мероприятия по благоустройству выполнены в 2015 году. В 2016 году финансирование мероприятий не было предусмотрено. |
| 4.4. | Количество установленных объектов внешнего благоустройства (*) | (шт.) | 41 | 175 | +134 | Основные мероприятия по установке малых архитектурных форм выполнены в 2015 году. В 2016 году финансирование мероприятий не было предусмотрено. В детском городке «Солнышко» установлен детский городок за счет иных средств. |
| 4.5. | Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, к общему количеству объектов социальной инфраструктуры (*) | % | 26,7 | 28,1 | +1,4 | Финансирования мероприятий в 2016 году не предусмотрено. Увеличение показателя за счет ввода в эксплуатацию детского сада «Антошка». |
| 4.6. | Удельный вес объектов многоквартирного жилого фонда, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, к общему количеству объектов многоквартирного жилого фонда (*) | % | 2,9 | 6,1 | +3,2 | В 2016 году введены в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, в которых обеспеченны условия беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения. Снесено 20 ветхих многоквартирных домов. |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение содействия гражданам в проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на объекты индивидуального жилищного строительства» |
| 5.1 | Доля обследованных земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, от общего числа земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство (*) | % | 90 | 90 | 0 |  |
| 5.2. | Доля застройщиков индивидуального жилищного строительства города Урай, информированных об упрощенном порядке ввода объектов в эксплуатацию от общего числа владельцев земельных участков, предоставленных под строительство индивидуальных жилых домов (*) | % | 80 | 80 | 0 |  |
| 5.3. | Доля застроенных участков с введенными в эксплуатацию индивидуальными жилыми домами в общем количестве земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство (*) | % | 82,6 | 85,2 | +2,6 | В результате стимулирования застройщиков к вводу индивидуального жилья показатель доли застроенных участков домами ИЖС увеличился на 103% от плановых показателей. |
| 5.4. | Обеспечение ежегодного объема введенного индивидуального жилья на территории города Урай не менее 3000 кв.м. | Кв.м. | 3020 | 3147,5 | +127,5 | В 2016 году введено в эксплуатацию 3147,5 кв.м. (22 дома) индивидуального жилищного строительства, из них 641,2 кв.м. (5 домов) по программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015-2017 годы. Подготовлены технические планы на 5 объектов ИЖС общей площадью 641,2 кв. метра из плановых 7 объектов ИЖС (1 из объектов не введен в эксплуатацию по причине недостаточной строительной готовности, по мнению кадастрового инженера, 1 заявитель осуществил кадастровый учет своими силами). В отношении указанных 5 объектов осуществлен кадастровый учет. |

## (*) нарастающим итогом.

Руководитель:                                А.А. Парфентьева

Исполнитель:                                  Л.В. Фильченко

Тел:33078

# Text boxes

Согласовано:

Комитет по финансам  администрации города Урай

_________________________

подпись

«___» _____________20__ г.