о планируемых мероприятиях по подготовке

объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Урай

к осенне-зимнему периоду  2018-2019 годов

I. Во исполнение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай к работе в осенне-зимний период, предусмотренного приложением 20 к Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» сформированы и утверждены «Мероприятия  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов муниципального образования город Урай», в котором указаны объекты, сроки проведения мероприятий, сметная стоимость проводимых работ, физические объемы, а также лица, ответственные за их выполнение.

Контроль за выполнением мероприятий  осуществляется специалистами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». Информация о ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2018-2019 годов ежедекадно, начиная с 10 июня 2018 года, направляться в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. запланированы средства в сумме  297 236,33 тыс. рублей, в том числе:

-за счет местного бюджета – 18 913,46 тыс. руб.;

-за счет средств предприятий – 213 874,80 тыс. руб.

-за счет окружного бюджета – 64 448,06 тыс. руб.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ     В соответствии приложению 8 к концессионному соглашению  №1 от 26.12.2016 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Урай, запланированы финансовые средства в сумме  27 899,70 тыс.руб. за счет средств Концессионера на выполнение следующих мероприятий:

-Реконструкция теплосети от тепловой камеры 2/1 (ТК -2/1) до тепловой камеры 2/2а (ТК2/2а) (2 этап), протяженностью  0,64км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 2500,0 тыс.рублей.

-Реконструкция  наружных сетей теплоснабжения мкр. 1А ( участок от ТКН -3/4 до ТКН -3/4А), протяженностью  0,06км Срок выполнения мероприятий 2018 год. Сумма затрат 1180,0 тыс.рублей.

-Реконструкция сетей ГВС от МАК-2 с применением трубы Изопрофлекс - А, протяженностью 0,208 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 2291,97 тыс.рублей.

-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от  МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 0,070 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 228,71 тыс.рублей.

-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от  МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 1,514 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 17934,96 тыс.рублей.

-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от  МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 0,460 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 3764,06 тыс.рублей.

Запланированы финансовые средства за счет средств окружного бюджета  в сумме 9 853,00 тыс.руб. и местного бюджета 2 955,00 тыс.руб. на строительство инженерных сетей мкр. 1А города Урай сети теплоснабжения, протяженностью 0,84 км. Срок выполнения 2018 год.( МКУ «УКС города Урай)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  и ВОДООТВЕДЕНИЕ Запланированы финансовые средства в сумме  52 779,25 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств предприятия – 11442,90 тыс.руб.

-за счет местного бюджета – 4 906,54 тыс. руб.

-за счет окружного бюджета – 36429,81 тыс. руб.

На выполнение следующих работ:

- Строительство инженерных сетей мкр. 1А города Урай сети водоснабжения, протяженностью 0,39 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 5911,00 тыс.рублей.

( МКУ «УКС города Урай)

-Капитальный ремонт магистрального водовода от водяного колодца № зап-48, расположенного у поликлиники микрорайона Западный до ВК 2-1, расположенного у жилого дома 66 микрорайона 2. Замена участка магистрального водовода от водяного колодца № зап-33 до водяного колодца № 2-36, протяженностью 1,085 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 11500,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт водозаборных сооружений. Замена участка наружных сетей водоснабжения в районе скважин №№ 52,53,54 от ВК № 19 до ВК№ 26, протяженностью 0,405 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 3956,07 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Буровиков от ВК№ПР -27 до ВК № ПР-29, протяженностью 0,316 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 2250,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт  напорного коллектора от ГКНС до КОС. Замена участка напорного коллектора от существующей камеры КК № СУ-49 до точки врезки т. А., протяженностью 1,95 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 17719,28 тыс.рублей.

- Промывка наружных сетей водоснабжения, протяженностью 29,56 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 2610,31 тыс.рублей.

- Промывка наружных сетей водоотведения, протяженностью 58,351 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 8832,59 тыс.рублей.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  Запланированы финансовые средства в сумме 15 021,00 тыс.руб. в том числе:

- за счет средств предприятия – 900,00 тыс.руб.

-за счет местного бюджета – 3258,00 тыс. руб.

-за счет окружного бюджета – 10863,00 тыс. руб.

На выполнение следующих работ:

- Замена конденсатосборников на сетях подземного газопровода, протяженностью 11,43 км, в количестве 6 единиц. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 250,00 тыс.рублей.

- Капитальный ремонт здания ГРП 2 с благоустройством прилегающей территории. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 300,00 тыс.рублей.

-Капитальный ремонт газопроводов и здания ГРП № 13. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 150,00 тыс.рублей.

-Диагностика газопроводов. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 200,00 тыс.рублей.

-Строительство инженерных сетей мкр. 1А города Урай сети газоснабжения, протяженностью 0,97 км. Срок выполнения 2018 год. Сумма затрат 14 121,00 тыс.рублей (МКУ «УКС города Урай)

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Финансовые средства запланированы в сумме 29 900 тыс.руб. за счет  собственных средств предприятия на выполнение следующих работ:

-Текущий ремонт ТП6/0.4кВ, КТП6/0,4 кВ, РП, ПС в количестве 71 единиц на сумму 11 000,00 тыс. рублей.

-Текущий ремонт ВЛ-6кВ, Вл-35кВ протяженностью 57,14 км на сумму 7000 тыс.рублей.

-Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ протяженностью 108,05 км на сумму 11 000,00 тыс.рублей.

-Текущий ремонт КЛ-6 кВ протяженностью 43,7 км на сумму 500,00 тыс.рублей.

-Текущий ремонт КЛ-0,4 кВ протяженностью 30,4 км на сумму 400,00 тыс.рублей.

Начало работ запланировано на 01.06.2018 года.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   Запланированы финансовые средства в сумме 1079,78 тыс.руб. из средств местного бюджета на ремонт  следующих муниципальных квартир:

- г.Урай, микрорайон Аэропорт, дом 3А, квартира 7 (смена пола);

- г.Урай, микрорайон 2 дом 35 квартира 56 (смена окон, балконной и входной двери);

- г.Урай, микрорайон 2 дом 41 квартира 44 (смена окон, балконной двери);

- г.Урай, микрорайон 2 дом 89 квартира 10 (смена прибора учета воды и электроэнергии)

- г.Урай, микрорайон 2А  дом 19 квартира 16 (смена прибора учета воды);

- г.Урай, микрорайон 1Г  дом 51 квартира 17 (смена окон, отделочные работы);

- г.Урай, микрорайон 1Г  дом 52 квартира 9 (смена окон, входной двери, отделочные работы);

- г.Урай, микрорайон 1Д  дом 10 квартира 19 (смена пола - кухня, коридор, санузел);

- г.Урай, микрорайон 1Д  дом 35 квартира 9 (смена пола - кухня, коридор, туалет, ванна);

- г.Урай, микрорайон 1Д  дом 35 квартира 13(смена окон, входной двери, отделочные работы);

- г.Урай, микрорайон 1Д  дом 36 квартира 2 (смена пола - кухня, коридор, туалет, ванна);

- г.Урай, микрорайон 1Д  дом 39 квартира 2 (смена окон);

- г.Урай, микрорайон 1Д  дом 39 квартира 20 (смена пола -кухня, коридор, ванна, туалет);

- г.Урай, микрорайон 1Д  дом 44 квартира 10 (смена окон, балконной двери, смена пола -зал).

Работы по ремонту квартир выполнены в полном объеме.

На выполнение капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрены финансовые средства в размере 148 679 084,11 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета субъекта РФ – 7 302 250,73 рублей.

за счет средств местного бюджета 5 709 782,74 рублей.

за счет средств собственников помещений в МКД – 135 667 050,64 рублей.

В 2018 году запланировано выполнение следующих работ  по капитальному ремонту:

внутридомовых инженерных систем:

1. Электроснабжение по адресам:

- город Урай,  микр. 1А ж.д. № 71  на сумму 653 996,69 рублей;

- город Урай, микр. 1А ж.д. № 72  на сумму 669 171,34 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 57  на сумму 2 017 484,91 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 66  на сумму 1 961 140 47 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 77  на сумму 2 001 791,07 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 89  на сумму 1 226 597,79 рублей;

2. Горячее водоснабжения по адресам:

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 89 на сумму 2 818 760,88 рублей;

3. Холодное водоснабжение по адресам:

- город Урай, микр. 1А ж.д. № 72 на сумму 735 397,78 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 89 на сумму 1 347 991,52 рублей;

4. Теплоснабжение по адресам:

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 66 на сумму 6 208 726,92 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 77 на сумму 6 337 421,65 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 89 на сумму 3 883 256,10 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 92 на сумму 6 340 783,78 рублей;

5. Водоотведение по адресам:

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 66 на сумму 2 577 548,19 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 77 на сумму 2 630 975,71 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 89 на сумму 1 612 130,77 рублей;

6. Газоснабжение по адресам:

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 57 на сумму 1 083 165,29 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 66 на сумму 1 052 914,59 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 77 на сумму 1 074 739,44 рублей;

7. Ремонт крыши по адресам:

- город Урай, микр. 1А  ж.д. № 71, площадью 741,02 кв.м на сумму 5 007 884,84 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 57, площадью 1264,00 кв.м на сумму 8 542 234,27 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 66, площадью 1264,00 кв.м на сумму 8 542 234,27 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 67, площадью 1295,00 кв.м на сумму 8 751 735,27 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 77, площадью 1277,89 кв.м на сумму 8 636 104,23 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 89, площадью 749,14 кв.м на сумму 5 062 760,58 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 92, площадью 1272,53 кв.м на сумму 8 599 880,83 рублей;

8. Ремонт подвальных помещений по адресам:

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 57, площадью 902,50 кв.м на сумму 2 965 731,61 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 77, площадью 689,56 кв.м на сумму 2 942 661,44 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 89, площадью 411,39 кв.м на сумму 1 803 116,25 рублей;

9.Ремонт фасада по адресам:

- город Урай, микр. 1А ж.д. № 71, площадью 910,00 кв.м  на сумму 3 155 376,44 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 92, площадью 1 374,00 кв.м на сумму 4 764 271,69 рублей;

10.Утепление фасада по адресам:

- город Урай, микр. 1А ж.д. № 72, площадью 1011,84 кв.м на сумму 5 668 344,72 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 56, площадью 1650,00 кв.м на сумму 9 243 327,79 рублей;

- город Урай, микр. 2 ж.д. № 67, площадью 1580,00 кв.м на сумму 8 851 186,61 рублей;

Начальник                                                                                                   О.А. Лаушкин