Квартальный отчет

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов плана мероприятий по созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года

за 2 квартал 2018 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы ( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города). | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | План действий администрации города Урай на 2016-2020 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года в актуальной реакции способствует повышению эффективности плана |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | Решением Думы города Урай от 22.03.2018 №13 на выполнение работ по водопонижению микрорайона Юго-Восточный в г.Урай, утверждено финансирование в сумме 123,8 тыс.руб. Работы по водопонижению завершены в 2017 году, объем средств на 2018 год предусмотрен на обеспечение безопасности дорожного проезда (по средствам закрытия траншей ж/б плитами и установлением предупредительно-информационных табличек). Работы будут выполнены в 3 квартале 2018 года. Во втором квартале 2018 года, на основании письма о необходимости выполнения работ по устройству водопонижения микрорайона Юго-Восточный в г.Урай (устройство ливневой канализации) выделены дополнительные средства в сумме 680,0 тыс. руб. Выполнение работ в 3 квартале 2018 года. Заключено соглашение от 15.03.2018 №6 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета ХМАО- Югры на софинансирование расходных обязательств по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы: 1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог; 2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; 3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай, МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | 1) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы, действует в редакции постановления администрации города Урай от 08.05.2018 №1031 2) Муниципальная программа завершена в редакции постановления от 27.12.2017 №3887. Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы в редакции постановления администрации от 30.03.2018 №701. В 2 квартале 2018 года состоялись торги на определение подрядчика на проведение комплекса планировочных работ части территории микрорайона Кулацкий. Цена контракта – 2159,74 тыс.руб. Завершение разработки планировочной документации – октябрь 2018 года 3) Муниципальная программа приведена в соответствие с принятым Решением Думы города Урай от 26.12.2017 №105 «О бюджете городского округа город Урай на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»: - в рамках мероприятия «Проектирование инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» на 2020 год уменьшено финансирование на 5 000,0 тыс. руб. - в рамках мероприятия «Строительство инженерных систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» на 2018 год уменьшено финансирование на 6 850,6 тыс. руб., на 2019 год увеличено финансирование на 40 729,6 тыс. руб., на 2020 год уменьшено финансирование на 179 016,8 тыс. руб. Утвержденное финансирование программы на 2018-2020гг. предусмотрено на следующие объекты: 2018 год -Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай; - Инженерные сети и проезды в микрорайоне «Южный» в г. Урай (район Орбиты). 2019 год -Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай. 2020 год -Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай. |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. |  |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. | Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь (выполнение дренажной системы, укладка переливной трубы) выполнены в 2017 году |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной. (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. | Планом мероприятий на 2018 год выполнение работ по водопонижению в зонах застройки индивидуальными жилыми домами микрорайонах Первомайский и Лесной не предусмотрено. |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. | В 2018 году организация освещения на территориях индивидуальной жилой застройки не предусмотрена |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 |  | В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышению энергетической эффективности в г. Урай на 2016-2018годы» планируется выполнить ремонт автомобильных дорог: -по ул. Дружная; - по ул. Ленина; - по ул. Первопроходцев. По состоянию на 30.06.2018 подготовлена проектная документация. |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 |  | - |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | Строительство сетей для обеспечения граждан услугами передачи данных осуществляют коммерческие структуры, которые занимаются этими видами деятельности в соответствии со своими инвестиционными планами. Мероприятия по обеспечению связью абонентов, проживающих в микрорайонах: Первомайский, Старый Урай, Солнечный, Аэропорт, Лесной, Земля Санникова. Работы выполнены в полном объёме. |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП» | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | - |

О.А. Полотайко

(34676)2-90-19