**Информация о ходе выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в 2018 году**

Решением Думы города Урай в 2017 году утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-мансийского автономного округа-Югры на 2017-2026 годы, предусматривающая повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения проведением строительства или реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, а также проведение технического перевооружения и внедрение новых технологий в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Источником финансирования программы является бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет городского округа город Урай, средства инвесторов.

В 2018 году реализованы следующие мероприятия программы:

**Электроснабжение:**

В рамках инвестиционной программы АО «ЮТЭК-Региональные сети» в 2018 году реконструированы **на сумму 190551 тыс. руб**. следующие объекты:

КТП 6/0,4 кВ 2\*400кВА в микрорайоне «Д» г. Урай, **на сумму 8098 тыс. руб.;**

ВЛ-6кВ фидер ЦРП 1, 2 ЦРП от ПС 110/6кВ «Евра» г. Урай, **на сумму8131 тыс. руб.;**

Сети электроснабжения 10 – 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей МО г. Урай, **на сумму174322 тыс. руб.**

**План мероприятий программы по электроснабжению выполнен на 100%.**

**Горячее водоснабжение:**

 В соответствии с концессионным соглашением между АО «Урайтеплоэнергия» и администрацией города Урай от 26.12.2016 года в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

-Реконструкция сетей ГВС от МАК-2 с применением трубы Изопрофлекс - А, протяженностью **0,208 км**. **на сумму 27511,00 тыс. руб;**

- Замена котла на МАК -1 **на сумму 2449,00 тыс. руб.;**

- Реконструкция существующих сетей ГВС находящихся в неудовлетворительном состоянии **на сумму 41486.00 тыс. руб. в объеме 11 км.**

Дополнительно выполнены работы запланированные на 2019 -2026 годы:

-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью **0,070 км**.**на сумму 16657,00 тыс. руб.;**

-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от МАК-7 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью **1,514 км**.**на сумму 13764,00 тыс. руб;**

-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от МАК-10 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью **0,460 км**.**на сумму 13933,00 тыс. руб.;**

**План мероприятий программы по горячему водоснабжению выполнен на 100%.**

**Теплоснабжение**

В соответствии с концессионным соглашением между АО «Урайтеплоэнергия» и администрацией города Урай от 26.12.2016 года в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

Строительство магистральной теплотрассы 530 мм участок от ТКН-2А (напротив гостиницы Меридиан) до ТК по ул. Северная **на сумму 10321,5**

Реконструкция наружных сетей теплоснабжения мкр. 1А ( участок от ТКН -3/4 до ТКН -3/4А), протяженностью **0,9** **км. на сумму 9509,9 тыс. руб.**

Дополнительно выполнены работы, запланированные на 2020 год:

- Реконструкция теплосети ул. Механиков (от тепловой камеры 2/1 (ТК -2/1) до тепловой камеры 2/2а (ТК2/2а) (2 этап)), протяженностью **1,2 км**. **на сумму 7832,00 тыс. руб.**

**План мероприятий программы по теплоснабжению выполнен на 100%.**

**Водоснабжение:**

В 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- Забивка и ликвидация скважин **на сумму 2100 тыс. руб;**

- Бурение новых скважин (высокодебетных) **на сумму 3937,5 тыс. руб – 1ед;**

- Подключение и модернизация автономных источников электропитания **на сумму 4500,00 тыс. руб**;

- Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (частично) **на сумму 63450,00 тыс. руб;**

Замена ламп освещения на энергосберегающие индукционные на объектах предприятия –**на сумму 150,00 тыс.руб;**

Оборудование плавным спуском насосного оборудования артезианских скважин **на сумму 250 тыс. руб;**

Реконструкция автоматизированной системы сбора информации с объектов водоснабжения **на сумму1000 тыс. руб;**

**Дополнительно** приобретена ДЭС мощностью 640 кВт **на сумму 5238212,78 тыс. руб**.

**Не выполненные в 2018 году** мероприятия будут реализованы после заключения концессионного соглашения, а именно:

- Реконструкция сетей холодного водоснабжения с отказом от совместной прокладки с тепловой сетью (в качестве спутника водопровода) – 18,8 км на сумму 21290,00 тыс. руб;

- Строительство новых сетей холодного водоснабжения (по Генеральному плану) 2,3 км на сумму 2226,00 тыс. руб;

- Строительство разводящих сетей Промзоны 2,5 км на сумму 8468,00 тыс. руб;

- Реконструкция ОС (система Кавитон, оборот промывной воды) на сумму 55556,00 тыс. руб;

- Реконструкция насосной станции технического водоснабжения I-го водоподъема на сумму 12000,00 тыс. руб;

- Ремонт рыбозащитных устройств водозабора технической воды на сумму 1800,00 тыс. руб;

- Строительство распределительных сетей технического водоснабжения по главным проездам Промзоны на сумму 2083,00 тыс. руб;

- Реконструкция трубопроводов со 100 % износом на сумму 31196,00 тыс. руб.

**Водоотведение:**

 в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

Реконструкция сетей канализации, 14,429 км **на сумму 10588,00 тыс. руб**. – напорный коллектор на КОС).

**Не выполненные в 2018 году мероприятия** будут реализованы после заключения концессионного соглашения, а именно:

- Реконструкция канализационных очистных сооружений с целью предотвращения загрязнения и засорения реки Конда, расчетной производительностью 20000 м3/сут на сумму 236180,27 тыс, руб;

- Капитальный ремонт зданий КНС (ремонт приемных камер, фасада КНС п.Аэропорт) на сумму 2000,00 тыс. руб;

- Строительство КНС на территории мкр. Солнечный, мощностью 500 м3/сут. на сумму 2000 тыс. руб;

- Подключение автономных источников электропитания КНС-5, КНС-6, КНС-7на сумму 1076,5 тыс. руб;

- Установка автоматизированной системы контроля сточных вод – 3 шт. на сумму 15000,00 тыс. руб;

- Строительство сети ливневых коллекторов вдоль магистральных улиц – около 26 км. на сумму 60000,00 тыс.руб;

- Строительство канализационных сетей 37,169 км.на сумму 211514,00 тыс. руб;

- Строительство инженерных сетей водоотведения микрорайона 1А на сумму 20268,1 тыс. руб;

-**Газоснабжение:**

**Программой мероприятия на 2018 год не запланированы.**

Практическая реализация основных мероприятий программы позволила обеспечить:

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

- снижение уровня износа и аварийности объектов коммунальной инфраструктуры.

В связи с изменениями инвестиционных проектов в первом полугодии 2019 года запланировано внесение изменений в «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-мансийского автономного округа-Югры на 2017-2026 годы».

Начальник МКУ «УЖКХ города Урай» Лаушкин О.А.