# ПРОЕКТ

План

благоустройства, обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой

территорий дачных, садово-огороднических и гаражных некоммерческих товариществ

в МО г. Урай на 2018-2030 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Мероприятие  | Ответственный исполнитель | Плановые сроки исполнения |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Благоустройство территорий СОНТ,ДНТ, ОНТ, ГК |
|  | Общественное обсуждение стандарта содержания территорий ДНТ,СНТ,ОНТ, ГК  | Уполномоченные органы местного самоуправления,СОНТ, ДНТ, ОНТ,ГК | Х |  |  |  |  |  |
|  | Внесение изменений в Правила благоустройства, ПЗЗ  | Уполномоченные органы местного самоуправления | Х |  |  |  |  |  |
|  | Заключение соглашений между ОМСУ и правлениями товариществ о приведении территорий в соответствие требованиям правил благоустройства | Уполномоченные органы местного самоуправления,Правления товариществ | Х |  |  |  |  |  |
|  | Приведение территорий в соответствие требованиям правил благоустройства  | СОНТ, ДНТ, ОНТ,ГК | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Развитие инженерной инфраструктуры |
|  | Сбор предложений от СОНТ,ДНТ, ОНТ, ГК о необходимости создания инженерной инфраструктуры  | Уполномоченные органы местного самоуправления,Правления товариществ | Х |  |  |  |  |  |
|  | Включение предложений в Схемы развития сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения на территории МО | Уполномоченные органы местного самоуправления |  | Х |  |  |  |  |
|  | Включение предложений в программу развития коммунальной инфраструктуры МО  | Уполномоченные органы местного самоуправления |  |  | Х |  |  |  |
| Развитие транспортной инфраструктуры  |
|  | Сбор предложений от СОНТ,ДНТ, ОНТ, ГК о необходимости создания транспортной инфраструктуры  | Уполномоченные органы местного самоуправления,Правления товариществ | Х |  |  |  |  |  |
|  | Включение предложений в программу развития коммунальной инфраструктуры МО | Уполномоченные органы местного самоуправления |  | Х |  |  |  |  |
|  | Создание транспортной инфраструктуры в рамках бюджетного финансирования  | ОМСУ, округ  |  |  | Х | Х | Х | Х |