**АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ**

****

# **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

# **администрация ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.09.2013 № 3389

Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт и реконструкция систем

коммунальной инфраструктуры города Урай»

на 2014-2020 годы

*(в редакции постановления администрации города Урай от 17.02.2014 № 435, от 04.09.2014 № 3108, от 25.12.2014 №4566, от 13.03.2015 №906, от 08.09.2015 №2932, от 26.11.2015 № 3929, от 10.12.2015 № 4108, от 16.12.2015 №4202, от 28.12.2015 №4453, от 30.12.2015 №4517, от 07.04.2016 №930, от 11.05.2016 №1273, от 22.07.2016 № 2162, от 17.08.2016 №2478, от 29.12.2016 № 4112, от 29.03.2017 №735, от 07.08.2017 № 2279, от 24.10.2017 № 3073,от 28.12.2017 № 3918, от 28.02.2018 № 431, от 18.04.2018 №863, от 15.10.2018 № 2636, от 07.12.2018 №3218, от 12.12.2018 №3276, от 28.12.2018 № 3530, от 07.03.2019 №502, от 15.08.2019 № 2034, от 10.01.2020 № 12, от 11.03.2020 №655,от 14.09.2020 № 2183, от 18.12.2020 № 3189)*

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Урай *от 25.06.2019 №1524*  «О муниципальных программах муниципального образования городской округ города Урай», постановления администрации города Урай от 06.08.2013 №2704 «О подготовке проекта муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы, в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в целях повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения и снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Урай И.А. Козлова.

Глава города Урай А.В Иванов

Приложение к постановлению администрации города Урай

от 30.09.2013 № 3389

**Муниципальная программа**

**«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной**

**инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы. |
| 2. | Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативно правового акта) | Постановление администрации города Урай от 30.09.2013 №3389 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы». |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее – МКУ «УЖКХ города Урай»). |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее – МКУ «УКС города Урай»). |
| 5. | Цели муниципальной программы | Снижение энергозатрат, повышение энергоэффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Снижение издержек на производство, транспортировку коммунальных услуг и повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.  2. Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | - |
| 8. | Портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в городе Урай национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | 1. Портфель проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» - без финансирования.  2. Портфель проектов «Жилье и городская среда» - без финансирования. |
| 9. | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с 2,4% до 2,6 %.  2. Увеличение доли использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса с 87,0% до 91,0%.  3. Обеспечение отсутствия аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов и сохранение ежегодного показателя 0 ед.  4. Уменьшение удельного веса протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей с 14,0% до 6,05%.  5. Снижение количества аварий на объектах газоснабжения с 2 до 1 ед.  6. Уменьшение удельного веса протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей с 24,0% до 21,2 %.  7. Снижение количества аварий на объектах энергоснабжения с 7 до 1 ед.  8. Увеличение доли объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления с 0% до 100%.  9. Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 0% до 30%.  10. Увеличение объема вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения с 2058,34 тыс. руб. до 2465,74 тыс. руб.  11. Обеспечение объема средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования на 10 тыс. населения на уровне 0 тыс. руб., ежегодно.  12.Уменьшение объема реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения с 2058,34 тыс. руб. до 1345,22 тыс. руб.  13. Увеличение удельного веса утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования с 25% до 100%. |
| 10. | Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы. |
| 11. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансового обеспечения муниципальной программы: местный бюджет, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иные источники финансирования (внебюджетные средства).  Для реализации муниципальной программы всего необходимо:  2014 год – 82 174,1тыс. рублей.  2015 год – 128 223,9 тыс. рублей.  2016 год –91 049,6 тыс. рублей.  2017 год – 66 403,0 тыс. рублей.  2018 год –104 768,9 тыс. рублей.  2019 год –99 003,1 тыс. рублей.  2020 год – 97 155,9 тыс. рублей. |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальная программа:

1.1. Содержит меры, направленные на формирование благоприятного инвестиционного климата в соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанным автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», целевыми [моделями](consultantplus://offline/ref=6A8244C51634B8B78890C3CD8255A145A2D3158D2F2AFFB574AF7E37B08300BBB81CB04EF4D08AF0DF10FC60976DEEC8D74B19C0CEEFCA9Eh8rFJ) упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р, лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Благодаря снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, созданию условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей и снижению издержек на производство и транспортировку коммунальных услуг, позволят:

- выполнить замену инженерных сетей со сроком эксплуатации более 30 лет;

-обеспечить экологическую безопасность производственной деятельности КОС, рационального использования энергоресурсов и повышение энергоэффективности производства;

-обеспечить рациональное использование водных и снижение потребления энергетических ресурсов, повышение надежности работы систем питьевого водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

1.2. Содержит меры, направленные на улучшение конкурентной среды. В соответствии с соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стандарта развития конкуренции от 25.12.2015 органы местного самоуправления города Урай развивают конкуренцию на основе стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 №768-р с учетом принципов его внедрения, а также осуществляют координацию реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (дорожной картой), утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2015 №387-рп, реализовывают меры по развитию конкуренции на отдельных рынках товаров, работ, услуг в соответствии с  муниципальным планом  («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Урай, утвержденным постановлением администрации города Урай от 10.04.2019 №816.

1.3. Не содержит мер, направленных на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

1.4. Содержит меры, направленных на создание инвестиционных проектов. В рамках заключенного Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Урай, от 26.12.2016 года разработаны и утверждены инвестиционные программы:

1) в сфере теплоснабжения, утвержденная Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.10.2017 №179-П «Об утверждении инвестиционной программы АО «Урайтеплоэнергия» города Урай в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы»;

2) в сфере горячего водоснабжения, утвержденная Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2018 №33-Пр-169 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы».

1.5. Содержит меры, направленные на повышение производительности труда.

Повышение производительности труда осуществляется посредством реализации организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования следующих мероприятий, направленных на сокращение энергетических ресурсов и оптимизацию производственных процессов:

- модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замена на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия;

- внедрение инновационных решений и технологий;

- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, систем водоподготовки, насосных и канализационных станций, сетей газоснабжения и электроснабжения в бюджетной сфере;

- повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением);

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».

При реализации мероприятий муниципальной программы используются следующие методы управления:

2.1. Взаимодействие ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы. Должностные лица - ответственные исполнители муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий и достижение целевых показателей. Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы, распределения полномочий, осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы установлен Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения, корректировки и реализации, утвержденным постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524.

2.2. Для реализации муниципальной программы дополнительно Порядки реализации мероприятия муниципальной программы, которые оформляются приложениями к муниципальной программе, не разрабатываются.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства.

2.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов проектного управления.

2.5. Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Механизм предоставления эксплуатирующим организациям жилищно-коммунального комплекса субсидии на реализацию полномочий в сфере установлен Порядком предоставления субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, утвержденным постановлением администрации города Урай от 22.05.2018 №1187.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | | Значение показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения <1> | % | 2,3\*\* | | - | - | - | - | - | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
| 2. | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса<1> | % | 83,0\*\* | | - | - | - | - | - | 87,0 | 91,0 | 91,0 |
| 3. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов<2> | ед. | 0\*\* | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Удельный вес протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей | % | 14,0 | | 13,9 | 11,22 | 10,8 | 9,9 | 8,8 | 7,9 | 6,05 | 6,05 |
| 5. | Количество аварий на объектах газоснабжения | ед. | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей | % | 24,0 | | 24,0 | 22,0 | 23,0 | 22,6 | 22,1 | 21,7 | 21,2 | 21,2 |
| 7. | Количество аварий на объектах энергоснабжения | ед. | 7 | | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8. | Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления <3> | % | | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод<2> | % | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10. | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения<4> | тыс.руб. | | 2058,34\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362,09 | 2375,99 | 2465,74 | 2465,74 |
| 11. | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения <4> | тыс.руб./ 10 тыс.чел. | | 0\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения <4> | тыс.руб./ 10 тыс.чел. | | 2058,34\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362,09 | 1355,37 | 1345,22 | 1345,22 |
| 13. | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования <4> | % | | 25\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |

\*Базовое значение показателя 2017 год.

\*\*Базовое значение показателя 2018 год.

<1>Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2018 №576-рп «О перечне приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, софинансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2019 году и плановый период 2020-2021 годов».

<2>Паспорт приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 №10, протокол от 18.04.2017 №5).

<3> Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

<4> Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.05.2018 №33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс».

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники  финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | 2017г. | 2018г. | | 2019 г. | | 2020г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 |
| 1. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай. (1.-7.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» | Всего: | 472 821,9 | 68 595,9 | 113 950,2 | 90 695,0 | 17 991,5 | | | 68 637,7 | | 55 555,6 | | 57 396,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 264 614,9 | 8 687,8 | 51 304,6 | 32 715,0 | 15 390,5 | | | 54 860,6 | | 50 000,0 | | 51 656,4 |
| Местный бюджет | 190 343,8 | 59 908,1 | 61 777,9 | 40 984,5 | 2 601,0 | | | 13 777,1 | | 5 555,6 | | 5 739,6 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 17 863,2 | 0,0 | 867,7 | 16 995,5 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай. (1.-3.) | МКУ «УЖКХ города Урай», МКУ «УКС города Урай» | Всего: | 195 154,4 | 13 578,2 | 14 273,7 | 4,6 | 48 211,5 | | | 36 092,0 | | 43 429,5 | | 39 564,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 35 044,0 | 12 897,0 | 13 294,5 | 0,0 | 8 852,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 8 809,7 | 681,2 | 286,5 | 4,6 | 559,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7 278,4 |
| Иные источники финансирования (внебюджетные средства) | 151 300,7 | 0,0 | 692,7 | 0,0 | 38 800,0 | | | 36 092,0 | | 43 429,5 | | 32 286,5 |
| 3. | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы. (1.-3.) | МКУ «УЖКХ города Урай». | Всего: | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 4. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай. (1.-3.) | МКУ «УЖКХ города Урай». | Всего: | 452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | | 39,2 | | 18,0 | | 195,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | | 39,2 | | 18,0 | | 195,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 5. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай. (8.-13.) | МКУ «УЖКХ города Урай». | Без финансирования | - | - | - | - | - | | | - | | - | | - |
| Всего по муниципальной программе: | |  | Всего: | 668 778,5 | 82 174,1 | 128 223,9 | 91 049,6 | 66 403,0 | | | 104 768,9 | | 99 003,1 | | 97 155,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 299 658,9 | 21 584,8 | 64 599,1 | 32 715,0 | 24 243,0 | | | 54 860,6 | | 50 000,0 | | 51 656,4 |
| Местный бюджет | 199 955,7 | 60 589,3 | 62 064,4 | 41 339,1 | 3 360,0 | | | 13 816,3 | | 5 573,6 | | 13 213,0 |
| Внебюджетные средства | 169 163,9 | 0,0 | 1 560,4 | 16 995,5 | 38 800,0 | | | 36 092,0 | | 43 429,5 | | 32 286,5 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | МКУ «УКС города Урай» | Всего: | 43853,7 | 13 578,2 | 13 581,0 | 4,6 | 9 411,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7 278,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 35 044,0 | 12 897,0 | 13 294,5 | 0,0 | 8 852,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 8809,7 | 681,2 | 286,5 | 4,6 | 559,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7 278,4 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Прочие расходы | | МКУ «УЖКХ города Урай»;  МКУ «УКС города Урай» | Всего: | 624 924,8 | 68 595,9 | 114 642,9 | 91 045,0 | 56 991,5 | | | 104 768,9 | | 99 003,1 | | 89 877,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 264 614,9 | 8 687,8 | 51 304,6 | 32 715,0 | 15 390,5 | | | 54 860,6 | | 50 000,0 | | 51 656,4 |
| Местный бюджет | 191 146,0 | 59 908,1 | 61 777,9 | 41 334,5 | 2 801,0 | | | 13 816,3 | | 5 573,6 | | 5 934,6 |
| Внебюджетные средства | 169 163,9 | 0,0 | 1 560,4 | 16 995,5 | 38 800,0 | | | 36 092,0 | | 43 429,5 | | 32 286,5 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| Ответственный исполнитель  (МКУ «УЖКХ города Урай») | |  | Всего: | 624 023,8 | 68 595,9 | 114 642,9 | 91 045,0 | 56 991,5 | | | 103 867,9 | | 99 003,1 | | 89 877,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 264 614,9 | 8 687,8 | 51 304,6 | 32 715,0 | 15 390,5 | | | 54 860,6 | | 50 000,0 | | 51 656,4 |
| Местный бюджет | 190 245,0 | 59 908,1 | 61 777,9 | 41 334,5 | 2 801,0 | | | 12 915,3 | | 5 573,6 | | 5 934,6 |
| Внебюджетные средства | 169 163,9 | 0,0 | 1 560,40 | 16 995,5 | 38 800,0 | | | 36 092,0 | | 43 429,5 | | 32 286,5 |
| Соисполнитель 1 (МКУ «УКС города Урай») | |  | Всего: | 44 754,7 | 13 578,2 | 13 581,0 | 4,6 | 9 411,5 | | | 901,0 | | 0,0 | | 7 278,4 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 35 044,0 | 12 897,0 | 13 294,5 | 0,0 | 8 852,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | 9 710,7 | 681,2 | 286,5 | 4,6 | 559,0 | | | 901,0 | | 0,0 | | 7 278,4 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

Таблица 3

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Макроэкономические риски (существенное изменение экономической конъюнктуры, связанное с колебаниями на мировых товарных и финансовых рынках плановый период, рост инфляции) | Учет изменения экономической конъюнктуры при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с ежегодной индексацией на уровень инфляции объемов финансирования.  Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
| 2 | Нормативные правовые риски (изменение бюджетного и налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы) | Минимизация рисков возможна путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов города Урай, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты города Урай, способствующих решению задач муниципальной программы. |
| 3 | Финансовые риски (связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников) | Качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе за целевым использованием средств бюджета города Урай. |

Приложение 1 к муниципальной программе

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения |
| 1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | % | Определяется как отношение общей протяженности замененных ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на конец отчетного периода.  Источником информации являются формы, разработанные Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования», «Информация о состоянии тепловых сетей в разрезе муниципального образования город Урай», данные предоставляются акционерным обществом «Урайтеплоэнергия». |
| 2 | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. | % | Определяется как отношение объема использованных труб из композитного материала к общему объему замененных труб при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса на конец отчетного периода.  Источником информации является форма, разработанная Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мониторинг состояния водоснабжения и водоотведения муниципального образования», данные предоставляются акционерным обществом «Урайтеплоэнергия». |
| 3 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | ед. | Определяется согласно данным, предоставленным акционерным обществом «Урайтеплоэнергия» и акционерным обществом «Водоканал» на конец отчетного периода. |
| 4 | Удельный вес протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей. | % | Определяется как отношение протяженности подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет к общей протяженности подземных стальных газопроводов, умноженное на 100 %.  Источником информации является «Технический паспорт газового хозяйства региона», предоставленный акционерным обществом «Шаимгаз». |
| 5 | Количество аварий на объектах газоснабжения. | ед. | Определяется согласно данным, предоставленным аварийно-диспетчерской службой акционерного общества «Шаимгаз». |
| 6 | Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей. | % | Источником информации являются сведения о состоянии энергоснабжения города, предоставленные открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети». |
| 7 | Количество аварий на объектах энергоснабжения. | ед. | Источником информации являются сведения о состоянии энергоснабжения города, предоставленные открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети». |
| 8 | Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления. | % | Определяется как отношение объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе договоров аренды и концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления к общему количеству объектов жилищно-коммунального хозяйства города Урай, умноженное на 100%.  Источником информации являются данные, предоставленные комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай, на основании отчета о передаче объектов коммунальной инфраструктуры в концессионное соглашение. |
| 9 | Доля заемных средств в общем  объеме капитальных  вложений в системы теплоснабжения,  водоснабжения, водоотведения и  очистки сточных вод. | % | Определяется как отношение объема заемных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Урай к общему объему капитальных вложений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, умноженное на 100 %.  Источником информации являются данные, предоставленные предприятиями, являющимися частным операторами на основании концессионного соглашения. |
| 10 | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения. | тыс.руб. | Определяется как отношение объема вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования (тыс.руб.) к численности населения муниципального образования (тыс. чел.), умноженное на 10 (тыс. чел.).  Источником информации являются сведения, предоставленные акционерным обществом «Урайтеплоэнергия», акционерным обществом «Водоканал», и статистический бюллетень, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу. |
| 11 | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения. | тыс.руб./ 10 тыс.чел. | Определяется как отношение объема средств местного бюджета и (или) муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования (тыс.руб.) к 10 (тыс. чел.).  Источником информации являются сведения, предоставленные акционерным обществом «Водоканал», и статистический бюллетень, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу. |
| 12 | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения. | тыс.руб./ 10 тыс.чел. | Определяется как отношение объема средств местного бюджета и (или) муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования (тыс.руб.) к 10 (тыс.чел.).  Источником информации являются сведения, предоставленные акционерным обществом «Урайтеплоэнергия», и статистический бюллетень, предоставленный Управлением Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Ямало-Ненецкому автономному округу. |
| 13 | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования. | % | Определяется как отношение количества утвержденных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, являющихся основными поставщиками коммунальных ресурсов, утвержденных в установленном порядке, к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, умноженное на 100 %.  Источником информации являются нормативные акты Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сведения, предоставленные акционерным обществом «Урайтеплоэнергия», акционерным обществом «Водоканал». |

Приложение 2 к муниципальной программе

Направления основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | |
| Наименование | Направление расходов | | Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта), наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| Цель. Снижение энергозатрат, повышение энергоэффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. | | | | |
| Задача. Снижение издержек на производство, транспортировку коммунальных услуг и повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай. | | Проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения (выполнение работ по замене трубопровод, запорной арматуры, агрегатов и т.д.). | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2.Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».  4. Паспорт приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 №10, протокол от 18.04.2017 №5). |
| 2. | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай | | Выполнение работ по реконструкции и строительству объектов теплоснабжения, водоотведения, увеличение диаметра существующих сетей с учетом возможности подключения новых потребителей и т.д. | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».  4. Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.10.2017 №179-П «Об утверждении инвестиционной программы АО «Урайтеплоэнергия» города Урай в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы»;  5. Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2018 №33-Пр-169 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация объектов системы горячего водоснабжения Акционерного общества «Урайтеплоэнергия» на 2019-2026 годы». |
| 3. | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2026 годы. | | Выполнение работ по разработке и внесению изменений в Программу в соответствии с нормативными актами РФ. | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.  2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 4. | Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай | | Проведение мероприятий по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| Задача. Привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы. | | | | |
| 5. | Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай. | | Проведение процедуры передачи в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в установленные законодательством сроки. | 1. Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  2. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2015 №387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  3. Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2018 №33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс». |

Приложение 3 к муниципальной программе

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

«Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | 2,6 % | 2020 г. | 1.Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры города Урай.  2.Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры города Урай.  3.Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 2016-2026 годы.  4.Выполнение работ по актуализации схем систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Урай. | 668 778,5 |
| 2. | Доля использования труб из композитных материалов в общем объеме замены при капитальном ремонте инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. | 91,0 % | 2020 г. |
| 3. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере водо-, теплоснабжения и водоотведения при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | 0 ед.  ежегодно | 2019-2020 гг. |
| 4. | Удельный вес протяженности сетей газоснабжения, срок эксплуатации которых более 30 лет, в общей протяженности сетей. | 6,05 % | 2020 г. |
| 5. | Количество аварий на объектах газоснабжения. | 1 ед. ежегодно | 2014-2020 гг. |
| 6. | Удельный вес протяженности ветхих сетей энергоснабжения, в общей протяженности сетей | 21,2 % | 2020 г. |
| 7. | Количество аварий на объектах энергоснабжения. | 1 ед. | 2020 г. |
| 8. | Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления. | 100 % | 2017-2020 гг. | 5.Передача в концессию объектов теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Урай. | Без финансирования |
| 9. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | 30 % | 2018-2020 гг. |
| 10. | Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования на 10 тыс. населения. | 2465,74 тыс.руб. | 2020 г. |
| 11. | Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения. | 0 тыс.руб./  10 тыс.чел.  ежегодно | 2018-2020 гг. |
| 12. | Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения. | 1345,22  тыс.руб./  10 тыс.чел. | 2020 г. |
| 13. | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования. | 100 % | 2020 г. |