Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план\*100),% | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному году | отчетный год(план) | отчетный год(факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8 |
|  |
| 1 | Цели подпрограммы: совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай; |
| 1.1 | Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги);2) повышение технического уровня автомобильных дорог;3) повышение безопасности дорожного движения;4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности; |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 82,5 | 82,49 | 82,5 | 100 |  |
| 1.1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия | км | 61,0 | 61,06 | 61,9 | 101,4 | Выполнены доп.объемы - ремонт ул.Кондинская 0,136 км.  |
| 1.1.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 74,0 | 74,0 | 75,0 | 101,4 |
| 1.1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 97,9 | 73,9 | 75,1 | 101,6 |  |
| 1.1.5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | % | 3,4 | 3,02 | 4,1 | 135,7 |  |
| ккм | 2,67 | 1,84 | 2,4 | 130,4 |  |
| 1.1.6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | ккм | 2,33 | 21,5 | 20,6 | 95,8 |  |
| 2 | Цели подпрограммы:2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай |
| 2.1 | Задачи подпрограммы:5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан |
| 2.1.1 | Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при переправлении через грузовую и пассажирскую переправы, организованные через реку Конда в летний и зимний периоды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2 | Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при выполнении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.3 | Доля автомобильных дорог общего пользования, обеспеченных техническими паспортами и проектами организации дорожного движения от общего количества автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Цели подпрограммы:1) совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай; |
| 3.1 | Задачи подпрограммы: 3) повышение безопасности дорожного движения; |
| 3.1.1 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий |  | 570 | 453 | 533 | 117,6 |  |

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы:

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: Попович А.В.

т.24-156.