ПРОТОКОЛ №20

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 28 декабря 2018 года |
| Начало заседания: | 10 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Гамузов Виктор Владимирович | - | первый заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Новоселова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 5 | Фузеева Ирина Александровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 7 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | исполняющий обязанности заместителя главы города Урай; |
| 8 | Мовчан Ольга Валериевна |  | начальник правового управления администрации города Урай; |
| 9 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; |
| 10 | Ермакова Ольга Алексеевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связиадминистрации города Урай; |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерц Евгений Клементьевич | - | исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Иванов А.В., Фузеева И.А., Круглова С.В., Кащеева У.В., Мерц Е.К.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1.2.1. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п. 14.3. и п.14.4. (пояснительная записка).

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Отметить:

* + 1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;
		2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено. Однако документального подтверждения о выполнении мероприятий п.11.8, п.11.10 и п.20 не представлено.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.12.2018 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Техническому исполнителю (Е.К. Мерцу) проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» обеспечить выполнение мероприятий п.14.3, п.14.4 сводного плана контрольных точек в кратчайшие сроки.
3. Руководителю проекта (В.В. Кривоногову) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» (изменение сроков исполнения контрольных точек п.14.3, п.14.4) по состоянию на 10.01.2019.

**Срок: до 15 января 2019 года**.

1. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) обеспечить предоставление в муниципальный проектный офис документов по исполнению мероприятий п.11.8, п.11.10 и п.20 сводного плана проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

**Срок: до 15 января 2019 года**.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

**2. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Парфентьева А.А., Фузеева И.А.)

Решили:

2.1. Приняв во внимание пояснения директора (Парфентьева А.А.) муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (служебная записка от 05.12.2018 №2058/18), снять с контроля п.3.1 раздела 3 протокола от 10.10.2018 года №18.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

**3. Формирование плана – графика запуска потенциальных проектов администрации города Урай на 2019 год.**

Решили:

3.1. Органам администрации города Урай, муниципальным казенным учреждениям предоставить в МПО предложения для формирования плана – графика запуска потенциальных проектов администрации города Урай на 2019 год;

Срок: до 21 января 2019 года.

3.2. МПО (Доберштейн Е.В.) сформировать на основе поступивших предложений уточненный план – график запуска потенциальных проектов администрации города Урай на 2019 год;

Срок: до 23 января 2019 года.

3.3. МПО (Доберштейн Е.В.) представить на очередное заседание Проектного комитета, проект уточненного плана – графика запуска потенциальных проектов администрации города Урай на 2019 год.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Е.В.Доберштейн