Отчет

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов

[План](#Par27)а мероприятий по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года

**за 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Ответственные исполнители,соисполнители | Срокреализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города) | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.  | План действий администрации города Урай на 2016-2020 годы по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года в актуальной реакции способствует повышению эффективности плана |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | МКУ «УКС г.Урай»,МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | Мероприятия завершены |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы:1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог;2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству;3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай,МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | 1) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы действует в редакции от 23.04.2019 № 915.2) Муниципальная программа завершена в редакции постановления от 27.12.2017 №3887. Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы. В 2019 году в рамках параграммы проводится комплекс планировочных работ части территории микрорайона Солнечный.3) Муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы» проходит процедуру редактирования, в части корректировки финансирования на основании Решения Думы города Урай от 30.05.2019г. года №31 «[О внесении изменений в бюджет городского округа город Урай на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»](http://budget.uray.ru/wp-content/uploads/sites/3/2019/02/reshenie-dumy-goroda-uraj-ot-14.02.2019-1.pdf) Перераспределена экономия средств местного бюджета, в результате проведения торгов на СМР, между объектами программы: - «Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай» – уменьшается объем финансирования на 130,0 тыс. руб. и составляет 584,0 тыс. руб. – местный бюджет; - «Инженерные сети микрорайона 1 «А», г. Урай» - увеличивается финансирование на 130,0 тыс. руб. и составляет 71 663,7 тыс. руб. (в том числе 53 650,3 тыс. руб. – окружной бюджет, 18 013,4 тыс. руб. – местный бюджет). В результате изменений объем финансирования по программе на 2019 год уменьшен на сумму 1 609,5 тыс. руб. и составляет 75 242,2 тыс. руб., в том числе 53 650,3 тыс. руб. – средства окружного бюджета, 21 591,9 тыс. руб. – средства местного бюджета. В связи с исключением объекта из программы корректируются целевые показатели муниципальной программы на 2019 год, в сторону уменьшения.  |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. |  -  |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. | Мероприятия завершены |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной.(разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. | Заключен договор №18 от 25.04.2019г. с АО «Водоканал» на устройство дренажной канализации на объекте «Водопонижение микрорайона Юго – Восточный в г. Урай». Работы выполнены и оплачены на сумму 38,4 тыс.руб. Заключен договор №19 от 10.06.2019г. с ООО «Нефтедорстрой» на устройство асфальтобетонного покрытия на объекте «Водопонижение микрорайона Юго – Восточный в г. Урай». Работы выполнены и оплачены на сумму 48,4 тыс.руб. |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»  | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. | Запланировано устройство дорожного покрытия в щебеночном исполнении на участке по ул. Яковлева – 341 м от коррекционной школы до ул. Брусничная. Объект внесен в мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 – 2020 годы. Заключено соглашение с Депдорзоза и транспорта ХМАО-Югры о софинансировании работ. Проведена конкурсная процедура по заключению контракта на производство работ. Определен исполнитель работ по контракту ООО «Нефтедорстрой». Начало работ по ремонту планируется в июле 2019г |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай»  | 2016-2020 |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 | Мероприятия на 2019 год не запланированы.  |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | Мероприятия завершены |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. |  -  |

О.А.Полотайко

(34676) 29019 (доб.422)

 ogr1@urban.uray.ru