|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ **Ханты-Мансийский автономный округ-Югра** АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ   *628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай, тел. 2-23-28,2-06-97*  *Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, факс(34676) 2-23-44*  *Тюменская область E-mail:adm@uray.ru* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| [Номер документа]  [Дата документа] | Исполняющему обязанности  председателя Думы города Урай  А.В. Бабенко |

Уважаемый Артем Валерьевич!

Во исполнение распоряжения председателя Думы города Урай от 27.09.2019 №45-од «О проведении тридцать второго заседания Думы города Урай шестого созыва» направляю информацию «О результатах проведения работ по ремонту городских дорог и тротуаров» согласно приложению.

Докладчик: начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» Олег Александрович Лаушкин.

Приложение:

- Информация «О результатах проведения работ по ремонту городских дорог и тротуаров» на 2 листах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | В.В. Гамузов |

*В.В. Пуртова тел. 8(34676)23386 д.377 E-mail:* [*Mdez@inbox.ru*](mailto:Mdez@inbox.ru)

**Информация «О результатах проведения работ по ремонту городских дорог и тротуаров»**

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры №354-п от 05.10.2018, а также в рамках регионального проекта автономного округа «Дорожная сеть», разработанного в целях реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальному образованию город Урай в целях оказания государственной финансовой поддержки на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам дорожной деятельности, из бюджета автономного округа в 2019 году предоставлена субсидия в объеме 29 325,5 тыс. руб. Из бюджета города Урай на эти же цели выделено 6 562,9 тыс. рублей. (Общий итог 35 888,4 тыс.рублей).

1. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы г.Урай» на 2016 – 2020 годы» денежные средства освоены в полном объеме, выполнены мероприятия:

1.1. Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Яковлева(2 очередь) – Югорская. Выполнено устройство прослойки из нетканого синтетического материала, отсыпка щебнем и песком, протяженность дорог -0,341 км (1408 м2).

1.2. Ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Узбекистанская протяженностью 1,056 км. Выполнено устранение просадки дорожного полотна (колейности) на дорожном полотне глубиной до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия (площадью поверхности 8311,35 м2), установка бортовых камней - 1618 п.м. В районе комплекса «Мемориала Памяти» проведена замена разрушенного бордюрного камня на более прочные бордюрные камни в гранитном исполнении протяженностью - 183 п.м.

1.3. Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Космонавтов протяженностью 0,845 км (площадью поверхности 7683 м2), устранение просадки дорожного полотна (колейности) на дорожном полотне глубиной до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия.

1.4. Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Шевченко (от ул. Ленина до перекрестка ул. Шевченко и ул. Нефтяников) протяженностью 0,150 км (площадью поверхности 1977,5м2), устранение просадки дорожного полотна (колейности) на дорожном полотне глубиной до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия.

1.5. На пересечении улиц Ленина и Космонавтов установлены гранитные бортовые камни – 43 п.м.

2. Выполнено устройство пешеходных ограждений на регулируемых перекрестках протяженностью 2 649 п.м., объем финансирования – 2 756,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.

- Пешеходное ограждение ул. Нефтяников- 50 лет ВЛКСМ протяженностью 356 м.п.;

- Пешеходное ограждение ул. Космонавтов- ул. Узбекистанская протяженность 391 м.п.;

- Пешеходное ограждение ул. Ленина – ул. Ветеранов протяженность 225п.м ;

- Пешеходное ограждение ул. Узбекистанская - Яковлева – 376 п.м.

- Пешеходное ограждение Парковая - Узбекистанская-185 п.м.

- Пешеходное ограждение ул. Ленина светофор маг.21 - 165м.п.;

- Пешеходное ограждение 40лет Победы –ул. Узбекистанская– 264 м.п.;

- Пешеходное ограждение ул. Яковлева – ул. Ленина – 360м.п.

- Пешеходное ограждение ул. Ленина- 40лет Победы – 327 м.п.;

На текущую дату продолжаются работы по устройству пешеходного ограждения на перекрестках ул. Нефтяников - ул. Строителей, а также ул. Нефтяников и 50лет ВЛКСМ протяженностью 461 п.м. на сумму 729,1 тыс. руб.

3. Выполнены работы по ремонту светофоров с заменой транспортных и пешеходных модулей и кабельной продукции на сумму 626,3 тыс. руб.:

-перекресток ул. Ленина- магазин №21;

- перекресток Ленина – Ростелеком.

4. Проведены работы по ремонту городских тротуаров в объеме 710 м2 на сумму 2 220 т.р..По результату комиссионного обследования выявлены замечания. Подрядная организация проводит работы по устранению недостатков.

5. Выполнено устройство тротуара у здания бывшего музея из мозаичной шашки площадью 100 м2 на сумму - 236 тыс. руб.

6. Для комфортного прохождения жителей многоквартирного дома Шевченко-16 к остановочному комплексу по ул. Ленина ведутся работы по устройству тротуара из мозаичной шашки площадью 244,5 м2 на сумму 931,5 тыс.руб..

7. Выполнены работы по асфальтированию тротуара вдоль школы «Гимназии» 186 м2, на сумму-113,5 тыс. руб.

8. Для обеспечения беспрепятственного прохождения для маломобильных групп населения выполнены пандусы в количестве 23 штук на общую сумму 301,8 тыс. руб.:

*15 пандусов на сумму 247,1 тыс. руб.*

- пешеходный переход на пересечении улиц: 50 лет ВЛКСМ – Нефтяников;

ул. Шевченко в районе д.23 мкр., «А»;

-ул. Шевченко в районе ЦДОД;

-ул. Северная;

- ул. Нефтяников в районе д. 20 мкр. «А».

*8 пандусов на сумму 54,7тыс. руб.*

- микр. «Западный» д.19 в районе КУМИ администрации г. Урай;

- микр. 2 , д.44;

- микр. «Западный» в районе ТЦ «Западный»;

- остановочный комплекс « Центральная аптека»;

- ул. Северная в районе техникума;

- микр.2 д.45 в районе кафе «2-45»

5. Выполнено асфальтирование внутриквартальных проездов:

- в районе многоквартирного дома №55, микрорайона 2 на сумму 258 тыс. р.;

- проезд в районе детского сада «Умка» протяженностью 213 п.м. на сумму 1794,8 тыс.р.;

- в районе Ростелекома и «Планеты Звезд» площадью 132 м2  на сумму 181,02 тыс. руб.

Работы по ремонту городских дорог и тротуаров в 2020 году будут продолжены с приоритетом проведения ремонта внутриквартальных проездов.

Начальник МКУ «УЖКХ г. Урай» О.А.Лаушкин

Исполнитель:

Инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Пуртова В.В. 23386 доб.377