****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  |  |  | № |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017 №2758, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А. Фузееву.

Глава города Урай Т.Р. Закирзянов

 Приложение к постановлению

администрации города Урай

от №

Изменения в муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы (далее – муниципальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы:
	1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | 1) органы администрации города Урай; 2) муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» (далее - МКУ «УЖКХ г.Урай»);3) муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» (далее - МКУ «УКС г.Урай»). |

»;

* 1. Строку 9 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Целевые показатели муниципальной программы | 1) сохранение доли территорий муниципального образования с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, отвечающие установленным требованиям, на уровне 100%;2) увеличение удельного веса территории, на которую проведен комплекс планировочных работ или проведение данных работ не требуется, от общей площади в границах населенного пункта с 87,6% до 100%;3) увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство с 40% до 90%;4) сохранение удельного веса количества объектов, в отношении которых осуществляется строительный контроль, к базовому количеству объектов на уровне 100%;5) увеличение ежегодного объема введенного индивидуального жилья на территории города Урай с 2000 кв.м. до 2130 кв.м.;6) увеличение количества земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет (в том числе под многоквартирные жилые дома), для проведения торгов, для предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество с 88 ед. до 388 ед.;7) увеличение количества предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование с 509 участков до 2525 участков;8) поддержание площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего – на уровне 2,2 га, в том числе поддержание площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, на уровне 0,7 га;9) увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, с 98,4 до 100%;10) увеличение количества зарегистрированных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с 31295 ед. до 62295 ед. |

»;

* 1. Строку 11 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 1) источник финансового обеспечения муниципальной программы: бюджет муниципального образования городской округ город Урай, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 2) для реализации муниципальной программы всего необходимо:1) на 2018 год - 59743,5 тыс. рублей; 2) на 2019 год – 57910,9 тыс. рублей; 3) на 2020 год – 60976,4 тыс. рублей; 4) на 2021 год – 60751,9 тыс. рублей; 5) на 2022 год – 61020,1 тыс. рублей; 6) на 2023 год - 69195,4 тыс. рублей; 7) на 2024 год - 83186,9 тыс. рублей;8) на 2025 год - 79024,8 тыс. рублей; 9) на 2026 год - 66161,7 тыс. рублей; 10) на 2027 год - 60750,4 тыс. рублей; 11) на 2028 год - 88748,8 тыс. рублей; 12) на 2029 год - 93747,5 тыс. рублей; 13) на 2030 год - 179104,4 тыс. рублей. |

 ».

1. Строку 7 в таблице 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование \* | участок | 509 | 600 | 1385 | 1525 | 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | 2425 | 2525 | 2525 |

».

1. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы(их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе  |
| 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования(1; 2) | МКУ «УГЗиП г.Урай» /МКУ «УКС г.Урай» | всего | 318105,6 | 2690,0 | 8680,6 | 9651,7 | 9651,7 | 9651,7 | 14077,7 | 28034,3 | 23833,9 | 10928,6 | 5470,8 | 33418,1 | 38360,7 | 123655,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 38134,7 | 2380,8 | 8246,6 | 9169,1 | 9169,1 | 9169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 279970,9 | 309,2 | 434,0 | 482,6 | 482,6 | 482,6 | 14077,7 | 28034,3 | 23833,9 | 10928,6 | 5470,8 | 33418,1 | 38360,7 | 123655,8 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение МКУ «УГЗиП г. Урай» реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства (3; 5) | МКУ «УГЗиП г.Урай» | всего | 319886,2 | 24996,0 | 23864,2 | 24237,6 | 24125,0 | 24242,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 21,2 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 319865,0 | 24974,8 | 23864,2 | 24237,6 | 24125,0 | 24242,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 | 24802,6 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Обеспечение реализации МКУ «УКС г.Урай» функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства(4) | МКУ «УКС г.Урай» | всего | 360213,5 | 26434,4  | 24992,7 | 26352,2 | 26352,3 | 26352,3 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 360172,5 | 26393,4  | 24992,7 | 26352,2 | 26352,3 | 26352,3 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков(6; 7; 8; 8.1;9)  | МКУ «УГЗиП г.Урай»/МКУ «УКС г.Урай»;комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай  | всего | 11577,8 | 5423,1 | 173,4 | 284,9 | 172,9 | 323,5 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 11577,8 | 5423,1 | 173,4 | 284,9 | 172,9 | 323,5 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности(10) | МКУ «УГЗиП г.Урай» | всего | 10 539,6 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 948,9 | 983,8 | 1022,1 | 1064,3 | 1110,8 | 1161,9 | 1218 | 1279,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 10539,6 | 200,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 948,9 | 983,8 | 1022,1 | 1064,3 | 1110,8 | 1161,9 | 1218 | 1279,8 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  | всего | 1020322,7 | 59743,5 | 57910,9 | 60976,4 | 60751,9 | 61020,1 | 69195,4 | 83186,9 | 79024,8 | 66161,7 | 60750,4 | 88748,8 | 93747,5 | 179104,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 38 196,9 | 2443,0 | 8246,6 | 9169,1 | 9169,1 | 9169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 982 125,8 | 57300,5 | 49664,3 | 51807,3 | 51582,8 | 51851,0 | 69195,4 | 83186,9 | 79024,8 | 66161,7 | 60750,4 | 88748,8 | 93747,5 | 179104,4 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы  |  | всего | 1020322,7 | 59743,5 | 57910,9 | 60976,4 | 60751,9 | 61020,1 | 69195,4 | 83186,9 | 79024,8 | 66161,7 | 60750,4 | 88748,8 | 93747,5 | 179104,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 38196,9 | 2443,0 | 8246,6 | 9169,1 | 9169,1 | 9169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 982125,8 | 57300,5 | 49664,3 | 51807,3 | 51582,8 | 51851,0 | 69195,4 | 83186,9 | 79024,8 | 66161,7 | 60750,4 | 88748,8 | 93747,5 | 179104,4 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (МКУ «УГЗиП г. Урай») |  | всего | 655496,3 | 28696,2 | 32918,2 | 34624,2 | 34399,6 | 34667,8 | 40479,2 | 54470,7 | 50308,6 | 37445,5 | 32034,2 | 60032,6 | 65031,3 | 150388,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 38 155,9 | 2402,0 | 8246,6 | 9169,1 | 9169,1 | 9169,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 616 340,4 | 26294,2 | 24671,6 | 25455,1 | 25230,5 | 24498,7 | 40479,2 | 54470,7 | 50308,6 | 37445,5 | 32034,2 | 60032,6 | 65031,3 | 150388,2 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 1 (МКУ «УКС г. Урай») |  | всего | 364826,4 | 31047,3 | 24992,7 | 26352,2 | 26352,3 | 26352,3 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 364785,4 | 31006,3 | 24992,7 | 26352,2 | 26352,3 | 26352,3 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 | 28716,2 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 2 (МКУ «УЖКХ г. Урай») |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (органы администрации города Урай: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

4. Строку 4 таблицы приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков | 1) формирование земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков в собственность или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо участков, государственная собственность на которые не разграничена и предоставление их;2) проведение землеустроительных работ - инвентаризации земельных ресурсов муниципального образования город Урай; 3) проведение рекультивации земель, в том числе подготовка проектов рекультивации;4) проведение мероприятий по выявлению самовольных построек и осуществлению сноса самовольных построек, в соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; 5) снос объектов капитального строительства, эксплуатация которых завершена.  | Гражданский кодекс Российской ФедерацииГрадостроительный кодекс Российской ФедерацииЗемельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Портфель проектов от 15.02.2017 №ПП003-00 «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» |

».

5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

«Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы

Публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2018-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля территорий муниципального образования с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования, отвечающие установленным требованиям  | 100%Ежегодно | 2018 – 2030 годы  | Мероприятия по подготовке документов градорегулирования | 318105,6 |
| 2 | Удельный вес территории, на которую проведен комплекс планировочных работ или проведение данных работ не требуется, от общей площади в границах населенного пункта | 100% | 2030 год |
| 3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | 90% | 2025-2030 годы | Обеспечение МКУ «УГЗиП г. Урай» реализации функций и полномочий администрации города Урай в сфере градостроительства | 319886,2 |
| 4 | Объем введенного индивидуального жилья на территории города Урай  | 2130 кв.м в год | 2030 год |
| 5 | Удельный вес количества объектов, в отношении которых осуществляется строительный контроль, к базовому количеству объектов | 100%Ежегодно | 2018 – 2030 годы | Обеспечение реализации МКУ «УКС г.Урай» функций и полномочий администрации города Урай в сфере капитального строительства | 360213,5 |
| 6 | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет (в том числе под многоквартирные жилые дома), для проведения торгов, для предоставления гражданам льготной категории, под муниципальное имущество  | 388 участков  | 2029-2030 годы | Работы и мероприятия по землеустройству, подготовке и предоставлению земельных участков | 11577,8 |
| 7 | Количество предоставленных земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование  | 2525 участков | 2030 год |
| 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего | 2,2 гаЕжегодно | 2018 – 2030 годы |
| 8.1 | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 0,7 гаЕжегодно | 2019 – 2030 годы |
| 9 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | 100% | 2030 год |
| 10 | Количество зарегистрированных документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 62295 шт. | 2030 год | Системно-аналитическое и программное сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 10 539,6 |

».