Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в границах города Урай» на 2017-2020 годы за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Степень достижения целевого показателя <2>, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| отчетный год(план) | отчетный год(факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель 1«Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных свалок» | % | Не менее 10% в год | 53,8 | 100 | Отклонение связано с увеличением финансирования, выделенного на ликвидацию свалок. |
| 2. | Показатель 2«Доля негативного воздействия на водные объекты от металлических обломков (брошенных судов)» | % | 75 | 73,3 | 102,27 | Показатель является обратным. По итогам 2017 года значение данного показателя составило 100%. |
| 3. | Показатель 3«Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» <1> | км | 6,5 | 6,9 | 106 | Отклонение связано с фактическим увеличением протяженности очищенной прибрежной полосы. |
| 4. | Показатель 4«Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)» <1> | тыс. чел | 0,735 | 0,75 | 102 | Отклонение связано с фактическим увеличением количества населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов |
| 5. | Показатель 5«Доля площади лесов в границе населенного пункта город Урай, на которые разработан лесохозяйственный регламент» | % | 100 | 100 | 100 | Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа город Урай разработан в 2018 году и утвержден постановлением администрации города Урай от 02.04.2019 №752 |
| 6. | Показатель 6«Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения города Урай » | % | 50,5 | 50,5 | 100 |  |

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы:

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: Дьячков И.В.

Тел.:2-84-19