План мероприятий («дорожная карта») по исключению мест образования скопления воды в период таяния снега и обильных осадков на территории города Урай

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Адрес | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Контроль за выполнением | Примечание |
|  | Микрорайон 2, район дома №53 (4 подъезд) | Очистка ливневой канализации  | МКУ «УЖКХ города Урай» | 06.2020 | Ашихмин А.Ю. | При отсутствии технической возможности потребуется перекладка ливневой канализации  |
|  | Мкр. Д, дом 75 | Рихтовка дорожных плит с торца дома (2 подъезд); организация дренажа, отсыпка песком и асфальтовой крошкой проезда  | МКУ «УЖКХ города Урай» | 08.2020 | Ашихмин А.Ю. |  |
|  | Микрорайон Западный, дом 7, район гаражей | Выполнение работ по вертикальной планировке проезда, очистка ливневого лотка | МКУ «УЖКХ города Урай» | 08.2020 | Ашихмин А.Ю.Волошин Г.Г. | После проведения работ требуется проведение съемки и разработка ПСД (МКУ «УКС города Урай») |
|  | Микрорайон 1Д, проезд между дом 37 и Домом ребенка | Планировка проезда с отсыпкой песком и асфальтовой крошкой | МКУ «УЖКХ города Урай» | 08.2020 | Ашихмин А.Ю. |  |
|  | Микрорайон 1Д, район дома №67 | Планировка проезда с отсыпкой песком и асфальтовой крошкой | МКУ «УЖКХ города Урай» | 08.2020 | Ашихмин А.Ю. |  |
|  | Мкр. Лесной, район дома №114 | Рихтовка тротуарных плит на входе в дом и вдоль подъездов с устройством лотка до приемной трубы у 1 подъезда. | МКУ «УКС города Урай»МКУ «УЖКХ города Урай» | 09.2020 | Волошин Г.Г.Ашихмин А.Ю. | При наличии финансирования |
|  | Микрорайон 1Д, район домов №№45, 48, 50, 52 | Планировка проезда с отсыпкой песком и асфальтовой крошкой | МКУ «УЖКХ города Урай» | 09.2020 | Ашихмин А.Ю. |  |
|  | Микрорайон 1Д, район домов №43-56 | Планировка проезда с отсыпкой песком и асфальтовой крошкой | МКУ «УЖКХ города Урай» | 09.2020 | Ашихмин А.Ю. |  |
|  | Ул. Толстого (за ТПП «Урайнефтегаз») | Строительство ливневой канализации в сторону р. Колосья | МКУ «УКС города Урай»МКУ «УЖКХ города Урай» | - | Волошин Г.Г.Ашихмин А.Ю. | При наличии финансирования |
|  | Мкр. Лесной, район дома №№75, 95 | - | МКУ «УКС города Урай» | - | Волошин Г.Г. | Требуется проведение изысканий, разработка ПСД |
|  | Стоянка между магазином «Монетка» и урайским горсудом по ул. Крылова, д. 1 | - | МКУ «УКС города Урай» | - | Волошин Г.Г. | Требуется проведение съемки, разработка ПСД  |
|  | Микрорайон 2, стоянка у дома №44 | Перекладка дорожных плит с отсыпкой грунта | МКУ «УКС города Урай» | - | Волошин Г.Г. | Требуется проведение съемки, разработка ПСД  |
|  | Дренаж по улице Геологов | Завершение работ, ввод в эксплуатацию | МКУ «УКС города Урай» | - | Волошин Г.Г. | - |
|  | Микрорайон 2А, район дома №40/4 со стороны ул. Югорская в районе магазина «Магнит» | - | МКУ «УКС города Урай» | - | Волошин Г.Г. | Требуется принятие технического решения |

Примечание: при наличии финансирования.

Заместитель главы города Урай А.Ю.Ашихмин

Заместитель главы города Урай Г.Г. Волошин