**ПРОТОКОЛ №3**

**заочного заседания Проектного комитета администрации город Урай**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 28 июля 2020 года |
| Начало заседания: | 14 часов 15 минут |
| Место проведения: | город Урай, зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамузов Виктор Владимирович | - | исполняющий обязанности главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета; |
| 2 | Ашихмин Андрей Юрьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 3 | Волошин Геннадий Геннадьевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 4 | Новосёлова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Подбуцкая Елена Николаевна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Минибаева Наталья Владимировна | - | исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Урай; |
| 7 | Афонина Татьяна Анатольевна | - | исполняющий обязанности начальника правового управления администрации города Урай; |
| 8 | Осипова Светлана Анатольевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай. |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Ашихмин А.Ю.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».**

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (З.А.Алексеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 1),на отчетную дату, отклонений нет.

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек **проекта «Внедрение в городе Урай механизма инициативного бюджетирования при реализации мероприятий по благоустройству городских территорий».**

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.А.Лаушкиным) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. Принять выполнение мероприятий для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту (Приложение 2),на отчетную дату, отклонений нет.

**Решили:**

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 20.07.2020 года принять к сведению (приложение 1, 2 к протоколу).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

**2. Рассмотрение запроса на изменение в сводный план проекта, выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Централизация функций (полномочий) органов местного самоуправления города Урай и муниципальных учреждений города Урай».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Гамузов В.В., Новосёлова С.П.)

Отметить:

1.1. Руководителем проекта (С.П. Новосёловой.) запрос на изменение в сводный план проекта по контрольным точкам предоставлен в муниципальный проектный офис 20.07.2020 (постановление администрации города Урай от 17.07.2020 №1637..

**Решили:**

1. Принять запрос на изменение в сводный план проекта по контрольным точкам.
2. Муниципальному проектному офису (Е.В.Доберштейн) внести изменения в сводный план проекта.

**Срок до 05.08.2020 года**

Решение членов Проектного комитета:

ЗА**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

ПРОТИВ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**голосов

Заместитель председатель

Проектного комитета В.В. Гамузов

Секретарь проектного комитета Е.В.Доберштейн