Отчет

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов

за 1 квартал 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы ( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города). | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. |  |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | Письмом от 01.12.2015 в адрес администрации было направлено предложение о выделении средств в 2016 году на разработку ПСД строительства инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для ИЖС и Решением Думы города Урай от 17.12.2015 №143 «О бюджете городского округа город Урай на 2016 год» были утверждены средства в сумме 6 450,0 тыс. руб. в том числе по объектам: - Инженерные сети по улице Брусничная в г. Урай – 792,5 тыс. руб.; - Инженерные сети и проезды в микрорайоне «Южный» (район Орбиты) – 3 256,2 тыс. руб.; - Инженерные сети по улицам Спокойная, Южная – 2 401,3 тыс. руб. На 01.04.2016 г. по всем трем объектам заключены муниципальные контракты на разработку ПСД со сроком исполнения до 30.11.2016 г. (получение заключения госэкспертизы). |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы: 1) «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог; 2) «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; 3) «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай, МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | В 2016 году в программу вносятся изменения в целях приведения в соответствие с утвержденным бюджетом, также была приведена методика расчета целевых показателей реализации муниципальной программы. Постановлением администрации города Урай от 11.05.2016 № 1274 внесены актуальные изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы. |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. | - |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. | На выполнение 1 этапа предусмотрено финансирование в сумме 2 300 тыс. руб. в рамках реализации муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014-2020 годы. Выполнены проектные работы по договору от 03.02.2016 № 13 с ООО "Верховина" на сумму 99,9 тыс. руб. 15.03.2016г. заключен муниципальный контракт с ООО «Спецстрой» на сумму 2 200,0 тыс. руб., на выполнение работ по прокладке водоотводных траншей. На 01.04.2016 г. освоено 1 148,4 тыс. руб. Завершение работ – июнь. Также, планируются к заключению договора на выполнение работ по бурению скважин на территории микрорайона, выполнению работ по укладке перепускной трубы и установку табличек. |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной. (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. | - |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. | В 2016 году данные работы МКУ «УКС г. Урай» не выполняются. |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 |  | В 2016 году данные работы МКУ «УКС г. Урай» не выполняются. С департаментом дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры заключено соглашение о субсидировании программного мероприятия: -ремонт дорог в районе индивидуальной жилой застройки по ул.Звездная (0,88 км.), ул.Звонкая (0,98 км),ул.Весеняя (0,67.км), ул.Югорская (0,37км) |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 |  | - |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. |  |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | - |