Квартальный отчет

по перечню мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений индикаторов плана мероприятий по созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года

за 3 квартал 2017 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат | Мероприятия, выполненные ответственными исполнителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы ( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города). | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | На основании предложения МКУ УГЗиП г.Урай в раздел 10 плана мероприятий по реализации стратегии добавлен пункт «Создание комплексной системы водопонижения территории индивидуальной жилой застройки: «Земля Санникова», «Первомайский», «Лесной» (План мероприятий (дорожная карта) по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года). |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | В третьем квартале МКУ «УКС г.Урай» на 2018 год выделено дополнительное финансирование в сумме 15 200, 00 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по водопонижению территории в городе Урай (мкр. Центральный, мкр. Земля Санникова, мкр. Лесной) площадью 88,6 га. |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы: 1)«Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог; 2)«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; 3)«Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай, МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. | 1)Программа действует в редакции в постановления администрации города Урай от 25.04.2017 №1083. 2) В рамках подпрограммы «Обеспечение территории города Урай документами градорегулирования» действующей в редакции 15.08.2017 №2361 - разработан проект планировки и проект межевания (линейного объекта) части территории улица Южная города Урай; - разработан проект планировки и проект межевания части территории микрорайона Солнечный города Урай; - разработан проект планировки и проект межвания территории части территории мкр. Южный города Урай. В рамках подпрограммы «Благоустройство и озеленение территорий города Урай» на основании муниципального контракта с ООО "Нефтедорстрой" выполнены работы по устройству оголовков и восстановлен проезд на объекте «Водопонижение микрорайона Юго – Восточный в г. Урай». 3) В марте муниципальная программа «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» была приведена в соответствие с решением Думы города Урай «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы», в третьем квартале программа действует в данной редакции. |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. |  |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. | Выполнены работы по устройству оголовков и восстановлен проезд на объекте «Водопонижение микрорайона Юго – Восточный в г. Урай». |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной. (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. | На основании доведенного финансирования на 2018 год, ведется подготовка документации для проведения торгов на проведение проектно-изыскательских работ по водопонижению территории в городе Урай (мкр. Центральный, мкр. Земля Санникова, мкр. Лесной) площадью 88,6 га. |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. |  |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 |  | В соответствии с муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Урай 2016-2020 годы» в 2017 году выполнены работы по ремонту, городских дорог индивидуальной застройки г. Урай: ул. Энтузиастов (0,255 км) ул. Романтиков (0,335 км) ул. Радужная (0,9 км) ул. Рябиновая (о,485 км) ул. Нагорная (0,7 км) Сумма работ - 28 284 948 руб. Работы выполнялись ООО «Нефтедорстрой». Выполнено освещение по улице Южная в районе пересечения ул.Шаимская, переулка Восточный и в районе СОНТ «Лесовод». Для возможности организации пешеходного маршрута в микрорайоне Первомайский, вдоль ГК «Строитель» АО «Шаимгаз» произвели работы по строительству подземного газопровода, взамен ранее существующего надземного. |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 |  | - |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | Строительство сетей для обеспечения граждан услугами передачи данных осуществляют коммерческие структуры, которые занимаются этими видами деятельности в соответствии со своими инвестиционными планами. Мероприятия по обеспечению связью абонентов, проживающих в микрорайонах: Первомайский, Старый Урай, Солнечный, Аэропорт, Лесной, Земля Санникова. Работы выполнены в полном объёме. |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП» | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. | - |

О.А. Полотайко

(34676)2-90-19