# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2016	№ 207

Об утверждении плана мероприятий по  созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года

(в редакции постановления администрации города Урай от 19.05.2016 №1357)

На основании пункта 4 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (вх.01-18340 от 23.10.2015), статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий по созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года (далее - дорожная карта) согласно приложению.

2. Определить лицо, ответственное за мониторинг реализации мероприятий дорожной карты, - директор муниципального казенного учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке.

3. Органам администрации города Урай, муниципальным учреждениям, являющимся ответственными исполнителями мероприятий дорожной карты ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять директору муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» информацию о ходе реализации мероприятий дорожной карты по форме, установленной разделом 4 дорожной карты.

4. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А. Фузееву.

Глава города Урай	А.В. Иванов

Приложение к постановлению администрации города Урай

от 02.02.2016 № 207

План мероприятий по созданию  комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года

Дорожная карта составлена в целях эффективной реализации пункта 4 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (вх.01-18340 от 23.10.2015), статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на создание комфортных условий в сфере благоустройства, связи и дорожной деятельности в зонах застройки индивидуальными жилыми домами.

Реализация мероприятий дорожной карты рассчитана на 2016-2020 годы и плановый период до 2030 года.

Площадь зон застройки жилыми домами в городе Урай составляет  441 га, при этом 199 га  приходятся на индивидуальную жилую застройку: микрорайоны Первомайский, Кулацкий, Лесной, Солнечный, Старый Урай, район Юго-Восточный.

Данные мониторинга зон застройки индивидуальными жилыми домами города Урай показывают, что порядка 25% территории нуждаются в проведении мероприятий, направленных на водопонижение и водоотведение. Обеспеченность микрорайонов индивидуальной жилой застройки автомобильными дорогами и проездами в твердом исполнении составляет не более 30%, оптоволоконная связь не охватывает зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме.

На основании анализа обращений граждан определены основные задачи по созданию комфортных условий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, решение которых требует комплексного, в том числе с применением программно-целевого метода, подхода:

- устранение заболоченности отдельных участков в зонах индивидуальной жилой застройки;

- обеспечение оптоволоконной связью;

- обеспечение автомобильными дорогами и проездами в твердом исполнении.

Реализация дорожной карты позволит увеличить площадь благоустроенных территорий города, обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры и улучшить условия проживания граждан на территориях зон застройки индивидуальными жилыми домами.

Превалирующее количество мероприятий дорожной карты предлагается к решению программно-целевым методом.

- Таблица повышения значений показателей благоустройства зон застройки индивидуальными жилыми домами

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей с нарастающим итогом | Орган администрации города Урай, муниципальное учреждение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 базовый показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | Удельный вес территорий с выполненным водопонижением, от общей площади зон застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении*. | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 70 | 100 | муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (далее - МКУ «УГЗиП г.Урай»), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай (далее - МКУ «УКС г.Урай») |
| 2 | Удельный вес площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие от общей площади дорог в индивидуальной жилой застройке (всего в индивидуальной жилой застройке 21 га)** | проценты | 30 | 39,4 | 58,9 | 65,1 | 74,8 | 83,5 | 91 | 100 | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай |
| 3 | Доля обеспеченных оптоволоконной связью зон застройки индивидуальными жилыми домами от общего числа территорий индивидуальной жилой застройки, нуждающихся в оптоволоконной связи. | проценты | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай |

*Всего 50га, из них: Ю-В район 2 очередь: ул.Геологов, ул.Романтиков, ул.Энтузиастов, ул.Первопроходцев, ул.Кондинская (13,5га), микр. Первомайский (восточная часть от ул. Нефтяников до ГК «Строитель» 18га), микр. Лесной: ж/д 83,81,78,86,87,75,62,65а,64/1(2,2га), микр. Солнечный: ул.Звездная, ул.Звонкая (16,3га).

**Площадь определена программой ГИСИНГЕО, километраж определен согласно постановлению администрации города Урай №1298от 16.04.2015.

- Дорожная карта

| № п/п | Наименование мероприятия | Проект муниципального правового акта, иной документ | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление предложений о внесении изменений в план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития города Урай до 2020 года и на период до 2030 года» на 2016-2020 годы ( раздел 10. Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города). | постановление администрации города Урай | МКУ «УГЗиП г.Урай» | до 31.12.2016 | повышение эффективности реализации плана мероприятий, направленных на развитие благоустройства в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. |
| 2. | Направление предложений в бюджет города о выделении денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий дорожной карты | проект решения Думы города Урай, внесенный в Думу города Урай для рассмотрения в установленном порядке | МКУ «УКС г.Урай», МКУ «УГЗиП г.Урай» | 2016-2018 | увеличение объемов финансирования направленных на разработку проектно-сметной документации, на производство строительно-монтажных работ систем инженерной и транспортной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. |
| 3. | Внесение изменений в муниципальные программы: 1) «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по ремонту и реконструкции дорог; 2) «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы» в части корректировки мероприятий по подготовке документов градорегулирования, по землеустройству; 3) «Проектирование и строительство инженерных систем коммунальной инфраструктуры в городе Урай» на 2014 - 2020 годы» в части корректировки мероприятий по разработке проектно-сметной документации, по производству строительно-монтажных работ систем инженерной инфраструктуры, водопонижения и водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки. | постановление администрации города Урай | отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации г.Урай, МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 | создание условий для реализации мероприятий, направленных на создание комфортных, благоприятных условий для граждан, проживающих в зонах застройки индивидуальными жилыми домами. |
| 4. | Выполнение комплекса работ по водопонижению, водоотведению на территориях зоны застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | постановление администрации города Урай | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | водопонижение территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами, нуждающихся в водопонижении. |
| 4.1. | Этап 1. Временные срочные меры по водопонижению на территории района Юго-Восточный, 2 очередь. (мероприятия муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Урай» на 2015 - 2017 годы»). | отчет о реализации муниципальной программы | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2017 | водопонижение территорий индивидуальной жилой застройки района Юго-Восточный, 2 очередь. |
| 4.2. | Этап 2. Создание комплексной системы водопонижения в Юго-Восточном районе, мкр. Первомайский, мкр. Лесной. (разработка муниципальной программы). | постановление администрации города Урай | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2017-2025 | водопонижение в зонах застройки индивидуальными жилыми домами в микрорайонах Юго-Восточном районе, микрорайонах Первомайский, Лесной. |
| 5. | Выполнение комплекса работ по устройству дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (приложение к дорожной карте). | постановление администрации города Урай | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2025 | увеличение площади дорог в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, имеющих твердое покрытие. |
| 5.1. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров и освещению территорий (мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай» на 2016 - 2020 годы). | отчет о реализации муниципальной программы | МКУ«УЖКХ г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2016-2020 |  |
| 5.2. | Устройство дорог в щебеночном исполнении, тротуаров освещению территорий (разработка муниципальной программы). | постановление администрации города Урай | МКУ «УГЗиП г.Урай», МКУ «УКС г.Урай» | 2020-2025 |  |
| 6. | Организация проведения мероприятий по обеспечению связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» жителей зон застройки индивидуальными жилыми домами (приложение к дорожной карте). | отчет главе города Урай | управление по информационным технологиям и связи администрации города Урай (УИТиС) | 2016-2017 | обеспечение оптоволоконной связью территорий зоны застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. |
| 7. | Разработка и реализация мероприятий по строительству системы канализации для зон застройки индивидуальными жилыми домами (в рамках муниципальной программы). | постановление администрации города Урай | МКУ «УКС г.Урай» МКУ «УГЗиП | 2023-2030 | обеспечение централизованной канализацией зон застройки индивидуальными жилыми домами в полном объеме. |

- Финансово-экономическое обоснование

Дорожная карта не устанавливает расходные обязательства муниципального образования город Урай, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации предусмотренных приложением мероприятий.