Приложение 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ город Урай, их формирования, утверждения и реализации

Таблица 1

Утверждаю

Заместитель главы города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Фузеева

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Урай» на 2013 – 2017 годы»

за 1 квартал 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  программных  мероприятий | | Исполнитель | | | Источники  финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Исполнение годового объема финансирования | Исполнение мероприятия |
| Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | | | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |
| 1. 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | 1. Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест и педиатрическим отделением на 30 коек в г. Урай. Второй пусковой комплекс – Детская поликлиника | | МКУ «УКС г. Урай» | | | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | Строительство детской поликлиники завершено и введено в эксплуатацию в 2013 году. Финансирование на 2017 год не предусмотрено. |
| Бюджет городского округа город Урай | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1. 2 | 1. Строительство больницы восстановительного лечения в г. Урай. 2 очередь. Первый пусковой комплекс | | МКУ «УКС г. Урай» | | | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 | Строительство больницы восстановительного лечения завершено и введено в эксплуатацию в 2016 году.  Финансирование на 2017 год не предусмотрено. |
| Бюджет городского округа город Урай | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ИТОГО по программе 1: | | | Всего | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет городского округа город Урай | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение мониторинга развития сферы здравоохранения на территории города Урай | | Без финансирования | | | | | - | | - | - | - | Мониторинг осуществляется ежеквартально в итогах социально-экономического развития муниципального образования город Урай и размещается на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| - | | - | - | - |
| - | | - | - | - |
| 2. | | Участие в совместных с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайская городская клиническая больница» мероприятиях, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | | Без финансирования | | | | | - | | - | - | - | В рамках данного мероприятия в первом квартале проведен городской «День здоровья» который проходил на территории ДС «Звезды Югры» где могли принимать участие все учреждения города. Также бюджетным учреждением «Урайская городская клиническая больница» в первом квартале проведено:  **Беседы:** «Всемирный день борьбы с туберкулезом»; «Санэпидрежим в очаге туберкулезной инфекции»; «Значение туберкулезодиагностики и проведение флюорографии в раннем выявлении туберкулеза»; «Если у вас в семье появился больной. Меры профилактики», «Специфическая, неспецифическая профилактика туберкулеза»  **Пресс-конференция:** «Эпидситуация по туберкулезу в г.Урай, ХМАО»;  **Лекции:** «Профилактика туберкулеза. Ранее выявление туберкулеза», «Туберкулез у детей и подростков». |
| - | | - | - | - |
| - | | - | - | - |
| ИТОГО по программе 2: | | | | | Без финансирования | | | | | - | - | - | - |  |
| ИТОГО по муниципальной  программе: | | | | | Всего | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджет городского округа город Урай | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Директор МКУ «УКС г.Урай» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г.Макаров Согласовано:

Комитет по финансам администрации города Урай

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год

Исполнитель: ведущий инженер ППО МКУ «УКС г. Урай» Семенюк Ю.Л..

Телефон: 2-65-82