# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

# Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

#### ГОРОДА УРАЙ»

| 628285, микрорайон 2, дом 44, г.Урай, | тел. 2-21-40 ,2-44-82 |
| --- | --- |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, | факс(34676) 2-21-40 |
| Тюменская область | E-mail: Mdez@inbox.ru |

от_______________  № ________

# Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

# «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы»

# за 2016 года

За отчетный период в соответствии с программой освоена сумма в размере 180 141,9 тыс.руб.

В ходе выполнения программы проведены следующие мероприятия:

  - Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай»:

  - Организация содержания дорожного хозяйства – 75 156,9 тыс.руб. (99,8%), отклонение – 174,0 тыс.руб., за счет экономии средств на стоимости материалов применяемых при ремонте остановочных комплексов:

- содержание автомобильных дорог производственной зоны – 11 404,8 тыс.руб.;

- содержание дорог жилой зоны – 59 398,4 тыс.руб.;

- оформление остановочных комплексов к Году экологии – 99,0 тыс.руб.;

- установка ИДН - 99,9 тыс.руб.;

- установка дорожных знаков - 98,5 тыс.руб.;

- установка рольставней, остановка «Юбилейный» - 67,8 тыс.руб.;

- ремонт городских дорог (ул.Ленина, Анны Коньковой, Ветеранов, Северная, Пионеров, Толстого, Сибирская, 60 лет победы, 40 лет победы, Узбекистанская) - 2 028,6 тыс.руб.

- определение границ земельного участка городской автомобильной дороги по ул.Брусничная, кадастровые работы по составлению кадастровых паспортов городских автомобильных договор в городе Урай по ул.Школьная, ул.Брусничная, ул.Звонкая, ул.Звездная, ул.Югорская, ул.Брусничная - 82,6 тыс.руб.;

- обрезка деревьев вдоль пешеходного тротуара, расположенного по ул.Узбекистанской в районе жилого дома №13 микрорайона Западный (24 шт.), устройство пешеходного перехода по ул.Яковлева (4 м2) - 93,4 тыс.руб.;

- замена контроллеров на светофорном объект по ул.Южная-ул.Нефтяников (1шт.) - 39,8 тыс.руб.;

- демонтаж забора по ул.Нефтяников (48м), прокладка переливной трубы по ул.Энтузиастов - 86,2 тыс.руб.;

- демонтаж ограждения, расположенного по ул.Нефтяников (388м) - 99,7тыс.руб.;

- укладка переливной трубы по ул.Энтузиастов - 93,0 тыс.руб.;

- устройство остановочного комплекса по ул.Ленина - 76,1 тыс.руб.;

- устройство искусственной дорожной неровности по ул.Космонавтов, замена контроллеров на светофорном объекте по ул.50 лет ВЛКСМ-ул.Космонавтов - 72,8 тыс.руб.;

- ремонт пешеходных переходов (ул. 40 лет Победы (возле школы №5), ул.Узбекистанская (возле школы "Гимназии"), ул.Шевченко (возле школы №4), проезд Ученический (возле школы №2), пешеходные переходы города Урай):

*замена дорожных знаков на желтом фоне (171шт.) - 655,7 тыс.руб.

*установка автоматизированной системы освещения со светофором Т7 (8шт.) - 660,6 тыс.руб.

  - Организация содержания мест массового отдыха населения – 272,0 тыс.руб. (100%), контракт на содержание мест массового отдыха населения 30.05.2016г.

  - Организация содержания мест захоронения – 3 273,4 тыс.руб. (100%):

- содержание кладбищ  – 3 247,4 тыс.руб.;

- транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших  (8шт.) – 26,0 тыс.руб.

  - Организация ремонта муниципального жилищного фонда – 2 685,7 тыс.руб. (97,5%), отклонение - 69,3тыс.руб., средства израсходованы на газификацию и подключение к централизованным сетям газоснабжения жилого дома 7 по ул.Сибирская (работы по реконструкции). В 2017 году средства будут направлены МКУ «УКС г.Урай».

Ремонт жилых помещений, расположенных по адресу:

- мкр. 1А, дом 71, кв.7 - 100,0 тыс.руб.;

- мкр. 3, дом 31, кв.44 – 359,9 тыс.руб.;

- мкр. 1Д, дом 56, кв.6 – 100,0 тыс.руб.;

- мкр. Лесной, дом 112, кв.10 (водонагреватель - 1шт.), мкр. Лесной, дом 111, кв.15 (водонагреватель - 1шт), мкр. 1А, дом 71, кв.7 (водонагреватель - 1шт), мкр.1Д, дом 57, кв.8 (счетчик на воду - 1шт.) – 90,5 тыс.руб.;

- мкр. 1Д, дом 13, кв.10 - 99,7 тыс.руб.;

- ул.Сибирская, дом 7 – 1 445,1 тыс.руб.;

- мкр. 2А, дом 13, кв.10 - 53,8 тыс.руб.;

- мкр. 3, дом 28, кв. 45 - 84,7 тыс.руб.;

- мкр. 1Д, дом 56, кв.1 - 58,2 тыс.руб.;

- мкр. 1Д, дом 73, кв.3 - 72,6 тыс.руб.

- мкр. 1Д, дом 22А, кв.9 - 99,8 тыс.руб.;

- мкр. 1А, дом 70, кв.13 - 81,8 тыс.руб.;

Смена (установка) индивидуального прибора учета системы холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях: мкр. Лесной, дом 111, кв.16 (1шт.), мкр. 3, дом 26а, кв.46 (4шт.), ул.Шевченко, дом 16, кв.61 (4шт.) - 22,6 тыс.руб.;

Замена газовых плит в муниципальных жилых помещениях: мкр. 1Д, дом 14д, кв.8 (1шт.), мкр. 2, дом 41, кв.44 (1шт.) - 17,0 тыс.руб.

  - Организация сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания – 2 267,3 тыс.руб. (80,2%), отклонение - 560,9 тыс.руб., исполнение контрактов на снос жилых домов, расположенных по адресу: мкр. 1А, дом 64; мкр. 1Г, дом 1 в 2017 году.

Снос многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:

- мкр. 1А, дом 37 – 290,1 тыс.руб.;

- мкр. Аэропорт, дом 5 – 100,0 тыс.руб.;

- ул. Сибирская, дом 6; мкр. 1, дом 23 – 233,0 тыс.руб.;

- мкр. 1А, дом 14 - 295,5 тыс.руб.;

- ул.Механиков, дом 40 - 100,0 тыс.руб.;

- мкр. 1А, дом 58 - 149,8 тыс.руб.;

- мкр. 1А, дом 60 - 195,1 тыс.руб.;

- ул. Механиков, дом 38 - 100,0 тыс.руб.

ул.Механиков, дом 42 - 99,0 тыс.руб.;

ул.Механиков, дом 28 - 99,5 тыс.руб.;

мкр. 1Д, дом 7 - 208,8 тыс.руб.;

мкр. 1А, дом 65 – 99,5 тыс.руб.;

мкр. 1Д, дом 6 - 99,5 тыс.руб.;

мкр. 1А, дом 62 - 99,5 тыс.руб.;

Техническое обследование специализированной организацией многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: мкр. 1Д, дом 42 – 98,0 тыс.руб.

  - Организация содержания объектов благоустройства – 34 847,5 тыс.руб. (100,0%), отклонение - 6,3 тыс.руб., оплата по факту выполненных работ:

- содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господня) - 100,0 тыс.руб.;

- берегоукрепление на реке Конда – 500,0 тыс.руб.;

- содержание парково-культурной зоны – 4 309,4 тыс.руб.;

- содержание внутриквартальных проездов – 10 082,0 тыс.руб.;

- цветники - 5 615,5 тыс.руб.

- газоны – 6 694,8 тыс.руб.

- ремонт объектов внешнего благоустройства (ремонт и окраска скамеек) - 1 449,3 тыс.руб.

- изготовление и установка информационных стендов на площади «Первооткрывателей» (3шт.) - 20,0 тыс.руб.

- спил и формирование крон деревьев – 273,5 тыс.руб.

- ремонт площади «Первооткрывателей» и площади «Мемориал памяти» - 99,4 тыс.руб.

- содержание фонтанного хозяйства – 513,7 тыс.руб.

- фонтаны консервация–расконсервация – 163,1 тыс.руб.  (89,5 +73,647)

- ремонт фонтанов - 323,2 тыс.руб.

- осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки, очистки и сброса в водный объект – 3 081,2 тыс.руб.

- оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти (19,908 тыс.м3) – 69,5 тыс.руб.;

- обслуживание газового оборудования Мемориала Памяти – 36,2 тыс.руб.

- содержание детских городков – 1 141,7 тыс.руб. ( вт.ч. установка МАФ - 200,0 тыс.руб.)

- предоставление субсидии на капитальный ремонт имущественного комплекса «Полигон утилизации твердых бытовых отходов города Урай» - 375,0 тыс.руб. (в т.ч. замена ж/б плит – 300,0 тыс.руб., подготовка тех.плана – 75,0 тыс.руб.).

  - Организация электроснабжения уличного освещения – 29 236,8 тыс.руб. (99,9%), отклонение - 27,2 тыс.руб., оплата по факту потребления электрической энергии:

- техническое обслуживание сетей уличного освещения города Урай – 7 705,0 тыс.руб.;

- поставка электрической энергии (564,82 тыс.кВт*час) - 20 584,3 тыс.руб.;

- ремонт сетей уличного освещения на сумму 947,0 тыс.руб. (установка дополнительных опор мкр.2, ж/д40,41; ремонт сетей уличного освещения: ул.Урусова-5, ул.Спокойная-Южная, мкр.1 в районе ж/д 10, ул.Шаимская-Южная ).

- технологическое присоединение для электроснабжения объекта: «Распределительный щит - 0,4 кВ» для звукового и светового оборудования сцены, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Урай, площадь Первооткрывателей – 0,5 тыс.руб.

  - Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» - 21 135,0 тыс.руб. (99,5%), отклонение -101,6 тыс.руб.

  - Предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах – 5 278,0 тыс.руб. (99,8%), отклонение 10,1 тыс.руб., данная экономия возникла в результате прекращение права собственности, исключение из реестра муниципальной собственности:

- оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах в соответствии с договором №342/14 от 14.11.2014 – 4 198,1 тыс.руб.;

- оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на специальном счете ТСЖ – 221,6 тыс.руб. (ТСЖ «Западный 13» – 149,8 тыс.руб.; ТСЖ «Кедр» – 66,9 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» – 4,9тыс.руб.);

- предоставлении субсидий в соответствии с договором от 21.01.2016 №53/С/69/16 о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ город Урай субсидии Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов на реализацию мероприятий Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы»» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – 858,3 тыс.руб.

  - Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных – 1 067,6 тыс.руб. (100%), произведен отлов 278 голов (апрель-68ед., июль-35ед., август-35ед., сентябрт-35ед., декабрь-105ед.)

1.11. Устранение дефектов по решению суда в жилищном фонде – 120,7 тыс.руб. (100%), выполнен ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Ленина, дом 100, кв.16.

2. Подпрограмма II «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Урай»:

2.1. Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие – 200,0 тыс.руб. (100%) в отчетном периоде осуществлен закуп 14 энергосберегающих ламп (июнь-7шт., июль-7шт.) и выполнена их установка (август).

2.2. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа – 4 601,0 тыс.руб. (98,5%), отклонение 67,8 тыс.руб., оплата по факту потребления ресурса. Оплата ежеквартально. Фактический/плановый объем=23482/23776кг.

Выполнение программных мероприятий, не требующих дополнительного бюджетного финансирования:

| № | Наименование мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды; организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | За отчетный период бесхозяйных объектов не выявлено и не поставлено на учет. |
| 3 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |  |
| 4 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | На территории муниципального образования город Урай источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии не используется |
| 5 | Контроль и координация в разработке мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Реализация мероприятий направленных на снижение потребления и сокращение потерь энергетических ресурсов осуществляется ресурсоснабжающими организациями, на объектах производства и передачи энергоресурса, что позволяет не только снизить стоимость производства энергии и сократить потери при производстве и передаче, но и значительно повышает качество и надежность энергоснабжения. На территории муниципального образования город Урай все ресурсоснабжающие организации утвердили и реализуют программы энергосбережения |
| 6 | Контроль и координация в разработке мероприятий по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче |  |
| 7 | Контроль и координация в разработке мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |  |
| 8 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности платы для граждан | За отчетный период исполнение данного мероприятия не осуществлялось |
| 9 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | В учреждениях бюджетной сферы, в организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности и организациях с муниципальным участием в соответствии с разработанными программами энергосбережения проводятся мероприятия по обучению сотрудников основам энергосбережения |
| 10 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования город Урай | В городе Урай ведется работа по информированию и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения в средствах массовой информации. Проводятся встречи общественного совета по вопросам ЖКХ, с участием председателей домовых комитетов многоквартирных домов, организациями осуществляющими управление многоквартирными домами и ресурсоснабжающими организациями, по оказанию информационной помощи гражданам и организациям по вопросам, связанным с энергосбережением в жилых домах. Главная задача таких встреч - обеспечить высокий уровень информированности жителей города по вопросам законодательства в жилищной сфере, сформировать понятие энергосберегающего мышления у граждан как собственников жилья |

В ходе реализации программных мероприятий достигнуты следующие значения целевых показателей:

1. Достигнуты плановые значения следующих целевых показателей:

- обеспечение комфортных условий пребывания граждан в местах массового отдыха населения, ежегодно;

- поддержание и улучшение существующего уровня благоустройства кладбищ, ежегодно;

- поддержание в технически исправном состоянии объектов благоустройства, ежегодно.

- доля осветительных приборов на сетях уличного освещения имеющих лампы с потреблением более 120 Вт.

- количество публикаций в средствах массовой информации, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ежегодно - за отчетный период на данную тему размещено 6 видеоматериалов (отклонение +1ед.).

2. Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, подлежащих сносу в соответствующем году - за отчетный период выполнены работы по сносу 15 (отклонение +10ед.) многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:

- мкр. 1А, дом 37;

- мкр. Аэропорт, дом 5;

- ул. Сибирская, дом 6;

- мкр. 1, дом 23;

- мкр. 1А, дом 14;

- ул.Механиков, дом 40;

- мкр. 1А, дом 58;

- мкр. 1А, дом 60;

- ул. Механиков, дом 38;

- ул.Механиков, дом 42;

- ул.Механиков, дом 28;

- мкр. 1Д, дом 7;

- мкр. 1А, дом 65;

- мкр. 1Д, дом 6;

- мкр. 1А, дом 62.

- Выполнение обязательств муниципального образования по перечислению средств на предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах – оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах за 2016г. 99,8% (отклонение 0,2%), данный показатель  экономия возникла в результате прекращение права собственности, исключение из реестра муниципальной собственности.

4. Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг 64,8% (отклонение 37,8%), источником информации является результат социологического опроса   населения города Урай, проводимого Отделом по работе с обращениями граждан администрации города Урай

5. Целевые показатели 9-36 рассчитываются на конец отчетного года. Источником информации являются сведения о состоянии энергоснабжения города, полученные от ресурсоснабжающей организации (поставщик ресурса).

# Начальник                                                                    О.А. Лаушкин

Исполнитель: ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»

Шестакова Юлия Петровна, тел: +7 (34676) 23386

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Куратор муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________И.А. Козлов |
| ОТЧЕТ |
| о реализации муниципальной программы за 2016 год |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы» |
| № | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия |
|  |  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9 |
| Подпрограмма I «Создание условий для обеспечения содержания объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай» |
| 1 | Организация содержания дорожного хозяйства | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 70 681,5 | 75 330,9 | 75 156,9 | 99,8 | - содержание автомобильных дорог производственной зоны – 11 404,8 тыс.руб.; -содержание дорог жилой зоны-59398,4т.руб. - оформление остановочных комплексов к Году экологии – 99,0 тыс.руб.; - установка ИДН - 99,9 тыс.руб.; - установка дорожных знаков - 98,5 тыс.руб.; - установка рольставней, остановка «Юбилейный» - 67,8 тыс.руб.; - ремонт городских дорог (ул.Ленина, Анны Коньковой, Ветеранов, Северная, Пионеров, Толстого, Сибирская, 60 лет победы, 40 лет победы, Узбекистанская) - 2 028,6 тыс.руб. - определение границ земельного участка городской автомобильной дороги по ул.Брусничная, кадастровые работы по составлению кадастровых паспортов городских автомобильных договор в городе Урай по ул.Школьная, ул.Брусничная, ул.Звонкая, ул.Звездная, ул.Югорская, ул.Брусничная - 82,6 тыс.руб.; - обрезка деревьев вдоль пешеходного тротуара, расположенного по ул.Узбекистанской в районе жилого дома №13 микрорайона Западный (24 шт.), устройство пешеходного перехода по ул.Яковлева (4 м2) - 93,4 тыс.руб.; - замена контроллеров на светофорном объект по улЮжная-ул.Нефтяников(1шт)-39,8тыс.руб - демонтаж забора по ул.Нефтяников (48м), прокладка переливной трубы по ул.Энтузиастов - 86,2 тыс.руб.; - демонтаж ограждения, расположенного по ул.Нефтяников (388м) - 99,7тыс.руб.; - укладка переливной трубы по ул.Энтузиастов - 93,0 тыс.руб.; - устройство остановочного комплекса по ул.Ленина - 76,1 тыс.руб.; - устройство искусственной дорожной неровности по ул.Космонавтов, замена контроллеров на светофорном объекте по ул.50 лет ВЛКСМ-ул.Космонавтов - 72,8 тыс.руб.; - ремонт пешеходных переходов (ул. 40 лет Победы (возле школы №5), ул.Узбекистанская (возле школы "Гимназии"), ул.Шевченко (возле школы №4), проезд Ученический (возле школы №2), пешеходные переходы города Урай): *замена дорожных знаков на желтом фоне (171шт.) - 655,7 тыс.руб. *установка автоматизированной системы освещения со светофором Т7 (8шт.) - 660,6 тыс.руб. |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 70 681,5 | 75 330,9 | 75 156,9 | 99,8 |  |
| 2 | Организация содержания мест массового отдыха населения | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 100,0 | Контракт на содержание мест массового отдыха населения заключен 30.05.2016г. |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 3 | Организация содержания мест захоронения | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 3 426,4 | 3 273,4 | 3 273,4 | 100,0 | За период 01-05.2016г: - содержание кладбищ (период 01-12.2016)-3 247,4 тыс.руб.; - транспортировка и доставка в морг останков невостребованных близкими и родственниками умерших(8шт)-26,0тыс.руб. |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 3 426,4 | 3 273,4 | 3 273,4 | 100,0 |  |
| 4 | Организация ремонта муниципального жилищного фонда | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 0,0 | 2 755,0 | 2 685,7 | 97,5 | Ремонт жилых помещений, расположенных по адресу: - мкр. 1А, дом 71, кв.7 - 100,0 тыс.руб.; - мкр. 3, дом 31, кв.44 – 359,9 тыс.руб.; - мкр. 1Д, дом 56, кв.6 – 100,0 тыс.руб.; - мкр. Лесной, дом 112, кв.10 (водонагреватель - 1шт.), мкр. Лесной, дом 111, кв.15 (водонагреватель - 1шт), мкр. 1А, дом 71, кв.7 (водонагреватель - 1шт), мкр.1Д, дом 57, кв.8 (счетчик на воду - 1шт.) – 90,5 тыс.руб.; - мкр. 1Д, дом 13, кв.10 - 99,7 тыс.руб.; - ул.Сибирская, дом 7 – 1 445,1 тыс.руб.; - мкр. 2А, дом 13, кв.10 - 53,8 тыс.руб.; - мкр. 3, дом 28, кв. 45 - 84,7 тыс.руб.; - мкр. 1Д, дом 56, кв.1 - 58,2 тыс.руб.; - мкр. 1Д, дом 73, кв.3 - 72,6 тыс.руб. - мкр. 1Д, дом 22А, кв.9 - 99,8 тыс.руб.; - мкр. 1А, дом 70, кв.13 - 81,8 тыс.руб.; Смена (установка) индивидуального прибора учета системы холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях: мкр. Лесной, дом 111, кв.16 (1шт.), мкр. 3, дом 26а, кв.46 (4шт.), ул.Шевченко, дом16,кв.61(4шт)-22,6тыс.руб Замена газовых плит в муниципальных жилых помещениях: мкр. 1Д, дом 14д, кв.8 (1шт),мкр. 2,дом 41, кв.44 (1шт)17,0тыс.руб. |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 2 755,0 | 2 685,7 | 97,5 |  |
| 5 | Организация сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 1 949,5 | 2 828,2 | 2 267,3 | 80,2 | Снос многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: - мкр. 1А, дом 37 – 290,1 тыс.руб.; - мкр. Аэропорт, дом 5 – 100,0 тыс.руб.; - ул. Сибирская, дом 6; мкр. 1, дом 23 – 233,0 тыс.руб.; - мкр. 1А, дом 14 - 295,5 тыс.руб.; - ул.Механиков, дом 40 - 100,0 тыс.руб.; - мкр. 1А, дом 58 - 149,8 тыс.руб.; - мкр. 1А, дом 60 - 195,1 тыс.руб.; - ул. Механиков, дом 38 - 100,0 тыс.руб. ул.Механиков, дом 42 - 99,0 тыс.руб.; ул.Механиков, дом 28 - 99,5 тыс.руб.; мкр. 1Д, дом 7 - 208,8 тыс.руб.; мкр. 1А, дом 65 – 99,5 тыс.руб.; мкр. 1Д, дом 6 - 99,5 тыс.руб.; мкр. 1А, дом 62 - 99,5 тыс.руб.; Техническое обследование специализированной организацией многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: мкр. 1Д, дом 42 – 98,0 тыс.руб. |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 1 949,5 | 2 828,2 | 2 267,3 | 80,2 |  |
| 6 | Организация содержания объектов благоустройства | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 29 035,7 | 34 853,8 | 34 847,5 | 100,0 | - содержание мест массового отдыха на реке Конда (подготовка к празднику Крещения Господня) - 100,0 тыс.руб.; - берегоукрепление на реке Конда – 500,0 тыс.руб.; - содержание парково-культурной зоны – 4 309,4 тыс.руб.; - содержание внутриквартальных проездов – 10 082,0 тыс.руб.; - цветники - 5 615,5 тыс.руб. - газоны – 6 694,8 тыс.руб. - ремонт объектов внешнего благоустройства (ремонт и окраска скамеек) - 1 449,3 тыс.руб. - изготовление и установка информационных стендов на площади «Первооткрывателей» (3шт.) - 20,0 тыс.руб. - спил и формирование крон деревьев – 273,5 тыс.руб. - ремонт площади «Первооткрывателей» и площади «Мемориал памяти» - 99,4 тыс.руб. - содержание фонтанного хозяйства – 513,7 тыс.руб. - фонтаны консервация–расконсервация – 163,1 тыс.руб. (89,5 +73,647) - ремонт фонтанов - 323,2 тыс.руб. - осуществление приема сточных вод города Урай в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки, очистки и сброса в водный объект – 3 081,2 тыс.руб. - оплата поставки нефтяного (попутного) газа на газогорелочное устройство Мемориала памяти (19,908 тыс.м3) – 69,5 тыс.руб.; - обслуживание газового оборудования Мемориала Памяти – 36,2 тыс.руб. - содержание детских городков – 1 141,7 тыс.руб. ( вт.ч. установка МАФ - 200,0 тыс.руб.) - предоставление субсидии на капитальный ремонт имущественного комплекса «Полигон утилизации твердых бытовых отходов города Урай» - 375,0 тыс.руб(в т.ч. замена ж/б плит-300,0тыс.руб, подготовка тех.плана-75,0тыс.руб.). |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 29 035,7 | 34 171,2 | 34 164,9 | 100,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,0 | 682,6 | 682,6 |  |  |
| 7 | Организация электроснабжения уличного освещения | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 25 859,0 | 29 264,0 | 29 236,8 | 99,9 | - техническое обслуживание сетей уличного освещения города Урай – 7 705,0 тыс.руб.; - поставка электрической энергии (564,82 тыс.кВт*час) - 20 584,3 тыс.руб.; - ремонт сетей уличного освещения на сумму 947,0 тыс.руб. (установка дополнительных опор мкр.2, ж/д40,41; ремонт сетей уличного освещения: ул.Урусова-5, ул.Спокойная-Южная, мкр.1 в районе ж/д 10, ул.Шаимская-Южная)Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай». - технологическое присоединение для электроснабжения объекта: «Распределительный щит - 0,4 кВ» для звукового и светового оборудования сцены, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Урай, площадь Первооткрывателей – 0,5 тыс.руб. |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 25 859,0 | 29 264,0 | 29 236,8 | 99,9 |  |
| 8 | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ г. Урай» | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 21 622,2 | 21 236,6 | 21 135,0 | 99,5 |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 21 622,2 | 21 236,6 | 21 135,0 | 99,5 |  |
| 9 | Предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 8 889,6 | 5 288,1 | 5 278,0 | 99,8 | - оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах в соответствии с договором №342/14 от 14.11.2014 – 4 198,1 тыс.руб.; - оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на специальном счете ТСЖ – 221,6 тыс.руб. (ТСЖ «Западный 13» – 149,8 тыс.руб.; ТСЖ «Кедр» – 66,9 тыс.руб.; ТСЖ «Югра» – 4,9тыс.руб.); - предоставлении субсидий в соответствии с договором от 21.01.2016 №53/С/69/16 о предоставлении из бюджета муниципального образования городской округ город Урай субсидии Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов на реализацию мероприятий Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы»» по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – 858,3 тыс.руб. |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 88,9 | 5 288,1 | 5 278,0 | 99,8 |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 8 800,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Организация отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 1 161,1 | 1 067,6 | 1 067,6 | 100,0 | Произведен отлов 278 голов (апрель-68ед., июль-35ед., август-35ед., сентябрт-35ед., декабрь-105ед.) |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 875,1 | 781,6 | 781,6 | 100,0 |  |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 100,0 |  |
| 11 | Устранение дефектов по решению суда в жилищном фонде | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 0,0 | 120,7 | 120,7 | 100,0 | Выполнен ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Ленина, дом 100, кв.16 |
|  |  |  | Бюджет городского округа город Урай | 0,0 | 120,7 | 120,7 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме I: | Всего | 162 897,0 | 176 290,3 | 175 340,9 | 99,5 |  |
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 153 810,3 | 175 321,7 | 174 372,3 | 99,5 |  |
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 9 086,7 | 968,6 | 968,6 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Создание условий для развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Урай» |
| 1 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | За отчетный период осуществлен закуп 14 энергосберегающих ламп (июнь-7шт., июль-7шт.) и выполнена их установка (август) |
|  |  |  | Бюджет городского округа города Урай | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды; организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | За отчетный период бесхозяйных объектов не выявлено и не поставлено на учет. |
| 3 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - |  |
| 4 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | На территории муниципального образования город Урай источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии не используется |
| 5 | Контроль и координация в разработке мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | Реализация мероприятий направленных на снижение потребления и сокращение потерь энергетических ресурсов осуществляется ресурсоснабжающими организациями, на объектах производства и передачи энергоресурса, что позволяет не только снизить стоимость производства энергии и сократить потери при производстве и передаче, но и значительно повышает качество и надежность энергоснабжения. На территории муниципального образования город Урай все ресурсоснабжающие организации утвердили и реализуют программы энергосбережения |
| 6 | Контроль и координация в разработке мероприятий по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - |  |
| 7 | Контроль и координация в разработке мероприятий по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - |  |
| 8 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности платы для граждан | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | За отчетный период исполнение данного мероприятия не осуществлялось |
| 9 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | В учреждениях бюджетной сферы, в организациях осуществляющих регулируемые виды деятельности и организациях с муниципальным участием в соответствии с разработанными программами энергосбережения проводятся мероприятия по обучению сотрудников основам энергосбережения |
| 10 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования город Урай | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Без обеспечения финансирования | - | - | - | - | В городе Урай ведется работа по информированию и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди населения в средствах массовой информации. Проводятся встречи общественного совета по вопросам ЖКХ, с участием председателей домовых комитетов многоквартирных домов, организациями осуществляющими управление многоквартирными домами и ресурсоснабжающими организациями, по оказанию информационной помощи гражданам и организациям по вопросам, связанным с энергосбережением в жилых домах. Главная задача таких встреч - обеспечить высокий уровень информированности жителей города по вопросам законодательства в жилищной сфере, сформировать понятие энергосберегающего мышления у граждан как собственников жилья |
| 11 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | МКУ «УЖКХ г.Урай» | Всего | 6 392,3 | 4 668,8 | 4 601,0 | 98,5 | Оплата ежеквартально. Объем=23482кг |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6 392,3 | 4 668,8 | 4 601,0 | 98,5 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме II: | Всего | 6 592,3 | 4 868,8 | 4 801,0 | 98,6 |  |
|  |  | Бюджет городского округа город Урай | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
|  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 6 392,3 | 4 668,8 | 4 601,0 | 98,5 |  |
| ИТОГО по Программе: | Всего | 169 489,3 | 181 159,1 | 180 141,9 | 99,4 |  |
|  | Бюджет городского округа города Урай | 154 010,3 | 175 521,7 | 174 572,3 | 99,5 |  |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | 15 479,0 | 5 637,4 | 5 569,6 | 86,7 |  |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы: |  | Согласовано: |  |
| Начальник МКУ «УЖКХ г. Урай» О.А. Лаушкин | Комитет по финансам администрации города Урай |
|  |  |  |  |  |  | _________________________ |
| «__»_________20__г. подпись ______________ |  | подпись |  |
|  |  |  |  |  |  | «___» _____________20__ г. |  |
| Исполнитель: ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай» |  |  |  |  |  |
| Шестакова Юлия Петровна, тел: +7 (34676) 23386 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  | Утверждаю |
|  |  |  |  |  |  | Куратор муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  | _____________________________И.А. Козлов |
| ОТЧЕТ |
| о достижении целевых показателей за 2016 год |
| «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2016 - 2018 годы» |
| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Примечание (обоснование недостижения плановых показателей) |
| 1 | Обеспечение комфортных условий пребывания граждан в местах массового отдыха населения, ежегодно | % | 100 | 100 | 0 | Контракт на содержание мест массового отдыха населения заключен 30.05.2016г. |
| 2 | Поддержание и улучшение существующего уровня благоустройства кладбищ, ежегодно | % | 100 | 100 | 0 | Организовано ежемесячное выполнение работ по содержанию кладбищ |
| 3 | Количество многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, либо все помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, подлежащих сносу в соответствующем году | ед. | 5 | 15 | -10 | За отчетный период выполнены работы по сносу многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: мкр. 1А, дом 37; мкр. Аэропорт, дом 5; ул. Сибирская, дом 6; мкр. 1, дом 23; мкр. 1А, дом 14; ул.Механиков, дом 40; мкр. 1А, дом 58; мкр. 1А, дом 60; ул. Механиков, дом 38; ул.Механиков, дом 42; ул.Механиков, дом 28; мкр. 1Д, дом 7; мкр. 1А, дом 65; мкр. 1Д, дом 6; мкр. 1А, дом 62. |
| 4 | Поддержание в технически исправном состоянии объектов благоустройства, ежегодно | % | 100 | 100 | 0 | Организовано ежемесячное выполнение работ по содержанию объектов благоустройства |
| 5 | Удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 27 | 64,8 | -37,8 | Источником информации является результат социологического опроса населения города Урай, проводимого Отделом по работе с обращениями граждан администрации города Урай |
| 6 | Выполнение обязательств муниципального образования по перечислению средств на предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах | % | 100 | 99,8 | 0,2 | Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах в соответствии с договором №342/14 от 14.11.2014. Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество в многоквартирных домах формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется на специальном счете ТСЖ (ТСЖ «Кедр», ТСЖ «Югра», ТСЖ «Западный 13»). Предоставлении субсидий в соответствии с договором от 21.01.16 №53/С/69/16. |
| 7 | Доля осветительных приборов на сетях уличного освещения имеющих лампы с потреблением более 120 Вт | % | 98,60 | 98,6 | 0 | За отчетный период осуществлен закуп и установка 14 энергосберегающих ламп |
| 8 | Количество публикаций в средствах массовой информации, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ежегодно | ед. | 5 | 6 | -1 | За отчетный период на данную тему размещено 5 видеоматериалов |
| 9 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 99,5 | 99,7 | -0,2 | Проведена работа по установке приборов учета |
| 10 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 62 | 64 | -2 | Произведена установка приборов учета тепловой энергии |
| 11 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 90 | 92 | -2 | Проведена работа по установке приборов учета |
| 12 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования город Урай | % | 90 | 91 | -1 | Приведена работа по установке приборов учета |
| 13 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования город Урай | % | 92 | 94 | -2 | Приведена работа по установке приборов учета |
| 14 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования город Урай | % | 0 | 0 | 0 | отсутствуют источники производства |
| 15 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/м2 | 54,22 | 54 | 0,22 | Снижение ввиду применения энергоснабжающих мероприятий |
| 16 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,16 | 0,19 | -0,03 | Повышение по причине понижения температуры наружного воздуха |
| 17 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 1,6 | 1,8 | -0,2 | Ввиду увеличения пользования |
| 18 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0,2 | 0,25 | -0,05 | Ввиду увеличения пользования |
| 19 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0,39 | 0,37 | 0,02 | Ввиду уменьшения пользования |
| 20 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 1 | -1 | Заключен энергосервисный договор от 23.09.2016 №21/25-2016. Объектами энергосервиса являются здания МБДОУ «Детский сад №21», расположенные по адресам: - г. Урай, мкр.З, дом 42; - г. Урай, мкр.З, дом 50. |
| 22 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,24 | 0,33 | -0,09 | Повышение по причине понижения температуры наружного воздуха |
| 23 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 26,4 | 15,71 | 10,69 | Ввиду уменьшения пользования |
| 24 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 13 | 12,9 | 0,1 | Ввиду уменьшения пользования |
| 25 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/м2 | 38,13 | 40 | -1,87 | Ввиду увеличения пользования |
| 26 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/чел. | 26 | 26 | 0 |  |
| 27 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 219 | 193 | 26 | Ввиду увеличения пользования |
| 28 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./м2 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | Ввиду увеличения пользования |
| 29 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./ тыс.мВт*ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | тыс.м3/ тыс.Гкал | 117 | 117 | 0 | Повышение по причине понижения температуры наружного воздуха |
| 31 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт*ч/ тыс.Гкал | 0,029 | 0,06 | -0,031 | Повышение по причине понижения температуры наружного воздуха |
| 32 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13 | 17 | -4 | замена изолированные трубопроводы |
| 33 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 12 | 14 | -2 | Износ сетей |
| 34 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт*ч/м3 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | Проведение мероприятий по энергосбережению |
| 35 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт*ч/м3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | Проведение мероприятий по энергосбережению |
| 36 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт*ч/м2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | - | - | 0 |  |
| 38 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием город Урай, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | - | - | 0 |  |
| 39 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | - | - | 0 |  |
| 40 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием город Урай | шт. | - | - | 0 |  |
| 41 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | - | - | 0 |  |
| 42 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | 0 |  |
|  | Руководитель: |  |  |  |  |  |
|  | Начальник МКУ «УЖКХ г. Урай» О.А. Лаушкин |  |
|  | Исполнитель: начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Урай» |  |  |  |  |  |
|  | Логинов Игорь Алексеевич, тел: +7 (34676) 23386 |  |  |  |  |  |