Отчет

о ходе выполнения

муниципальной программы

«Обустройство городских лесов города Урай на 2009-2018 годы»

за 2013 год

Директор управления

_______________А.А. Парфентьева

2014 г.

Сроки реализации программы – 2009 – 2018 годы

Объем финансирования Программы:

2009-2018 годы, всего из средств местного бюджета по Программе – 20922 тыс. рублей в том числе:

Таблица 1

| Год | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | 2050,00 1200,00 1000,00 625,00 700,00 300,00 300,00 300,00 6120,00 8327,00 |
| Всего | 20922,00 |

На выделенные денежные средства в рамках Программы на 2013 год приняты бюджетные обязательства в полном объеме.

Таблица 2

| Первоначальный план 2013 года тыс. руб. | Уточненный план 2013 года тыс. руб. | Кассовое исполнение 2013 года тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 300,00 | 700,00 | 700,00 |

В 2013 году  выполнены следующие мероприятия:

Таблица 3

| Наименование мероприятий | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Противопожарная охрана городских лесов | 300,00 |
| Организация выпуска информационных материалов, буклетов | 3,00 |
| Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос | 397,00 |

1. Проведено устройство противопожарных минерализованных полос для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в кв. 29, 35 городских лесов города Урай протяженностью 15000 м, содержание противопожарных минерализованных полос в мкр. Солнечный, район СОНТ «Заречное» и  в кв. 29, 35 городских лесов города Урай протяженностью 10000 м. Объем выделенных и освоенных средств 397,0 тыс. руб;

Таблица 4

| Мероприятие | Год |
| --- | --- |
|  | 2011 (м.) | 2012 (м.) | 2013 (м.) |
| Устройство противопожарных минерализованных полос. | 1170 | 8830 | 15000 |
| Соблюдение противопожарного расстояния вокруг объектов, граничащих с лесным массивом. | 3162 | 3162 | 3162 |

2. Организован выпуск информационных материалов, буклетов. Буклеты были распространены с целью внедрения экологического сознания среди населения. Объем выделенных и освоенных средств 3,0 тыс. руб.

3. Объем выделенных и освоенных средств на охрану лесов от пожаров составляет 300,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий осуществлялось МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Урай».

Таблица 5

| Мероприятия | Сумма затрат (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| - поставка знаков (1000*1000*1мм) 2шт - изготовление памяток 50шт | 11,3 |
| - поставка Шлем-каска ШКПС белый 12шт | 35,6 |
| - поставка Палатки Nova Tour «Калипсо-6» 1шт | 17,7 |
| - поставка ИРПП 63шт | 25,6 |
| - поставка: Ствол пожарный регулируемый д.55мм. 2шт | 4,1 |
| - поставка мотопомп: Daishin SWT-80 HX – грязевая 1шт, Мотопомпа пожарная высоконапорная «Спрут -3» 1шт. | 115,7 |
| - поставка спец.одежды 8ед. | 90,0 |

Кроме того, выполнены внепрограммные мероприятия

В рамках организационных мероприятий по охране городских лесов от пожаров:

- опубликованы статьи в газете «Знамя»: «О защите леса от огня», «Правила пожарной безопасности в лесах», «Об ограничении пребывания в городских лесах в пожароопасный период», «Об ответственности за вывоз мусора в городские леса»;

- проведена разъяснительная работа (в форме собрания) с представителями садово-огороднических товариществ на тему: «Пребывания граждан в лесах, соблюдение правил пожарной безопасности»;

- размещены памятки о правилах пожарной безопасности на информационных стендах в садово-огороднических объединениях;

В рамках организации компенсации за уничтожение (снос) зеленых насаждений:

Таблица 6

| Мероприятие | Год |
| --- | --- |
|  | 2011 (шт.) | 2012 (шт.) | 2013 (шт.) |
| Обследование земельных участков, составление актов обследования, выдано заключений | 61 | 98 | 61 |
| Заключено договоров о компенсационном озеленении | 1 | 3 | 0 |
| Проведена приемка работ по договорам о компенсационном озеленении | 2 | 0 | 1 |

С целью составления списков граждан, нуждающихся в древесине, заключено соглашение «О взаимодействии с органами местного самоуправления для последующего заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» между администрацией города Урай и Территориальным отделом Урайское лесничество.

В рамках данного соглашения составлены списки граждан, нуждающихся в древесине, в том числе для целей:

Таблица 7

| Цель | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, шт. | Объем, м3 | Количество, шт. | Объем, м3 | Количество, шт. | Объем, м3 |
| Строительство индивидуального жилого дома и надворных построек | 32 | 3195 | 5 | 290 | 3 | 230 |
| Ремонт надворных построек | 4 | 120 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| Строительство производственных объектов крестьянских (фермерских) хозяйств | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт производственных объектов крестьянских (фермерских) хозяйств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление домов | 3 | 65 | 2 | 35 | 3 | 65 |

В декабре 2013 года осуществлялась работа по предотвращению нарушений, связанных с вырубкой лесных насаждений в предновогодний период на территории города Урай; размещена статья в газете «Знамя» о заготовке елей и других деревьев хвойных пород для новогодних праздников.

В 2013 году город Урай принял участие в акции «Весенние дни древонасаждений» в рамках международной акции «Спасти и Сохранить». Высажены 40 кустов роз.

Мониторинг реализации программных мероприятий

Таблица 8

| Наименование мероприятий | Общая стоимость, тыс.руб. | Объем утвержденных вложений на 2009-2018 годы (в текущих ценах), тыс.руб. | % исполнения по состоянию на 31.12.2013 год | объем требуемых вложений для 100% исполнения (в текущих ценах), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1.3. Разрубка квартальных просек (190 км) и установка квартальных столбов (100 шт.) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 |
| 3.1. Обустройство 2 мест массового отдыха | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 300 |
| 4.2. Устройство и содержание лесных дорог (10км) | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1360 |
| 4.3. Очистка леса от захламленности, рубки ухода (50га) | 3420 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 5,2% | 3240 |
| 4.4. Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос | 2097 | 0 | 0 | 500 | 200 | 397 | 0 | 52,3% | 1000 |
| 5.1. Выборочные санитарные рубки (10га) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 220 |
| 7. Лесовосстановление путем посадки лесных культур (10га) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 |
| 9. Создание и содержание городского лесничества | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000 |

Сравнительная таблица

Таблица 9

| № п/п | Наименование | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь лесов (га) | 37547 | 37547 | 37547 |  |
| 1.1. | Лесные земли (га) в том числе: | 20338,6 | 20338,6 | 20338,6 |  |
|  | - покрытые лесом (га) | 20298,6 | 20298,6 | 20298,6 | В состав лесных земель, покрытых лесом, входят лесные культуры, несомкнувшиеся лесные культуры, питомники и плантации. |
|  | - непокрытые лесом земли (гари, погибшие насаждения, вырубки) (га) | 40 | 40 | 1576,9 | В состав лесных земель, не покрытых лесом, также входят прогалины, пустыри. |
| 1.2. | Нелесные земли (га) в том числе: | 17208,4 | 17208,4 | 17208,4 |  |
|  | - прочие земли (лесные дороги, геофизические профиля) | 612,4 | 612,4 | 612,4 | В состав нелесных земель (прочие земли) входят также сенокосы, пастбища, пески. |
|  | - болота, воды (реки, ручьи, озера) (га) | 16596,0 | 16596,0 | 16596,0 |  |
| 2. | Количество лесных пожаров | нет | 1 | нет |  |
| 2.1. | Площадь лесных пожаров (га) | 0 | 1536,9 | 0 |  |
| 2.2. | Ущерб от лесных пожаров (тыс.рублей) | не причинен | 55 974,5 | не причинен |  |
| 2.3. | Погибло молодняков (га) | не причинен | 288,0 | не причинен |  |
| 2.4. | Сгорело леса на корню (м3) | не причинен | 20194,0 | не причинен |  |
| 3. | Количество мест образования несанкционированных свалок | 16 | 19 | 29 |  |
| 3.1. | Площадь несанкционированных свалок (га) | 15,28 | 9,1 | 24,87 |  |

Исп.: Мусеров А. Б.

тел: (346-76) 2-84-19

priroda1_ug@mail.ru

priroda1@urban.uray.ru

Приложение 1

Мероприятия по оформлению лесов в муниципальную и государственную собственность

Находится на стадии согласования

| № | Наименование мероприятия | Срок подготовки | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решения вопроса финансирования мероприятий по оформлению лесов в муниципальную и государственную собственность. | до 01.03.2014 | Широких В.А. |
|  | Внесение изменений в программы Внесение изменений в план-график торгов Подготовка документов на торги Проведение торгов | 01.03.2014 (14 дней) 15.03.2014 (10 дней) 25.03.2014 (14 дней) 08.04.2014 (45 дней) | 15.03.2014 25.03.2014 08.04.2014 23.05.2014 | МКУ «УГЗиП» МКУ «УГЗиП» МКУ «УГЗиП» МКУ «УГЗиП» |
| 2 | Проведение лесоустроительных работ: - участка, подлежащего включению в Государственный Лесной фонд РФ - муниципальный земельный «лесной участок» | 23.05.2014 (90 дней) 23.05.2014 (90 дней) |  | МКУ «УГЗиП» |
| 3 | Межевание лесных участков: - участка, подлежащего включению в Государственный Лесной фонд РФ - муниципальный земельный «лесной участок» | 03.01.2014 (30 дней) 23.05.2014 (30 дней) | 03.03.2014 23.06.2014 | МКУ «УГЗиП» |
| 4 | Постановка на кадастровый учет лесных участков: - участка, подлежащего включению в Государственный Лесной фонд РФ - муниципальный земельный «лесной участок» | 03.03.2014 (18 дней) 23.06.2014 (18 дней) | 21.03.2014 11.07.2014 | МКУ «УГЗиП» |
| 5 | Передача материалов лесоустройства участка, подлежащего включению в Государственный Лесной фонд РФ в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре |  |  | КУМИ Урай |
| 6 | Регистрация права собственности в органах Росреестра муниципального земельного «лесного участка» | 08.10.2014 (18 дней) | 27.10.2014 | КУМИ Урай |
| 7 | Включение в реестр муниципального имущества муниципального земельного «лесного участка» |  |  | КУМИ Урай |
| 8 | Определение организации или создание лесничества для передачи в оперативное управление муниципального земельного «лесного участка» |  |  | Администрация города Урай |
| 9 | Закрепление муниципального земельного «лесной участок» на праве бессрочного пользования |  |  | КУМИ Урай |