Доклад

на февральское заседание Думы города Урай

«О ходе и перспективах реализации мероприятий

по сносу ветхого и аварийного жилья»

В течение 2013 года на территории муниципального образования город Урай ведется реализация целевых жилищных программ по ликвидации непригодного и аварийного жилья. Финансовое обеспечение жилищных программ в течение последних трех лет остается на высоком уровне, что позволяет держать набранные темпы по строительству нового жилья:

Завершена реализация адресной программы по сносу аварийного жилья: в 1 квартале 2013 года были оплачены заключенные в 2012 году муниципальные контракты на приобретение 67 квартир на общую сумму 145 863,9 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 41 136 тыс.руб.,  окружного бюджета 101 468,5 тыс.руб. и местного бюджета 3 259,4 тыс. руб.

На сегодняшний момент программа исполнена на 100%: из аварийного                   жилья общей площадью 2,78 тыс.кв.м. переселено 68 семей (232 человека) в  новые квартиры площадью 3,94 тыс.кв.м.

Проведены мероприятия по реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017, в рамках которой город Урай участвует в 2013-2014 гг.:

В программу включен весь аварийный фонд, признанный таковым до 01.01.2012 года – это 7 многоквартирных домов общей площадью 3,5 тыс.кв.м.

В 2013 году было  приобретено 16 квартир площадью 1,02 тыс.кв.м. на сумму 44 389,54 тыс.руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 39 950,59 тыс.руб.

14 семей (52 человека) уже проживают в новых квартирах.

Вопрос расселения еще двух муниципальных квартир рассматривается в городском суде.

Программа «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года»

В 2013 году были заключены 14 муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность 207 квартир площадью 12,2 тыс.кв.м. на общую сумму 527 140,2 тыс.руб.

От застройщиков принята 191 квартира общей площадью 9,4 тыс.кв.м., в том числе 130 квартир общей площадью 6,8 тыс.кв.м. в рамках контрактов прошлых лет.

В 2013 году застройщикам перечислены денежные средства в сумме 564 387,63 тыс.руб., в т.ч. из средств окружного бюджета 507 948,87 тыс.руб.

Из непригодных жилых помещений в 2013 году расселены 154 семьи (403 человека):

- предоставлена 141 квартира площадью 7,46 тыс.кв.м.,

- собственникам 13 жилых помещений площадью 0,46 тыс.кв.м. выплачена выкупная стоимость на общую сумму 14 742,4 тыс.руб.

По  итогам 2013 года в рамках вышеуказанных программ достигнуты следующие показатели:

- Освоены 769 383,64 тыс.руб. бюджетных средств, что составило 82% от годового финансирования;

- Произведено расселение 12 домов, жилые помещения которых были признаны в установленном порядке непригодными для проживания, осуществлен снос 16 многоквартирных домов, с учетом ранее расселенных, суммарной площадью 5,56 тыс.кв.м. В их числе 9 аварийных домов площадью 3,39 тыс.кв.м.

- По состоянию на 01.01.2014 года в реестре домов, признанных непригодными для проживания, числится 231 дом общей площадью 110,8 тыс.кв.м., численность жителей составляет 7,9 тысяч человек, в т.ч. аварийный фонд – 7 домов площадью 3,1 тыс.кв.м., которые в настоящее время находятся в расселении.

- Расселены из непригодных и аварийных жилых помещений 236 семей.

Результатом всех вышеперечисленных мероприятий является значительное сокращение числа семей, проживающих в непригодных для проживания и аварийных жилых домах, а также повышение уровня обеспеченности горожан благоустроенным жильем в 2013 и последующих годах, что является одним из важнейших направлений развития нашего города:

| Показатель | факт 2011 год | факт 2012 год | факт 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Переселение граждан из непригодного/ аварийного жилого фонда, семей | 43 | 160 | 236 |
| Снос расселенных домов, кол-во, ед. площадь, тыс.кв.м. | 3 0,8 | 19 4,6 | 16 5,6 |

Несмотря на достигнутые результаты, остаются и проблемы.

Основные из них:

Во-первых, регламентированные федеральным законодательством сроки оформления законченного строительством жилья за муниципальным образованием значительно затягивают передачу квартир непосредственно населению.

Во-вторых, застройщиками нарушаются взятые на себя обязательства по соблюдению сроков строительства объектов.

В 2014 году планируется полностью завершить расселение второго  перспективного перечня (23 дома), которое пройдет в 2 этапа:

1 этап в февраль - март охватит 57 квартир.

2 этап – третий квартал -74 квартиры.

Из 34 домов третьего перспективного перечня планируется полностью завершить расселение 8 домов.

Таким образом, в течение 2014 года планируется снос 31 жилого дома, общей  площадью 13,8 тыс.кв.м.

Начальник управления по учету и

распределению муниципального

жилого фонда администрации города Урай					С.В.Белова

Согласовано: 				 	Согласовано:

Заместитель главы администрации 		Комитет по финансам

города Урай 						администрации города Урай

________________ В.В.Гамузов			______________ И.В.Хусаинова