МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЙ»

Отчет

о ходе выполнения муниципальной программы

«Использование и охрана земель муниципального образования  город Урай»

(сроки реализации  2009-2013 гг.)

2014 г.

1. Реализация мероприятий Программы.

На выполнение мероприятий Программы в 2009-2013 гг. были предусмотрены денежные средства в размере 9342,8 тыс.рублей, в том числе 9047,95 тыс.рублей из бюджета муниципального образования город Урай и 294,85 тыс. рублей из окружного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (таблица 1).

Объемы и источники финансирования Программы

Таблица 1

| Общие объемы затрат по источникам финансирования, тыс. рублей | 2009-2013 гг., тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Местный бюджет | 9047,9 | 0 | 4150,0 | 1915,0 | 1992,9 | 990,0 |
| Окружной бюджет | 294,85 | 0 | 0 | 0 | 294,8 | 0 |
| Всего | 9342,8 | 0 | 4150,0 | 1915,0 | 2287,8 | 990,0 |

Мероприятия Программы в ходе ее реализации были направлены на достижение следующих результатов:

- упорядочение землепользования;

- вовлечение в оборот новых земельных участков;

- эффективное использование и охрану земель;

- восстановление нарушенных земель;

- формирование земельных участков  для реализации посредством аукционов;

- увеличение налогооблагаемой базы.

Также в рамках выполнения полномочий местного самоуправления были выполнены следующие мероприятия:

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земельных участков, находящихся в муниципальной собственности гражданам, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства;

- установление границ населенных пунктов и границ охранных зон, в соответствии с действующим Градостроительным кодексом;

- регистрация недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального  образования.

Исполнение мероприятий Программы

Таблица 2

| Наименование мероприятия | Планируемое объемы финансирования при утверждении Программы (решение Думы города Урай от 27.11.2008 №91) (тыс.руб.) | Фактические объемы финансирования Программы по состоянию на 31.12.2013 (тыс.руб.) | Отклонение в финансировании Программы 2009/2013 (тыс.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего запланировано на выполнение мероприятий Программы | 81792,0 | 9342,8 | -72449,2 | Местный бюджет |
| 1. Инвентаризация земель | 13900,0 | 7381,3 294,8 | -6223,8 | Местный бюджет Окружной бюджет |
| 2. Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям. | 66802,0 | 500 | -66302 | Местный бюджет |
| 3. Сохранение и восстановление почвенного покрова | 1000,0 | 0 | - 1000 | Местный бюджет |
| 4. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков | 90,0 | 32,7 | +57,3 | Местный бюджет |
| 5.Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области земельных отношений | 0 | 201,6 | +201,6 | Местный бюджет |
| 6.Подготовка проекта планировки и проекта межевания «Застроенной территории г.Урай между улицами Нефтяников и Механиков» | 0 | 442,2 | + 442,2 | Местный бюджет |
| 7.Выполнение работ по подготовке обосновывающих материалов для подготовки правил землепользования и застройки, а именно изготовление карты (плана) объекта землеустройства границ населенного пункта города Урай и категории земель | 0 | 490,0 | + 490,0 | Местный бюджет |

Отклонение (уменьшение планируемых объемов финансирования) Программы связано с тем, что такие мероприятия как: гидрогеологическое и гидрологическое обследование земель; разработка проекта под строительство проводящей, регулирующей и оградительной сетей (мелиорация); осушение земель посредством строительства открытой проводящей, регулирующей и оградительной сетей  (мелиорация); разработка проекта рекультивации земель; проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории города (геохимический анализ) не были профинансированы.

2. Эффективность реализации Программы в рамках проводимых мероприятий.

Реализация Программы  в рамках проводимых мероприятий обеспечивает:

- стабильный доход в бюджет муниципального образования в виде платежей за землю (земельный налог, арендная плата)

- фундамент для инвестиционных площадок, в том числе поддержка предпринимательства

- исполнение полномочий местного самоуправления в области земельных отношений

Земельные участки, реализованные посредством аукционов

под жилищное строительство за период выполнения Программы с 2009 по 2013 гг.

Таблица 3

| Год | Целевое использование | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - |
| 2011 | 16-ти квартирные жилые дома №№1,2 в микрорайоне Лесной г.Урай, благоустройство, инженерные сети | г.Урай м-он Лесной | 0,8 |
|  | многоквартирный малоэтажный жилой дом в микрорайоне Лесной, уч.№3 | г.Урай м-он Лесной | 0,28 |
|  | многоквартирный малоэтажный жилой дом в микрорайоне Лесной, уч.№4 | г.Урай м-он Лесной | 0,28 |
|  | многоквартирный малоэтажный жилой дом в микрорайоне Лесной, уч.№5 | г.Урай м-он Лесной | 0,27 |
|  | многоквартирный жилой дом средней этажности в районе улиц Ленина, Островского | г.Урай, в районе улиц Ленина, Островского | 0,2 |
|  | Итого: |  | 1,83 |
| 2012 | ИЖС (12 уч.) | г.Урай, ул.Береговая, г.Урай, ул.Брусничная: уч.№1, уч.№2, уч.№3; г.Урай, Юго- Восточный микрорайон (2 очередь): уч. №12, уч. №27, уч.№31, уч. №59, уч.№64, уч.№10,уч. №40; г.Урай, ул.Тенистая, уч.№15 | 1,38 |
|  | многоквартирный жилой дом | г.Урай, микрорайон 1 | 0,23 |
|  | развитие застроенной территории микрорайонов 1А и 1Г | г.Урай, микрорайоны 1А и 1Г | 14,3 |
|  | Итого: |  | 15,91 |
| 2013 | комплексное освоение в целях жилищного строительства | г.Урай, в границах улиц Ленина-Космонавтов-Шевченко (мкр.1Б) | 2,4 |
|  | комплексная индивидуальная жилая застройка | г.Урай, микрорайон Южный | 10,3 |
|  | ИЖС (12 уч.) | г.Урай, микр. Солнечный: уч.№11, уч.№38, уч.№40, уч.№46, уч.№123, уч.№170, уч.№178 г.Урай, ул.Садовая: д.53, уч.№62Б, уч.№62А г.Урай, Лесной: уч.№76а, уч.№78а | 1,24 |
|  | многоквартирная застройка | г.Урай, мкр. Лесной, уч.№1, уч.№2 | 0,5 |
|  | Итого: |  | 14,44 |

Денежные средства, поступившие в бюджет МО г.Урай в результате

аукционов под жилищное строительство за период выполнения Программы.

Таблица 4

| № п/п | Год | Количество з/у | Площадь, га | Денежные средства, поступившие в муниципальный бюджет (80%) от продажи земельных участков, (тыс.руб.) (80%) | Денежные средства, поступившие в бюджет от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2011 | 5 | 1,83 | 0 | 617,6 |
| 4 | 2012 | 14 | 15,91 | 7009,6 | 407,1 |
| 5 | 2013 | 16 | 14,44 | 5730,6 | 2 261,0 |
| Итого: | 35 | 32,18 | 12 740,2 | 3 285,7 |

Реализация мероприятий Программы позволила предоставить 12 земельных участков бесплатно льготным категориям граждан, тем самым реализовать на территории города Урай Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе».

Земельные участки, предоставленные льготной категории граждан.

Таблица 5

| № п/п | Местоположение | Кадастровый номер | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Урай, ул.Кольцова, 55 | 86:14:0101002:718 | 804,0 |
| 2 | г.Урай, ул.Кольцова, 56 | 86:14:0101002:717 | 926,0 |
| 3 | г.Урай, ул.Садовая, 64А | 86:14:0101002:45 | 995,0 |
| 4 | г.Урай, ул.Садовая, 64Б | 86:14:0101002:161 | 916,0 |
| 5 | г.Урай, Юго-Восточный район, 1 очередь, уч.№17а | 86:14:0101012:1184 | 1035,1 |
| 6 | г.Урай, ул.Кольцова, 38 | 86:14:0101002:716 | 511,0 |
| 7 | г.Урай, м-он Солнечный, уч.№143 | 86:14:0102005:184 | 1289,0 |
| 8 | г.Урай, м-он Солнечный, уч.№94 | 86:14:0102005:126 | 1189,4 |
| 9 | г.Урай, ул. Дружная, уч.№31 | 86:14:0102005:105 | 1195,43 |
| 10 | г.Урай, м-он Солнечный, уч.№231 | 86:14:0102019:11 | 1482,26 |
| 11 | г.Урай, м-он Солнечный, уч.№95 | 86:14:0102005:637 | 1289,43 |
| 12 | г.Урай, м-он Солнечный, уч.№48 | 86:14:0102005:107 | 1271,68 |
| Итого: | 12 земельных участков площадью 12 904,3 кв.м (1,3 га) |

Обеспечены земельными участками 7,1% граждан льготной категории,  принятых на учет.

Изменение показателей  земельного фонда  муниципального образования город Урай

Таблица 6

| № п/п | Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Отклонение 2013/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий земельный фонд (га) | 54 287,9 | 54 287,9 | 54 287,9 | 54 287,9 | 54 287,9 | - |
| 1. | Земли в обороте (га) в том числе: | 3 195,0 | 3 232,8 | 3 234,4 | 3 234,4 | 3264,3 | +69,3 |
| 1.1. | Земли жилой застройки, из них | 546,0 | 546,0 | 547,3 | 547,3 | 563,1 | +17,1 |
|  | - многоэтажная застройка | 337,0 | 337,0 | 338,0 | 338,23 | 340,9 | +3,9 |
|  | - индивидуальная застройка | 209,0 | 209,0 | 209,3 | 211,9 | 222,2 | +13,2 |
| 1.2. | Земли общественно-деловой застройки | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | - |
| 1.3. | Земли промышленности (производственная и производственно-деловая застройка) | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 828,0 | 828,9 | +0,9 |
| 1.4. | Земли общего пользования | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | - |
| 1.5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 459,0 | 477,8 | 477,8 | 477,8 | 477,8 | +18,8 |
| 1.6. | Земли сельскохозяйственного использования, из них: | 987,0 | 1 006,0 | 1 006,3 | 1 006,32 | 1019,5 | +32,5 |
|  | - крестьянские (фермерские хозяйства) | 58,0 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 80,7 | +22,7 |
|  | - предприятия, занимающиеся сельскохозяйственным производством | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | +1,0 |
|  | - земли занятые содово-огородническими и дачными объединениями | 917,0 | 923,4 | 923,7 | 923,7 | 925,7 | +8,7 |
| 1.7. | Земли под объектами специального назначения (кладбища, полигоны и т.д.) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 2. | Земли, особо охраняемые природных территорий (городские леса) | 45 238,0 | 37 788,0 | 37 547,0 | 37 547,0 | 37 547,0 | -7 691,0 |
| 3. | Земли под водными объектами | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | 1 161,0 | - |
| 4. | Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 4 693,9 | 12 106,1 | 12 345,5 | 12 345,5 | 12 315,6 | +7 621,7 |
| 5. | Земли, переданные в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование всего: в т.ч. (га) - гаражные кооперативы; -гражданам в СОНТ; -другие | 30,1 7,4 603,8 | 30,1 15,9 608,3 | 30,1 25,77 606,48 | - 39,13 469,58 | - 50,23 202,7 | - +42,8 - 401,1 |
| 6. | Количество договоров аренды (шт.) | 1297,0 | 1225,0 | 982,0 | 838,0 | 618,0 | -679,0 |
| 7. | Площадь переданных в аренду земель | 641,3 | 646,9 | 646,45 | 641,32 | 646,8 | +5,5 |

П.2. Снижение показателя произошло за счет выделения части лесов в зону перспективного развития соответствии с генпланом планом города Урай.

П.5. Снижение показателя обусловлено тем, что в 2009-2011 гг. активно оформлялись  земельные участки под объектами муниципальной собственности (инженерные сети).

П.6. Уменьшение договоров аренды связано с тем, что в последние годы сложилась практика при заключении договоров аренды земельных участков включать несколько объектов муниципальной собственности (инженерные сети) в один договор.

Распределение муниципального земельного фонда по состоянию на отчетный период.

Рис.1

Рис.2

Земельные участки, реализованные посредством аукционов

под жилищное строительство за период выполнения Программы

Рис.3

В 2012 году резкое увеличение площади реализуемых земельных участков с аукционов обусловлено заключением договора о развитии застроенной территории микрорайонов 1А и 1Г,  г.Урай (площадь земельного участка 14,3га).

Рис. 4

Денежные средства, поступившие в бюджет муниципального образования город Урай

от реализации земельных участков, в отношении которых проводились

мероприятия в рамках Программы.

Рис.5

| Директор МКУ «УГЗиП г Урай» | А.А.Парфентьева |
| --- | --- |

Приложение 1 к отчету

Описание  выполненных мероприятий

Программы  за 2009-2013 гг.

2009 год.

- В рамках выполнения мероприятий муниципальной Программы  в 2009 году проведены работы по инвентаризации земель на площади 40 га садово-огороднических объединений  Монтажник, Коммунальник (ЖКХ), Коммунальник (МПЖХ). По результатам инвентаризации уточнены границы садово-огороднических объединений,   выявлены не оформленные в собственность земельные участки в количестве 302, подготовлены проекты границ для цели дальнейшего предоставления земельных участков в собственность, выявлены пустующие земли, которые в перспективы возможны для сельскохозяйственного использования.

В 2009 году предоставлены в аренду 3 земельных участка под крестьянско-фермерское хозяйство:

1) на территории бывшего Коммунальника (МПЖХ);

2) проезд 5 (бывшее тепличное хозяйство «Агроника»);

3) на территории  бывшего свинарника.

Мероприятия Программы и финансирование Программы в  2010 г.

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Плановые средства, тыс.руб. | Факт использованные средства тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация земель зоны перспективного развития | 900,0 | 900,0 |
|  | Разработка проекта межевания города Урай. Жилая застройка микрорайона 2А. | 366,0 | 366,0 |
|  | Территориальное землеустройство земель | 900,0 | 900,0 |
|  | Межевание городских дорог общего пользования города Урай | 1900,0 | 1900,0 |
| 4. | Изготовление карты(плана) объекта землеустройства - границы населенного пункта г.Урай. | 34,0 | 34,0 |
| 6. | Рекультивация земель в Юго - Восточном районе 2 очередь. | 50,0 | 50,0 |
|  | Итого: | 4150,0 | 4150,0 |

1) Территориальное землеустройство (межевание) земельных участков:

-под комплексную индивидуальную жилую застройку в микрорайоне «Колосья», площадью  8500,0 кв.м;

- под комплексную индивидуальную жилую застройку в микрорайоне «Южный», площадью  158792,0 кв.м;

- под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне «Лесной»                          (4 участка),  общей площадью 4884,0 кв.м;

- под индивидуальное жилищное строительство по ул. Кольцова (3 участка),  общей площадью 2145,0 кв.м;

- под временные объекты торгово-остановочные комплексы – 12 участков;

- под временные объекты нестационарной мелкорозничной торговой сети –                            5 участков;

- под садово-огородническими некоммерческими товариществами:  «Автомобилист-1», «Буровик-1»,    «Нефтяник-1».

Земельные участки под временные объекты сформированы для целей предоставления в аренду на основании схемы дислокации нестационарных торговых объектов на территории города Урай на 2011 год, утвержденной постановлением администрации города Урай от 31.03.2011 № 872., предоставлены в аренду.

Территориальное землеустройство садово-огороднических некоммерческих товариществ:  «Автомобилист-1», «Буровик-1», «Нефтяник-1» проведено с целью уточнения границ для дальнейшего предоставления земельных участков в собственность членам товариществ. По результатам работ предоставлено в собственность граждан 21 земельных участков.

2) Разработан проект межевания городских дорог общего  пользования города Урай с формированием межевых планов улично-дорожной сети, внесение изменений в земельно-кадастровую документацию по границам и площади земельных участков, что позволило упорядочить землепользование и оформление дорог как объектов недвижимости в муниципальную собственность.

Перечень объектов.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дорога по улице Ленина | 3130 |
| 2. | Дорога по улице Узбекистанская | 2029 |
| 3. | Дорога по улице Парковая | 1480 |
| 4. | Дорога по улице 40 лет Победы | 316 |
| 5. | Дорога по улице Космонавтов | 1920 |
| 6. | Дорога по улице Шевченко | 571 |
| 7. | Дорога по улице 50 лет ВЛКСМ | 399 |
| 8. | Дорога по улице 60 лет Победы | 405 |
| 9. | Дорога по улице Строителей | 405 |
| 10. | Дорога по улице Нефтяников | 1889 |

Результатом  работы стала постановка на кадастровый учет земельных участков под городскими дорогами общего пользования и передача кадастровых планов в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай для дальнейшего оформления дорог.

3) Инвентаризация земель зоны перспективного развития. Цель работ -  обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования на основании предоставленной информации по инвентаризации земель покрытых лесонасаждениями и исполнения полномочий местного самоуправления в области земельных и  лесных отношений.

Результатом работ является:

1. Проектирование лесных насаждений на площади 11216 га.

2. Создание совмещенной таксационной и картографической баз данных на магнитных носителях.

3. Ввод таксационной информации на магнитные носители (ввод таксационной характеристики выделов в ПЭВМ).

4) Разработка проекта межевания города Урай. Жилая застройка микрорайона 2А. Цель работы – разработка проекта межевания города Урай. Жилая застройка микрорайона 2А. на площади – 10,73 га. Данная работа позволила  упорядочить землепользования микрорайона. Установить красные линии, определить границы земельных участков, в пределах которых расположены объекты недвижимости, предназначенные для электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения и водоотведения, а также границы зон действия публичных сервитутов в пределах жилых кварталов, микрорайонов для обеспечения беспрепятственного обслуживания указанного имущества устанавливаются органами местного самоуправления в составе проектов межевания с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

Итогом работы является разработанный проект межевания города Урай. Жилая застройка микрорайона 2А, в соответствии с которым  выполняется  предоставление земельных участков в упрощенном порядке без актов выбора.

5) Рекультивация земель в Юго-Восточном районе, 2 очередь. Цель работы – очистка территории от мусора улицы Яковлева Юго-Восточного микрорайон. Итогом работы является улучшение и восстановление земель, подвергшихся негативным (вредным) воздействиям,  улучшение экологической обстановки в городе, улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

2011 год

Мероприятия и финансирование Программы.

Таблица 3

| № п/п | Мероприятия | Плановые средства, тыс.руб. | Факт использованные средства тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация земель | 738,4 | 738,4 |
| 2. | Межевание для внесения сведений в ГКН о границах | 99,5 | 99,5 |
| 3. | Межевание объектов землеустройства | 350,0 | 350,0 |
| 4. | Межевание для подготовки земельных участков на аукцион | 150,4 | 100,0 |
|  |  | 50,4 | 0 |
| 5. | Организация выпуска информационных материалов, аншлагов, буклетов, обращений в СМИ | 32,7 | 32,7 |
| 6. | Территориальное землеустройство | 442,2 | 0 |
| 7. | Плата за получение кадастровых планов территорий (КПТ) из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) | 1,6 | 1,6 |
| 8. | Рекультивация земель | 100,0 | 99,9 |
| Итого: | 1915,0 | 1422,3 |

В 2011 году объем финансирования Программы составил 1915 тыс. руб.

Фактически использовано средств на реализацию мероприятий программы  1422,3 тыс. руб.

Не освоено в 2011 году 492,6 тыс. руб.

Данные денежные средства освоены в 2012 году по заключенным в 2011 году контрактам (договорам):

1. Межевание для подготовки земельных участков на аукцион в Юго-Восточном микр. (3 очередь)  и под комплексное освоение и ул. Механиков

2. Территориальное землеустройство -   проект планировки и проект межевания «Застроенной территории г.Урай между улицами Нефтяников и Механиков».

В 2011 году были оплачены работы по муниципальному контракту, заключенному в 2010 году по территориальному землеустройству в сумме 630,0 тыс. руб.

В рамках Программы реализованы следующие мероприятия:

1. Проведена работа по инвентаризации земель под индивидуальными жилыми домами на улицах  Сибирская, Садовая, Кольцова, гаражами,  расположенными в микрорайоне «Лесной», топографическая съемка гаражей в мкр. Лесной.

2. Проинвентаризирована часть территории дачного некоммерческого товарищества «Монтажник».

3. Проведены работы по инвентаризации земель объектов землеустройства под временные объекты нестационарной мелкорозничной торговой сети остановочные комплексы - 20 земельных участков.

4. Выполнены работы по межеванию 3 земельных участков в микрорайоне Лесной под строительство многоквартирных малоэтажных жилых домов  и земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома в мкр. 1Б Земельные участки предоставлены с аукциона под многоквартирную жилую застройку.

5. Выполнены работы по межеванию земельных участков под объектами муниципальной собственности: сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - для регистрации права собственности за муниципальным образованием город Урай.

6. Проведены работы по межеванию НО СОТ «Мичуринец-2». Оформлено в собственность 16 земельных участков.

7. Проведены работы рекультивации земель -  очистка территории от мусора в районе «Экстрим-парка».

8. Оплачены сведения о кадастровом учете земельных участков на аукцион.

9. Организован  выпуск информационных материалов - буклеты по разъяснению упрощенного  порядка оформления земельных участков в собственность в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 30 июня 2006 года №93-ФЗ. Информационные материалы раздаются посетителям в постоянном режиме.

2012 год.

Мероприятия и финансирование Программы.

Таблица 4

| № п/п | Мероприятия | Плановые средства, тыс.руб. | Фактически использованные средства тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация земель | 449,95 | 449,95 |
| 2. | Межевание земельных участков | 1130,75 | 169,95 |
| 3. | Оценка земельных участков | 187,15 | 187,15 |
| 4. | Рекультивация земель | 320,0 | 320,0 |
| 5. | Систематизация архивных данных муниципального земельного фонда и обустройство хранилища для документов | 200,0 | 200,0 |
| Итого: | 2 287,8 | 1 327,0 |

В 2012 году объем финансирования Программы составил 2287,8 тыс. рублей, в том числе из окружного бюджета 294,85 тыс. рублей. Реализация неиспользованных денежных средств в сумме 960,8 тыс.руб. по заключенным в 2012 году договорам и муниципальному контракту перешла на 2013 год, в связи с поздним выделением денежных средств. В 2013 году работы  выполнены в полном объеме.

Фактически использовано в 2012 году  на реализацию мероприятий программы  денежных средств  в объеме 1 327,0 тыс. руб.

В 2012 году выполнены работы:

1) Утверждены материалы  инвентаризации следующих земель:

1. Под индивидуальными жилыми домами улиц Сибирская, Садовая, Кольцова, г.Урай и гаражами в микрорайоне Лесном, г.Урай.

Материалы инвентаризации в рабочем порядке были переданы:

1) в Росреестр для внесения изменений в земельно-кадастровую документацию и для включения в план проверок на 2013 год по государственному земельному контролю;

2) в отдел муниципального контроля администрации города Урай для включения в план проверок.

Результаты по оформлению прав на земельные участки, выявленные в рамках проведения инвентаризации, показаны в таблице.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объектов инвентаризации | НПА | Количество земельных участков права, на которые оформлены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |  |
| 1 | Под индивидуальными жилыми домами улиц Сибирская, Садовая, Кольцова, Нагорная, Механиков, г.Урай | постановление администрации города Урай от 07.08.2012 №2391 постановление администрации города Урай от 04.04.2013 №1303 | 5 | 8 | 8 | В рамках муниципального контроля по результат инвентаризации: 1) проверено 29 землепользователей улиц Сибирская, Садовая, Кольцова, из них на 13 з/у права оформлены, остальные включены в план проверок на 2014 год; 2) в результате проведенной проверки землепользователей улиц Нагорная, Механиков выявлено, что на 16 з/у из 40 имеющихся права оформлены, остальные включены в план проверок на 2014 год. |
| 2 | Под гаражами в микрорайоне Лесной, и по улице Сибирской, г.Урай | постановление администрации города Урай от 24.07.2012 №2262 постановление администрации города Урай от 22.02.2013 №634 | - | - | 1 | В рамках муниципального контроля по результат инвентаризации: 1) была проведена проверка землепользователей гаражей в мкр.Лесной, выявлены собственники з/у у кого права не оформлены включены в план проверок на 2014 год; 2) ведется работа по включению землепользователей гаражей по ул.Сибирской в план проверок на 2014 год. |
| 3 | Территория «Монтажник», г.Урай, садово-огородническое некоммерческое товарищество «Связист» | постановление администрации города Урай от 17.07.2012 №2160 постановление администрации города Урай от 18.12.2012 №4056 | - | 76 | 112 |  |

*Количество оформленных земельных участков показано с нарастающим итогом.

2) Межевание земельных участков:

- под многоквартирными жилыми: микрорайон 3,№№ 10, 11, 44, 46, 47, 14, 24; микрорайон 2,№№ 50, 51, 52, 102, 36, 38, 89, 95, 65, 48, 10; микрорайон Западный, №№ 19, 11, 15; микрорайон Д, №№ 58а, 89, 78, 58, 75; микрорайон 2А, №№ 14, 17, 4; микрорайон 1А №71. проводились с целью постановки на государственный кадастровый учет. В результате выполнено 37,5% работы от общего количества земельных участков под многоквартирными жилыми домами, предполагаемым для проведения работ по межеванию.

Постановка на государственный кадастровый учет осуществлена в отношении 20 земельных участков (права не были зарегистрированы). Оставшиеся земельные участки поставить на государственный кадастровый учет не представляется возможным по причине отсутствия председателей этих многоквартирных домов, имеющих полномочия действовать от имени собственников помещений в многоквартирных домах, для согласования границ в межевом плане. Межевой план является основанием для постановки земельных участков поставить на государственный кадастровый учет.

Для решения этой проблемы МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» обратилось с просьбой в адрес МКУ «УЖКХ города Урай» инициировать проведение собраний с собственниками помещений в многоквартирных домах, указанных в перечне, с целью избрания представителей, имеющих полномочия действовать от имени собственников помещений в многоквартирных домах, для согласования границ в межевом плане и при необходимости подачи заявлений в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет.

До настоящего времени на федеральном уровне не разработан порядок взимания налога с земельных участков под многоквартирными домами, поэтому налог в отношении земельных участков под многоквартирными домами не взимается.

- под автомобильную дорогу Урай-Сухой Бор проводилось с целью регистрации за муниципальной собственностью и последующей передачи части дороги в  собственность субъекта (ХМАО-Югра) - дороги зарегистрированы за муниципальной собственностью города Урай;

- под строительство производственных баз, расположенных в г.Урай проезд 3, проезд Студенческий, в районе производственной базы УРСа, в районе производственной базы ДРСУ-6 проезд 9 проводились с целью реализации участков с аукциона;

- под строительство индивидуальных жилых домов проводилось по ул. Садовая, 62, участок №1 ул. Садовая, 62, участок №2, ул. Садовая, 53  с целью бесплатного предоставления земельных участков льготной категории граждан - все земельные участки предоставлены в собственность льготной категории граждан;

- под комплексное освоение в границах улиц Ленина-Космонавтов-Шевченко в целях жилищного строительства для реализации участка с аукциона - земельный участок предоставлен в аренду для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- для размещения нестационарных торговых объектов и павильона продовольственных товаров,  оборудованную площадку для установки временных объектов для организации и проведения ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с целью реализации участков в поддержку малого и среднего предпринимательства в микрорайоне 2, в районе жилого дома №79 - земельные участки предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду;

- с целю организации места для проведения  публичных мероприятий в городе Урай, расположенный по  ул. Сибирская, в районе «ЮТЭК-Энергия»  согласно действующему законодательству  - выполнение полномочий местного самоуправления.

3) Оценка земельных участков проводилась с целью формирования необходимого пакета документов согласно действующему законодательству для реализации земельных участков на аукционе.

- под строительство индивидуальных жилых домов для цели проведения аукциона Улицы Береговая, Брусничная уч.№№1, 2, 3, Тенистая 15, Юго-Восточный (2 очередь) уч.№№ 10, 12, 27, 31, 40, 59, 64  - земельные участки предоставлены в собственность граждан по результатам аукционов;

- под развитие застроенной территории и под комплексное освоение в целях жилищного строительства микрорайоны 1А, 1Г - заключен договор о развитии застроенной территории микрорайонов 1А и 1Г,  г.Урай (02.05.2012г.);

- комплексное освоение земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (индивидуального жилищного строительства) в мкр. Южный - земельный участок предоставлен в аренду под комплексную индивидуальную жилую застройку.

4) Рекультивация земель (очистка от мусора, планировка территории, отсыпка и др.) проводилась с целью приведения земельных участков планируемых к реализации в надлежащий вид в мкр. Юго-Восточный. Работа выполнена в полном объеме с целью приведения земельных участков планируемых к реализации на аукционе в надлежащий вид, которые предоставлены в настоящее время в собственность с аукциона.

5) Систематизация архивных данных муниципального земельного фонда и обустройство хранилища для документов направлена на формирование архива и пополнения базы данных. Выполнено в полном объеме.

2013 год.

Мероприятия и финансирование Программы.

Таблица 6

| № п/п | Мероприятия | Плановые средства, тыс.руб. | Фактически использованные средства тыс. руб. | Переходящие средства на 2014 год тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка земельных участков | 153 | 113 | 40 |
| 2. | Межевание земельных участков | 1307,8 | 1077,8 | 230 |
| 3. | Изготовление карт (планов) первого и второго поясов зон санитарной охраны источника водоснабжения городского водозабора города Урай | 432,6 | 0 | 432,6 |
| Итого: | 1950,8 | 1190,8 | 702,65 |

Всего денежных средств выделенных бюджетом  на реализацию программы  в отчетный период - 1950,8 тыс. руб., из них исполнено на сумму 1190,8 тыс. руб.

Реализация денежных средств в сумме 702,65 тыс.руб. переходит на 2014 год по заключенным в 2013 году договорам и муниципальному контракту.

Денежные средства в 2013 году в сумме 57,35 тыс.руб. не использованы (возврат в бюджет).

Выполнены работы:

1) Оценка земельных участков для цели реализации земельных участков с аукциона:

- под строительство индивидуальных жилых домов, расположенных в мкр. Солнечный, участок  №38, 11, 40, 46, 123, 170, 178, ул.Садовая, 53, ул.Садовая, 62а, ул. Садовая, 62б, мкр. Лесной, 76а, мкр. Лесной, 78а, мкр. Юго-Восточный (2 очередь), ул. Первопроходцев, участок № 29,ул. Рябиновая, участок 2;  ул. Брусничная, участок №4, мкр.Солнечный, участки №229. 230. 253, ул. Кондинская, участок №1, ул. Энтузиастов, участок №1, ул. Сибирская, участок №1, мкр. Лесной, в районе жилого дома 88, - часть земельных участков предоставлена с аукциона в собственность граждан. Остальные участки планируется реализовать посредством аукциона в 2014 году.

- под  строительство многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Урай, мкр. Лесной, участок №1;, мкр. Лесной, участок №2; под строительство 4-х этажного двух секционного  32 квартирного жилого дома, расположенный в г. Урай, мкр 1А, в районе ж/д №№14,56,9; г. Урай, мкр. Юго-Восточный;

- под строительство производственных баз, расположенных в районе ДРСУ-6, в районе производственной базы УРСа,  проезд 3 Промзона, под строительство объектов сельскохозяйственного назначения, расположенный  г. Урай, проезд Студенческий; - 1 земельный участок предоставлен в аренду под крестьянское-фермерское хозяйство,                         2 земельных участка выставлены на аукцион под строительство производственных баз;

- под строительство автозаправочной станции, расположенный в   г. Урай, проезд 9;

- под строительство магазина, расположенный в   г. Урай,  проезд 1; - земельные участки готовы для реализации на аукционе, информация размещена  на сайте в разделе инвестиционные площадки.

2) Межевание земельных участков:

- под строительство многоквартирных жилых домов: в мкр. Лесной, участок №1, мкр. Лесной, участок №2,  в мкр. 1А, в районе ж/д№№14,56,9, в мкр. Юго-Восточный,      - земельные участки в микрорайоне Лесной предоставлены в аренду под многоквартирную застройку. Участки  в Юго-Восточном и 1А планируется реализовать с аукциона.

- под оборудованную площадку для установки временных объектов  для организации  и проведения ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства; -поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Под строительство индивидуальных жилых домов, расположенных  в в г. Урай, ул. Брусничная, участок №1; ул. Брусничная, участок №2; ул. Брусничная, участок №3; ул. Брусничная, участок №4; ул. Энтузиастов, участок №1; ул. Кондинская, участок №1; ул. Сибирская, участок №1; мкр. Лесной, в районе жилого дома 88; - земельные участки планируется реализовать посредством аукциона в 2014 году.

- межевание лесного (земельного)  участка, площадью 35128,7 га,  расположенного в границах муниципального образования город Урай; - для передачи в собственность ХМАО-Югры.

3) Реализация мероприятий по выполнению работ по подготовке обосновывающих материалов для подготовки правил землепользования и застройки в целях соблюдения  законодательства, интересов правообладателей земельных участков, исполнения мероприятий Дорожной карты «Строительство»:

- изготовление карт (планов) первого и второго поясов зон санитарной охраны источника водоснабжения городского водозабора города Урай - в стадии исполнения, переходящий контракт;

-  изготовление карты (плана) объекта землеустройства границ населенного пункта города Урай – в стадии исполнения, переходящий контракт.

# Text boxes

0

0

5

14

16

0

0

1,83

15,91

14,44

0

5

10

15

20

25

2009

2010

2011

года

2012

2013

Количество участков

Площадь, га

Поступление земельного налога

54,6

тыс.рублей

От продажи з/у на аукционе

16 025,9

тыс.рублей

Денежные

средства, поступившие в бюджет МОг.Урай

16 080,5

тыс.рублей

Использовано денежных средств по Программе

в сумме

9 047,95 тыс.рублей