# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2014                                                                                                                        №1935

О внесении изменений

в постановление администрации

города Урай от 08.11.2013 №3901

Во исполнение пункта 7 плана мероприятий («дорожная карта»)                         «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №1336-р, в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 03.10.2013 №505-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года №119-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (2013 - 2018 годы)»:

1. Приложение к постановлению администрации города Урай от 08.11.2013 №3901 «Об утверждении Плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков в муниципальном образовании город Урай на период 2014-2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложению.

# 2.   Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администрации города Урай в  информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Урай И.А. Фузееву.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Урай                                                                 Н.Е.Бобков

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от 10.06.2014 №1935

Сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков

для жилищного строительства

в муниципальном образовании городской округ город Урай в 2014-2016 годы

(наименование поселения, городского округа)

| № п/п | Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления | Формирование земельного участка и подготовка к проведению аукциона | Принятие решения о проведении аукциона (дата, месяц | Проведение аукциона | Примечание (информация об обеспечен-ности земельного участка инженерной инфраструк-турой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес, кадастровый номер | Площадь (га) | Категория, вид разрешен-ного использования | Кадастро-вые работы (дата, месяц) | Изменение категории, определение вида разрешенного использования (дата, месяц) | Проведение оценки рыночной стоимости (дата, месяц) |  | Аукцион по продаже земельного участка (дата, месяц) | Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для комплексного освоения в целях жилищного строительства (дата, месяц) |  |

|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №229 86:14:0102019:9 | 0,14 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 02.02.2014 | 04.06.2014 | 25.07.2014 | - | Имеются |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №253 86:14:0102005:276 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 02.02.2014 | 31.03.2014 | 25.07.2014 | - | Имеются |
|  | г.Урай, микрорайон Лесной, участок №76а 86:14:0101012:4787 | 0,05 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 14.04.2014 | 14.05.2014 | 25.07.2014 | - | Имеются |
|  | г.Урай, микрорайон Лесной, участок №78а 86:14:0101012:4788 | 0,05 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 14.04.2014 | 14.05.2014 | 25.07.2014 | - | Имеются |
|  | г.Урай, мкр.Лесной, в районе жилого дома 88 86:14:0101012:5375 | 0,04 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 27.05.2014 | 10.06.2014 | 30.07.2014 | - | Имеются |
|  | г.Урай, в границах улиц Ленина-Космонавтов-Шевченко 86:14:0101003:806 | 0,40 | Земли населенных пунктов многоквартирная застройка | Не требуются | Не требуется | 05.06.2014 | 30.06.2014 | 14.08.2014 | - | Имеются |
|  | г.Урай, мкр.1А, в районе жилых домов №№9,56,14 86:14:0101008:3708 | 0,31 | Земли населенных пунктов многоквартирная застройка | Не требуются | Не требуется | 18.07.2014 | 01.08.2014 | 18.09.2014 | - | Имеются |
|  | г.Урай, мкр.Юго-Восточный (1 очередь), ул. Брусничная, участок №4 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 3 квартал 2014 | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, микрорайон Юго-Восточный 86:14:0101012:4945 | 0,44 | Земли населенных пунктов многоквартирная застройка | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №255 86:14:0102005:278 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №256 86:14:0102005:279 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №237 86:14:0102005:269 | 0,11 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №239 86:14:0102005:262 | 0,11 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №240 86:14:0102005:270 | 0,10 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №244 86:14:0102005:263 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №245 86:14:0102005:264 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №246 86:14:0102005:265 | 0,10 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №250 86:14:0102005:273 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №252 86:14:0102005:275 | 0,11 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №257 86:14:0102005:280 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №259 86:14:0102005:283 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №263 86:14:0102005:284 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №264 86:14:0102005:285 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №269 86:14:0102005:287 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №270 86:14:0102005:288 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №241 86:14:0102019:18 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2015 | 06.04.2015 | 15.05.2015 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Юго-Восточный (1 очередь), ул. Брусничная, участок №1 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Отсутству-ют |
|  | г.Урай, мкр. Юго-Восточный (1 очередь), ул. Брусничная, участок №2 | 0,11 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Отсутству-ют |
|  | г.Урай, мкр. Юго-Восточный (1 очередь), ул. Брусничная, участок №3 | 0,13 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Отсутству-ют |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилого дома №40, участок №1 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилого дома №40, участок №2 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилого дома №42, участок №1 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилого дома №42, участок №2 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилого дома №44, уч.№1 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилого дома №44, участок №2 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилого дома №46, участок №1 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилого дома №46, участок №2 | 0,06 | Земли населенных пунктов ИЖС | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | - | Имеются |
|  | г.Урай, ул. Механиков в районе жилых домов №№5а, 7, 9, 11, 13, 17, 23, 25 | - | Земли населенных пунктов комплексное освоение в целях жилищного строительства (малоэтажная застройка) | 2 квартал 2015 | Не требуется | 3 квартал 2015 | 3 квартал 2015 | - | 4 квартал 2015 | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №242 86:14:0102019:19 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2016 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №243 86:14:0102019:20 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2016 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр.Солнечный, участок №285 86:14:0102005:301 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2016 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Юго-Восточный (1 очередь) участок №13а 86:14:0101012:170 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2016 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр. Солнечный, участок №260 86:14:0102019:3 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2016 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр.Солнечный, участок №261 86:14:0102019:4 | 0,13 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2016 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г.Урай, мкр.Солнечный, участок №262 86:14:0102019:5 | 0,13 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2016 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | - | В стадии строитель-ства |
|  | г. Урай, мкр.Солнечный, участок №266 86:14:0102019:6 | 0,12 | Земли населенных пунктов ИЖС | Не требуются | Не требуется | 26.03.2016 | 06.04.2016 | 18.05.2016 | - | В стадии строитель-ства |