# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2010							                       		           №2719

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах города Урай» на 2011 – 2015 (с изменениями в редакциях постановлений от 01.10.2010 №2719, от 20.07.2011 № 2045, от 15.08.2011 №2089, от 29.12.2012 №4450, от 11.06.2013 №1993, от 26.07.2013 №2572, от 15.08.2013 № 2870, от 30.09.2013 №3393, от 17.12.2013 № 4376, от 12.02.2014 № 384, от 31.03.2014 №1001, от 28.05.2014 № 1664, от 21.07.2014 №2495)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 07.05.2008 №100-п  «О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»,  постановления администрации города Урай от 11.08.2010 №2159 «О подготовке проекта долгосрочной целевой программы муниципального образования городской округ город Урай «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах города Урай» на 2011 - 2015 годы»,  постановления главы города Урай от 20.11.2008 № 3688 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах муниципального образования городского округа города Урай» и в целях создания системного подхода в сфере проведения дорожных работ и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ город Урай:

- Утвердить долгосрочную целевую программу муниципального образования городской округ город Урай «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах города Урай» на 2011-2015 годы согласно приложению.

- Опубликовать постановление в городской газете «Знамя» и разместить на официальном сайте администрации города Урай в сети Интернет.

- Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы города Урай Козлова И.А.

Исполняющий обязанности главы города Урай			               	В.А.Широких

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от 01.10.2010	 №2719

(с изменениями  в редакциях  постановлений

от 01.10.2010 №2719, от 20.07.2011 № 2045,

от 15.08.2011 №2089, от 29.12.2012 №4450,

от 11.06.2013 №1993, от 26.07.2013 №2572,

от 15.08.2013 № 2870, от 30.09.2013 №3393,

от 17.12.2013 № 4376, от 12.02.2014 № 384,

от 31.03.2014 №1001, от 28.05.2014 № 1664,

от 21.07.2014 №2495)

Муниципальная программа

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах города Урай» на 2011 - 2015 годы

### Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах города Урай» на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Урай от 01.10.2010 №2719 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах города Урай» на 2011 - 2015 годы» |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации города Урай |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай»; Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития города Урай за счет: 1. Развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающего снижение энергозатрат, повышение скоростей движения транспортных потоков и безопасности движения транспортных средств. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования). 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования. 3. Перевод частных автомобильных дорог общего пользования в границах города Урай в сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения с доведением их транспортно- эксплуатационных показателей до нормативных требований. 4. Повышение безопасности дорожного движения. 5. Повышение эффективности управления автомобильными дорогами общего пользования. |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Срок реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2011 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | тысяч рублей Годы реализации программы Всего (в т.ч. дорожный фонд далее -ДФ) Средства бюджета города Урай (в т.ч. ДФ) Средства бюджета автономного округа (в т.ч. ДФ) Иные источники в соответствии с действующим законодательством (в т.ч. ДФ) 2011 81770,00 75686,9 6083,1 0,00 2012 87149,00 15619,00 36530,00 35000,00 2013 54018,00 (31811,00) 9207,00 21811,00 (21811,00) 23000,00 (10000,00) 2014 83990,70 (74023,50) 9967,20 32023,50 (32023,50) 42000,00 (42000,00) 2015 35481,80 (33707,70) 1774,10 33707,70 (33707,70) 0,00 Итого 342409,50 (139542,20) 112254,20 130155,30 (87542,20) 100000,00 (52000,00) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования. 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. 3. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 4. Научно-техническое обеспечение осуществления дорожной деятельности и использования автомобильных дорог общего пользования местного значения.. 5. Инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай»

Развитие транспортной сети  города Урай изначально было преимущественно связано с освоением нефтяных месторождений. В результате интенсивного развития нефтедобывающей отрасли в середине 80-х годов произошел объективный рост развития  сети автомобильных дорог межпромыслового значения. На сегодняшний день  многие промысловые дороги  все больше выполняют не свойственные им функции  - а именно, автомобильных дорог общего пользования местного значения. В социально-экономическом развитии города исключительно важную роль играет необходимость развития внутригородской сети автомобильных дорог. Отставание темпов развития автомобильных дорог общего пользования от потребности социально-экономического развития города, возрастание объемов автомобильных перевозок требует неотложного решении задач строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, повышения безопасности движения по ним автотранспортных средств.  Несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры  потребностям нашего общества ведет к работе основных автомобильных дорог города в режиме перегрузки и, как следствие, к росту тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, росту затрат на перевозку грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Наряду с отмеченными задачами развития, совершенствования и поддержания дорожной сети требуют дальнейшего решения проблемы формирования нормативной правовой базы, информационного и научно-технического обеспечения, управления, планирования и финансирования дорожного хозяйства.

Кроме того, дорожное хозяйство является наиболее затратной отраслью экономики, требующей значительных финансовых затрат. Часть расходов предусмотренных программой  на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования компенсируется из средств бюджета автономного округа в виде субсидий бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Основным условием получения данных субсидий является наличие в муниципальном образовании целевой программы развития сети автомобильных дорог общего пользования, наличие проектно-сметной документации на выполнение программных мероприятий.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, затраты по содержанию и ремонту  которых несет бюджет города Урай, на 2010 год составляет 67,3 км, из них 30,98 км (46%) – в грунтовом исполнении.

Объемы финансирования дорожного хозяйства города в прошлые  годы позволили поддержать состояние городских автомобильных дорог общего пользования в соответствии  с нормативными требованиями безопасности движения путем проведения ямочного ремонта практически на всем протяжении дорог. Однако объем ямочного ремонта ежегодно увеличивается, что обусловлено появлением новых дефектов дорожного покрытия и увеличением объемов нарушения покрытия в ранее отремонтированных местах, связанные с колебаниями температуры в переходные сезонные периоды. Для исключения процесса ускоренного разрушения дорожного полотна необходимо произвести капитальный ремонт несущего полотна автомобильных дорог общего пользования с доведением покрывающего слоя до нормативных требований.

По состоянию на 1 января 2010 года более 50% автомобильных дорог общего пользования эксплуатируются более 12 лет. При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 4 года на ремонт сложилась ситуация, когда значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности города Урай, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики. Сроки проведения капитального ремонта  и ремонта на автомобильных дорогах общего пользования просрочены из-за недостатка финансирования. При нормативных ежегодных объемах капитального ремонта 1,5 – 2 км в предыдущие годы в городе Урай капитальный ремонт дорог не проводился, что неизбежно привело к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования и увеличению финансовых затрат на содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети города.

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств также приводят к преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Значительную долю (до 25 %) в структуре транспортных потоков на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования составляют грузовые автомобили (улица Космонавтов, улица Парковая, улица Узбекистанская).

Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

На сети автомобильных дорог общего пользования программой намечено к 2015 году увеличить протяженность дорог III и IV категорий. Значительное  увеличение объемов работ на сети автомобильных дорог будет сопровождаться переводом в сеть дорог общего пользования местного значения частных  дорог (21,234 км.) и окончания реконструкции объездной автомобильной дороги  города Урай (5,05 км.).

Перечень частных  автомобильных дорог, планируемых к переводу в сеть автомобильных дорог общего пользования  местного значения города Урай

в программный период

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Длина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога Урай – Сухой Бор | 0021539 | 11,6 |
| 2 | Автодорога к Санаторию – Профилакторию | 0002369 | 0,283 |
| 3 | Автодорога Урай – Причал | 0002370 | 1,35 |
| 4 | Подъездная дорога (и площадка) к БПТО и КО | 0002888 | 1,625 |
| 5 | Автодорога Урай – КНС-2 от БПТОиК до переправы | 0002528 | 1,476 |
| 6 | Автодорога Урай – КНС-2 | 0002545 | 1,0 |
| 7 | Автодорога к УТТ-2 от ССУ | 0002368 | 0,8 |
| 8 | Автодорога Урай – Головные сооружения н/п Шаим-Тюмень | 0021538 | 3,1 |
|  | ИТОГО: | 21,234 |

Обзор полного объема  необходимых работ  в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования показывает необходимость значительных финансовых затрат, объем которых не обеспечивается возможностями бюджета города Урай. Ориентировочные расчеты  полного объема необходимого финансирования  приведены ниже:

Таблица 2

| № п/п | Необходимые работы в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | Протяженность (км.) | Финансовые затраты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс.руб.) |
| 1 | Всего | 48,978 | 2256040,84 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Строительство | 3,92 | 230214,30 |
| 1.2.1 | *Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай, наружные инженерные сети, искусственные сооружения | 5,05 | 174192,96 |
| 1.2.2 | Реконструкция (1-я очередь) | 1,87 | 123651,00 |
| 1.2.3 | Реконструкция (2-я очередь) | 27,82 | 1509194,00 |
| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт | 10,318 | 218788,58 |
|  |  |  | 2256040,84 |

Примечание: Расчет представлен без учета стоимости  реконструкции автомобильных дорог общего пользования по таблице 1,  так как   работы по приведению в соответствие с нормативными   требованиями  данных дорог необходимо выполнить до передачи их в муниципальную собственность города Урай.

*Объездная автомобильная дорога г.Урай выделена в отдельное рассмотрение, так как является составным участком региональной  трассы  «ЮГ», требует значительных затрат, что возможно только с привлечением средств бюджета автономного округа.

Строительство:

таблица 3

| № п/п | Участок автомобильной дороги общего пользования | Протяженность (км.) | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога по улице Яковлева | 1,3 | 89700,0 |
| 2 | Дорога по улице Югорская | 2,3 | 125347,0 |
| 3 | Строительство проезда к микрорайону «Шаимский» | 0,17 | 9635,2 |
| 4 | Строительство внутриквартального проезда вдоль муниципального дошкольного образовательного учреждения №8 «Умка». | 0,168 | 5532,1 |
|  | Итого: | 3,92 | 230214,3 |

Реконструкция:

Перечень автомобильных дорог общего пользования,  в отношении которых необходимо провести реконструкцию (1-я очередь)

таблица 4

| № п/п | Участок автомобильной дороги общего пользования | Протяженность (км.) | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорога по улице Нефтяников | 1,0 | 59456 |
| 2 | Дорога по улице Строителей | 0,43 | 40413 |
| 3 | Участок дороги от улицы Южной до перекрестка улиц Строителей – Космонавтов, проходящий мимо здания городского архива | 0,44 | 23782 |
|  | Итого: | 1,87 | 123651 |

Примечание: Расчет приближенной стоимости по пунктам 1 и 3 выполнен  управлением капитального строительства города Урай с учетом стоимости реконструкции 1 км в базе 1984 года – 619000 рублей. Стоимость реконструкции 1 км в 2009 году - 59 455,8 тыс.руб. Стоимость объекта дорога по улице Строителей взята по проекту 2012 года,  включающему устройство ливневой канализации

Перечень автомобильных дорог общего пользования,  в отношении которых необходимо провести реконструкцию (2-я очередь)

таблица 5

| № п/п | Участок автомобильной дороги общего пользования | Протяженность (км.) | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дороги в микрорайон «Кулацкий» в том числе: | 4,21 | 228386,3 |
| 1.1 | Дорога по улице Механиков | 1,01 | 54791,01 |
| 1.2 | Дорога по улице Нагорная | 1,0 | 54248,53 |
| 1.3 | Дорога по улице Кольцова | 0,81 | 43941,31 |
| 1.4 | Дорога по улице Садовая | 0,94 | 50993,61 |
| 1.5 | Дорога по улице Сибирская | 0,45 | 24411,84 |
| 2. | Дороги в микрорайоне «Первомайский» в том числе: | 5,12 | 277752,45 |
| 2.1 | Дорога по улице Осенняя | 0,26 | 14104,62 |
| 2.2 | Дорога по улице Рябиновая | 0,53 | 28751,72 |
| 2.3 | Дорога по улице Березовая | 0,68 | 36889,00 |
| 2.4 | Дорога по улице Весенняя | 0,67 | 36346,51 |
| 2.5 | Дорога по улице Цветочная | 0,69 | 37431,48 |
| 2.6 | Дорога по улице Кедровая | 0,78 | 42313,85 |
| 2.7 | Дорога по улице Сосновая | 0,70 | 37973,97 |
| 2.8 | Дорога по улице Песчаная | 0,5 | 27124,26 |
| 2.9 | Дорога по улице Молодежная | 0,31 | 16817,04 |
| 3. | Дороги в микрорайоне «Земля Санникова» в том числе: | 5,58 | 302706,78 |
| 3.1 | Дорога по улице Магистральная | 0,62 | 33634,09 |
| 3.2 | Дорога по улице Первопроходцев | 0,26 | 14104,62 |
| 3.3 | Дорога по улице Романтиков | 0,34 | 18444,50 |
| 3.4 | Дорога по улице Геологов | 0,40 | 21699,41 |
| 3.5 | Дорога по улице Тюменская | 0,55 | 29836,69 |
| 3.6 | Дорога по улице Кондинская | 1,30 | 70523,08 |
| 3.7 | Дорога по улице Озерная | 0,47 | 25496,81 |
| 3.8 | Дорога по улице Отрадная | 0,42 | 22784,38 |
| 3.9 | Дорога по улице Туманная | 0,38 | 20614,44 |
| 3.10 | Дорога по улице Тенистая | 0,29 | 15732,07 |
| 3.11 | Дорога по улице Брусничная | 0,29 | 15732,07 |
| 3.12 | Дорога по улице Энтузиастов | 0,26 | 14104,62 |
| 4 | Дороги в микрорайоне «Старый Урай» в том числе: | 1,28 | 67810,66 |
| 4.1 | Дорога по улице Зеленая | 0,25 | 11934,68 |
| 4.2 | Дорога по улице Таежная | 0,12 | 6509,82 |
| 4.3 | Дорога по улице Энергетиков | 0,19 | 10307,22 |
| 4.4 | Дорога по улице Спортивная | 0,22 | 11934,68 |
| 4.5 | Дорога по улице Береговая | 0,5 | 27124,26 |
| 5 | Дороги в микрорайоне «Лесной» | 2,43 | 131823,92 |
| 6 | Дороги в микрорайоне "Солнечный" в том числе: | 9,20 | 500713,9 |
| 6.1 | Дорога по улице Луговая | 0,63 | 34176,57 |
| 6.2 | Дорога по улице Счастливая | 0,70 | 37973,97 |
| 6.3 | Дорога по улице Задорная | 0,70 | 37973,97 |
| 6.4 | Дорога по улице Веселая | 0,53 | 28751,72 |
| 6.5 | Дорога по улице Мирная | 0,55 | 28836,69 |
| 6.6 | Дорога по улице Звонкая | 0,98 | 53163,56 |
| 6.7 | Дорога по улице Светлая | 0,55 | 29836,69 |
| 6.8 | Дорога по улице Звездная | 0,88 | 47738,70 |
| 6.9 | Дорога по улице Дружная | 0,88 | 47738,70 |
| 6.10 | Дорога по улице Радужная | 0,90 | 48823,67 |
| 6.11 | Дорога по переулку Тихий | 0,20 | 10849,71 |
| 6.12 | Дорога по переулку Лунный | 0,20 | 10849,71 |
| 6.13 | Дорога по переулку Ясный | 0,13 | 7052,31 |
| 6.14 | Дорога по переулку Узорный | 0,15 | 8137,28 |
| 6.15 | Дорога по улице Солнечная | 1,25 | 67810,66 |
|  | ИТОГО: | 27,82 | 1 509 194,00 |

Примечание: Примерный расчет произведен по максимальным затратам. При проработке конкретного проекта возможно строительство по упрощенному варианту  (например, без ливневой канализации, уменьшение ширины дороги и т.п.), что приведет к уменьшению размера финансирования.

Капитальный ремонт и ремонт:

Перечень автомобильных дорог общего пользования,  в отношении которых необходимо провести капитальный ремонт и ремонт

Таблица 6

| № п/п | Участок автомобильной дороги общего пользования | Протяженность (км.) | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ленина | 2,85 | 29494,37 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по улице Космонавтов | 1,774 | 35007,58 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по улице Нефтяников | 0,9 | 21396,6 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по улице 40 лет Победы | 0,339 | 4506,93 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по улице Шевченко | 0,6 | 14264,4 |
| 6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Узбекистанская | 2,04 | 22876,79 |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Яковлева | 0,377 | 4839,86 |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Парковая | 1,388 | 13282,05 |
| 9 | Текущий ремонт автомобильной дороги по улице Нефтяников | 1,9 | 57113,0 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги Урай – Сухой бор (по проезду №1) на участке от ул.Пионеров до Объездной автомобильной дороги г.Урай | 1,8 | 15225,03 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Южная | 0,80 | 7 774,97 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по улице Кольцова в городе Урай | 0,48 | 263,40 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Романтиков в городе Урай | 0,52 | 578,90 |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по улице Геологов в городе Урай | 0,59 | 1 434,05 |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги по улице Шаимская в городе Урай | 0,144 | 196,22 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги по улице Солнечная в городе Урай | 0,667 | 4 202,18 |
|  | Итого: | 17,169 | 232456,33 |

В настоящее время развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Урай осуществляется в основном за счет строительства в городе новых жилых районов, но данные дороги используются как подъездные пути при строительстве и не соответствуют требованиям обеспечения безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. Данная ситуация не позволяет планомерно осуществлять содержание и производить ремонты дорожных участков в связи с недостаточным финансированием городского дорожного хозяйства. Перспектива развития транспортной инфраструктуры предусматривает развитие дорожной сети города в соответствии с генеральным планом города Урай. Мероприятиями настоящей программы, в соответствии с финансовыми возможностями бюджета города Урай,  определены объемы, необходимые для поддержания состояния имеющейся улично – дорожной сети города Урай в соответствии с нормативными требованиями.

Программными мероприятиями предусмотрено частичное выполнение необходимых работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования  города Урай в соответствии с прогнозируемыми финансовыми возможностями бюджета города Урай.

### На ближайшую перспективу до 2015 года и оценочно до 2020 года приоритетные направления развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения определены генеральным планом города Урай (с прогнозной оценкой до 2020 года согласно схеме развития транспортной инфраструктуры), утвержденным решением Думы города Урай  от 30.10.2008 № 84  «О генеральном плане города Урай».

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели их достижения»

2.1. Целью программы является создание условий для устойчивого развития города Урай за счет:

1. Развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающего снижение энергозатрат, повышение скоростей движения транспортных потоков и безопасности движения транспортных средств.

2.2. Задачами программы являются:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай.

2. Повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования.

3. Перевод частных автомобильных  общего пользования в границах города Урай в сеть  автомобильных дорог общего пользования местного значения с доведением их транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

4. Повышение безопасности дорожного движения.

5. Повышение эффективности управления автомобильными дорогами общего пользования.

### 2.3. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности:

1. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

3. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

4.Научно-техническое обеспечение осуществления дорожной деятельности и использования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация автомобильных дорог общего пользования местного значения.

### Раздел 3. «Механизм реализации муниципальной программы»

### Муниципальная программа рассчитана на реализацию в течение 2011 – 2015 годов.

### Куратором муниципальной программы является первый заместитель главы администрации города Урай.

### Ответственным исполнителем муниципальной программы – отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай.

### Соисполнители муниципальной программы:

- Муниципальное казенное  учреждение «Управление капитального строительства города Урай»;

- Муниципальное казенное  учреждение «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;

### -  Муниципальное казенное  учреждение  «Управление  жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;

### -  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай.

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета города Урай. Программой предусматриваются субсидии бюджету города Урай на софинансирование расходных обязательств по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ежегодные объемы финансирования определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Урай  на соответствующий финансовый год.

Возможна корректировка программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации мероприятий программы по результатам принятия бюджета города Урай и уточнения возможных объемов софинансирования из бюджета автономного округа, иных источников.

### Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы и является органом, формирующим сводную информацию по реализации муниципальной программы, включая эффективность ее реализации, в том числе эффективность использования выделенного финансирования.

### Соисполнители муниципальной программы реализуют мероприятия, определенные в таблице 4.1, несут ответственность за целевое использование финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы подотчетны отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай.

### Оценка хода исполнения программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых значений показателей.

### Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными  нормативными правовыми актами  исполнителями программных мероприятий  в соответствии с их полномочиями.

### .

|  | Раздел 4. «Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы» Таблица 4.1. |
| --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе по годам | Исполнители программных мероприятий |
| п/п |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство внутриквартального проезда вдоль муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №8 «Умка» | всего | 5 447,5 | 5 415,5 | 32,0 | - | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5 255,6 | 5255,6 | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 191,9 | 159,9 | 32,0 | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай, наружные инженерные сети, искусственные сооружения | всего | 1799,7 | 866,7 | 933 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 827,5 | 827,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 972,2 | 39,2 | 933,0 | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Строителей в городе Урай | всего | 38824,2 |  | 38324,2 | 500,0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 35198 | - | 35198,0 | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 3626,2 | - | 3126,2 | 500,0 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Нефтяников в городе Урай | всего | 70262,82 | - | 6474,6 | 447,7 | 33 709 | 29 632 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 61505,44 | - | 1332 | - | 32023,5 | 28149,94 |  |
|  |  |  | (в т.ч. 60173,44 - дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  | (дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | (дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 8757,38 | - | 5142,6 | 447,7 | 1685,5 | 1481,58 |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Механиков в городе Урай | всего | 5850,28 |  |  |  |  | 5850,28 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5557,76 | - | - | - | - | 5557,76 |  |
|  |  |  | (дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  |  | (дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 292,52 | - | - | - | - | 292,52 |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Установка остановочных комплексов по объездной автомобильной дороге в городе Урай (шт.) | всего | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 350,0 | - | 350,0 | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина | всего | 26171,4 | 17123,2 | 9048,2 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 17123,2 | 17123,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 9048,2 | - | 9048,2 | - | - | - |  |
| 8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Романтиков | всего | 175,0 |  | 175,0 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 175,0 | - | 175,0 | - | - | - |  |
| 9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Узбекистанская | всего | 22876,80 | 22876,8 | - | - | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 22876,8 | 22876,8 | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Космонавтов | всего | 35399,4 | 35007,6 | - | - | 391,8 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 35007,6 | 35007,6 | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 391,8 (в т.ч.391,8 дорожный фонд г.Урай) | - | - | - | 391,8 (в т.ч. 391,8 дорожный фонд г.Урай) | - |  |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина | всего | 480,2 | 480,2 | - | - | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 480,2 | 480,2 | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Яковлева | всего | 4492,7 | 0 | 4492,7 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 4492,7 | - | 4492,7 | - | - | - |  |
| 13. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.40 лет Победы | всего | 3866,1 | 0 | 3866,1 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 3866,1 | - | 3866,1 | - | - | - |  |
| 14. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Парковая | всего | 17418,0 | - | 17418,0 | - | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 17418 | - | 17418 | - | - | - |  |
| 15. | Устройство покрытия автомобильных дорог общего пользования в грунтовом исполнении в городских районах частной застройки: микрорайоны Первомайский, Кулацкий, Земля Санникова | всего | 6138,3 | - | 6035,2 | 103,1 | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 6138,3 | - | 6035,2 | 103,1 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 15.1. | Устройство грунтовых дорог в микрорайоне Солнечный | Бюджет городского округа города Урай | 2 901,0 | - | 2901 | - | - | - |  |
| 15.2. | Устройство грунтовых дорог в микрорайоне Юго-Восточный | Бюджет городского округа города Урай | 3 004,1 | - | 2901 | 103,1 | - | - |  |
| 15.3. | Устройство грунтовых дорог в микрорайоне Лесной | Бюджет городского округа города Урай | 233,2 | - | 233,2 | - | - | - |  |
| 16. | Текущий ремонт автомобильной дороги по ул.Нефтяников | всего | 24159,0 |  |  | 24159,0 |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 21811,0 | - | - | 21811,0 | - | - |  |
|  |  |  | (дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  | (дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |  |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 2348,0 | - | - | 2348,0 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Южная | всего | 7775,0 | - | - | 7775,0 | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 7775,0 | - | - | 7775,0 | - | - |  |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги Урай – Сухой Бор | всего | 36662,70 | - | - | 15225,0 | 21437,7 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 36662,70 | - | - | 15225,0 | 21437,7 | - |  |
| 19. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Кольцова | всего | 263,4 | - | - | 263,4 | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 263,4 | - | - | 263,4 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Романтиков | всего | 578,9 |  |  | 578,9 |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 578,9 | - | - | 578,9 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 21. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Геологов | всего | 1434,0 | - | - | 1434,0 | - |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 1434,0 | - | - | 1434,0 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 22. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Шаимская | всего | 20366,5 | - | - | 196,2 | 20170,5 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 20366,5 | - | - | 196,2 | 20170,5 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Солнечная | всего | 3335,7 | - | - | 3335,7 | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 3335,7 | - | - | 3335,7 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 24 | Установка светофоров в районе торгового центра «Юбилейный» | всего | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 500,0 | - | - | - | 500,0 | - |  |
| 25. | Инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | всего | 56,6 | - | - | - | 56,6 | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 56,6 | - | - | - | 56,6 | - |  |
| 25.1 | Оформление тех.паспорта, кадастровые работы автомобильной дороги по ул.Строителей в городе Урай | всего | 56,6 | - | - | - | 56,6 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Урай» |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 56,6 |  |  |  | 56,6 |  |  |
| 26. | Ремонт дороги по ул.Магистральная микрорайона Юго-Восточный 2 очередь | всего | 2111,1 | - | - | - | 2111,1 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 2111,1 | - | - | - | 2111,1 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 27. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Первопроходцев | всего | 479,6 | - | - | - | 479,6 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 479,6 | - | - | - | 479,6 | - |  |
| 28. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Романтиков микрорайона Юго-Восточный | всего | 734,0 | - | - | - | 734,0 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 734,0 | - | - | - | 734,0 | - |  |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Энтузиастов микрорайона Юго-Восточный | всего | 479,6 | - | - | - | 479,6 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 479,6 | - | - | - | 479,6 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 30. | Ремонт дороги по проезду вдоль домов 76, 75а микрорайона Лесной | всего | 676,6 | - | - | - | 676,6 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 676,6 | - | - | - | 676,6 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 31. | Ремонт дороги вдоль домов 58/1 – 58/2 микрорайона Лесной | всего | 744,2 | - | - | - | 744,2 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 744,2 | - | - | - | 744,2 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 32. | Ремонт дороги по проезду Ученический | всего | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 2500,0 | - | - | - | 2500,0 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 342409,50 | 81770,0 | 87149,0 | 54018,0 | 83990,7 | 35481,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 130155,3 | 6083,1 | 36530,0 | 21811,0 | 32023,5 | 33707,7 |  |
|  |  | Бюджет городского округа города Урай | 112254,2 | 75686,9 | 15619,0 | 9207,0 | 9967,2 | 1774,1 |  |
|  |  | Другие источники | 100000,00 | - | 35000,0 | 23000,0 | 42000 | - |  |

### Целевые показатели муниципальной программы

### Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Отчетный год 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 67,3 | 67,3 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 30,98 | 30,98 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 | 54,7 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 46,03 | 46,03 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт в общей протяженности автомобильных дорог в твердом исполнении | % | 0 | 18,6 | 24,9 | 35,0 | 35,5 | 36,6 | 36,6 |
| 5 | Строительство внутриквартального проезда вдоль муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №8 «Умка» | км | 0 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 6 | Установка остановочных комплексов по объездной автомобильной дороге г.Урай | шт. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Обустройство автомобильных дорог в щебеночном и грунтовом исполнении | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,66 | 0 | 1,66 |