О ходе реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Урай

по состоянию на 08.06.2015 г.

Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Урай осуществляется в соответствии с муниципальной программой утвержденной постановлением администрации города Урай от 28.09.2012 №3031 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Урай на 2013-2015 годы».

С 2014 года порядок проведения капитального ремонта многоквартирных домов изменился. Согласно вступившим в силу поправкам в ЖК РФ, все регионы РФ должны разработать и утвердить региональные программы капитального ремонта, а все собственники помещений в многоквартирных домах – уплачивать взносы на капитальный ремонт своего дома. От уплаты взносов освобождены собственники следующих многоквартирных жилых домов:

- признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу,

- физический износ конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%;

- многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативными правовыми актами субъекта РФ;

- многоквартирные дома, в которых имеется менее чем три квартиры.

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом ХМАО – Югры от 01.06.2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры» постановлением Правительства ХМАО – Югры от 25.12.2013 года №568-п утверждена программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Согласно данному нормативному правовому акту постановлением администрацией города Урай от 18.07.2014 №2466 (изм. №1139 от 31.03.2015) утвержден краткосрочный план реализации программы в городе Урай на 2014-2016 годы. В 2014 году запланировано проведение работ капитального характера в 12 МКД, плановый срок завершения которых 31.12.2015 года.

На 01.06.2015 год в окружную программу капитального ремонта по муниципальному образованию город Урай включено 258 многоквартирных домов.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры                      от 08.12.2014 №62-нп на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ХМАО – Югры на 2014 год

| № п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, рублей/1 кв.м. жилого/нежилого помещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении | 8,55 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта | 12,05 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом | 13,85 |
| 4 | Иные многоквартирные жилые дома без лифта | 10,75 |
| 5 | Иные многоквартирные жилые дома с лифтом | 12,35 |

Согласно действующему законодательству собственниками помещений в многоквартирных домах выбран способ формирования фонда капремонта:

- Спецсчет:

• Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – 4,3% (11 МКД)

• Югорский оператор. В этом случае его функции сводятся к открытию счета, а распоряжаются средствами на нем сами собственники – 10,5% (27 МКД).

- Счет регионального оператора – 85,2% (220 МКД)

Полномочия по организации и проведению капитального ремонта переданы региональному оператору по капитальному ремонту в Ханты-Мансийском автономном округе (НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов», учрежденный Правительством Югры). За органами местного самоуправления закреплена обязанность по предоставлению средств муниципальной поддержки из бюджета городского округа город Урай и уплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд.

В рамках реализации окружной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах на территории муниципального образования город Урай ведутся работы в 6 многоквартирных жилых домах (план 2014 года):

| № п/п | Адрес | Наименование подрядной организации, по результатам конкурса | Виды работ | Срок окончания работ по графику |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр.2, д. 42, 46, 49, 50 | ООО «ЮТГС», г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, 13 | газ | 27.09.2015 |
| 2 | мкр.2, д. 42, 46, 49, 50 | ООО «ЮТГС», г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, 13 | канализация, кровля, подвал, электрика, отопление, ХГВС | 01.10.2015 |
| 3 | мкр.2, д. 43, 52 | ООО «СК «РОС», г. Югорск, ул. Калинина, 71 | электрика, канализация, кровля, фасад | 19.08.2015 |

В текущем году НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» проведены открытые конкурсы по отбору подрядных организаций на выполнение работ и оказании услуг по капитальному ремонту общего имущества в 6 многоквартирных домах расположенных на территории МО – город Урай ХМАО-Югры (план 2014 года):

| № п/п | Адрес | Дата проведения конкурса | Наименование подрядной организации, по результатам конкурса | Виды работ | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | мкр.2, д.40,41,44,54,69 | 05.02.2015 | ООО «ИнвестРегионСтрой», г. Нягань, мкр.1, д.36, пом.2 | отопление, ХГВС, электрика, канализация, кровля | 31.12.2015 |
| 2. | мкр.2, д.51 | 28.04.2015 | ООО «Солар», г. Нягань, ул.Чернышова, 50, корпус 1 | кровля, фасад | 21.12.2015 |

МКУ «УЖКХ г.Урай» в части выполнения обязательств по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и выполнения обязательств по заключенным договорам с ЮО осуществляется ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд, а также предоставление средств муниципальной поддержки из бюджета городского округа город Урай.

|  | Взносы на КР за муниципальный жилищный фонд, тыс.руб. | Софинансирование (средства местного бюджета), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | счет ЮО | спецсчет ТСЖ | спецсчет ЮО |  |
|  | План | Факт | ∆ | План | Факт | ∆ | План | Факт | ∆ | План | Факт | ∆ |
| 2014 год | 1900,8 | 1 900,8 | 0,00 | 46,15 | 46,15 | 0,00 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 1 879,2 | 1 904,8 | -25,6 |
| 2015 год | 2 914, 8 | 2 755,8 | +159,0 | 57,69 | 57,69 | 0,00 | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 750,2 | - | - |

Исп. ведущий инженер ПТО МКУ «УЖКХ г. Урай»

Шестакова Юлия Петровна, тел. 8-34676-23386

| Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Урай, на 2014-2016 годы |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  |  |  | электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 2, д. 40 | 2 893 208,84 | 0,00 | 0,00 | 1 072 667,74 | 608 450,72 | 1 212 090,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. 2, д. 41 | 3 959 017,24 | 0,00 | 2 283 022,79 | 1 070 105,38 | 605 889,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. 2, д. 44 | 2 650 832,20 | 0,00 | 1 819 511,08 | 0,00 | 0,00 | 831 321,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | мкр. 2, д. 52 | 12 629 565,85 | 1 102 658,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,00 | 2 936 448,51 | 0,00 | 0,00 | 1 471,00 | 8 590 458,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | мкр. 2, д. 54 | 1 059 628,33 | 1 059 628,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | мкр. 2, д. 69 | 2 978 626,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,00 | 2 978 626,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | мкр. 2, д. 42 | 7 832 070,58 | 1 939 836,04 | 1 620 677,78 | 0,00 | 0,00 | 577 466,43 | 766 702,26 | 0,00 | 0,00 | 1 279,00 | 2 927 388,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | мкр. 2, д. 43 | 12 109 736,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 116,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,46 | 2 945 433,35 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 8 591 186,86 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | мкр. 2, д. 46 | 3 500 836,57 | 1 939 261,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 606,39 | 984 968,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | мкр. 2, д. 49 | 5 414 252,21 | 1 541 401,73 | 1 688 626,59 | 0,00 | 0,00 | 406 427,10 | 736 098,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,80 | 1 041 697,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | мкр. 2, д. 50 | 5 093 236,90 | 1 939 789,10 | 1 620 123,86 | 0,00 | 0,00 | 577 642,64 | 955 681,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | мкр. 2, д. 51 | 15 047 552,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,00 | 6 788 011,12 | 0,00 | 0,00 | 1 460,00 | 8 259 541,20 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО город Урай на 2014 год: | 75 168 564,00 | 9 522 575,58 | 9 031 962,10 | 2 142 773,12 | 1 214 339,79 | 4 754 670,57 | 3 443 451,00 | 0,00 | 0,00 | 6 380,46 | 18 575 907,29 | 640,80 | 1 041 697,86 | 4 381,00 | 25 441 186,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 2, д. 44 | 1 162 825,35 | 1 162 825,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. 2, д. 46 | 5 903 020,64 | 0,00 | 5 903 020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. 2, д. 47 | 8 714 142,39 | 1 114 304,06 | 5 632 732,16 | 0,00 | 0,00 | 1 415 391,74 | 551 714,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | мкр. 2, д. 48 | 9 462 383,00 | 1 209 983,88 | 6 116 387,20 | 0,00 | 0,00 | 1 536 924,48 | 599 087,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | мкр. 2, д. 53 | 4 766 895,85 | 1 254 488,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,64 | 2 891 284,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО город Урай на 2015 год: | 30 009 267,23 | 4 741 601,91 | 17 652 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 316,22 | 1 771 924,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,64 | 2 891 284,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. 2, д. 26 | 7 360 640,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 592,00 | 2 082 688,00 | 1 543 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. 2, д. 54 | 3 423 043,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 319,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 2 817 723,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. 2, д. 55 | 12 525 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,00 | 12 525 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | мкр. 2, д. 93 | 15 650 068,02 | 1 214 502,49 | 6 139 228,48 | 0,00 | 0,00 | 1 542 664,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272,53 | 6 753 673,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО город Урай на 2016 год: | 38 958 932,04 | 1 214 502,49 | 6 139 228,48 | 3 734 592,00 | 2 082 688,00 | 3 086 024,03 | 605 319,80 | 0,00 | 0,00 | 3 632,53 | 19 278 853,82 | 685,00 | 2 817 723,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО город Урай: | 144 136 763,27 | 15 478 679,98 | 32 823 330,58 | 5 877 365,12 | 3 297 027,79 | 10 793 010,82 | 5 820 695,31 | 0,00 | 0,00 | 10 012,99 | 37 854 761,11 | 2 198,44 | 6 750 705,87 | 4 381,00 | 25 441 186,69 | 0,00 | 0,00 |