Информация об обеспечении детских игровых площадок сертифицированным оборудованием

В 2015 году администрацией города Урай на выполнение мероприятий по обеспечению детских игровых площадок сертифицированным оборудованием выделено 5 287,8 тыс. руб.

На сегодняшний день выполнены следующие работы по поставке и установке детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на детские игровые площадки города Урай:

- Установка 17 ед. малых архитектурных форм на территории 5 детских игровых площадках города Урай на сумму 99,9 тыс. руб. (оборудование на сумму 492,00 тыс. руб. приобретено в 2014 году). Таблица 1.

- Осуществлена поставка и установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на 5 детских игровых площадках в количестве 7 ед. и 240 м.п. ограждения (493,4тыс. руб.). Таблица 2.

- Осуществлен закуп уличных бетонных урн в количестве 23 шт. на сумму 99,8 тыс. руб.

- ООО «ЦНИПР» на безвозмездной основе администрации города Урай передано детское игровое оборудование в количестве 3 ед., которое установлено по адресу: мкр. Западный, ж/д 13 (60,00 тыс. руб.).

- ООО «КордаПлюс» ведутся работы по монтажу детского игрового оборудования  в количестве 80 ед. и 300м.п. ограждения на 17 детских игровых площадках (общая стоимость работ – 3 260,00 тыс. руб.). Таблица 3.

За счет экономии, полученной по результатам торгов заключен муниципальный контракт на поставку и установку детского игрового оборудования и малых архитектурных форм на детские игровые площадки города Урай с ООО «Эко-Сервис», г. Радужный на сумму 775,5 тыс. руб. в количестве 20 ед. и 26м.п. ограждения на 5 детских игровых площадках (срок исполнения контракта 30.10.2015). Таблица 4.

До конца текущего месяца на остатки средств (299,2 тыс. руб.) планируется осуществить закуп МАФ в количестве 8ед. на детские площадки по адресам: мкр. Лесной, дом 3; мкр. Д, дом 77А. Установка данных форм будет производиться управляющими организациями в теплый период 2016 года.

Так же в наличии имеется детское игровое оборудование в количестве 6 ед., которое будет установлено в весенне-летний период 2016 года. Для выполнения работ по монтажу МАФ предусмотрен резерв 200 тыс. руб.

Исполняющий обязанности начальника 	О.А. Лаушкин

Таблица 1

|  | Детский спортивный комплекс | Детский игровой комплекс | Качели | Карусель | Песочница | Качалка-балансир | Качалка на пружине | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Урусова, ж/д 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 8 |
| 2 | мкр. Западный, ж/д 13,19 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 5 |
| 3 | ул. Ленина, ж/д 91 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 4 | мкр. 2, ж/д 56 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 5 | мкр. 1Г, ж/д49 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17 |

Таблица 2

|  | Детский игровой комплекс | Входная арка | Скамья | Ограждение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. 3, ж/д 26а, 27а, 27б |  |  |  | 100 | - |
| 2 | мкр. 2, ж/д 47, 53 | 1 | 1 | 2 | 140 | 4 |
| 3 | ул. Урусова, ж/д 5 | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  | 2 | 1 | 4 | 240 | 7 |

Таблица 3

|  | Детский спортивный комплекс | Детский игровой комплекс | Качели | Качалка-балансир | Качалка на пружине | Карусель | Счеты со столиками | Песочный дворик | Песочница | Стенка с турником, брусьями | Скамья | Ограждение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАМЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Солнышко |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |
| 2 | мкр. 1Д, ж/д 68 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |
| 3 | мкр. 2, ж/д 49а,50 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 140 | 3 |
| 4 | мкр. 3, ж/д 5,6,8,9 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | мкр. 3, ж/д 20,22 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 5 |
| 6 | мкр. Западный, ж/д 19 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 6 |
| 7 | мкр. Западный, ж/д 12 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 8 |
| 8 | мкр. Западный, ж/д 7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 50 | 4 |
| 9 | мкр. Западный, ж/д 15 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 7 |
| 10 | мкр. Аэропорт ж/д 24,25 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 6 |
| НОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | мкр. 1Г, ж/д 13г |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 50 | 6 |
| 12 | мкр. 2, ж/д 40,41 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 60 | 7 |
| Долги 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | мкр. Западный, ж/д 13,19 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 5 |
| 14 | мкр. Западный, ж/д 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 11 |
| Установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | мкр. 3, ж/д 37,32,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 16 | мкр. 3, ж/д 34,35,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 17 | мкр. 3, ж/д 51,52,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 24 | 300 | 80 |

Таблица 4

|  | Детский спортивный комплекс | Детский игровой комплекс | Качели | Песочница | Горка | Скамья | Качалка на пружине | Качалка-балансир | Ограждение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | мкр. 2, ж/д 101 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 26 | 6 |
| 2 | мкр. Западный, ж/д 13 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 5 |
| 3 | мкр. 3, ж/д 13,14 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 6 |
| 4 | мкр. 2, ж/д 77,78 (новая) |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 20 |

Перечень детских игровых площадок расположенных на территории муниципального образования город Урай

| № п/п | Адрес | Количество МАФ | Ед.из. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м-он | № дома |  |  |
| 1 | 1 | 2/2 | 4 +ограждение | ед. |
| 2 | 2 | 27А | 8 | ед. |
| 3 | 2 | 31,32,33 | 41 +ограждение | ед. |
| 4 | 2 | между д/с № 12 и ж/д № 39 | 13 +ограждение | ед. |
| 5 | 2 | 40,41 | 9 +ограждение | ед. |
| 6 | 2 | 49а,50 | 3 +ограждение | ед. |
| 7 | 2 | 47,53 | 10 +ограждение | ед. |
| 8 | 2 | 48,55 | 11 | ед. |
| 9 | 2 | 56 | 9 +ограждение | ед. |
| 10 | 2 | 65 | 6 +ограждение | ед. |
| 11 | 2 | 77,78 | 3 | ед. |
| 12 | 2 | 64,104,105 | 10 +ограждение | ед. |
| 13 | 2 | 101 | 6 +ограждение | ед. |
| 14 | 2 | 90,91,92 | 15 +ограждение | ед. |
| 15 | 2 | 96 | 10 +ограждение | ед. |
| 16 | 3 | 2 | 7 +ограждение | ед. |
| 17 | 3 | 3 | 7 +ограждение | ед. |
| 18 | 3 | 5,6,8,9,10,11 | 8 +ограждение | ед. |
| 19 | 3 | 13,14 | 9 +ограждение | ед. |
| 20 | 3 | 20,22 | 5 +ограждение | ед. |
| 21 | 3 | 23,24,25,26 | 19 +ограждение | ед. |
| 22 | 3 | 26а,27а,27б | 8 +ограждение | ед. |
| 23 | 3 | 37,32,33 | 10 +ограждение | ед. |
| 24 | 3 | 34,35,36 | 7 +ограждение | ед. |
| 25 | 3 | 45,46 | 25 +ограждение | ед. |
| 26 | 3 | 51,52,53 | 8 +ограждение | ед. |
| 27 | 3 | 54 | 3 | ед. |
| 28 | 3 | 55,56 | 1 | ед. |
| 29 | 3 | 58,59 | 5 | ед. |
| 30 | 2А | 2, 7А | 6 +ограждение | ед. |
| 31 | 2А | 16,19 | 5 +ограждение | ед. |
| 32 | 2А | 25,26 | 8 +ограждение | ед. |
| 33 | А | 14 | 13 +ограждение | ед. |
| 34 | А | 22 | 7 | ед. |
| 35 | 1А | 62 | 6 +ограждение | ед. |
| 36 | 1Г | 13Г | 7 +ограждение | ед. |
| 37 | Г | 18Г | 13 +ограждение | ед. |
| 38 | Г | 49 | 8 +ограждение | ед. |
| 39 | Д | 37 | 9 +ограждение | ед. |
| 40 | 1Д | 68 | 4 +ограждение | ед. |
| 41 | 1Д | 75 | 3 +ограждение | ед. |
| 42 | Д | 77А | 10 | ед. |
| 43 | Аэропорт | 3а,4 | 2 | ед. |
| 44 | Аэропорт | 24,25 | 7 +ограждение | ед. |
| 45 | Ленина | 91 | 5 +ограждение | ед. |
| 46 | Лесной | 3 | 8 +ограждение | ед. |
| 47 | Лесной | 113,114 | 12 | ед. |
| 48 | Урусова | 5 | 16 +ограждение | ед. |
| 49 | Западный | 7 | 12 +ограждение | ед. |
| 50 | Западный | 11 | 11 +ограждение | ед. |
| 51 | Западный | 12 | 8 +ограждение | ед. |
| 52 | Западный | 13 | 9 | ед. |
| 53 | Западный | 15 | 7 +ограждение | ед. |
| 54 | Западный | 16 | 14 +ограждение | ед. |
| 55 | Западный | 13-19 | 16 +ограждение | ед. |
| 56 | Западный | 19 | 8 +ограждение | ед. |
| 57 | Детский сквер | между ул.Яковлева к ДБ «Силуэт» | 40 +ограждение | ед. |