Информация о ходе реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Урай, по состоянию на 30.09.2016

В соответствии утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 25.12.2013 года №568-п окружной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по муниципальному образованию город Урай включено 254 многоквартирных домов.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 08.12.2014 №62-нп на период 2015-2017 годы

| № п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, рублей/1 кв.м. жилого/нежилого помещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении | 8,55 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении без лифта | 12,05 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с лифтом | 13,85 |
| 4 | Иные многоквартирные жилые дома без лифта | 10,75 |
| 5 | Иные многоквартирные жилые дома с лифтом | 12,35 |

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 6 Закона ХМАО – Югры от 01.07.2013 года № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры», а также за счет средств государственной поддержки капитального ремонта, включает:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада и (или) его утепление в случае, если это необходимо в соответствии с заключением, подготовленным по результатам обследования многоквартирного дома;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома;

7) разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

8) проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, официально признанных памятниками архитектуры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

9) осуществление строительного контроля.

Окружная программа капитального ремонта подлежит актуализации два раза в год, которая осуществляется на основании результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов в порядке, утвержденном Правительством автономного округа.

Согласно статье 191 ЖК РФ предусмотрены меры государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта. Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта.

МКУ «УЖКХ г. Урай» в части выполнения обязательств по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и выполнения обязательств по заключенным договорам с региональным оператором осуществляет ежемесячную оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд, а также предоставление средств муниципальной поддержки из бюджета городского округа город Урай.

Краткосрочный план реализации программы на 2014-2016 годы утвержден постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2015 №202-п.

В соответствии с заключенным договором от 24.11.2015 №264/ТЗ/329/15 между региональным оператором и администрацией муниципального образования город Урай функции технического заказчика услуг и/или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, переданы на муниципальный уровень. Постановлением администрации города Урай от 22.03.2016 №767 МКУ «УЖКХ г.Урай» определено уполномоченным органом по осуществлению данных функций.

МКУ «УЖКХ г.Урай» 04.05.2016 и 17.05.2016 проведены конкурсы по отбору подрядных организаций, индивидуальных предпринимателей для выполнения работ и/или оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 13 МКД:

| Наименование Подрядной организации | Объекты | Фактическое выполнение работ, % | Плановый срок окончания работ | Фактический срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.05.2016 |  |  |  |  |
| ЛОТ 1 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт системы электроснабжения |  | 31.08.2016 |  |
|  | мкр.2, д.44 | 100 |  | 05.08.2016 |
|  | мкр.2, д.47 | 100 |  | 05.08.2016 |
|  | мкр.2, д.48 | 100 |  | 05.08.2016 |
|  | мкр.2, д.53 | 100 |  | 05.08.2016 |
| ЛОТ 2 ООО «Строительно-торговая компания» | Капитальный ремонт системы газоснабжения |  | 31.08.2016 |  |
|  | мкр.2, д.42 | 100 |  | 28.09.2016 |
|  | мкр.2, д.46 (ПСД) | 100 |  | 27.07.2016 |
|  | мкр.2, д.47 | 100 |  | 25.08.2016 |
|  | мкр.2, д.48 | 100 |  | 27.07.2016 |
|  | мкр.2, д.49 (ПСД) | 100 |  | 25.08.2016 |
|  | мкр.2, д.50 (ПСД) | 100 |  | 28.09.2016 |
|  | мкр.2, д.53 | 100 |  | 25.08.2016 |
| ЛОТ 3 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт подвальных помещений |  | 31.08.2016 | 26.07.2016 |
|  | мкр.2, д.53 | 100 |  |  |
| ЛОТ 4 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения |  | 31.08.2016 | 07.09.2013 |
|  | мкр.2, д.44 | 100 |  |  |
| ЛОТ 5 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт системы теплоснабжения |  | 31.08.2016 | 07.09.2013 |
|  | мкр.2, д.46 | 100 |  |  |
| ЛОТ 6 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения |  | 31.08.2016 | 25.08.2016 |
|  | мкр.2, д.47 | 100 |  |  |
| ЛОТ 7 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения |  | 31.08.2016 | 07.09.2013 |
|  | мкр.2, д.48 | 100 |  |  |
| 17.05.2016 |  |  |  |  |
| ЛОТ 1 ООО «СтройКонсалт» | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения |  | 02.11.2016 |  |
|  | мкр.2, д.26 | 70 |  |  |
|  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | мкр. 2, д. 79 | 0 |  |  |
| ЛОТ 2 ООО «Строительно-торговая компания» | Капитальный ремонт системы газоснабжения |  | 30.11.2016 | Начало работ 10.10.2016 |
|  | мкр.2, д.54 |  |  |  |
| ЛОТ 3 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт подвальных помещений |  | 31.08.2016 | 26.07.2016 |
|  | мкр.2, д.54 | 100 |  |  |
| ЛОТ 4 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт крыши |  | 31.08.2016 | 07.09.2016 |
|  | мкр.2, д.55 | 100 |  |  |
| ЛОТ 5 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт системы электроснабжения |  | 31.08.2016 | 25.08.2016 |
|  | мкр.2, д.93 | 100 |  |  |
| ЛОТ 6 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоотведения |  | 31.08.2016 | 07.09.2013 |
|  | мкр.2, д.93 | 100 |  |  |
| ЛОТ 7 ООО «Гарант+» | Капитальный ремонт крыши |  | 31.08.2016 | 25.08.2016 |
|  | мкр.2, д.93 | 100 |  |  |

Работы приняты на 21 объектах из 24:

Капитальный ремонт системы электроснабжения – 5 из 5;

Капитальный ремонт системы газоснабжения – 7 из 8 (по 1 конкурс не состоялся);

Капитальный ремонт подвальных помещений – 2 из 2;

Капитальный ремонт системы теплоснабжения – 1 из 1;

Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоотведения – 4 из 4;

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения  – 0 из 1;

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения – 0 из 1;

Капитальный ремонт крыши – 2 из 2.

Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай»	О.А. Лаушкин