Сообщение о принятии решения о подготовке проекта

изменений Правил землепользования и застройки

Администрация города Урай сообщает, принято решение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай (постановление администрации города Урай от 09.11.2016 №3433).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Урай (далее Комиссия) утвержден постановлением администрации города Урай от 15.03.2013 №1024.

Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Урай (далее Проект) разрабатывается на всю территорию муниципального образования городской округ город Урай.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Порядок работ** | **Срок проведения** | **Ответственное лицо из состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Урай** |
|  | Сбор предложений для подготовки проекта.  | до 28.11.2016 | Соснина Л.Р., ведущий инженер отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», в ее отсутствие Полотайко О.А., начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |
|  | Проведение процедуры определения исполнителя по подготовке проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | декабрь 2016 - январь 2017 | Лысенко И.С., заместитель директора, руководитель контрактной службы МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»;Полотайко О.А., начальник отдела архитектуры, территориального планирования и рекламы МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |
|  | Подготовка проектных решений | февраль - июнь 2017 | исполнитель по подготовке проекта |
|  | Согласование проектных решений.Внесение изменений в Проект по результатам заседания Комиссии.  | 3 квартал 2017 | Фузеева И.А., глава города Урай, председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Урай; Парфентьева А.А., директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Урай,в ее отсутствие Лысенко И.С., заместитель директора МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» |

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения в письменном виде до **28.11.2016**, на имя председателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки И.А.Фузеевой, по адресу: г.Урай, микрорайон 2, дом 59, МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай», по факсу 2-84-20.