# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

# Администрация ГОРОДА УРАЙ

628285, микрорайон 2, дом 60,  г.Урай,                                                     тел. 2-23-28,2-06-97

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                        факс(34676) 2-23-44

Тюменская область                                                                                     E-mail:adm@uray.ru

Финансово-экономическое обоснование

к проекту постановления администрации города Урай

«О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы

Настоящий проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации города Урай от 05.09.2013 № 3126 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай».

При разработке проекта Постановления учитывались:

1)План капитального ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса города Урай на 2017 год.

2)Приложение 8 к концессионному соглашению  №1 от 26.12.2016 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Урай.

4)Договор №133 от 26.12.2016 купли-продажи объектов электроснабжения города Урай.

В 2017 году на реализацию программных мероприятий запланированы денежные средства в сумме 40 916,0 тыс.рублей, в том числе:

1) субсидия пользователям муниципального имущества на капитальный ремонт сетей газоснабжения 1 791,0 тыс.рублей:

2) средства местного бюджета в сумме 325,0 тыс.рублей (строка1 подраздел «ВОДООТВЕДЕНИЕ» раздела II “Реконструкция канализационных очистных сооружений, г.Урай (ПИР) 20 тыс.м3/сут.).

3) средства концессионера в сумме 38 800,0 тыс.рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения.

В 2018 году на реализацию программных мероприятий запланированы денежные средства в сумме 36 092,0 тыс.рублей, в том числе:

1) средства концессионера в сумме 36 092,0 тыс.рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения.

В 2019 году на реализацию программных мероприятий запланированы денежные средства в сумме 37 450,0 тыс.рублей, в том числе:

1) средства концессионера в сумме 37 450 тыс.рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения.

В 2020 году на реализацию программных мероприятий запланированы денежные средства в сумме 33 726,0 тыс.рублей, в том числе:

1) средства концессионера в сумме 33 726,0 тыс.рублей на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения.

Проект предусматривает внесение изменений в объемы финансирования 2017-2020 годов по следующим разделам:

-«Теплоснабжение» - заключено концессионное соглашение от 26.12.2016 г. №1;

-«Водоснабжения» - ведется работа по подготовке конкурсной документации для передачи объектов водоснабжения в концессию;

-«Водоотведения» - ведется работа по подготовке конкурсной документации для передачи объектов водоотведения в концессию;

-«Энергоснабжение»- заключен договор купли-продажи объектов электроснабжения города Урай от 26.12.2016 г. №133.

-«Газоснабжения» денежные средства запланированы на 2017 год.

Заместитель главы города Урай                                                                                   И.А.Козлов

Ведущий инженер ПТО

Нурмухаметова С.В. т.24526

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

# Администрация ГОРОДА УРАЙ

628285, микрорайон 2, дом 60,  г.Урай,                                                     тел. 2-23-28,2-06-97

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                        факс(34676) 2-23-44

Тюменская область                                                                                     E-mail:adm@uray.ru

Пояснительная записка

к проекту постановления администрации города Урай

«О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы

Настоящий проект постановления администрации города Урай «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры города Урай» на 2014-2020 годы разработан в соответствии   с постановлением администрации города Урай от 05.09.2013 № 3126 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай.

Раздел I

подраздел «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», заключено концессионное соглашение от 26.12.2016 г., работы по капитальному ремонту объектов за счет средств местного бюджета пользователям муниципального имущества в 2017,2018,2019,2020 годы исключены из плана мероприятий.

подраздел «ВОДОСНАБЖЕНИЕ», ведется работа по подготовке конкурсной документации для передачи объектов водоснабжения в концессию, работы по капитальному ремонту объектов за счет средств местного бюджета пользователям муниципального имущества в 2017, 2018,2019,2020 годы исключены из плана мероприятий.

подраздел «ВОДООТВЕДЕНИЕ»:

ведется работа по подготовке конкурсной документации для передачи объектов водоснабжения в концессию, работы по капитальному ремонту объектов за счет средств местного бюджета пользователям муниципального имущества в 2017,2018,2019,2020 годы исключены из плана мероприятий.

подраздел «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ», в 2017 году предусмотрены работы по замене 0,34 км сетей газоснабжения и ГРП№5, за счет средств местного бюджета пользователям муниципального имущества, сумма затрат составит 1790,951 тыс.рублей.

подраздел «ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ», заключен договор купли-продажи объектов электроснабжения города Урай №133 от 26.12.2016 г., работы по капитальному ремонту объектов в 2017,2018,2019,2020 годы исключены из плана мероприятий.

Строка «Итого по разделу I, в том числе:», внесены изменения в столбцы: «Объем финансирования (всего,тыс.руб.)», «2017», «2018», «2019», «2020»:

| Ист-к фин-я | Объем финансирования (всего,тыс.руб.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 275 032,1 | 1 791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 92 707,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СОБ | 17 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 164 461,5 | 1 791,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел II

подраздел «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»,

В связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований исключен объект «Капитальный ремонт фасада котельной "Промбаза"» из плана мероприятий.

Дополнить объекты в соответствии приложению 8 к концессионному соглашению от 26.12.2016 г.

п.2  Строительство магистральной теплотрассы Ø530 участок от ТКН-2А (напротив гост. Меридиан) до ТК по ул. Северная, протяженностью  0,54км, с применением тепловой изоляции пенополиуретан (далее ППУ). Срок выполнения 2017 год. Сумма затрат 17600,0 тыс.рублей.

п.3 Реконструкция  горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза". Это позволит экономно работать котлам в режиме ниже номинальной производительности, так как в связи с отключением потребителей пара и снижением полезного отпуска, объем пара для нужд химводоподготовка (далее ХВО) снизился. Срок выполнения мероприятий 2017 год. Сумма затрат 5000,0 тыс.рублей.

п.4 Замена котла на МАК-1. Замена котлов на новые жаротрубные, водогрейные котлы повысит коэффициент полезного действия (далее КПД) и надежность котельных МАК. Срок выполнения мероприятия 2018 год. Сумма затрат 2200,0 тыс.рублей.

п.5 Замена теплообменников на МАК-1. Срок выполнения мероприятия 2018 год. Сумма затрат 770,0 тыс.рублей.

п.6 Модернизация деаэратора 2-3 оч. на котельной "Промбаза". Это позволит экономно работать деаэраторам в режиме ниже номинальной производительности, так как в связи с отключением потребителей пара и снижением полезного отпуска, объем пара для нужд (ХВО) снизился. Срок выполнения мероприятий 2019 год. Сумма затрат 1650,0 тыс.рублей.

п.7 Замена котла на МАК-4. Замена котлов на новые жаротрубные, водогрейные котлы повысит КПД и надежность котельных МАК. Срок выполнения мероприятия 2019- 2020 годы. Сумма затрат 5000,0 тыс.рублей.

п.8 Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2, протяженностью 0,84 км, с применением тепловой изоляции ППУ. Срок выполнения 2017 год. Сумма затрат 5200,0 тыс.рублей.

п.9 Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ-4 до ТК10/2 по ул. Механиков, протяженностью 2,4 км, с применением тепловой изоляции ППУ. Срок выполнения 2018-2019 годы. Сумма затрат 27500 ,0 тыс.рублей.

п.10 Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТКН-7 (около ДК "Нефтяник") до ТКН-15 (около ж.д.Д-43), протяженностью 2,3 км.Срок выполнения 2019-2020 годы. Сумма затрат 27500,0 тыс.рублей.

п.11 Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от  МАК-2 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 4,15 км с применением трубы Изопрофлекс-А. Срок выполнения 2017-2018 годы. Сумма затрат 25737,0 тыс.рублей.

п.12 Реконструкция сетей ГВС от  МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 3,64 км. с применением трубы Изопрофлекс-А. Срок выполнения 2019-2020 годы. Сумма затрат 27911,0 тыс.рублей.

В 2017 году дополнительно включены мероприятия за счет средств концессионера по строительству 0,54 км магистральной теплотрассы - 17600,0 тыс.рублей, реконструкции оборудования - 5000,0 тыс.рублей, реконструкции 0,84 км теплотрассы - 5200,0 тыс.рублей, реконструкция 2,0 км сетей горячего водоснабжения - 11000,0 тыс.рублей.

подраздел ВОДОСНАБЖЕНИЕ»: В связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований исключен объект «Реконструкция водозабора в г.Урай» из плана мероприятий. В целях приведения в соответствие объект «Капитальный ремонт ограждения городских водозаборных сооружений г.Урай» перенесен в раздел I.

подраздел «ВОДООТВЕДЕНИЕ»: на 2017 год запланированы денежные средства в сумме 325,0 тыс.рублей на объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений, г.Урай (ПИР) 20 тыс.м3/сут.», в том числе:  100 тыс.рублей на выполнение технико-экономического обоснования корректировки проектно-сметной документации (далее ПСД), 100 тыс.рублей на корректировку ПСД, 95 тыс, руб. на проведение ценовой экспертизы ПСД,  30 тыс, рублей экспертиза ПСД. В связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований запланированные денежные средства на 2018,2019,2020 годы исключены.

Строка «Итого по разделу II, в том числе:», внесены изменения в столбцы: «Объем финансирования (всего,тыс.руб.)», «2017», «2018», «2019», «2020»:

| Ист-к фин-я | Объем финансирования (всего,тыс.руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 174 249,5 | 39 125,0 | 36 092,0 | 37 450,0 | 33 726,0 |
| ОБ | 20 591,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СОБ | 692,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 297,3 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПС | 146 068,0 | 38 800,0 | 36 092,0 | 37 450,0 | 33 726,0 |

Строка «ВСЕГО по программе, в том числе:», внесены изменения в столбцы «Объем финансирования (всего, тыс.руб.)», «2017», «2018», «2019», «2020»:

| Ист-к фин-я | Объем финансирования (всего,тыс.руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 449 631,6 | 40 916,0 | 36 092,0 | 37 450,0 | 33 726,0 |
| ОБ | 118 898,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| СОБ | 18 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 166 108,8 | 2 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПС | 146 068,0 | 38 800,0 | 36 092,0 | 37 450,0 | 33 726,0 |

Планируемые изменения в 2017 году позволят увеличить объем капитально отремонтированных сетей теплоснабжения на 1,38 км, горячего водоснабжения на 2,0 км, сетей газоснабжения на 0,399 км. Также привлечение средств концессионера, позволит сэкономить средства местного бюджета без изменения запланированных объемов работ.

Заместитель главы города Урай                                                                                   И.А.Козлов

Ведущий инженер ПТО

Нурмухаметова С.В. т.24526