Доклад

о планируемых мероприятиях по подготовке

объектов  жилищно-коммунального хозяйства города Урай

к осенне-зимнему периоду  2017-2018 годов

I. Во исполнение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной инфраструктуры муниципального образования город Урай к работе в осенне-зимний период, предусмотренного приложением 20 к Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 9 октября 2013 года № 423-п «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» сформированы и утверждены «Мероприятия  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов муниципального образования город Урай», в котором указаны объекты, сроки проведения мероприятий, сметная стоимость проводимых работ, физические объемы, а также лица, ответственные за их выполнение.

Контроль за выполнением мероприятий  осуществляется специалистами МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай». Информация будет формироваться ежедекадно, начиная с 10 июня 2017 года, и направляться в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

На мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. запланированы средства в сумме  102 705,42 тыс. рублей, в том числе:

-за счет местного бюджета – 4 262,77 тыс. руб.;

-за счет средств предприятий – 98 442,65 тыс. руб.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ     В соответствии приложению 8 к концессионному соглашению  №1 от 26.12.2016 в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Урай, запланированы финансовые средства в сумме  38 800,0 тыс.руб. за счет средств Концессионера на выполнение следующих мероприятий:

-Строительство магистральной теплотрассы Ø530 участок от ТКН-2А (напротив гост. Меридиан) до ТК по ул. Северная, протяженностью  0,54км, с применением тепловой изоляции пенополиуретан (далее ППУ). Срок выполнения 2017 год. Сумма затрат 17600,0 тыс.рублей

-Реконструкция  горелок на паровых котлах ДКВР-10/13 на котельной "Промбаза". Это позволит экономно работать котлам в режиме ниже номинальной производительности, так как в связи с отключением потребителей пара и снижением полезного отпуска, объем пара для нужд химводоподготовка (далее ХВО) снизился. Срок выполнения мероприятий 2017 год. Сумма затрат 5000,0 тыс.рублей.

-Реконструкция теплотрассы для теплоснабжения жилого дома № 71 микрорайона 2, протяженностью 0,84 км, с применением тепловой изоляции ППУ. Срок выполнения 2017 год. Сумма затрат 5200,0 тыс.рублей.

-Реконструкция сетей ГВС (горячего водоснабжения) от  МАК-2 с применением трубы Изопрофлекс-А, протяженностью 1,8 км с применением трубы Изопрофлекс-А. Срок выполнения 2017 год. Сумма затрат 11 000,0 тыс.рублей.

По состоянию на 01.06.2017 года ведутся работы по реконструкции сетей ГВС окончание работ июнь 2017 года.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ    Запланированы финансовые средства в сумме 3 186,83 тыс.руб. за собственные средства предприятия на выполнение работ по промывке  37,50 км наружных сетей водоснабжения.

Начало работ запланировано с 01.06.2017 года.

ВОДООТВЕДЕНИЕ    Запланированы финансовые средства в сумме 7 933,20 тыс.руб. за собственные средства предприятия на выполнение работ по промывке  55,62 км наружных сетей водоотведения.

Работы ведутся с 1.02.2017 года по состоянию на 01.06.2017 года промыто  24 006,38 км сетей водоотведения, сумма затрат составила 3 359,694 тыс.рублей.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  Запланированы финансовые средства в сумме 1 790,95 тыс.рублей тыс.руб.за счет средств местного бюджет пользователям муниципального имущества, в том числе:

-Капитальный ремонт «Подземный и надземный газопровод низкого давления от газорегуляторного пункта блочного № 4, расположенного у жилого дома №1 по ул Сосновая поселок Первомайский, до газового колодца № 65, расположенного в районе жилого дома №22 по улице Урусова  протяженностью 0,15 км  на  сумму 646,76 тыс.руб.

-Капитальный ремонт «Подземный и надземный газопровод низкого давления от места врезки у жилого дома №1 по улице Молодежная до  заглушки у жилого дома №5, до отключающих устройств на вводах в жилые дома №№ 3,4,6 по улице Молодежная и до заглушек у жилого дома № 2,4,6 по улице Песчаная поселок Первомайский».  (Участок надземного газопровода низкого давления по ул. Молодежная от отключающего устройства до места врезки у ж.д. №1) протяженностью 0,05 км на сумму 219,51 тыс.рублей.

-Капитальный ремонт «Газорегуляторный пункт №5». (Замена оборудования ГРП-5 на ГСГО-100/2 с двумя линиями редуцирования, на раме, на регуляторах РДБК-1-100-70) в количестве 1 единицы на сумму 292,11 тыс.рублей.

-Капитальный ремонт «Подземный газопровод низкого давления  (г.Урай  мкр.2 ж\д 75,65,66 )».(Участок подземный газопровод низкого давления от места врезки до отключающего устройства на вводе в ж.д. 76 м-на 2)  протяженностью 0,16 км на сумму 386,81 тыс. рублей.

-Капитальный ремонт «Подземного газопровода низкого давления от места врезки до отключающего устройства на вводе в жилой дом 83 (71 строительный); от опуска с фасада жилого дома 83 до отключающего устройства на вводе в жилой дом 84   (74 строительный) микрорайона 2».(Участок подземного газопровода низкого давления от места врезки до отключающего устройства на вводе в ж.д. 83; от опуска с фасада ж.д.83 до отключающего устройства на вводе в ж.д. 84 м-на 2) протяженностью 0,05 км на сумму 245,79 тыс. рублей.

Начало работ запланировано на 01.07.2017 года.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Финансовые средства запланированы в сумме 38 946,76 тыс.руб. за счет  собственных средств предприятия на выполнение следующих работ:

-Текущий ремонт ТП6/0.4кВ, КТП6/0,4 кВ, РП, ПС в количестве 85 единиц на сумму 14 955,0 тыс. рублей.

-Текущий ремонт ВЛ-6кВ, Вл-35кВ протяженностью 72,60 км на сумму 7500,38 тыс.рублей.

-Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ протяженностью 85,13 км на сумму 10 293,47 тыс.рублей.

-Текущий ремонт КЛ-6 кВ протяженностью 61,76 км на сумму 3 449,42 тыс.рублей.

-Текущий ремонт КЛ-0,4 кВ протяженностью 48,41 км на сумму 2 748,41тыс.рублей.

Начало работ запланировано на 01.06.2017 года.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД   Запланированы финансовые средства в сумме 5 572,24 тыс.руб., в том числе: 933,66 тыс.руб. средства местного бюджета на капитальный ремонт муниципальных квартир,

4 638,58 тыс.руб.  средства собственников помещений МКД (управляющих компаний) на проведение планового текущего ремонта жилищного фонда.

Сводный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний  период 2017-2018 годов муниципального образования город Урай направлен на согласование в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

II. Решением Думы города Урай от 17.12.2015 № 143 «О бюджете городского округа город Урай на 2017 год» предусмотрена субсидия на возмещение расходов по проведению мероприятий по капитальному ремонту (замене) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки объектов муниципального образования город Урай к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года (далее Мероприятия) в сумме 604 765,0 рублей.

Мероприятия разработаны на  сумму 12 095,3 тыс.рублей,  в том числе:

-за счет средств ХМАО-Югры – 11 490,535 тыс.рублей;

-за счет средств местного бюджета – 604,765 тыс.рублей.

Запланировано проведение капитального ремонта 1,154 км сетей водоснабжения,  0,138 км сетей водоотведения и капитальный ремонт 2 единиц резервуаров питьевой воды объемом 3900 м3 и 2000 м3.

Мероприятия находятся на согласовании в администрации города Урай.

III. Согласно краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа– Югры  от 02.09.2016 № 334-п на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов предусмотрены финансовые средства в размере 276 976 083,66 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета субъекта РФ – 26 094 555,39 рублей.

за счет средств местного бюджета 12 463 925,12 рублей.

за счет средств собственников помещений в МКД – 238 417 633,15 рублей.

В 2017 году запланировано выполнение следующих работ  по капитальному ремонту:

внутридомовых инженерных систем:

-электроснабжение по адресу:  город Урай,  микр.2 ж.д. № 71  на сумму 1 151 179,53 рублей – работы выполнены в полном объеме.

-горячее водоснабжения по адресу: город Урай, микр. 2 ж.д. № 32 на сумму 3 339 274,20 рублей – в работе сдача объемов июнь 2017 года.

-холодное водоснабжение по адресу: город Урай, микр. 2 ж.д. № 32 на сумму 1 861 485,29 рублей – работы выполнены в полном объеме.

ремонт крыши по адресу: город Урай,  микр. 2 ж.д. №№ 32,71,76,78,84,90 площадью 8 544,19 м2 на сумму 43 079 088,26 рублей. Работы выполнены в полном объеме: микр. 2 ж.д. №№71,76,84,90, в работе: микр. 2 ж.д. № 32 сдача июнь 2017 года, микр. 2 ж.д. № 78 сдача июль 2017 года.

ремонт фасада по адресу: город Урай, микр. 2 ж.д. №№ 71,76,84,90 площадью 10 033,88 м2 на сумму 26 962 836,64 рублей. Работы выполнены в полном объеме: микр. 2 ж.д. №№71,76, в работе микр. 2 ж.д. №№84,90 сдача в июне 2017 года.

На 01.06.2017 года освоено 33 941 735,52 рублей.

Начальник                                                                                                   О.А. Лаушкин