# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

# Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

# АДМИНИСТРАЦИЯ  города урай

628285,микрорайон 2, дом 60,  г.Урай,                                                                  	тел. 2-23-28, 2-06-97

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                                факс (34676) 2-23-44

Тюменская область                                                                                                               E-mail:adm@uray.ru

Пояснительная записка

к проекту постановления  «О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 30.09.2015 №3209 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Урай»  на 2016 - 2020 годы»

Проектом Постановления в программу вносятся изменения в соответствии с приказом Комитета по финансам  № 131-од от 23.11.2017 , проектом решения Думы «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». Данные изменения будут отражены в очередной корректировке бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

### По мероприятию 2.3 «Содержание объекта "Реконструкция объездной автомобильной дороги г.Урай. Искусственные сооружения. Наружные инженерные сети» Подпрограммы I «Дорожное хозяйство» добавлено финансирование в размере 231,9 т. руб. на дополнительные работы по содержанию выполненные в связи с предписанием ГИБДД (проект решения Думы).

### Дополнительно в программу вносятся мероприятия 2.4, 2,5.

По мероприятию 2.4 выполнен ремонт по устранению колейности покрытия дорог по ул.Ленина и ул. Космонавтов в связи с предписанием ГИБДД.

По мероприятию 2.5 выполнен ремонт тротуаров по ул.Узбекистанская,  ул.Ленина, ул. Парковая, ул.Космонавтов.  Для последующего получения субсидии из окружного бюджета на 50% компенсацию стоимости данных работ мероприятия и финансовые средства переносятся из программы «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в г.Урай» на 2016-2018 годы в настоящую программу. (приказ Комитета по финансам  № 131-од от 23.11.2017).

  - По мероприятию 3.1 «Регистрация автомобильных дорог»  раздела «Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности» (НТО ДД) уменьшено финансирование  по факту выполнения работ (проект решения Думы).

  - По мероприятию 3.4 «Разработка плана обеспечения транспортной безопасности»  раздела «Нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности» (НТО ДД) исключено финансирование на 2017 год в связи с корректировкой срока выполнения данного мероприятия. Перенос срока связан со длительным сроком  мероприятия 3.5 «Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры», которое в настоящее момент проводится,  после чего возможно будет приступить к мероприятию 3.4. (проект решения Думы).

С учетом внесенных изменений объем финансирования  муниципальной программы в 2017 году составляет 56 554,4 тыс. рублей. Общий объем финансирования программы составляет 211 268,0 тыс.рублей.

Заместитель главы города Урай							И.А.Козлов

исп. отдел дорожного

хозяйства и транспорта

А.В.Попович т/ф.24-1-56