Таблица 2

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план\*100),% | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2016 | 2017(план) | 2017(факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8 |
|  | **Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"** |  |  |  |  |
| 1 | Цели подпрограммы: совершенствование существующих и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности транспортных потоков на улично-дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения в городе Урай; |
| 1.1 | Задачи подпрограммы.1) реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Урай (далее по тексту также - автомобильные дороги общего пользования, автомобильные дороги);2) повышение технического уровня автомобильных дорог;3) повышение безопасности дорожного движения;4) паспортизация автомобильных дорог общего пользования и нормативно-техническое обеспечение дорожной деятельности; |
| 1.1.1 | показатель 1Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 78,2 | 83,2 | 83,2 | 100 |  |
| 1.1.2 | показатель 2Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия | км | 48,16 | 56,14 | 56,14 | 100 |  |
| 1.1.3 | показатель 3Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым и переходным типами покрытия в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 61,6 | 67,5 | 67,5 | 100 |  |
| 1.1.4 | показатель 4Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно -эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 100 | 97,2 | 98,2 | 101 | Выполнены доп.объемы - ремонт 0,606 км. дороги по ул.Ленина |
|  | **Подпрограмма 2 "Транспорт"** |  |  |  |  |
| 2 | Цели подпрограммы:2) обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг населению города Урай |
| 2.1 | Задачи подпрограммы:5) создание условий для предоставления населению и юридическим лицам услуг грузовой и пассажирской переправ, организованных через реку Конда в летний и зимний периоды; 6) повышение уровня транспортной доступности для наименее социально защищенных категорий граждан |
| 2.1.1 | показатель 5Уровень обеспеченности населения в транспортном обслуживании при выполнении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.2. | показатель 6 Доля автомобильных дорог общего пользования, обеспеченных техническими паспортами и проектами организации дорожного движения от общего количества автомобильных дорог |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы:

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: Попович А.В.

т.24-156.