

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

 **Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

# Администрация ГОРОДА УРАЙ

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ**

**И СВЯЗИ**

*628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай, тел. 22-3-11*

*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, факс: (34676) 22-3-11*

*Тюменская область E-mail:asu\_adm@uray.ru*

От 31.01.2018 № 2018-1923

Начальнику управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай

Л.В. Улановой

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Информационное общество – Урай» на 2016-2018 годы

Запланированный объем финансирования программных мероприятий на 2017 год по состоянию на 31.12.2017 в редакции постановлений администрации города Урай (изменения) от 29.03.2017 №739, от 21.08.2017 №2408, от 24.10.2017 №3050 составил 18495,5 тыс. рублей.

По программе выполнены (оказаны) следующие работы и услуги:

- пункт 1.1: заключен договор на оказание услуг по сопровождению и развитию официального сайта администрации города Урай на сумму 170 тыс. рублей. Проведены работы по доработке сайта. Разработаны разделы сайта: "Бюджет для граждан", "Бережливометр", «Инвестиционная деятельность», «Проектная деятельность».

- пункт 1.2: заключен договор на сопровождение карты безопасного детства на сумму 99,8 тыс. рублей.

- пункт 2: заключен договор на оказание услуг по сопровождению системы электронного делопроизводства «Кодекс: Документооборот» на сумму 125,1 тыс. рублей. Оказаны услуги по тех. сопровождению и обновлению до новой версии СЭДД "Кодекс-Документооборот".

 - пункт 3: принято участие в международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС. Затрачено 86,5 тыс. рублей.

- пункт 4.1: за 2017 год в эфире ТРК «Спектр» 617 сюжетов о деятельности органов местного самоуправления, публикаций в газете «Знамя» - 518. На эти цели затрачено 1400 тыс. рублей.

- пункт 4.2: за 2017 год выпущено 149 выпусков газеты «Знамя». На муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» затрачено 13635,3 тыс. рублей.

- пункт 5: проведены работы по созданию и аттестации защищенных объектов информатизации Администрации города Урай и подведомственных учреждений на сумму 2679,1 тыс. рублей.

- пункт 6: Проведены работы по развитию локально-вычислительной сети на сумму 299,7 тыс. рублей.

Целевые показатели:

1. Доля межведомственных запросов, направляемых в администрацию города Урай, муниципальные учреждения в электронном виде, в общем количестве межведомственных запросов – в 2017 году межведомственных запросов в электронном виде было 4558. Всего было 5901 запрос. Электронные запросы составляют 77% от общего числа.
2. Уровень удовлетворенности граждан организацией доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет – был проведен социологический опрос в социальных сетях, в результате которого уровень удовлетворенности граждан организацией доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет составил 37%, что выше запланированных на 2%.
3. Доля рабочих мест в администрации города Урай, органах администрации города Урай, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой системы электронного документооборота – в администрации города Урай электронный документооборот установлен на всех рабочих местах. В 2017 году электронными образами обменивались все органы администрации города Урай, что в общем числе документов составляет 100%. Показатель на 2017 год был запланирован 70%.
4. Доля органов местного самоуправления города Урай, использующих территориальную информационную систему Югры для предоставления информации – ТИС Югры установлена во всех органах администрации города Урай. В 2017 году системой пользовались 10 органов администрации и 3 муниципальных учреждения. Системой пользовались более 47%.
5. Количество рабочих мест обработки персональных данных в МИСПДн и ИСПДн органов администрации города Урай на 01.01.18 – 73. Из них средства защиты информации, в соответствии с требованиями, установлены на 66 рабочих местах. Степень соответствия информационных систем требованиям информационной безопасности составляет 90%. Показатель на 2017 год был запланирован 90%.
6. Увеличение количества информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в теле- и радио эфире ТРК «Спектр» - в 2017 году было выпущено 617 сюжетов, что выше запланированного показателя на 507 сюжетов.
7. Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании на страницах газеты «Знамя» - в 2017 году было сделано 518 публикаций, что на 313 больше запланированных.
8. Доля населения, получившего информацию о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «информацию о деятельности органов местного самоуправления получаю через газету «Знамя» - был проведен социологический опрос в социальных сетях, в результате которого доля населения, получившего информацию о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через газету «Знамя» составила 40%.
9. Доверие к печатному источнику информации о деятельности органов местного самоуправления, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «доверяю» и «скорее доверяю» - был проведен социологический опрос в социальных сетях. Доверие к печатному изданию составило 53% из 52% запланированных.

Исполняющий обязанности

начальника управления С.А. Осипова

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план\*100),% | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному году | отчетный год(план) | отчетный год (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8 |
|  | **Цель муниципальной программы.** Повышение качества жизни населения города Урай, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
|  | **Задачи муниципальной программы.** 1. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта, развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства", информирование населения через средства массовой информации. 2. Совершенствование системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор". 3. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Мероприятие: поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот). 4. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры принятия управленческих решений органов местного самоуправления. Мероприятия: развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай. 5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. Мероприятие: Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай |
| 1 | Доля межведомственных запросов, направляемых в администрацию города Урай, муниципальные учреждения в электронном виде, в общем количестве межведомственных запросов | % | 5 | 10 | 77 | в 7,7 раз  | Доля межведомственных запросов в электронном виде выше от общего числа |
| 2 | Уровень удовлетворенности граждан организацией доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет | % | 30 | 35 | 37 | 105 | Доверие к информации на официальном сайте и в соц. сетях  |
| 3 | Доля рабочих мест в администрации города Урай, органах администрации города Урай, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой системы электронного документооборота | % | 60 | 70 | 100 | 142 | СЭД установлен на всех рабочих местах |
| 4 | Доля органов местного самоуправления города Урай, использующих территориальную информационную систему Югры для предоставления информации | % | 20 | 30 | 47 | 156 | ОМСУ используют ТИС-Югры в работе  |
| 5 | Степень соответствия информационных систем администрации города Урай, органов администрации города Урай требованиям информационной безопасности | % | 80 | 90 | 90 | 100 |  |
| 6 | Увеличение количества информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в теле- и радио эфире ТРК «Спектр» | шт. | 105 | 110 | 617 | в 5,6 раз  | Отклонение произошло в сторону увеличения материалов, что положительно сказывается на осведомленности граждан о деятельности органов местного самоуправления |
| 7 | Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании на страницах газеты «Знамя» | шт. | 200 | 205 | 518 | 252 | Отклонение произошло в сторону увеличения материалов, что положительно сказывается на осведомленности граждан о деятельности органов местного самоуправления |
| 8 | Доля населения, получившего информацию о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «информацию о деятельности органов местного самоуправления получаю через газету «Знамя» | % | 35 | 40 | 40 | 100 |  |
| 9 | Доверие к печатному источнику информации о деятельности органов местного самоуправления, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «доверяю» и «скорее доверяю» | % | 50 | 52 | 53 | 101 | Доверие к печатному изданию выше среднего |

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы:

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел.: