О реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  (ут. Президиумом Совета при Президенте РФ протокол № 5 от 18.04.2017) в городе Урай

В рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Урай, в 2017 году реализованы два проекта по благоустройству: реконструкция площади «Планета Звезд»  и дворовая территория жилых домов №№ 68,69,70,71,87,88,89 микрорайона «1Д».

В 2018 году в рамах приоритетного проекта и муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 20187-2022 годы планируется выполнить:

Благоустройство территории в районе жилых домов №№91,91а, микрорайона 1Б, проезды по ул. Островского, Маяковского в г.Урай.

На объект предусмотрено финансирование в сумме 12 086, 09 тыс. руб., в том числе 6 534, 067тыс. руб. – бюджет автономного округа, 2 800,333тыс. руб. – федеральный бюджет, 2 751, 690 тыс. руб. – бюджет городского округа город Урай.

В настоящее время проводится процедура электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории. Начальная цена контракта составляет 8 700, 0 тыс.руб. В стоимость работ входит: устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, ливневой канализации, автостоянки, площадки ТБО, детской площадки, урны, скамейки, озеленение.

Срок исполнения работ до 24.08.2018.

Так же на объекте планируется выполнение работ по устройству проездов по

ул.Островского, Маяковского. Стоимость работ определена в сумме 11 104, 225 тыс. руб. Объявление аукциона после дополнительного финансирования.

Планируется включение работ по замене малых архитектурных форм детской

площадки. Стоимость работ составляет 1 191, 7 тыс. руб. Объявление аукциона после дополнительного финансирования.

Реконструкция площади «Планета звезд».

На завершение работ по реконструкции  площади предусмотрено финансирование в сумме 10 923, 46 тыс. руб., в том числе 3 267, 033 тыс. руб. – бюджет автономного округа, 1 400, 166 тыс. руб. – федеральный бюджет, 6 256, 260тыс. руб. – бюджет МО город Урай.

В настоящее время проводится процедура электронного аукциона на выполнение работ по устройству светодиодной шашки. Начальная цена контракта составляет 6 160, 0 тыс. руб.

Срок исполнения работ до 24.08.2018.

Для подключения павильонов общественного питания, расположенных на площади, заключён муниципальный контракт по строительству наружных сетей водоснабжения и канализации. Сумма контракта 4 512, 587 тыс. руб. Срок исполнения до 29.06.2018.

Заключён договор на выполнение работ по обустройству автомобильной стоянки (нанесение разметки и установка дорожных знаков). Стоимость работ составляет 43, 178 тыс. руб. Срок исполнения до 28.05.2018.

Заключён муниципальный контракт на поставку урн и скамеек на объект на сумму 496, 806 тыс. руб. Срок исполнения до 02.03.2018. В настоящее время производится приемка товара.

Благоустройство территории в районе пересечения ул.Узбекистанская,  ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71,72 мкр. 1А.

Денежные средства в размере 1 898, 303 тыс.  руб. – бюджет городского округа город Урай, предусмотрены на выполнение проектно-сметной документации.

Дизайн-проект благоустройства территории разработан в рамках городского конкурса, прошёл общественное обсуждение, рассмотрен и утверждён на сзаседании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На территории парка будет расположены: спортивный комплекс, детский игровой комплекс, в том числе для детей с  ограниченными возможностями, нестационарный объект общественного питания, сцена, парковка, прогулочная зона, насаждения.

В настоящее   время  проводится   процедура    электронного    аукциона    на

выполнение    проектно-изыскательских работ.

Начальная цена контракта составляет 1 898, 303 тыс. руб.

Срок исполнения работ до 04.05.2018.

Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после разработки проектно-сметной документации. Объявление аукциона на СМР после обеспечения финансированием.

Скульптурная композиция «Солнечная система» на площади «Планета звезд».

Предусмотрено финансирование в сумме 8 779, 333 тыс. руб. – бюджет МО город Урай. В настоящее время проводится анализ рынка услуг для обоснования цены закупки.

В начале 2018 года в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» внесены изменения,

1. Определение размера субсидий предоставляемых их бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и федерального бюджета,      в 2017 году в целях софинансирования муниципальных программ предоставлялось в размере не менее 1/3 от объема предусмотренных средств для благоустройства дворовой территории и в размере не менее 2/3 от объема предусмотренных средств для благоустройства общественной территории. На сегодняшний день данные требования исключены, и размер долей определяет муниципалитет самостоятельно.

2. Определение доли (привлечённые средства) участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

Субсидии муниципальным образованиям из бюджета автономного округа предоставляются при условии:

- финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не может превышать 15 процентов;

- финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли».

Принимая во внимание то, что методика определения доли финансового участия   не установлена нормативно правовыми актами ни окружного ни федерального уровня, общественной комиссии по реализации проекта рекомендовано наделить правом определения доли финансового участия заинтересованных лиц.    То есть, собственники помещений в многоквартирном жилом доме при проведении собрания  большинством голосов устанавливают величину доли финансового участия на благоустройство по минимальному и дополнительному перечням работ.

В настоящее время соответствующие корректировки вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай».

Также  Постановлением Правительства приняты изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, предусматривающие проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 и последующих годах в рамках реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. В данном направлении выполнено следующее:

1.  Разработаны и утверждены:

- порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- план мероприятий по проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- план мероприятий по проведению общественного обсуждения по выбору общественных территорий для голосования.

Данными НПА определён алгоритм действий органа местного самоуправления и его структурных подразделений по организации и проведению на территории города Урай рейтингового голосования.  Ответственным исполнителем по реализации  плана мероприятий по проведению общественного обсуждения по выбору общественных территорий для голосования определено Управление градостроительства.

2.  В период с 31 января  9 февраля 2018 проведён сбор предложений от населения города. Гражданам предложено выбрать не более трёх общественных территорий, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке. Сбор предложений осуществлялся в 8-ми пунктах, размещённых в общественных зданиях: дворцы спорта, дворцы культуры, в МФЦ. Список предложенных территорий  сформирован на основании заявок на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы. Также была предусмотрена строка о предоставлении иных предложений от граждан.

По итогам общественного осуждения, протоколом общественной комиссии №8, рейтинг общественных территорий сформировался следующим образом:

- Территория набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.3 -  919;

- Территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» - 642;

- Территория в мкр.2 сквер Спортивный, Парк аттракционов  - 705 голосов;

- Территория в мкр.Центральный между Мемориалом и ул.Югорская - 578;

- Территория в мкр Центральный, аллея между д/с №10 «Снежинка» и жилым комплексом «Шаимский» - 561;

- Территория между ул.Туманная, ул.Югорская, ул.Яковлева - 383;

- Территория в микрорайоне Солнечный, ул. Звонкая - 213;

- Территория в микрорайоне Солнечный, переулок Ясный - 155.

3. Учитывая рейтинг общественных территорий,  образованный на основании сбора предложений, общественной комиссией предложено сформировать  и утвердить перечень общественных территорий для рейтингового голосования, следующим образом:

- Территория набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.3;

- Территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» ;

- Территория в мкр.2 сквер Спортивный, Парк аттракционов ;

- Территория в мкр.Центральный между Мемориалом и ул.Югорская.

Перечень утверждён 15 февраля 2018 года.

4. На основании предложения общественной комиссии в соответствии с постановлением администрации города №393 от 21.02.2018 определены составы счётных комиссий и  пункты проведения голосования, которые будут организованы по адресам:

- улица Нагорная, дом 24(здание средней общеобразовательной школы №2);

- улица Маяковского, дом  17 (здание средней общеобразовательной школы №4);

- улица Ленина, дом  51 (здание Урайского политехнического колледжа);

- микрорайон Западный, дом 8 (здание гимназии);

- микрорайон 3, дом  4 (здание средней общеобразовательной школы №5);

- микрорайон 3, дом 46А, (здание средней общеобразовательной школы №6);

- город Урай, микрорайон 2, дом  82 (здание средней общеобразовательной школы №12);

- улица Ленина,  дом 89а (помещение ОАО «Сбербанк России»);

- микрорайон 3, дом 47 (помещение муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»).

Также будут  работать  две выездные территориальных счётных комиссии.

5. В период с 1 по 13 марта, разработанные управлением градостроительства дизайн-проекты благоустройства проходят процедуру общественного обсуждения среди населения города. Проекты размещены в предприятиях, организациях, школах, направлены на электронные адреса индивидуальным предпринимателям и управляющим компаниям. 6 марта состоялось собрание с фокус-группой по определению направления развития благоустройства территорий города Урай, состоялась встреча с учащимися 4-ой школы. Все предложения по корректировке проектных решений будут проанализированы общественной комиссией, оптимальные предложения будут рекомендованы для внесения изменений в дизайн-проекты.

6.  Днем проведения рейтингового голосования определено - 22 марта 2018 года.

Вся информация о мероприятиях про проведению рейтингового голосования размещена  на сайте органов местного самоуправления.

Кроме финансируемых мероприятий  в рамках проекта «Формирование комфортной среды»   выполняются:

- инвентаризация и составление документов, описывающих все объекты благоустройства, расположенных на территории МО;

- ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий;

- разработка  правил благоустройства;

- инвентаризация  районов индивидуальной застройки с заключением соглашений с собственниками ИЖД об установке и содержании эстетичных ограждений;

- заключение соглашений с владельцами коммерческих  объектов о выполнении благоустройства на  прилегающей территории;

- проведение конкурсов, общественных обсуждений.

Директор  МКУ «Управление

градостроительства,

землепользования и

природопользования г. Урай                                             А.А. Парфентьева

А.А. Парфентьева

28422

С.Г. Макаров

26460