ПРОТОКОЛ №16

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 10 августа 2018 года |
| Начало заседания: | 14 часов 15 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Анатолий Владимирович | - | глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Гарифов Вадим Рафаилович | - | исполняющий обязанности первого заместитель главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Новоселова Светлана Петровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Козлов Игорь Анатольевич | - | заместитель главы города Урай; |
| 7 | Ермакова Ольга Алексеевна | - | начальник управления по информационным технологиям и связи администрации города Урай; |
| 8 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |
| 9 | Мовчан Ольга Владимировна | - | начальник правового управления администрации города Урай. |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Выродов Сергей Михайлович | - | генеральный директор МАУ «Культура»; |
| 3 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай. |
| 4 | Алексеева Земфира Алитовна | - | исполняющий обязанности директора МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» |

Повестка дня:

1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В., Новоселова С.П., Макаров С.Г., Выродов С.М, )

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1.2.1. Статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек установлено отклонение по п.14.2.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Отметить:

* + 1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;
    2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п.15 и п.18, вследствие чего предполагается отклонение по п.19.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.08.2018 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) представить в муниципальный проектный офис пояснения по отклонениям п.15 и п.18 сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

**Срок: до 27 августа 2018 года**.

1. Заказчику проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) (С.М. Выродов) обеспечить выполнение мероприятий п.15, п.18, п.19 сводного плана контрольных точек.
2. Руководителю проекта (У.В. Кащеевой) предоставить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в сводный план проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1) по состоянию на 01.09.2018.

**Срок: до 27 августа 2018 года**.

1. Исполняющему обязанности директора МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (З.А. Алексеева) внести изменения в паспорт проекта «Крытый каток в городе Урай», в сводный план прохождения ключевых этапов и контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай» с учетом кадровых изменений.

**Срок: до 27 августа 2018 года**.

1. МКУ «Управление капитального строительства» города Урай (С.Г. Макаров) представить в муниципальный проектный офис пояснения по отклонению п.14.2 сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

**Срок: до 30 августа 2018 года**.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

2. Рассмотрение исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:

«Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»,

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»,

«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,

«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Уланова Л.В. Выступающие: Иванов А.В, Новоселова С.П., Парфентьева А.А.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.08.2018 год;

3. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.

3.1. Отметить неисполнение директором МКУ «УГЗиП» (А.А. Парфентьевой) поручения, предусмотренного п.2.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 11.05.2018 №13. Продлить срок исполнения – **до 15 августа 2018 года**;

3.2. Отметить исполнение и снять с контроля п.п.2, п.2 протокола от 19.07.2018 №15.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_9\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета А.В. Иванов

Секретарь Проектного комитета Л.В. Уланова