

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ**

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай»:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации города Урай от 26.09.2017 №2759.

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай И.А. Фузееву.

Глава города Урай А.В. Иванов

Приложение к постановлению

администрации города Урай

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы

1. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объемы и источники финансирования программы  | 1) Общий объем финансирования программы составляет 765684,3 тыс. рублей. 2) Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета города Урай 743305,6 тыс. руб., бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 9 801,1 тыс. руб., федерального бюджета 12 567,5 тыс. руб.; привлеченные средства 10,1 тыс. руб.; 3) Финансирование 2018 г. – всего 58124,6 тыс., руб., из них из бюджета города Урай 44112,9 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 9 801,1 тыс. руб., федерального бюджета 4 200,5 тыс.руб.; привлеченные средства 10,1 тыс. руб.; 4) Финансирование 2019 г. – всего 4 183,5 тыс. руб., из них из бюджета города Урай 0,00 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,00 тыс. руб., федерального бюджета 4 183,5 тыс. руб., привлеченные средства 0,00 тыс. руб.;5) Финансирование 2020 г. – всего 4 183,5 тыс. руб., из них из бюджета города Урай 0,00 тыс. руб., из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,00 тыс. руб., федерального бюджета 4 183,5 тыс. руб., привлеченные средства 0,00 тыс. руб.;6) Финансирование 2021 г. – всего 537 453,2 тыс. руб. из бюджета города Урай.7) Финансирование 2022 г. – всего 161 739,5 тыс. руб. из бюджета города Урай. |

».

2. Строку 1 таблицы 1.5 подраздела 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | территория жилых домов №№ 91,91а, мкр 1Б, в том числе проезды по ул. Маяковского, ул. Островского | Проведение строительно-монтажных работ | 8 078,0 | 2018 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 10891,3 |

».

3. Строку 2 таблицы 1.5 подраздела 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | территория жилых домов №№111, 112 мкр. Лесной | Проведение строительно-монтажных работ  | 211,5 | 2018 | - бюджет города Урай,  | 49, 9 |

».

4. Строку «итого 2018» таблицы 1.5 подраздела 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| итого 2018 | 10941,2 |

».

5. Строку 26 таблицы 1.5 подраздела 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | территория жилого дома №7 мкр.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 0,0 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлечённые средства | 221,9 |

».

6. Таблицу 1.5 подраздела 2 раздела 1 дополнить строкой 27 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | территория жилых домов №№12,13,14,15,16 мкр.3 | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ | 4 821,3 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет,- привлеченные средства | 13 547,1 |

».

7. Строку «итого 2022» таблицы 1.5 подраздела 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| итого 2022 | 90221,5 |

».

8. Таблицу 1.6 подраздела 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 1.6.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Вид работ  | Мощность объекта (м.кв) | Срок выполнения работ | \*\*Источник финансирования | \*Общая стоимость, тыс. рублей |
| 1 | площадь «Планета Звезд» | Изготовление, доставка и монтаж светодиодной тротуарной шашки | 0,0 | 2018 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 10694,8 |
| 2 | территория в районе пересечения ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, граничащая с жилыми домами №№71, 72 мкр.1А  | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 8637,3 | 2018-2019 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 39204,8 |
| 3.  | территория микрорайона Юго-Восточный | Проведение строительно-монтажных работ  (водопонижение) | 7000,0 | 2018 | - бюджет города Урай,  | 680,0 |
| 4. | территория, прилегающая к кафе-вагону «Экспресс» | Проведение строительно-монтажных работ  | 5852,1 | 2018 | - бюджет города Урай,  | 99,9 |
| 5 | территория в районе ДС «Звезды Югры» | Проведение строительно-монтажных работ  | 138,1 | 2018 | - бюджет города Урай,  | 49, 9 |
| 6 | территория набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.3 (Сури-парк, микрорайон 2,3, набережная реки Конда, многофункциональная зона, 1 этап) | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 36106,7 | 2019 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 118974,0 |
| 7 | территория набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.3 (Сури-парк,микрорайон 2,3, набережная реки Конда, многофункциональная зона, 2 этап) | Проведение строительно-монтажных работ  | 103194,6 | 2020 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 98446,0 |
| 8 | территория набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.3 (мкр. 2, набережная реки Конда, Парк Победы + Парк детства 3 этап, городской пляж 4 этап) | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 153212,6 | 2021 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 143041,0 |
| 9 |  территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 19058,6 | 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 31045,5 |
| 10 | территория в мкр.2 сквер Спортивный, Парк аттракционов | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 55301,3 | После 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 53574,0 |
| 11 | территория в мкр.Центральный между мемориалом и ул.Югорская | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 74748,1 | После 2022 | - бюджет города Урай, - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, - федеральный бюджет. | 322943,2 |
| 12 | Автостоянка по улице Ветеранов для автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника» | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 269,0 | 2019 | - бюджет города Урай | 972,6 |
| 13 | Проезд для объектов Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Урайская городская клиническая больница» :- отделение скорой медицинской помощи (город Урай, микрорайон 2, дом 27);- детское инфекционное отделение (город Урай, улица Северная, дом 4а) | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 1761,0 | 2019 | - бюджет города Урай | 4462,0 |
| 14 | Автостоянка по проезду 24 для бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница» | Разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ  | 150,0 | 2020 | - бюджет города Урай | 623,6 |

».

9. Таблицу 1.7 подраздела 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 1.7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Вид работ  | Мощность объекта (ед.) | Срок выполнения работ | Источник финансирования | \*Общая стоимость, тыс. рублей |
| 1 | Скульптурная композиция на территории, прилегающей к кафе-вагону «Экспресс» | Изготовление, доставка и установка | 1 | 2018 | -  | 0,0 |
| 2 |  Скульптурная композиция «Солнечная система» на площади «Планета звезд» | Изготовление, доставка и установка  | 1 | 2018 | - бюджет города Урай  | 1125,1 |
| 3 | Скульптурная композиция на Мемориале памяти, посвященная 75-тилетию Великой Победы | Изготовление, доставка и установка | 1 | 2019 | - бюджет города Урай  | 3274,6 |
| 4 | Скульптурная композиция на территории мкр. Центральный между мемориалом и ул.Югорской | Изготовление, доставка и установка | 1 | 2020 | - бюджет города Урай  | 3274,6 |
| 5 | Скульптурная композиции на территории набережной реки Конда от ПНС в мкр.2 до ДС №21 в мкр.2 | Изготовление, доставка и установка | 1 | 2022 | - бюджет города Урай  | 2028,8 |

».

10. Таблицу 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции:

«Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей муниципальной программы

Таблица 2.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | ед.изм | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай. |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Урай. |
| 1.1.1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | га | 27,00 | 27,82 | 33,60 | 36,40 | 38,50 | 42,90 | 42,9 |
| 1.1.2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 62,93 | 64,84 | 78,32 | 84,84 | 89,74 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.3 | Доля количества благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 60,00 | 63,49 | 71,40 | 77,70 | 85,70 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Урай. |
| 1.2.1 | Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству | % | 0,0 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 1.2.2. | Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству | % | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| 1.3. | Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Урай. |
| 1.3.1 | Площадь благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | га | 11,50 | 12,79 | 17,15 | 27,48 | 42,80 | 43,70 | 43,70 |
| 1.3.2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | % | 18,34 | 20,39 | 27,91 | 43,82 | 68,26 | 69,69 | 69,69 |
| 1.3.3 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 17,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.3.4 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | ед. | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 1.3.5 | Количество участников конкурсов  | чел. | 78 | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 30 |

».

11. Пункт 1 раздела 3 дополнить подпунктом 1.8. следующего содержания:

«1.8. Ведомость элементов благоустройства минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, определяется в соответствии с приложением к муниципальной программе».

12. Таблицу 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель муниципальной программы | Целевой показатель, № | Источники финансирования | Объем финансирования, (всего тыс.руб) | в том числе по годам (тыс.руб) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Задача 2.Повышение уровня благоустройства мест общего пользования муниципального образования |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»МКУ "УЖКХ г.Урай" | 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.1; 1.2.2. | Всего | 130 622,1 | 11 589,9 | 4 183,5 | 4 183,5 | 34 212,7 | 76 452,5 |
| Федеральный бюджет | 11 167,3 | 2 800,3 | 4 183,5 | 4 183,5 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 6 534,1 | 6 534,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 112 910,6 | 2 245,4 | 0,0 | 0,0 | 34 212,7 | 76 452,5 |
| Привлечённые средства | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Задача 3. Увеличение площади и количества благоустроенных общественных территорий в границах муниципального  |
| 1.2.1. | Благоустройство общественных мест муниципального образования | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»МКУ "УЖКХ г.Урай" | 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3. | Всего | 629262,3 | 45270,6 | 0,0 | 0,0 | 500 955,9 | 83 035,8 |
| Федеральный бюджет | 1 400,2 | 1 400,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 3 267,0 | 3 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 624595,1 | 40603,4 | 0,0 | 0,0 | 500 955,9 | 83 035,8 |
| 1.2.2. | Установка объектов внешнего благоустройства на общественных территориях | МКУ «УГЗиП г.Урай»; МКУ «УКС г.Урай»;МКУ "УЖКХ г.Урай" | 1.3.4. | Всего | 5 182,7 | 1 125,1 | 0,0 | 0,0 | 2 028,8 | 2 028,8 |
| Бюджет городского округа город Урай | 5 182,7 | 1 125,1 | 0,0 | 0,0 | 2 028,8 | 2 028,8 |
| 1.2.3. | Проведение конкурсов по благоустройству  | МКУ "УГЗиП г.Урай"; МКУ "УЖКХ г.Урай" | 1.3.5. | Всего | 617,2 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 255,8 | 222,4 |
| Бюджет городского округа город Урай | 617,2 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 255,8 | 222,4 |
| ИТОГО  | **Всего** | 765684,3 | 58124,6 | 4 183,5 | 4 183,5 | 537 453,2 | 161 739,5 |
| Федеральный бюджет | 12 567,5 | 4 200,5 | 4 183,5 | 4 183,5 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 9 801,1 | 9 801,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа город Урай | 743305,6 | 44112,9 | 0,0 | 0,0 | 537 453,2 | 161 739,5 |
| Привлечённые средства | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

13.Допонить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования города Урай» на 2018-2022 годы приложением следующего содержания:

 «Приложение к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

город Урай» на 2018-2022 годы

Ведомость элементов благоустройства минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории используемых при выполнении работ на объекте: «Благоустройство территории в районе жилых домов №91,91а в микрорайоне 1Б, проезды по ул.Островского, Маяковского в г.Урай.

Ведомость элементов благоустройства минимального перечня работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Виды работ | Ед.измерения | Кол-во |
| 1 | Разборка покрытий | Разборка дорог из сборных железобетонных плит  | шт | 50,00 |
| Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 150,00 |
| 2 | Резервные гильзы под сети электроснабжения | Разработка грунта  | м3 | 116,80 |
| Нанесение антикоррозионной изоляции  | м | 146,00 |
| Укладка стальных водопроводных труб 219 мм | м | 146,00 |
| Засыпка траншеи | м3 | 94,90 |
| 3 | Гильзы под сети связи | Разработка грунта  | м3 | 4,00 |
| Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции  | м | 5,00 |
| Укладка стальных водопроводных труб219 мм | м | 5,00 |
| Засыпка траншеи | м3 | 3,50 |
| 4 | Корректировка колодцев | Корректировка колодцев | шт | 1,00 |
| 5 | Земляное полотно | Разработка грунта  | м3 | 373,00 |
| Планировка площадей | м3 | 2419,00 |
| 6 | Ливневая канализация | Разработка грунта  | м3 | 16,00 |
| Засыпка траншеи | м3 | 7,00 |
| Устройство лотков железобетонных | шт | 37,00 |
| Монтаж дождеприемного колодца | шт | 1,00 |
| 7 | Дорожная одежда | Проезды  | м2 | 1208,00 |
| Установка бортовых камней  | м | 185,00 |
| Устройство тротуаров | м2 | 423,00 |
| Установка бордюрных камней  | м | 350,00 |
| Стоянки | м2 | 700,00 |
| Установка бортовых камней | м | 131,00 |
| 8 | Урнаu-201 | для мусора, материал: металл, высокотемпературная порошковая краска по металлу. Габаритные размеры: Диаметр 650 мм, высота 600 мм. | шт | 8,00 |
| 9 | Скамьяs-12 | материал: металлический каркас из трубы покрытой порошковой краской, доски сидения из древесины хвойных пород отшлифованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.Габаритные размеры: Длина1460мм, ширина 475мм, высота 680 мм. | шт | 8,00 |
| 10 | http://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/4a2/4a29cab2164b4c817b3b7f65fd41d18a.jpg Светильники светодиодные  | Демонтаж светильниковМонтаж светильников | шт | 7,00 |

Ведомость элементов благоустройства дополнительного перечня работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Виды работ | Ед.измерения | Кол-во |
| 1 | Озеленение | Посев газонов | м2 | 988,00 |
|  |  |  |
| 2 | Площадка для складирования ТБО | Устройство площадки | м2 | 10,50 |
| 3 | Благоустройство детской игровой площадкиБезымянныйБезымянныйБезымянныйБезымянныйБезымянныйБезымянныйБезымянный | Демонтаж существующих конструкций | м3 | 135,00 |
| Установка малых архитектурных форм | шт | 7,00 |
| 4 |  Стойка Парковки велосипедные | Монтаж парковок для велосипедов | шт | 8,00 |

».