ПРОТОКОЛ №18

Проектного комитета администрации город Урай

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения: | 10 октября 2018 года |
| Начало заседания: | 16 часов 00 минут |
| Место проведения: | город Урай, малый зал заседаний администрации города Урай |

Присутствовали:

**Члены Проектного комитета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козлов Игорь Анатольевич | - | исполняющий обязанности глава города Урай, председатель Проектного комитета администрации город Урай; |
| 2 | Гарифов Вадим Рафаилович | - | исполняющий обязанности первого заместителя главы города Урай, заместитель председателя Проектного комитета администрации город Урай; |
| 3 | Доберштейн Елена Викторовна | - | начальник службы по инвестициям и проектному управлению, секретарь Проектного комитета администрации город Урай; |
| 4 | Фузеева Ирина Александровна | - | заместитель главы города Урай; |
| 5 | Круглова Светлана Вячеславовна | - | заместитель главы города Урай; |
| 6 | Хусаинова Ирина Валериевна | -  | председатель комитета по финансам администрации города Урай; |
| 7 | Парфентьева Алла Александровна | - | директор МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай». |
| 8 | Уланова Лариса Викторовна | - | начальник управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай |

Приглашенные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Макаров Сергей Геннадьевич | - | директор МКУ «Управление капитального строительства» города Урай; |
| 2 | Выродов Сергей Михайлович | - | обязанности генеральный директор МАУ «Культура»; |
| 3 | Кащеева Ульяна Викторовна | - | начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай. |
| 4 | Кривоногов Владимир Викторович | - | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Старт» |

Повестка дня:

**1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек, проектов муниципального образования город Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Уланова Л.В., Гарифов В.Р., Фузеева И.А., Макаров С.Г., Выродов С.М.)

1.1. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Новая телефония. Бережливое управление».

Отметить:

1.1.1. Руководителем проекта (О.А. Ермаковой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.1.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено.

1.2. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».

Отметить:

1.2.1. Статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;

1.2.2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату отклонений не выявлено;

1.2.3. Руководителем проекта (В.В. Кривоноговым) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта по состоянию на 01.10.2018. Предлагается внести изменения в части заказчика и руководителя (распоряжение администрации города Урай от 18.09.2018 №442-лс), а так же в раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» по плановой дате достижения п.14.3, п.14.4.

1.3. Рассмотрение выполнения сводного плана контрольных точек проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Отметить:

* + 1. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) статус – отчет по проекту предоставлен в муниципальный проектный офис в срок;
		2. В соответствии с выполнением мероприятий по сводному плану контрольных точек на отчетную дату установлены отклонения по п. п.18, п.19, п.20, п.23 (пояснительная записка приложена);
		3. Руководителем проекта (У.В. Кащеевой) в муниципальный проектный офис предоставлен запрос на изменения в сводный план проекта по состоянию на 01.10.2018. Предлагается внести изменения в раздел 2.1. «План проекта по контрольным точкам» по плановой дате достижения п.11.8, п.11.10, п.15, п.17, п.18, п.19, п.20, п.22, п.23, п.24, п.25.

Решили:

1. Прилагаемую информацию о ходе реализации проектов по состоянию на 01.10.2018 года принять к сведению (приложение 1, 2, 3 к протоколу).
2. Утвердить изменения в сводный план проекта «Строительство объекта «Крытый каток в городе Урай».
3. Утвердить изменения в сводный план проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» (Реконструкция нежилого здания под музейно-библиотечный центр по адресу мкр. 2 дом 39/1).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

**2. Рассмотрение проектной инициативы «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району» и паспорта проекта «Создание комплекса туристических (экскурсионных) маршрутов по городу Урай и Кондинскому району».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Кащеева У.В. Выступающие: Уланова Л.В., Гарифов В.Р., Фузеева И.А., Хусаинова И.В., Макаров С.Г., Выродов С.М.)

Решили:

1.1. Принять проектную инициативу, запустить проект.

1.3. Назначить:

1) куратора проекта – Круглову Светлану Вячеславовну, заместителя главы города Урай;

2) руководителя проекта – Кащееву Ульяну Викторовну, начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай;

3) заказчика проекта – Иванова Анатолия Владимировича, главу города Урай.

2.1. Принять паспорт проекта и сводного плана проекта.

2.2. Руководителю проекта осуществлять постоянный мониторинг выполнения работ для обеспечения исполнения проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров, зафиксированных в управленческих документах по проекту.

2.3. Руководителю паспорта проекта ежемесячно до 1 числа готовить статус-отчеты по проекту предоставляя в муниципальный проектный офис.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

**3. Рассмотрение проектной инициативы «Обеспечение граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных инженерными коммуникациями».**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Парфентьева А.А. Выступающие: Фузеева И.А., Хусаинова И.В.)

Отметить:

3.1. Отметить неисполнение директора МКУ МКУ «Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай» (А.А. Парфентевой) поручения, предусмотренного п.3.3, раздела 3 протокола заседания Проектного комитета администрации города Урай от 13.09.2018 №17. Продлить срок исполнения – **до 15.11.2018 года** (служебная записка от 01.10.2018).

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

**4. Рассмотрение исполнения мероприятий портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных поручением Президента Российской Федерации:**

«Получение разрешение на строительство и территориальное планирование»,

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»,

«Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»,

«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Козлов И.А., Уланова Л.В.)

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию по исполнению мероприятий портфелей проектов на 01.10.2018 год;

**5. Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Урай.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Козлов И.А.)

Решили:

5.1. Отметить исполнение и снять с контроля п.3,4, раздела 1 протокола от 13.09.2018 №17.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

**6. Разное.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Докладчик: Доберштейн Е.В. Выступающие: Козлов И.А., Фузеева И.А.)

Предлагается:

6.1. Провести корректировку плана-графика запуска потенциальных проектов (уточненный) органа местного самоуправления администрации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в части дополнения и актуализации муниципальных проектов на 2018 год.

Решение членов Проектного комитета:

ЗА\_\_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_голосов

ПРОТИВ\_\_\_0\_\_\_\_\_\_голосов

Председатель Проектного комитета И.А. Козлов

Секретарь Проектного комитета Е.В.Доберштейн