

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

# Администрация ГОРОДА УРАЙ

**УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ**

**И СВЯЗИ**

*628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай, тел. 22-3-11*

*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, факс: (34676) 22-3-11*

*Тюменская область E-mail:asu\_adm@uray.ru*

Начальнику управления экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай

Л.В. Улановой

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

«Информационное общество – Урай» на 2016-2018 годы

Запланированный объем финансирования программных мероприятий на 2018 год по состоянию на 31.12.2018 в редакции постановлений администрации города Урай (изменения) от 02.02.2018 №195, от 27.04.2018 №945, от 23.10.2018 №2746, от 21.12.2018 №3410 составил 18 709,0 тыс. рублей, в том числе 314,3 тыс.рублей из средств бюджета ХМАО-Югры.

По программе выполнены (оказаны) следующие работы и услуги:

- пункт 1.1: заключен договор на оказание услуг по сопровождению и развитию официального сайта администрации города Урай на сумму 192,1 (100%) тыс. рублей. Проведены работы по доработке сайта.

- пункт 2: заключен договор на оказание услуг по сопровождению системы электронного делопроизводства «Кодекс: Документооборот» на сумму 276,0 (100%) тыс. рублей. Оказаны услуги по тех. сопровождению и обновлению до новой версии СЭДД "Кодекс-Документооборот".

- пункт 3: принято участие в международном IT-форуме с участием стран ШОС и БРИКС. Освоено 78,6 тыс. рублей (90,9%). Не освоена сумма 7,9 тыс.рублей, из средств бюджета города Урай.

- пункт 4.1: за 2017 год в эфире ТРК «Спектр» 625 сюжетов о деятельности органов местного самоуправления, публикаций в газете «Знамя» - 520. На эти цели затрачено 1399,9 тыс. рублей (100%). Не освоена сумма 100 рублей из средств бюджета города Урай.

- пункт 4.2: за 2017 год выпущено 150 выпусков газеты «Знамя». На муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения газета «Знамя» затрачено 13 709,0 тыс. рублей (100%).

- пункт 5: проведены работы по созданию и аттестации защищенных объектов информатизации Администрации города Урай и подведомственных учреждений на сумму 2 725,9 тыс. рублей (99,2%). Не освоена сумма 21,6 тыс.рублей, из средств бюджета города Урай.

- пункт 6: Проведены работы по развитию локально-вычислительной сети на сумму 296,9 тыс. рублей из 297,9 тыс.рублей (99,7%). Не освоена сумма 1,0 тыс.рублей из средств бюджета города Урай.

Целевые показатели:

1. Доля межведомственных запросов, направляемых в администрацию города Урай, муниципальные учреждения в электронном виде, в общем количестве межведомственных запросов – в 2018 году межведомственных запросов в электронном виде было 3859. Всего было 4832 запроса. Электронные запросы составляют 79,9% от общего числа (приложение - таблица).
2. Уровень удовлетворенности граждан организацией доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет – был проведен социологический опрос в социальных сетях, в результате которого уровень удовлетворенности граждан организацией доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет составил 43%, что выше запланированных на 3%.
3. Доля рабочих мест в администрации города Урай, органах администрации города Урай, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой системы электронного документооборота – в администрации города Урай электронный документооборот установлен на всех рабочих местах (181 рабочее место). В 2018 году электронными документами обменивались все органы администрации города Урай, что в общем числе документов составляет 100%. Показатель на 2018 год был запланирован 100%.
4. Доля органов местного самоуправления города Урай, использующих территориальную информационную систему Югры для предоставления информации – ТИС Югры установлена во всех органах администрации города Урай. В 2018 году системой пользовались 13 органов администрации и 3 муниципальных учреждения. Системой пользовались 50% (список прилагается).
5. Количество рабочих мест обработки персональных данных в МИСПДн и ИСПДн органов администрации города Урай на 01.01.19 – 73. Средства защиты информации, в соответствии с требованиями, установлены на 73 рабочих местах. Степень соответствия информационных систем требованиям информационной безопасности составляет 100%. Показатель на 2018 год был запланирован 100%.
6. Увеличение количества информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в теле- и радио эфире ТРК «Спектр» - в 2018 году было выпущено 625 сюжетов, что составляет 100%.
7. Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании на страницах газеты «Знамя» - в 2018 году было сделано 520 публикаций, что составляет 100%.
8. Доля населения, получившего информацию о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «информацию о деятельности органов местного самоуправления получаю через газету «Знамя» - был проведен социологический опрос в социальных сетях, в результате которого доля населения, получившего информацию о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через газету «Знамя» составила 43%.
9. Доверие к печатному источнику информации о деятельности органов местного самоуправления, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «доверяю» и «скорее доверяю» - был проведен социологический опрос в социальных сетях. Доверие к печатному изданию составило 55% из 55% запланированных.

Главный специалист

отдела информационных ресурсов УИТиС Т.С. Лобова

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение целевого показателя муниципальной программы | | | Динамика выполнения целевого показателя (факт/план\*100),% | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному году | отчетный год  (план) | отчетный год  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8 |
|  | **Цель муниципальной программы.** Повышение качества жизни населения города Урай, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий | | | | | | |
|  | **Задачи муниципальной программы.**  1. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей официального сайта, развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Карта безопасного детства", информирование населения через средства массовой информации.  2. Совершенствование системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Мероприятие: развитие и сопровождение функциональных возможностей портала "Социальный навигатор".  3. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Урай. Мероприятие: поддержка, модернизация и развитие инф-ных систем в рамках реализации мероп-ий по формированию электронного правительства на территории МО город Урай (тех. сопровожд-е СЭДД "Кодекс-Документооборот).  4. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры принятия управленческих решений органов местного самоуправления. Мероприятия: развитие локальной вычислительной сети администрации города Урай, содействие развитию локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления города Урай, внедрение телекоммуникационных сервисов, развитие и обеспечение эксплуатации Корпоративной вычислительной сети администрации города Урай.  5. Обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. Мероприятие: Обеспечение информационной безопасности в администрации, органах администрации, муниципальных казенных и бюджетных учреждениях города Урай | | | | | | |
| 1 | Доля межведомственных запросов, направляемых в администрацию города Урай, муниципальные учреждения в электронном виде, в общем количестве межведомственных запросов | % | 10 | 78 | 79,9 | 102,4% | Доля межведомственных запросов в электронном виде выше от общего числа |
| 2 | Уровень удовлетворенности граждан организацией доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет | % | 35 | 40 | 43 | 107,5% | Доверие к информации на официальном сайте и в соц. сетях выше от общего числа |
| 3 | Доля рабочих мест в администрации города Урай, органах администрации города Урай, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой системы электронного документооборота | % | 70 | 100 | 100 | 100% | СЭД установлен на рабочих местах в ОМСУ (далее – органы местного самоуправления) |
| 4 | Доля органов местного самоуправления города Урай, использующих территориальную информационную систему Югры для предоставления информации | % | 30 | 50 | 50 | 100% | ОМСУ используют ТИС-Югры в работе |
| 5 | Степень соответствия информационных систем администрации города Урай, органов администрации города Урай требованиям информационной безопасности | % | 90 | 100 | 100 | 100% |  |
| 6 | Увеличение количества информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в теле- и радио эфире ТРК «Спектр» | шт. | 110 | 625 | 625 | 100% |  |
| 7 | Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании на страницах газеты «Знамя» | шт. | 205 | 520 | 520 | 100% |  |
| 8 | Доля населения, получившего информацию о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «информацию о деятельности органов местного самоуправления получаю через газету «Знамя» | % | 40 | 42 | 43 | 102,4% | Доля населения, получившего информацию о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономических преобразованиях в муниципальном образовании через печатные СМИ выше от общего числа |
| 9 | Доверие к печатному источнику информации о деятельности органов местного самоуправления, процентов от числа опрошенных респондентов, ответивших «доверяю» и «скорее доверяю» | % | 52 | 55 | 55 | 100% |  |

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

муниципальной программы:

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел.: