**ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Урай» на 2018-2022 годы**

**за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | ед.изм | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Динамика значения показателя (индикатора), %(6 / 5 \* 100) |
| 2018 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Урай. |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Урай. |
| 1.1.1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | га | 27,00 | 27,82 | 27,82 | 42,9 | 100,00 |
| 1.1.2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 62,93 | 64,84 | 64,84 | 100,00 | 100,00 |
| 1.1.3 | Доля количества благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом) | % | 60,00 | 63,49 | 63,49 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Урай. |
| 1.2.1 | Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству | % | 0,0 | 1,00 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
| 1.2.2. | Доля финансового участия заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству | % | 5,00 | 1,00 | 1,0 | 3,0 | 100,00 |
| 1.3. | Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования город Урай. |
| 1.3.1 | Площадь благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | га | 11,50 | 12,79 | 12,79 | 43,70 | 100,00 |
| 1.3.2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (нарастающим итогом) | % | 18,34 | 20,39 | 20,39 | 69,69 | 100,00 |
| 1.3.3 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 17,0 | 23,0 | 20,0 | 28,0 | 86,0 |
| 1.3.4 | Количество установленных объектов внешнего благоустройства на общественных территориях (нарастающим итогом) | ед. | 45 | 46 | 48 | 50 | 104,3 |
| 1.3.5 | Количество участников конкурсов  | чел. | 78 | 28 | 54 | 30 | 192,8 |