Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016-2018 годы

в 2018 году

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2016-2018 годы утверждена постановлением администрации города Урай от 30.09.2015 №3211.

Реализация программы велась в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 года №408-п.

Финансовое исполнение мероприятий программы в целом 2018 году составило 585,4 млн. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Мероприятие* | *Источник финансирования* | *Годовой план, тыс.руб.* | *Финансовое исполнение, тыс.руб.* |
| 1 | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию или имеющих готовность не менее 60% | Бюджет ХМАО-Югры | 455 084,0 | 451 439,4 |
| Бюджет городского округа город Урай | 56 246,3 | 55 795,9 |
| 2 | Выплата возмещений за жилые помещения в рамках соглашений, заключенных с собственниками изымаемых жилых помещений | Бюджет городского округа город Урай | 42 426,4 | 42 426,4 |
| 3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат в виде субсидий | Федеральный бюджет | 1 265,0 | 1 265,0 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 8 200,7 | 8 192,5 |
| Бюджет городского округа город Урай | 497,8 | 497,8 |
| 4 | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Бюджет ХМАО-Югры | 24 095,2 | 24 095,2 |
| 5 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Федеральный бюджет | 1 728,2 | 1 728,2 |
| 6 | Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в городе Урай | Бюджет городского округа город Урай | 32 332,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | Федеральный бюджет | 2 993,2 | 2 993,2 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 487 379,9 | 483 727,1 |
| Бюджет городского округа город Урай | 131 502,5 | 98 720,1 |
| Всего: | 621 875,6 | 585 440,4 |

Условиями программы определен порядок расселения граждан непригодных/аварийных многоквартирных домов - в соответствии с перспективными перечнями жилых домов, подлежащих сносу, с учетом их фактического состояния. По мере завершения намеченных мероприятий по расселению принимается следующий перспективный перечень. Так в конце отчетного года принят шестой перспективный перечень.

Информация о перспективных перечнях представлена в приложении 1.

В связи с изменениями условий предоставления муниципалитетам окружных субсидий на приобретение нового жилья в части расселения лишь аварийного жилья, проведена работа по обследованию домов, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания. В течение 2018 года признаны аварийными 30 домов площадью 12,5 тыс.кв.м.

Реализация мероприятий программы принесла следующие результаты:

- в течение 2018 года администрацией города Урай в рамках программы заключены 20 муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность в домах-новостройках, введенных в эксплуатацию или имеющих готовность не менее 60%, 162 квартиры площадью 9,0 тыс.кв.м. Расходы осуществлены в соответствии с условиями муниципальных контрактов в максимально возможном объеме.

- получены от застройщика в рамках ранее заключенных контрактов 162 квартиры;

- при расселении непригодных/аварийных домов новые жилые помещения предоставлены 104 семьям;

- в муниципальную собственность изъяты 28 жилых помещений путем выплаты возмещений в денежном выражении в рамках заключенных с собственниками соглашений;

- количество жилых домов на начало года, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, либо аварийных, составило 181; по состоянию на 31.12.2018 года количество непригодных домов на территории города составляет 174 ед.

- расселены 10 многоквартирных жилых домов из числа аварийных, либо жилые помещения которых признаны непригодными для проживания;

- количество граждан, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма в порядке очередности – 14 семей;

- к маневренному фонду отнесено 14 жилых помещений; к служебному – 3 жилых помещения;

- выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты 9 молодым семьям, выплаты произведены в полном объеме;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предоставлены по договорам найма специализированных жилых помещений 13 жилых помещений специализированного жилищного фонда;

- гражданам из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, субсидии выплачены 2 льготникам;

 - при реконструкции нежилого здания детской поликлиники под жилой в городе Урай изменено функциональное назначении объекта в связи с отказом от размещения медицинского учреждения на первом и цокольном этажах объекта, что повлекло за собой корректировку проектно-сметной документации. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком окончания в апреле 2019.

- В части предоставления многодетным семьям социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка признаны участниками программы 3 многодетные семьи.

Сравнительный анализ количества семей, улучшивших жилищные условия за период 2016-2018 гг, представлен в приложении 2.

 Действие данной программы завершено 2018 годом.

С 1 января 2019 года вступила в действие муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей, проживающих на территории муниципального образования город Урай» на 2019-2030 годы.

Мероприятия новой программы поддерживают выбранное направление по реализации жилищных прав граждан нашего города, и набранные темпы планируется сохранить на достигнутом уровне.

Исполняющий обязанности начальника

управления по учету и распределению

муниципального жилого фонда

администрации города Урай Е.В.Аристархова

Приложение 1 к отчету

о реализации мероприятий муниципальной

программы «Улучшение жилищных условий

граждан, проживающих на территории

муниципального образования город Урай»

на 2016-2018 годы в 2018 году

Информация

о перспективных перечнях по состоянию на 19.02.2019 года

1. Перспективный перечень жилых домов, подлежащих сносу с учетом фактического состояния, утвержденный постановлением администрации города Урай от 28.03.2011 №819:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес сносимого дома | Количество проживающих | Общая площадь квартир, кв.м. | Отметки о расселении/сносе |
| семей | человек |
| 1 | микрорайон 1Г дом 23 | 12 | 38 | 515,3 | снесен |
| 2 | микрорайон 1Д дом 5 | 16 | 57 | 507,7 | снесен |
| 3 | улица Механиков дом 13 | 14 | 45 | 457,2 | снесен |
| 4 | микрорайон 1Д дом 51 | 12 | 50 | 770,1 | снесен |
| 5 | микрорайон 1Г дом 19 | 12 | 25 | 516,5 | снесен  |
| 6 | улица Буровиков дом 5 | 3 | 6 | 147 | снесен |
| 7 | улица Буровиков дом 8 | 1 | 4 | 40,5 | снесен |
| 8 | улица Буровиков дом 9 | 1 | 3 | 52,1 | снесен |
| 9 | улица Буровиков дом 11 | 1 | 2 | 27,4 | снесен |
| 10 | улица Буровиков дом 13 | 2 | 6 | 97,3 | снесен |
| 11 | улица Буровиков дом 19 | 3 | 11 | 75,3 | снесен |
| 12 | улица Лесная дом 1 | 1 | 1 | 39,7 | снесен |
| 13 | улица Лесная дом 3 | 1 | 1 | 37,9 | снесен |
| 14 | микрорайон 1 дом 16 | 8 | 37 | 341,6 | снесен |
| 15 | микрорайон 1 дом 17 | 4 | 15 | 170,9 | снесен |
| 16 | микрорайон 1 дом 18 | 7 | 32 | 302,9 | снесен |
| 17 | улица Толстого дом 13 | 3 | 11 | 120,6 | снесен  |
| 18 | улица Толстого дом 11 | 2 | 5 | 81,6 | снесен |
| 19 | улица Толстого дом 9 | 3 | 19 | 120,9 | снесен |
| 20 | улица Механиков дом 27 | 16 | 52 | 514,7 | снесен  |
| 21 | улица Механиков дом 25 | 16 | 47 | 518,3 | снесен |
| 22 | улица Механиков дом 23 | 13 | 36 | 414,2 | снесен |
| 23 | улица Механиков дом 21 | 16 | 56 | 492,1 | снесен |
| 24 | улица Механиков дом 11 | 16 | 109 | 499,2 | снесен |
| 25 | микрорайон 1 дом 33 | 7 | 24 | 291,8 | снесен |
|  | **Итого** | **190** | **692** | **7 152,8** |  |

1. Перспективный перечень №2 жилых домов, подлежащих сносу с учетом их фактического состояния, утвержденный постановлением администрации города Урай от 19.03.2011 №3777 (в редакции постановлений: от 10.10.2012 №3148 и от 08.05.2013 №1567):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес сносимого дома | Количество проживающих | Общая площадь квартир, кв.м. | Отметки о расселении/сносе |
| семей | человек |
| 1 | улица Садовая, дом 62 | 2 | 13 | 192,6 | снесен |
| 2 | микрорайон 1Г, дом 36 | 12 | 42 | 519,4 | снесен |
| 3 | микрорайон 1Г, дом 37 | 12 | 36 | 519,7 | снесен |
| 4 | улица Садовая, дом 53 | 2 | 2 | 82,6 | снесен |
| 5 | микрорайон Аэропорт, дом 2 | 5 | 24 | 206,9 | снесен  |
| 6 | микрорайон 1Д, дом 21А | 12 | 70 | 506,3 | снесен |
| 7 | улица Кольцова, дом 36 | 2 | 5 | 76,6 | снесен |
| 8 | микрорайон 1Д, дом 33 | 24 | 70 | 993,0 | снесен |
| 9 | микрорайон 1А, дом 47 | 16 | 51 | 518,6 | снесен |
| 10 | микрорайон 1А, дом 49 | 12 | 36 | 536,7 | снесен |
| 11 | микрорайон 1А, дом 50 | 12 | 43 | 531,1 | снесен |
| 12 | улица Механиков, дом 46 | 4 | 42 | 189,8 | снесен |
| 13 | улица Механиков, дом 42 | 4 | 16 | 155,4 | снесен |
| 14 | улица Механиков, дом 30 | 4 | 11 | 176,3 | снесен |
| 15 | улица Механиков, дом 9 | 16 | 43 | 505,9 | снесен |
| 16 | улица Механиков, дом 7 | 14 | 43 | 447,8 | снесен |
| 17 | микрорайон 1Д, дом 29 | 11 | 35 | 480,0 | снесен  |
| 18 | микрорайон 1, дом 8 | 8 | 24 | 297,1 | снесен |
| 19 | улица Нагорная, дом 32 А | 4 | 5 | 224,1 | снесен |
| 20 | микрорайон 1А, дом 37 | 16 | 53 | 510,5 | снесен  |
| 21 | микрорайон 1А, дом 43 | 12 | 31 | 535,3 | снесен |
| 22 | микрорайон 1А, дом 53 | 12 | 44 | 527,9 | снесен |
| 23 | микрорайон 1А, дом 54 | 8 | 23 | 336,6 | снесен |
| 24 | микрорайон 1А, дом 56 | 12 | 26 | 535,6 | снесен |
| 25 | микрорайон 1А, дом 57 | 8 | 26 | 340,7 | снесен |
| 26 | микрорайон 1А, дом 58 | 16 | 41 | 511,8 | снесен |
| 27 | микрорайон 1А, дом 59 | 16 | 46 | 515,9 | снесен  |
| 28 | микрорайон 1Д, дом 40 | 24 | 67 | 1023,7 | снесен |
| 29 | микрорайон 1А, дом 51 | 8 | 29 | 336,3 | снесен |
| 30 | микрорайон 1Г, дом 20  | 12 | 39 | 513,7 | снесен |
| 31 | улица Гоголя, дом 2 | 4 | 15 | 161,7 | снесен |
| 32 | микрорайон 2А, д.24, кв.11 | 1 | 2 | 73,1 | расселено |
| 33 | микрорайон 2А, дом 27 | 3 | 13 | 222,4 | снесен |
| 34 | микрорайон 2А, дом 34 | 8 | 26 | 501,8 | снесен |
|  | **Итого** | **336** | **1092** | **13 806,9** |  |

1. Перспективный перечень №3 жилых домов, подлежащих сносу с учетом их фактического состояния утвержденный постановлением администрации города Урай от 02.07.2013 №2275:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Количество проживающих | площадь | Отметки о расселении/сносе |
| семей | человек |
| 1 | Мкр.1, дом 9 | 24 | 67 | 1 003,6 | снесен |
| 2 | Мкр.1, дом 1 | 8 | 30 | 341,1 | снесен |
| 3 | Мкр.1, дом 2 | 8 | 34 | 342,1 | снесен |
| 4 | Аэропорт, дом 7 | 1 | 4 | 52,9 | снесен |
| 5 | Улица Нагорная, дом 29 | 2 | 6 | 129,9 | снесен  |
| 6 | Мкр. 1Д, дом 49 | 12 | 53 | 740,8 | снесен |
| 7 | Улица Механиков, дом 5а | 20 | 28 | 327,1 | снесен |
| 8 | Мкр.2А, дом 20 | 22 | 32 | 260,1 | снесен |
| 9 | Мкр.1А, дом 14 | 12 | 44 | 527,8 | снесен |
| 10 | Улица Механиков, дом 28 | 4 | 13 | 161,6 | снесен |
| 11 | Улица Механиков, дом 38 | 4 | 8 | 156,0 | снесен |
| 12 | Улица Механиков, дом 40 | 4 | 16 | 155,4 | снесен |
| 13 | Улица Механиков, дом 44 | 4 | 17 | 157,6 | снесен |
| 14 | Улица Чехова, дом 5 | 1 | 11 | 32,8 | снесен |
| 15 | Улица Чехова, дом 7 | 1 | 6 | 76,0 | снесен |
| 16 | Улица Чехова, дом 10 | 2 | 5 | 65,8 | снесен |
| 17 | Мкр.1А, дом 60 | 8 | 25 | 342,4 | снесен  |
| 18 | Мкр.1А, дом 62 | 16 | 40 | 505,8 | снесен |
| 19 | Мкр.1А, дом 63 | 8 | 27 | 340,2 | снесен |
| 20 | Мкр.1А, дом 64 | 16 | 40 | 517,7 | снесен  |
| 21 | Мкр 1А, дом 65 | 12 | 35 | 534,9 | снесен |
| 22 | Мкр. 1Д, дом 4 | 16 | 37 | 507,4 | снесен |
| 23 | Мкр. 1Д, дом 6 | 16 | 41 | 504,8 | снесен |
| 24 | Мкр. 1Д, дом 7 | 24 | 79 | 1 049,5 | снесен |
| 25 | Мкр.1Г, дом 1 | 16 | 47 | 513,9 | снесен |
| 26 | Мкр.1Г, дом 2 | 16 | 57 | 510,2 | снесен |
| 27 | Мкр. 1Г, дом 3 | 16 | 30 | 505,4 | снесен  |
| 28 | Мкр.1 Г, дом 5 | 16 | 38 | 503,7 | снесен |
| 29 | Мкр.1 Г, дом 6 | 16 | 40 | 505,6 | снесен |
| 30 | Мкр.1, дом 26 | 12 | 41 | 489,8 | снесен |
| 31 | Мкр.1, дом 27 | 12 | 43 | 471,4 | снесен |
| 32 | Улица Пионеров, дом 9 | 4 | 11 | 176,3 | снесен |
| 33 | Улица Пионеров, дом 11 | 4 | 17 | 172,8 | снесен |
| 34 | Мкр.2А, дом 26 | 8 | 23 | 476,1 | снесен |
|  | **Итого:** | **365** | **1 045** | **13 158,5** |  |

1. Перспективный перечень №4 жилых домов, подлежащих сносу с учетом их фактического состояния утвержденный постановлением администрации города Урай от 01.04.2015 №1150 (в редакции постановления от 29.03.2016 №834):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес сносимого дома | Количество проживающих | Общая площадь квартир, кв.м. | Отметки о расселении/сносе |
| семей | человек |
| 1 | ул. Сибирская, дом 6 | 17 | 53 | 580,20 | снесен |
| 2 | мкр. 1Г, дом 17  | 12 | 24 | 490,41 | снесен |
| 3 | мкр. 1А, дом 10 | 12 | 47 | 522,02 | снесен |
| 4 | мкр. 1Д, дом 1 | 16 | 41 | 504,80 | снесен |
| 5 | мкр. 1Д, дом 3 | 22 | 61 | 892,10 | снесен |
| 6 | мкр. 1Д, дом 2 | 24 | 63 | 1011,80 | в расселении |
| 7 | мкр. 1Д, дом 15 | 16 | 33 | 515,60 | снесен |
| 8 | мкр. 1Г, дом 53 | 14 | 37 | 448,00 | снесен |
| 9 | кр. 1Г, дом 22 | 12 | 29 | 510,30 | снесен |
| 10 | ул. Гоголя, дом 1 | 3 | 13 | 121,50 | снесен |
| 11 | мкр. Аэропорт, дом 5  | 2 | 6 | 53,30 | снесен |
| 12 | мкр. 1, дом 23 | 8 | 24 | 335,4 | снесен |
| 13 | мкр.1 дом 22 | 8 | 19 | 336,50 | снесен |
| 14 | мкр. 1, дом 21 | 8 | 15 | 336,40 | снесен |
| 15 | мкр. 1, дом 34 | 8 | 9 | 205,10 | снесен |
|  | **Итого:** | **182** | **474** | **6 863,43** |  |

1. Перспективный перечень №5 жилых домов, подлежащих сносу с учетом их фактического состояния утвержденный постановлением администрации города Урай от 21.09.2016 №2868 (в редакции постановления от 26.01.2018 №142):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес расселяемого дома | Количество проживающих | Общая площадь квартир, кв.м. | Срок начала расселения(год) | Отметки о расселении/сносе |
| семей | человек |
| 1 | мкр. 3 дом 17 кв 92 | 1 | 4 | 40,6 | 2016 | расселено |
| 2 | мкр. 1А, дом 67  | 16 | 31 | 503,4 | 2016 | снесен |
| 3 | Мкр 1Г, дом 27 | 12 | 29 | 499,9 | 2016 | снесен |
| 4 | мкр. 1А, дом 40 | 16 | 51 | 506,1 | 2016 | снесен |
| 5 | мкр. 1А, дом 41 | 12 | 30 | 533,5 | 2016 | снесен |
| 6 | мкр. 1А, дом 44 | 12 | 45 | 521,1 | 2016 | снесен |
| 7 | мкр. 1А, дом 42 | 8 | 24 | 338,7 | 2016 | постановление о сносе |
| 8 | мкр. 1А, дом 46 | 12 | 30 | 538,3 | 2016 | снесен |
| 9 | мкр. 1А, дом 48 | 8 | 18 | 350,6 | 2017 | постановление о сносе |
| 10 | мкр. 1А, дом 16 | 8 | 25 | 337,5 | 2017 | в расселении  |
| 11 | мкр 1А, дом 34 | 8 | 29 | 348,2 | 2017 | в расселении  |
| 12 | мкр. 1А, дом 35  | 8 | 17 | 344,8 | 2017 | в расселении  |
| 13 | мкр. 1Г, дом 7 | 16 | 37 | 501,6 | 2017 | в расселении  |
| 14 | мкр.1Г дом 47 | 12 | 33 | 515,6 | 2017 | в расселении  |
| 15 | мкр. 1Г, дом 40 | 12 | 30 | 462,5 | 2018 | в расселении  |
| 16 | мкр. 1А, дом 5 | 8 | 20 | 337,7 | 2018 | в расселении  |
| 17 | мкр 1А, дом 4 | 8 | 26 | 339,0 | 2018 | в расселении  |
| 18 | Мкр 1А, дом 7 | 8 | 18 | 336,3 | 2018 | в расселении  |
| 19 | Мкр 1А, дом 3 | 8 | 28 | 338,2 | 2018 | в расселении  |
| 20 | Мкр 1А, дом 1 | 8 | 20 | 340,3 | 2018 | в расселении  |
| 21 | Мкр 1А, дом 2 | 8 | 24 | 342,2 | 2018 | в расселении  |
| 22 | Ул. Толстого, дом 8 | 4 | 11 | 163,0 | 2019 | в расселении  |
| 23 | Ул. Толстого, дом 10 | 4 | 8 | 170,8 | 2019 | в расселении  |
| 24 | Ул. Толстого дом 12 | 4 | 11 | 120,2 | 2019 | в расселении  |
| 25 | Ул. Нагорная, дом 37 | 2 | 6 | 114,6 | 2019 | в расселении  |
| 26 | Мкр 1Д, дом 42 | 24 | 59 | 1032,5 | 2019 | в расселении  |
| 27 | Мкр 1Д, дом 26 | 12 | 28 | 546,1 | 2020 | в расселении  |
| 28 | Мкр 1Д, дом 27 | 12 | 32 | 546,7 | 2020 | в расселении  |
| 29 | Мкр 1Д, дом 28 | 12 | 24 | 541,7 | 2020 | в расселении  |
| 30 | Мкр 1Д, дом 66 | 12 | 36 | 743,6 | 2020 | в расселении |
|  | **Итого:** | **295** | **784** | **12 320,5** |  |  |

1. Перспективный перечень №6 жилых домов, подлежащих сносу с учетом их фактического состояния утвержденный постановлением администрации города Урай от 18.12.2018 №3340.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес сносимого дома | Количество проживающих | Общая площадь квартир, кв.м. | Срок начала расселения (год) |
| семей | человек |
| 1 | ул.Пионеров, дом 13 | 4 | 9 | 160,0 | 2020 |
| 2 | ул.Толстого, дом 15 | 4 | 11 | 160,9 | 2020 |
| 3 | ул.Толстого, дом 17 | 4 | 10 | 161,9 | 2020 |
| 4 | мкр.1Г, дом 39 | 8 | 23 | 493,8 | 2020 |
| 5 | мкр.1Д, дом 73  | 16 | 44 | 911,4 | 2020 |
| 6 | мкр.1Г, дом 21  | 12 | 31 | 508,7 | 2020 |
| 7 | мкр.1Г, дом 18 | 12 | 43 | 514,5 | 2020 |
| 8 | мкр.1Г, дом 45  | 12 | 43 | 516,2 | 2020 |
| 9 | мкр.Электросети, дом 1 | 15 | 47 | 438,8 | 2020 |
| 10 | мкр.Электросети, дом 5  | 7 | 19 | 296,6 | 2020 |
| 11 | мкр.1А, дом 9 | 12 | 37 | 516,5 | 2021 |
| 12 | мкр.1А, дом 17 | 8 | 30 | 343,3 | 2021 |
| 13 | мкр.1А, дом 18 | 8 | 20 | 342,9 | 2021 |
| 14 | мкр.1Г, дом 8 | 16 | 35 | 534,6 | 2021 |
| 15 | мкр.1Г, дом 9 | 16 | 41 | 505,6 | 2021 |
| 16 | мкр.1Г, дом 10 | 12 | 34 | 447,6 | 2021 |
| 17 | мкр.1Г, дом 16 | 12 | 30 | 511,3 | 2021 |
| 18 | мкр.1Д, дом 10 | 24 | 68 | 958,8 | 2022 |
| 19 | мкр.1Д, дом 13 | 16 | 39 | 498,2 | 2022 |
| 20 | мкр.1Д, дом 14  | 16 | 39 | 499,5 | 2022 |
| 21 | мкр.1Д, дом 43 | 24 | 73 | 1024,2 | 2022 |
| 22 | мкр.1Г, дом 41 | 12 | 36 | 518,2 | 2023 |
| 23 | мкр.1Г, дом 42 | 12 | 40 | 509,2 | 2023 |
| 24 | мкр.1Г, дом 43 | 12 | 41 | 522,3 | 2023 |
| 25 | мкр.1Г, дом 44 | 12 | 44 | 512,5 | 2023 |
| 26 | мкр. 1Г, дом 50 | 12 | 35 | 496,50 | 2023 |
| 27 | мкр.1Г, дом 56 | 24 | 66 | 993,3 | 2023 |
| 28 | мкр 1Д, дом 65 | 8 | 15 | 556,30 | 2024 |
| 29 | мкр 1Г, дом 62 | 12 | 38 | 846,2 | 2024 |
| 30 | мкр.Аэропорт, дом 6А | 12 | 32 | 491,7 | 2024 |
| 31 | ул.Береговая, дом 4 | 2 | 6 | 178,2 | 2024 |
|  | **ИТОГО:** | **376** | **1079** | **15969,7** |  |

Приложение 2 к отчету

о реализации мероприятий муниципальной

программы «Улучшение жилищных условий

граждан, проживающих на территории

муниципального образования город Урай»

на 2016-2018 годы в 2018 году

Сравнительный анализ

количества семей, улучшивших жилищные условия,

за период 2016-2018 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория граждан | Количество семей, улучшивших жилищные условия, по годам  | Планы на 2019 год |
| *2016 г* | *2017 г* | *2018 г* |
| **Общее количество семей, улучшивших жилищные условия за год** | **360** | **210** | **238** | **238** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - переселение граждан из непригодного жилья | 187 | 119 | 104 | 134 |
| - предоставление жилых помещений очередникам | 20 | 7 | 14 | 14 |
| - предоставление жилых помещений детям-сиротам | 21 | 31 | 13 | 13 |
| - предоставление субсидий отдельным категориям граждан | 3 | 0 | 2 | 0\* |
|  - предоставление субсидий молодым семьям | 10 | 9 | 9 | 5 |
|  - обеспечение жильем ветеранов ВОВ | 1 | 0 | 0 | 0\* |
|  - предоставление субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера | 0 | 2 | 2 | 2 |
| - предоставление многодетным семьям социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка | 2 | 14 | 5 | 0\*\* |
| - предоставление государственного жилищного сертификата ГЖС  | 0 | 4 | 0 | 0\* |
| - получение мер господдержки через Ипотечное агентство Югры | 116 | 24 | 89 | 70 |

\* - данная категория граждан не заявлена на текущий год

\*\* - реализация данного мероприятия завершена в 2018 году